[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark1]МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

д. Агалатово 	   «____» ______________ 2026 года

	Администрация Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Васютина Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее-контракт) о нижеследующем:

 1. Предмет контракта
1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети деревни Агалатово, деревни Вартемяги Всеволожского района, Ленинградской области в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 1), а Заказчик обязуется надлежащим образом принять и оплатить выполненный по настоящему Контракту Комплекс работ.
1. Адрес выполнения Комплекса работ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, д. Вартемяги.
1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Сроки выполнения
0. Срок выполнения Комплекса работ: не позднее 15.10.2026 г.
2.2 Срок действия контракта до 31.12.2026 г.
1. Подрядчик обязуется выполнить Комплекс работ, согласно техническому заданию (Приложение 1) и локальному сметному расчету (Приложение 2).
1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный Комплекс работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1. Качество работ

1. Качество выполненного Комплекса работ должно соответствовать техническому заданию, и иной технической документации, а также целям выполнения Комплекса работ.
1. Все используемые для выполнения Комплекса работ товары, материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.
1. Гарантийный срок на результат выполненного Комплекса работ устанавливается на срок 36 месяцев с даты исполнения настоящего Контракта.
1. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Цена контракта и порядок расчетов
2. [bookmark: _Hlk199345387]Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и составляет: _________________ (____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____% (НДС не облагается) - ____________ рублей ________ копеек. 
2. Цена включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, сумму транспортных расходов, также все прочие расходы Подрядчика.
2. Комплекс выполненных работ оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в соответствии с п.4.1. Контракта.
2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Прием выполненных работ
3. Приемка результатов выполненного Комплекса работ по настоящему Контракту осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом выполненных работ.
3. Приемка результатов выполненного Комплекса работ, предусмотренного Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта производится Заказчиком в течение 1 одного) рабочего дня. начиная со дня. следующего за представлением Подрядчиком приемосдаточных документов (акта сдачи-приемки, товарной накладной, материалов фото-, видеофиксации). По истечении времени приемки Заказчик обязан подписать акт выполненных работ, либо в тот же срок направить в письменной форме Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов выполненного Комплекса работ. Датой выполненного Комплекса работ считаемся дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.
3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии Законом № 44-ФЗ.
3. При наличии разногласий по качеству и количеству Комплекса работ Стороны подписывают двухсторонний акт с перечнем разногласий и сроков их устранения.
1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ответственность Сторон
4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).
4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом). Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.
4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом I части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 3 % цены Контракта, что составляет ______________ рублей ______ копеек.
4. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту товара Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных Услуг. В случае нарушения Подрядчиком сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта.
4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара). Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет 1 000,00 (Одну тысячу) рублей 00 копеек.
4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами, и составляет 1 000,00 (Одну тысячу) рублей 00 копеек.
4. Применение предусмотренных Контрактом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или не надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
4. Требование об уплате неустойки, пени, и штрафов оформляется Сторонами письменно и направляется противоположной стороне способом, позволяющим достоверно определить, от какой Стороны оно исходит. Требование об уплате пени (штрафов, неустоек) рассматривается стороной, его полущившей. в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
4. Уплата пени за просрочку или иное не надлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
1. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Обстоятельства непреодолимой силы
5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор). то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна не более чем в 2-х недельный срок информировать другую Сторону о начале действия таких обстоятельств.
1. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Урегулирование споров
6. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров. Срок ответа на претензию - 3 (три) календарных дня. Претензионный порядок не является обязательным.
6. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним. в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
6. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
1. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Рекламации
9.1 Претензии по количеству и качеству должны предъявляться с обязательным приложением рекламационного акта. Рекламационный акт составляется с участием представителя Подрядчика или лиц, уполномоченных Подрядчиком для этой цели и представителя Заказчика, не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня выявления дефекта или некомплектности.
1. При обнаружении Заказчиком брака, дефектов вызов представителя Подрядчика обязателен. Замена бракованного товара, возврат и отгрузка недостающею товара, работы по устранению недостатков осуществляются за счет Подрядчика, в течение 3 дней.
1. Срок гарантии, установленный пунктом 3.3. Контракта, продлевается соответственно времени, затраченному на замену и устранение обнаруженных дефектов.
1. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Прочие условия
8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.
8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта по положениям ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с гражданским законодательством.
8. Риск случайной гибели результата выполненного Комплекса работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
8. Приложения к Контракту, являющееся неотъемлемой частью Контракта:
1. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Техническое задание.
1. Локальный сметный расчет.

1. Подписи и реквизиты сторон
	«Заказчик»
Администрация Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188653, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Агалатово, дом 158
ОКТМО 41612408
ОГРН 1054700123356
ИНН 4703083400, КПП 470301001
Банковские реквизиты: КФ администрации Всеволожского муниципального района (администрация Агалатовского сельского поселения л/с 02001003041)
р/с 03231643416124084501
Банк: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
сч. 40102810745370000098
БИК 044030098

	«Подрядчик»


	[bookmark: _Hlk238575388]
«Заказчик»
Глава муниципального образования



______________________/ А.В. Васютин /
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Приложение № 1 к муниципальному контракту 
№ ____ от ____ ___________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п/п
	 Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	1.
	Наименование работ
	Комплекс работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети деревни Агалатово, деревни Вартемяги Всеволожского района, Ленинградской области

	2.
	Заказчик
	Администрация Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	3.
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, д. Вартемяги

	4.
	Источник финансирования
	Средства бюджета Агалатовского сельского поселения на 2026 год

	5.
	Требования к применяемым материалам
	Материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты качества или соответствия.
Возможно применение аналогичных материалов. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не ниже или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании. Соответствие материалов определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы.
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, акты скрытых работ, журнал производства работ.

	6.
	Объем выполняемых работ
	В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 2)


	
	


	
«Заказчик»
Глава муниципального образования



______________________/ А.В. Васютин /
                           М.П.
	
«Подрядчик»




_________________/ __________________/
                           М.П.




Приложение № 2
К муниципальному контракту 
№____ от________
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	На ямочный ремонт на территории д. Агалатово, д. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	572,28
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	67,76
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	8,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	572,28
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	132,185406
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	12,899407
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-02-007-04
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
V=(18,2+8+12+6,25+6+15+6)/100
	100 м2
	0,7145
	
	0,7145
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	57,08855
	
	
	
	
	29 224,2

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	79,9
	
	57,08855
	
	
	511,91
	
	29 224,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 686,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,10153
	
	
	
	
	3 199,62

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	
	2,07205
	
	
	2 058,02
	
	4 264,32

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,9
	
	2,07205
	
	
	679,6
	
	1 408,17

	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,4
	
	1,0003
	95,25
	1,65
	157,16
	
	157,21

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,10003
	
	
	569,98
	
	57,02

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	0,10003
	
	
	591,34
	
	59,15

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	4,1
	
	2,92945
	
	
	405,46
	
	1 187,77

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,1
	
	2,92945
	
	
	591,34
	
	1 732,3

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8,2
	
	5,8589
	2,11
	1,61
	3,4
	
	19,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 110,06

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,5
	
	8,93125
	
	
	0
	
	0

	1.2
	[01.2.01.01-1022]
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,08
	
	0,05716
	22 876,38
	0,74
	16 928,52
	
	967,63

	1.3
	[04.2.01.01-1154]
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД
	т
	16,6
	
	11,8607
	5 417,73
	1,51
	8 180,77
	
	97 029,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 423,82

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	33 072,3

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	17 508,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	261 285,53
	
	186 688,51

	2
	ГЭСНр68-02-007-03
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2
V=34,03/100
	100 м2
	0,3403
	
	0,3403
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,17094
	
	
	
	
	22 611,55

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	129,8
	
	44,17094
	
	
	511,91
	
	22 611,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 708,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,429742
	
	
	
	
	1 523,91

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	
	0,98687
	
	
	2 058,02
	
	2 031

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,9
	
	0,98687
	
	
	679,6
	
	670,68

	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,4
	
	0,47642
	95,25
	1,65
	157,16
	
	74,87

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,047642
	
	
	569,98
	
	27,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	0,047642
	
	
	591,34
	
	28,17

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	4,1
	
	1,39523
	
	
	405,46
	
	565,71

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,1
	
	1,39523
	
	
	591,34
	
	825,06

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8,2
	
	2,79046
	2,11
	1,61
	3,4
	
	9,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 843,68

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,5
	
	4,25375
	
	
	0
	
	0

	2.2
	[01.2.01.01-1022]
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,08
	
	0,027224
	22 876,38
	0,74
	16 928,52
	
	460,86

	2.3
	04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	16,6
	
	5,64898
	
	
	8 541,61
	
	48 251,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 135,46

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	24 618,17

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	13 033,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	332 668,94
	
	113 207,24

	3
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=(3,33+3,02)/100
	100 м3
	0,0635
	
	0,0635
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,81075
	
	
	
	
	4 935,64

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	4,905375
	
	
	481,02
	
	2 359,58

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	4,905375
	
	
	525,15
	
	2 576,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	981,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,38125
	
	
	
	
	1 408,13

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	2,38125
	
	
	405,46
	
	965,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	37,5
	
	2,38125
	
	
	591,34
	
	1 408,13

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	4,7625
	2,11
	1,61
	3,4
	
	16,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 325,46

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	240
	
	15,24
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 343,77

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	6 470,65

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	3 425,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	271 208,66
	
	17 221,75

	4
	ГЭСНр68-02-021-01
	Ремонт мест просадок щебнем
	м3
	6,35
	
	6,35
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,843
	
	
	
	
	7 269,65

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,18
	
	13,843
	
	
	525,15
	
	7 269,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,65

	
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0,44
	
	2,794
	
	
	14,19
	
	39,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 309,3

	4.1
	[02.2.05.04-2064]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм
	м3
	1,25
	
	7,9375
	3 136,45
	0,48
	1 505,5
	
	11 949,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 269,65

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	7 415,04

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	3 925,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 818,88
	
	30 599,86

	5
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см применительно восстановление покрытия
V=(47,6+60,5)/1000
	1000 м2
	0,1081
	
	0,1081
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,254966
	
	
	
	
	1 214,05

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	2,254966
	
	
	538,39
	
	1 214,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 141,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,037685
	
	
	
	
	1 532,01

	
	[91.06.03-049]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,263764
	1,21
	1,53
	1,85
	
	0,49

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,059455
	
	
	1 639,1
	
	97,45

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,55
	
	0,059455
	
	
	679,6
	
	40,41

	
	[91.08.01-004]
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,220524
	2 646,78
	1,45
	3 837,83
	
	846,33

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	2,04
	
	0,220524
	
	
	847,3
	
	186,85

	
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,231334
	
	
	2 233,47
	
	516,68

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,14
	
	0,231334
	
	
	679,6
	
	157,21

	
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,163231
	
	
	1 620,65
	
	264,54

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,51
	
	0,163231
	
	
	679,6
	
	110,93

	
	[91.08.03-047]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,279979
	1 334,21
	1,54
	2 054,68
	
	575,27

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	
	0,279979
	
	
	794,34
	
	222,4

	
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,104857
	
	
	2 389,53
	
	250,56

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,97
	
	0,104857
	
	
	794,34
	
	83,29

	
	[91.08.06-001]
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,164312
	181,3
	1,22
	221,19
	
	36,34

	
	[91.08.11-031]
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,220524
	8 883,76
	1,4
	12 437,26
	
	2 742,71

	
	4-100-080
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8

	чел.-ч
	2,04
	
	0,220524
	
	
	904,67
	
	199,5

	
	[91.08.11-041]
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,220524
	59,52
	1,23
	73,21
	
	16,14

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,33511
	
	
	1 461,12
	
	489,64

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,1
	
	0,33511
	
	
	591,34
	
	198,16

	
	[91.13.03-112]
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,02162
	435,27
	1,34
	583,26
	
	12,61

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,2
	
	0,02162
	
	
	679,6
	
	14,69

	
	[91.18.01-013]
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,401051
	4 141,29
	1,38
	5 714,98
	
	2 292

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	3,71
	
	0,401051
	
	
	794,34
	
	318,57

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,124315
	2,11
	1,61
	3,4
	
	0,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	880,74

	
	[01.7.03.01-0002]
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	2,218212
	36,31
	0,82
	29,77
	
	66,04

	
	[01.7.07.26-0032]
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0002594
	907 036,67
	1,05
	952 388,5
	
	247,05

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,0012972
	89 330,06
	1,09
	97 369,77
	
	126,31

	
	[01.7.17.06-0061]
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,0845342
	4 251,61
	1,2
	5 101,93
	
	431,29

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0000865
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	
	6,48

	
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0000865
	
	
	41 270,7
	
	3,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 767,98

	5.1
	[01.2.03.07-0024]
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,004
	
	0,0004324
	16 539,78
	1,59
	26 298,25
	
	11,37

	5.2
	04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	96,6
	
	10,44246
	
	
	8 541,61
	
	89 195,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 746,06

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	4 036,71

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	3 679,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 005 469,01
	
	108 691,2

	6
	ГЭСНр68-02-011-01
	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением
V=(34,8+33)/100
	100 м
	0,678
	
	0,678
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,0172
	
	
	
	
	2 501,93

	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	7,4
	
	5,0172
	
	
	498,67
	
	2 501,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9492
	
	
	
	
	603,19

	
	[91.08.02-001]
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,7
	
	0,4746
	779,28
	1,34
	1 044,24
	
	495,6

	
	4-100-045
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5

	чел.-ч
	1,4
	
	0,9492
	
	
	635,47
	
	603,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,06

	
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,0339
	
	
	1 122,63
	
	38,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 638,78

	6.1
	[01.2.01.01-0001]
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,09
	
	0,06102
	25 889,78
	0,74
	19 158,44
	
	1 169,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 105,12

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	3 167,22

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	1 676,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 235,71
	
	9 651,81

	7
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	12,68
	
	12,68
	
	
	85,96
	
	1 089,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 089,97

	8
	02-15-1-01-0004
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км
	т
	12,68
	
	12,68
	
	
	152,52
	
	1 933,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 933,95

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	347 054,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	67 757,02

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	18 052,58

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8 266,86

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	249 954,08

	
	
	   перевозка
	
	
	3 023,92

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	76 023,88

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	78 780,09

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	43 249,74

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	469 084,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	132,185406

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	12,899407

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	469 084,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	347 054,46

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	67 757,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	18 052,58

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8 266,86

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	249 954,08

	
	
	      перевозка
	
	
	3 023,92

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	76 023,88

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	78 780,09

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	43 249,74

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	469 084,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	347 054,46

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	67 757,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	18 052,58

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8 266,86

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	249 954,08

	
	
	      перевозка
	
	
	3 023,92

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	76 023,88

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	78 780,09

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	43 249,74

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	132,185406

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	12,899407

	
	
	Итого
	
	
	469 084,29

	
	
	
	
	
	0

	
	
	НДС
	(469 084,29*22%) = 103 198,54
	22%
	103 198,54

	
	
	Итого
	
	
	572 282,83

	




