

ПРОЕКТ

[bookmark: _GoBack]КОНТРАКТ № ______
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к д. Телези от автодороги Анташи – Красное село" в д. Телези» 
(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 263472000756847250100100070000000244)


с. Русско-Высоцкое                                                                                                «__» сентября 2026 года

Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Волковой Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующ__ на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт»), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. [bookmark: _Hlk196900160]Предметом Контракта является оказание услуг осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к д. Телези от автодороги Анташи – Красное село" в д. Телези» в полном соответствии с требованиями муниципального контракта № 0145300020826000007 от 17 августа 2026 год, далее – услуги» Приложение №2.
1.2. При исполнении Контракта Исполнитель действует согласно условиям настоящего Контракта, определяющими цену услуг и сроки их оказания, руководствуется требованиями нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия оказания услуг на контролируемых объектах, предусмотренных настоящим Контрактом и иными исходными данными, согласно действующего законодательства РФ.
1.3. Проведение строительного контроля производится по СДОС 03-2009 (Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства), согласно ст. 53 Градостроительного Кодекса, СП 543.1325800.2024.
1.4. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Контракта, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 9. «Заключительные положения» настоящего Контракта, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Контракта по указанным адресам электронной почты.
1.6.       Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.


2. Стоимость услуг, порядок расчетов
2.1. Общая стоимость оказываемых услуг по Контракту, в дальнейшем именуемая «Цена Контракта», определяется Расчетом стоимости оказания услуг (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и составляет _______________________________________________________________.
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2.3. Оплата производится в течение 7 (семи) дней, на основании счета и после подписания Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных услуг.
Источник финансирования: бюджет Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
2.4. Услуги считаются оказанными в срок и надлежащего качества при отсутствии акта мотивированного отказа от приемки выполненных работ, направленного Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи ему результата работ.
2.5. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчётный счет Исполнителя платежными поручениями.
2.6. Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.
2.7. В случае если объем услуг превысят проектные количества этот дополнительный объем услуг должен быть отражен в Дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему Контракту, с указанием стоимости дополнительных услуг.

3. [bookmark: _Ref442354247]Сроки оказания услуг
3.1. Сроки оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком исполнительной документации Исполнителю.
3.2. Даты, указанные в п. 3.1 Контракте являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг.
3.3. В случае нарушения Подрядной организацией сроков выполнения работ Исполнитель оказывает услуги до полного завершения работ, но не позднее 21 декабря 2026 года.

4. [bookmark: _Ref442354099]Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих строительный контроль на Объекте Заказчика.
4.1.2. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль в полном соответствии с требованиями нормативно-технической документации, законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.
4.1.3. От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществить строительный контроль выполненных ремонтно-строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работ на Объекте Заказчика в рамках настоящего Контракта. В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
· осуществляет независимый строительный контроль производства демонтажных, строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работ по строительству Объекта при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством РФ обязательными правилами осуществления строительного контроля; 
· участвует совместно с представителем авторского надзора, в сроки, отведённые графиком посещений, в осмотре выполненных работ;
· контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ проектно-сметной документации;
· осуществляет инструментальный контроль качества выполнения работ на соответствие проектной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям нормативно-технической документации на производство и приемку работ;
· осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;
· принимает участие в приемке законченных этапов строительства на соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации; 
· принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании Актов скрытых работ, выполненных в период действия настоящего Контракта, а в случае уклонения лица, осуществляющего строительство, от составления документов по результатам освидетельствования, немедленно информирует об этом Заказчика;
· Если скрытые работы произведены без предъявления результатов специалистам Исполнителя, то для их освидетельствования необходимо произвести разборку результатов работ, других конструкций, участков сетей и т.п. с составлением соответствующих актов (ГрК ст. 53 п.6). В противном случае, у специалистов строительного контроля Исполнителя нет оснований для подписания актов освидетельствования скрытых работ.
· принимает участие в приемке законченного строительством Объекта Заказчиком;
· проверяет совместно с Заказчиком соответствие законченного объекта строительства требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов;
· проводит проверку выполнения Подрядчиком указаний и предписаний, выданных по результатам строительного контроля;
· уведомляет Подрядчика в письменной форме о несоответствии конструкций, изделий, материалов, оборудования, объемов и качества выполненных работ требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов, проектно-сметной документации;
· выдает предписания на устранение недоделок по выполненным работам;
· участвует в проведении проверки рабочей комиссией качества отдельных конструкций и узлов, строительно-монтажных работ всех видов, соответствия смонтированного оборудования и механизмов техническим условиям; 
· участвует в проведении проверки Объекта органами государственного надзора и архитектурно-строительного контроля.
4.1.4. Исполнитель обязуется провести проверку наличия документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, изделий, материалов и оборудования, использованных во время производства работ на объекте.
4.1.5. Исполнитель обязуется провести проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и оборудования требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов.
4.1.6. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Контракта.
4.1.7. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Контрактом мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по Контракту строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций.
4.1.8. В рамках настоящего Контракта, Исполнитель обязуется рассмотреть Контрактную, исходно-разрешительную, рабочую и исполнительную документацию, предоставленную Заказчиком от Подрядной организации по строительно-монтажным работам.
4.1.9. Произвести анализ всех составляющих и подготовить заключение о соответствии (несоответствии) результата выполненных работ условиям Контракта, проектной и рабочей документации, а также требованиям нормативно-технических документов. 
4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Исполнитель имеет право на надлежащую оплату своих услуг Заказчиком.
4.2.2. Исполнитель имеет право на свободный доступ к Объекту для выполнения настоящего Контракта.
4.2.3. Исполнитель имеет право на получение от Заказчика всех необходимых документов и информации для надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Предоставить Исполнителю сметную документацию, утвержденную Заказчиком. 
4.3.3. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п.1.1. настоящего Контракта.
4.3.4. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Контракта.
4.3.5. По окончанию действия Контракта, принять у Исполнителя оказанные им услуги по Итоговому акту сдачи-приёмки оказанных услуг.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения Исполнителем настоящего Контракта.

5. [bookmark: _ref_850598]Ответственность Сторон
5.1  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней.
5.2  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем.
5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных   Контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.


[bookmark: _ref_853635]6. Расторжение Контракта
[bookmark: _ref_856602]6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.2.1. Исполнитель оказал услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
6.2.2. Исполнитель нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом;
6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
6.2.4. Отступления в оказании услуг от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.4.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты услуг;
6.4.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке оказанных услуг.
6.5. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.
6.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
6.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, выполненных Исполнителем.
6.9. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[bookmark: _ref_874132]7. Разрешение споров
[bookmark: _ref_877293]7.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт - Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.
7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней со дня ее получения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.

8. [bookmark: _ref_880370]Заключительные положения
8.1. [bookmark: _ref_880372][bookmark: _ref_880373][bookmark: _ref_880374]Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Контракт действует до «31» декабря 2026 г. а в части оплаты до полного исполнения. Обязательства сторон по Контракту прекращаются с окончанием срока его действия. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- электронной почтой;
- факсом.
8.2. [bookmark: _ref_1191441]Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контракт способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
8.3 [bookmark: _ref_1197316]Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
8.4. [bookmark: _ref_1044652]Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.6. [bookmark: _ref_880376]Контракт составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой из сторон.
Приложение № 1 к Контракту: Расчет стоимости оказания услуг.
Приложение № 2 к Контракту: Муниципальный контракт № 0145300020826000007 от 17 августа 2026 года на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к д. Телези от автодороги Анташи – Красное село" в д. Телези.


9. Адреса, подписи и реквизиты Сторон
 Заказчик:					       Исполнитель:
	Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Адрес юридический: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, с. Русско-Высоцкое, д.3
Адрес фактический: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, с. Русско-Высоцкое, д.3
КФ Ломоносовского муниципального района (Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения) л/сч 01912111510
Казначейский счет (расчетный) 
№ 03231643416304444500 
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург//
БИК: 044030098
Единый казначейский счет (корреспондентский)
№ 40102810745370000098
ОГРН 1024702183835
ИНН 4720007568 КПП 472501001   
ОКТМО 41630444 ОКПО 04184712
E. mail: russ@komfin.ru
Тел: 8(81376)77-230, 8-911-911-90-47
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Приложение № 1
к Контракту № __________
от «___» сентября 2026 г.

Расчет стоимости оказания услуг
по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к д. Телези от автодороги Анташи – Красное село" в д. Телези»

	№
	Наименование работ
	Ед-ца
	Кол-во
	Цена, руб., 
	Сумма, руб., 

	1
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к д. Телези от автодороги Анташи – Красное село" в д. Телези» на его полное соответствие с требованиями муниципального контракта № 0145300020826000007 от 17 августа 2026 года и соответствие требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ.
	1 услуга
	1
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Всего к оплате ______________________________________________________________.
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