| СОГЛАСОВАНО: _________________/_____________/ | УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области _________________ А.В. Аверин |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги

«Борки — Селище», в части расчистки полосы отвода дороги

от кустарников и мелколесья

1.  Место выполнения работ:  Ленинградская область, Бокситогорский район, Большедворское сельское поселение, автомобильная дорога

«Борки — Селище».

2. Объем работ:

| № п/п | Содержание выполняемых работ | Ед. изм., условная единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | 100 м² | 34,1773 |
| 2 | Погрузка в автотранспортное средство порубочных материалов вручную | 1 т груза | 7,69 |
| 3 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород | шт | 6 |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство порубочных материалов экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ | 1 т груза | 1,25 |

3. Требования к техническим характеристикам работ.

Общие требования к выполнению работ:

Выполнение работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, с использованием необходимого оборудования и техники. Все оборудование и механизмы, используемые для проведения работ, должны быть исправными, соответствующими правилам технической эксплуатации.

При необходимости должны быть получены согласования проводимых работ с владельцами воздушных электрических линий, иных заинтересованных лиц.

Перед началом выполнения работ подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет выезд к месту подлежащему расчистке.

Работы по расчистке полосы отвода дороги от кустарников и мелколесья должны выполняться с применением как ручного труда, так специализированной техники.

При выполнении работ Подрядчик должен принять все необходимые меры по обеспечению безопасности работ, установки ограждений в местах производства работ.

По окончании работ порубочные остатки (сучья, ветки) должны быть убраны.

4. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 октября 2026 года. Работы могут быть выполнены и сданы досрочно.

5. Требования к качеству работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия», ГОСТ Р 59205-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования» и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

6.Требования к результатам работ:

Результатом выполнения работ является качественное выполнение видов и объемов работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора.