КОНТРАКТ №________________
г. Кингисепп	«____» ______________ 2026 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Поляковой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик»,в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).
	Идентификационный код закупки: 263470701477447070100100040000000000
1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту помещений столярной и слесарной мастерских (дополнительные работы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (далее по тексту - «Работы») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Состав, объём, содержание и стоимость Работ определены Локальным сметным расчётом № ЛС-01 (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, определение объёма подлежащих выполнению работ осуществляется на основании заявки Заказчика.
1.4. Срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта по 20 октября 2026 года.
1.5. Место выполнения Работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26.
1.6. Контракт является одноэтапным.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ____________ рублей 		 копеек, в т.ч. НДС________________
Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования Контракта – Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений (МБ) КС 515.
2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные Заказчиком в извещении об осуществлении закупки.
2.3. Оплата за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счёта, (счёт-фактуры при необходимости), иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика..
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, оплата выполненной Работы осуществляется по цене единицы Работы, исходя из объёма фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счёта Заказчика.
2.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик, на время выполнения Работ по настоящему Контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять Работы, предусмотренные в п.1.2. Контракта, в соответствии с Локальным сметным расчётом № ЛС-01, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.2.3. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения Работ.
3.2.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.
3.2.5. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику.
3.2.7. При наличии технического надзора Заказчика обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект.
3.2.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.
3.2.9. При наличии скрытых Работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых Работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт, в установленный Заказчиком срок.
3.2.10. После завершения Работ до подписания документа о приёмке, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, а также строительный мусор.
3.2.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы.
3.2.12. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.2.13. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении Работ.
3.2.14. Самостоятельно и за свой счёт обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении Работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения Работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.
3.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приёмке выполненной Работы на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3. настоящего Контракта.
3.3.2. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Принять выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.
3.4.2. Производить оплату за выполненные Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.4.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту потребовать от Подрядчика оплаты штрафа и пени в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и Законом о контрактной системе.
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.5.2. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов Работ.
3.5.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством используемых материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.5.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком задержать оплату по настоящему Контракту до момента зачисления суммы пени и штрафа на счёт Заказчика.
3.5.5. Отказаться от приёмки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.6. Предъявить к Подрядчику требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
3.5.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 9.5 настоящего Контракта.
3.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.7. Подрядчик подтверждает соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе и отсутствие информации о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. По окончании выполнения Работ Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ, счёт (счёт-фактуру при необходимости) и иную необходимую документацию (в соответствующем количестве экземпляров), подписанную Подрядчиком.
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счёт.
4.4. После получения от Подрядчика документов, предусмотренных п.4.2 и п.4.3 настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации).
4.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), (счет-фактура при необходимости) и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
5.3. Ответственность Подрядчика:
5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), устанавливается штраф в размере 1% от цены Контракта, что составляет _______ (________) руб. ____ коп.
5.3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4. Ответственность Заказчика:
5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф, в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
5.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.
5.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.
5.7. За несохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счёт возместить Заказчику понесённый ущерб.
5.8. Подрядчик несёт имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении Работ по Контракту.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приёмки в установленном законом порядке Заказчиком – несёт Подрядчик.
5.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых Работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненных Работ, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.3. Контроль за качеством Работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения Работ по настоящему Контракту.
7. [bookmark: _Toc70923460][bookmark: _Ref131934169]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. [bookmark: _Ref131929059]Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. [bookmark: _Toc70923497][bookmark: _Toc62275171][bookmark: _Toc387578225]Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;
9.4.3. в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
9.4.6. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.4.7. в случае подтверждения нарушения условий Контракта, по результатам экспертизы;
9.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
9.5.1. при существенном нарушении Контракта Заказчиком.
9.6. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку или направляется Подрядчику (Заказчику) по адресу Подрядчика (Заказчика), указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком (Подрядчиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком (Подрядчиком) подтверждения о вручении Подрядчику (Заказчику) заказного письма, либо дата получения Заказчиком (Подрядчиком) информации об отсутствии Подрядчика (Заказчика) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
9.7. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Подрядчиком) Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).
9.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты уведомление считается полученным стороной в день его отправления.
10.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26
Тел./факс (81375) 2-58-75
Электронная почта: school2@kngcit.ru
ОГРН 1024701427354
ИНН   4707014774 КПП   470701001
Платежные реквизиты:
л/с 06915008040 ОКТМО 41621101
Единый казначейский счет 40102810745370000098
Единый счет бюджета 03234643416210004500
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044030098
Плательщик: Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)

ПОДРЯДЧИК: 







Приложения:  
1. Локальный сметный расчёт № ЛС-01.


	От ЗАКАЗЧИКА
	От ПОДРЯДЧИКА

	Директор МБОУ «КСОШ № 2
им. Е.Н. Мосиной»

________________________ С.В. Полякова
	


_________________ 



	Приложение № 1
	к Контракту №________
	от «___» __________ 2026 г.

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	МБОУ "КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной", Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д.26

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-04

	Ремонт помещений столярной и слесарной (дополнительные работы к  контракту № 01453000103260001810001)

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	199,20
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	96,56
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	48,39
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	65,36
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,49
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	1,36
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	86,68
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,71
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кабинет слесарный

	1
	ГЭСНр62-04-005-01
Прим.
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,611
	1
	0,611
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61,1 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,50717
	
	
	
	
	6 113,25

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	1,15
	12,50717
	
	
	488,78
	
	6 113,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 113,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 113,25

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 501,93

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 812,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 612,57
	 
	14 427,28

	2
	ГЭСН11-01-039-05
	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,71
	1
	0,71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=71 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,535937
	
	
	
	
	7 101,63

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	12,28
	1,5525
	13,535937
	
	
	524,65
	
	7 101,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0838688
	
	
	
	
	49,59

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0119813
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,72

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,0119813
	
	
	533,62
	
	6,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	1,6875
	0,0718875
	
	
	644,27
	
	46,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	1,6875
	0,0718875
	
	
	600,88
	
	43,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,86

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,37
	
	2,3927
	
	
	9,38
	
	22,44

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,168
	
	0,11928
	261,09
	1,23
	321,14
	
	38,31

	 
	01.7.15.14-0061
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
	т
	0,0004
	
	0,000284
	123 422,46
	1,23
	151 809,63
	
	43,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 302,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 151,22

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	7 208,43

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	3 951,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 002,24
	 
	18 461,59

	2.1
	ФСБЦ-11.1.01.14-0011
Прим. МДФ
	Плинтус для полов из древесины, сечение 16х44 мм
	м
	71,71
	1
	71,71
	153,33
	1,52
	233,06
	 
	16 712,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 712,73

	3
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,7312
	
	
	
	
	8 653,55

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	1,35
	14,7312
	
	
	587,43
	
	8 653,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,594
	
	
	
	
	418,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	1,35
	0,297
	
	
	1 792,05
	
	532,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,35
	0,297
	
	
	807,16
	
	239,73

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	1,35
	3,564
	1,75
	1,59
	2,78
	
	9,91

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	1,35
	3,564
	8,84
	1,55
	13,70
	
	48,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,35
	0,297
	
	
	644,27
	
	191,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,35
	0,297
	
	
	600,88
	
	178,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	813,45

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,1056
	37,71
	1,82
	68,63
	
	7,25

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,55
	931,11
	1,56
	1 452,53
	
	798,89

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000066
	82 698,14
	1,34
	110 815,51
	
	7,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 667,52

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	128,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 071,74

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	8 799,59

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 626,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 019,91
	 
	24 221,90

	3.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1122
	1
	0,1122
	71 505,96
	1,25
	89 382,45
	 
	10 028,71

	 
	
	Объем=(1,1*102) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 028,71

	4
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7+5+20) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,03728
	
	
	
	
	4 181,27

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	1,35
	7,03728
	
	
	594,16
	
	4 181,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00432
	
	
	
	
	2,31

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,00432
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,26

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,00432
	
	
	533,62
	
	2,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,30

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	2,101248
	
	
	9,38
	
	19,71

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,064
	261,09
	1,23
	321,14
	
	20,55

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00032
	99 190,96
	1,23
	122 004,88
	
	39,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 263,14

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	61,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 183,58

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 058,07

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 133,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 864,94
	 
	10 516,78

	4.1
	ФСБЦ-20.2.05.04-0063
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	10 309,07
	1,3
	13 401,79
	 
	938,13

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938,13

	4.2
	ФСБЦ-20.2.05.04-0059
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	6 093,53
	 
	304,68

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304,68

	4.3
	ФСБЦ-20.2.05.04-0053
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	2 686,58
	 
	537,32

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537,32

	5
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+7+1) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,59872
	
	
	
	
	3 464,60

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	34,56
	1,35
	5,59872
	
	
	618,82
	
	3 464,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0081
	
	
	
	
	5,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,35
	0,00486
	
	
	1 792,05
	
	8,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,35
	0,00486
	
	
	807,16
	
	3,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,35
	0,00324
	
	
	644,27
	
	2,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,35
	0,00324
	
	
	600,88
	
	1,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,87

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,25584
	
	
	9,38
	
	2,40

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	
	1,1004
	5,87
	0,89
	5,22
	
	5,74

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,1224
	41,71
	1,23
	51,30
	
	6,28

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,0000192
	214 135,65
	1,23
	263 386,85
	
	5,06

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000036
	99 190,96
	1,23
	122 004,88
	
	4,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 505,14

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	51,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 470,47

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 366,36

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 769,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 439,75
	 
	8 692,77

	5.1
	ФСБЦ-20.4.03.05-1051
	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	4
	1
	4
	280,20
	0,9
	252,18
	 
	1 008,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,72

	5.2
	ФСБЦ-20.4.03.05-1047
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	7
	1
	7
	129,27
	0,9
	116,34
	 
	814,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	814,38

	5.3
	ФСБЦ-20.4.03.05-1044
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	85,65
	0,9
	77,09
	 
	77,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,09

	6
	ГЭСНм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,456
	
	
	
	
	2 138,64

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,56
	1,35
	3,456
	
	
	618,82
	
	2 138,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0243
	
	
	
	
	17,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	1,35
	0,01215
	
	
	1 792,05
	
	21,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,009
	1,35
	0,01215
	
	
	807,16
	
	9,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,009
	1,35
	0,01215
	
	
	644,27
	
	7,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,009
	1,35
	0,01215
	
	
	600,88
	
	7,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0656
	
	0,0656
	
	
	9,38
	
	0,62

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,33
	
	1,33
	5,87
	0,89
	5,22
	
	6,94

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	41,71
	1,23
	51,30
	
	2,10

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,1
	79,88
	1,51
	120,62
	
	12,06

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	
	0,021
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	102,96

	 
	20.5.04.09-0002
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	1 991,74
	1,3
	2 589,26
	
	106,16

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,124
	
	0,124
	196,41
	1,38
	271,05
	
	33,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 576,39

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 155,75

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 091,08

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 099,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 798,58
	 
	5 798,58

	6.1
	ФСБЦ-20.4.04.02-0021
	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм
	шт
	1
	1
	1
	805,73
	1,34
	1 079,68
	 
	1 079,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 079,68

	7
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,7335
	
	
	
	
	6 023,28

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	1,35
	9,7335
	
	
	618,82
	
	6 023,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,45

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,14
	174,93
	1,08
	188,92
	
	26,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 049,73

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	89,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 023,28

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 842,58

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 071,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 150,49
	 
	15 053,41

	7.1
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1243
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 16 А
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	193,89
	 
	1 357,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 357,23

	8
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	1,93
	1
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=193 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,0753775
	
	
	
	
	10 712,62

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,5525
	20,0753775
	
	
	533,62
	
	10 712,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,58

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	1,544
	234,33
	1,87
	438,20
	
	676,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 389,20

	8.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	10
	
	19,3
	314,65
	1,06
	333,53
	
	6 437,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 712,62

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	10 412,67

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	5 008,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 226,50
	 
	33 247,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Кабинет слесарный
	163 278,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	90 167,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	48 388,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	870,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	493,07

	 
	
	               Материалы
	40 415,50

	 
	
	     Строительные работы
	96 557,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 927,50

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	47,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	49,59

	 
	
	               материалы
	37 639,33

	 
	
	               накладные расходы
	23 123,03

	 
	
	               сметная прибыль
	11 771,30

	 
	
	     Монтажные работы
	65 363,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	24 461,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	822,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	443,48

	 
	
	               материалы
	2 776,17

	 
	
	               накладные расходы
	24 157,68

	 
	
	               сметная прибыль
	12 701,46

	 
	
	     Оборудование
	1 357,23

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 357,23

	 
	
	Всего
	163 278,13

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	48 881,91

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	47 280,71

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 472,76

	 
	
	     НДС 22%
	35 921,19

	 
	
	ВСЕГО по смете
	199 199,32

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	86,6751845
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,7145888
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