Описание объекта закупки
     на выполнение работ по ямочному ремонту д. Ям-Тесово, п. Приозерный .

1.Предмет выполняемых работ

1.1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ямочному ремонту д. Ям-Тесово,    п. Приозерный.
2.Цели выполнения работ

2.1. Целью выполнения работ (услуг) является ямочный ремонт д. Ям-Тесово, п. Приозерный.
3.Источник финансирования

3.1. Источник финансирования услуги: местный бюджет  муниципального образования                          Ям-Тесовское  сельское поселение на 2026г.
                                        4.Форма, сроки и порядок оплаты услуги

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
4.2. Сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями, изложенными в контракте.
4.3. Авансирование не предусмотрено.

                            5.Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

5.1. Место проведения работ: Ленинградская область, Лужский  район, Ям-Тесовское  сельское поселение (далее - Объект).. 
5.2. Срок выполнения работ: Начало исполнения Контракта:  с даты заключения  Контракта;
Срок исполнения Контракта: 10.09.2026 г.

6.Перечень основных видов и объемов работ:

6.1. Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в дер. Ям-Тесово, п. Приозерный в соответствии с локальной сметой (Приложение 1). 

7.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

7.1. Все используемые для работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль (при необходимости).

7.2. Все используемые при выполнении работ товары, оборудование должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров и оборудования.
7.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Описания объекта закупки, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.
7.4. Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, в том числе смете, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Используемые товары (материалы) должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ 36.26.11-5-89.

7.5. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. При выполнении работ должны быть приняты все необходимые меры для защиты окружающей среды, газонов и иных зеленых насаждений, а также соблюдаться действующее законодательство по охране окружающей природной среды.
7.6. Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.
7.7. Подрядчик обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений.
7.8. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.
7.9. Подрядчик обязан проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или иного уполномоченного им лица. Подрядчик обязан не менее чем за 48 (сорок восемь) часов в письменной форме уведомить Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
7.10. Асфальтовая крошка (асфальтобетонный гранулят) (при наличии) — вторичный дорожно-строительный материал в полном объеме, после демонтажа принадлежит Заказчику. Складирование осуществляется Подрядчиком в месте, согласованном с Заказчиком.
8.Требования к условиям выполнения работ.

8.1. Выполнить предусмотренные контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с технической документацией, локальными сметами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 30.04.2009 №1573); 

- СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

- СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 №84);

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегиона России от 27.12.2010 №781).

8.2. Выполнение работ Подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время. Данные виды работ выполняются оборудованием Подрядчика, доставка оборудования, рабочих - транспортом Подрядчика, за счет Подрядчика. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии инженерные, кабельно-распределительные сети, телефонные линии, пожарно-охранную сигнализацию и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно (или за свой счет с привлечением сторонних организаций) выполнить данные мероприятия.

9.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
 Подрядчик предоставляет собственную гарантию на работы, гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 48(Сорок восемь) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и оформляется дополнительным соглашением. Устранений дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счёт. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.Требование к качеству работ и исполнительной документации.

10.1. Работы выполнять в соответствии со СНиП и требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ. 

Используемые материалы и изделия должны соответствовать соответствующим стандартам. 
10.2. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика.
10.3. По окончанию работ обязателен вывоз мусора. Подрядчик является собственником образовавшихся отходов и производит за свой счет оформление документов (документации), необходимой для вывоза и утилизации строительных отходов в соответствии с Федеральными законами ФЗ№89 от 24.06.1998г. и ФЗ№7 от 10.01.2002г.

11.Требования к безопасности выполняемых работ.

11.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами: 

- ст.721 - Гражданский кодекс РФ; 

- СНиП 12-03-99 - «Безопасность труда в строительстве»; 

- СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»; 

- ППБ 01-03 - «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

- Постановление от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве»; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11.2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также согласовать с Муниципальным заказчиком схемы по установке временных технических средств организации дорожного движения в местах производства краткосрочных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

11.3. Работы необходимо осуществлять без закрытия движения автотранспорта в обоих направлениях. Режим движения транспорта на период производства работ должен быть обеспечен Подрядчиком временными дорожными знаками (1.20.2(3), 1.25, 3.20, 3.24, 3.25, 4.2.2, 8.2.1, 8.22.2, соответствующие ГОСТ Р 52290-2004), дорожными конусами (соответствующие ГОСТ 32758-2014), ограждающими устройствами в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

11.4. Не допускается предложение оборудования, материалов, конструкций и деталей, бывших в употреблении или восстановленных.
11.5. Не позднее дня размещения Подрядчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчётной документации:

- счёт на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;

- счет-фактура (при необходимости) – 1 экземпляр на бумажном носителе;

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) - 2 экземпляра на бумажном носителе, подписанные со стороны Подрядчика;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе, подписанные со стороны Подрядчика;

- комплект исполнительной документации по объекту на выполненные объемы работ – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате «PDF», включая Журнал учета выполненных работ (форма КС–6а), акты освидетельствования скрытых работ, подписанные со стороны Подрядчика;

- документ, подтверждающий надлежащее обеспечение гарантийных обязательств;

- иные документы, относящиеся к области работ, являющихся предметом контракта, а также предусмотренные Описанием объекта закупки.
11.6. Результатом выполненных работ по контракту является законченный (выполненный в полном объеме и с надлежащим качеством) вышеуказанный объем работ, в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.7. Заказчик не подписывает документ о приемке в порядке, установленном в контракте, в случае непредоставления комплекта отчетной документации и/или предоставления комплекта отчетной документации, оформленного ненадлежащим образом, или несоответствующего требованиям Описания объекта закупки и контракта, или содержащего разночтения, до устранения вышеуказанных недостатков.
Приложение: Локальная смета

Заказчик:                                                                                                               Подрядчик:

___________/А.Е. Хабаров/                                                      ____________/_____________/

МП

МП

Приложение № 1
 к Описанию объекта закупки
от «___»__________202__ г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

     на выполнение работ по ямочному ремонту д. Ям-Тесово, п. Приозерный .

 (отдельно вложенный файл)
В соответствии c ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г. Контракт заключается в форме электронного документа.
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