МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________
[bookmark: _Hlk162345394]на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».
г. Никольское                                                                                           «__» ______ 2026 года

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании Устава, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 года   № 31, в лице главы администрации Смирнова Александра Юрьевича , действующего на основании решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 № 26 «О назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по контракту Смирнова Александра Юрьевича», с одной стороны, ________________________________, в лице генерального директора ______________________ действующего на основании ____________, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
Предмет Контракта
[bookmark: _Hlk162344405][bookmark: _Hlk162280549]Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по осуществление строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна». (далее – услуга), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
 При исполнении Контракта Исполнитель действует согласно условиям настоящего Контракта, определяющими цену услуг и сроки их оказания, руководствуется требованиями нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия оказания услуг на контролируемых объектах, предусмотренных настоящим Контрактом и иными исходными данными, согласно действующего законодательства РФ.
[bookmark: _Hlk169007103][bookmark: _Hlk137135465]Проведение строительного контроля производится по СДОС 03-2009 (Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства), согласно ст. 53 Градостроительного Кодекса. Строительный контроль осуществляется при исполнении муниципального контракта 
от 21.08.2026 года № № 0145300014526000031 на «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».
Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Контракта, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 9. «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Контракта по указанным адресам электронной почты.
Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.
1.6. ИКЗ 263471602466647160100100030000000244.
Стоимость услуг, порядок расчетов
Общая стоимость оказываемых услуг по Контракту, в дальнейшем именуемая «Цена Контракта», определяется Расчетом стоимости оказания услуг, указанных в Приложении № 2 
к настоящему Контракту, и составляет: ______________________________________ в т.ч. НДС /НДС не облагается. Цена Контракта включает в себя стоимость выполненных работ, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
0. [bookmark: _GoBack]Источник финансирования - средства бюджета Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2027 год. 
-средства бюджета Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2027 год. 
Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании счета и после подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту).
Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчётный счет Исполнителя платежными поручениями.
Услуги считаются оказанными в срок и надлежащего качества при отсутствии акта мотивированного отказа от приемки выполненных работ, направленного Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи ему результата оказания услуг.
В случае если объем услуг превысят проектные количества этот дополнительный объем услуг должен быть отражен в Дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему Контракту, с указанием стоимости дополнительных услуг.
[bookmark: _Ref442354247]Сроки оказания услуг
Исполнитель оказывает услуги по осуществлению строительного контроля в течение всего периода выполнения работ Подрядной организацией по муниципальному контракту.
           3.2. Сроки оказания услуг:
Исполнитель оказывает услуги по осуществлению строительного контроля в течение всего периода выполнения работ Подрядной организацией. В случае нарушения Подрядной организацией сроков выполнения работ Исполнитель оказывает услугипо  осуществлению строительного контроля до полного завершения работ, но не позднее 31 декабря 2027 года.
Сроки, указанные в п. 3.1-3.2 Контракта являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг.
[bookmark: _Ref442354099]Права и обязанности сторон
Обязанности Исполнителя:
В целях надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель определил следующее ответственное должностное лицо_______________________________
Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль в полном соответствии с требованиями нормативно-технической документации, законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.
От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять строительный контроль за ремонтно-строительными, специальными строительными, монтажными и инженерными работами на Объекте Заказчика в рамках настоящего Контракта. В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
· осуществляет независимый строительный контроль производства демонтажных, строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работ по строительству Объекта при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством РФ обязательными правилами осуществления строительного контроля; 
· контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ муниципальному контракту.
· осуществляет инструментальный контроль качества выполнения работ на соответствие муниципальному контракту, утвержденному Заказчиком, требованиям нормативно-технической документации на производство и приемку работ;
· осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденному Заказчиком муниципальному контракту;
· принимает участие в приемке законченных этапов строительства на соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации; 
· принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании Актов скрытых работ, выполненных в период действия настоящего Контракта, а в случае уклонения лица, осуществляющего строительство, от составления документов по результатам освидетельствования, немедленно информирует об этом Заказчика;
· Если скрытые работы произведены без предъявления результатов специалистам Исполнителя, то для их освидетельствования необходимо произвести разборку результатов работ, других конструкций, участков сетей и т.п. с составлением соответствующих актов (ГрК ст. 53 п.6). В противном случае, у специалистов строительного контроля Исполнителя нет оснований для подписания актов освидетельствования скрытых работ.
· принимает участие в приемке выполненных работ на Объекте Заказчиком;
· проверяет, совместно с Заказчиком, соответствие выполненных работ требованиям муниципального контракта, техническим регламентам;
· проводит проверку выполнения Подрядчиком указаний и предписаний, выданных по результатам строительного контроля;
· уведомляет Подрядчика в письменной форме о несоответствии конструкций, изделий, материалов, оборудования, объемов и качества выполненных работ требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов, условиям муниципального контракта;
· выдает предписания на устранение недоделок по выполненным работам;
· участвует в проведении проверки рабочей комиссией качества отдельных конструкций и узлов, строительно-монтажных работ всех видов, соответствия смонтированного оборудования и механизмов техническим условиям; 
· участвует в проведении проверки Объекта органами государственного надзора и архитектурно-строительного контроля;
Исполнитель обязуется проводить проверку наличия документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, изделий, материалов и оборудования, используемых во время ремонта, строительства, реконструкции Объекта.
Исполнитель обязуется проводить проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий 
и других нормативных документов.
После каждого посещения Объекта Исполнитель информирует Заказчика о состоянии работ в течение 1 (одного) дня. Сведения о результатах контроля технологии выполнения работ 
и о качестве выполненных строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работах на Объекте, Исполнитель заносит в общий журнал работ.
Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований нормативно-технической документации и действующих государственных стандартов РФ, 
с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта или предписания на устранение недоделок. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных недоделок Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно 
в общем журнале работ. 
Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Контрактом мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по Контракту строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций.
Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю 
в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Контракта.
Права Исполнителя:
Исполнитель имеет право на надлежащую оплату своих услуг Заказчиком.
Исполнитель имеет право на свободный доступ к Объекту для выполнения настоящего Контракта.
Исполнитель имеет право на получение от Заказчика всех необходимых документов и информации для надлежащего выполнения настоящего Контракта.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с условиями муниципального контракта, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка выполнения и принятия работ.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку работ в случае применения им материалов, деталей, конструкций и изделий, не соответствующих требованиям нормативных документов, а также в случае выполнения Подрядчиком работ с нарушением условий муниципального контракта, требований нормативных документов.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика проведения лабораторных испытаний материалов и конструкций относительно их соответствия сертификатам качества, 
а оборудования – техническим (технологическим) паспортам и своевременного уведомления Подрядчиком Исполнителя об этих испытаниях.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика устранения отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и недоработок и повторного предъявления работ, для осуществления строительного контроля.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку выполнения работ до оформления актов осмотра и приёмки скрытых работ.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку выполнения строительно–монтажных работ в случае выявления сверхнормативной деформации Объекта или угрозы обрушения конструкций и требовать от Подрядчика принятия неотложных мер для предотвращения возникновения аварии;
Обязанности Заказчика:
Заказчик предоставляет Исполнителю всю, необходимую для осуществления технического надзора контрактную, проектную и техническую документацию, в том числе:
Контракт на выполнение работ со всеми приложениями;
Схемы и рабочие чертежи (при необходимости);
Проект производства работ (при необходимости); 
График производства работ (при его наличии);
Техническую и технологическую документацию, необходимую для осуществления строительного контроля;
Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на строительную площадку;
Заказчик обеспечивает Исполнителю условия для безопасного и эффективного труда в соответствии с требованиями законодательных актов РФ в области охраны труда;
Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя по ведению строительного (технического) контроля.
Заказчик обязан письменно информировать Исполнителя в случае замены в процессе производства работ видов и объемов выполняемых работ, замены строительных материалов, изделий и конструкций, изменения сроков выполнения работ, изменения стоимости работ.
Заказчик обязан проинформировать Подрядчика о наличие строительного контроля на объекте.
Сопровождать Исполнителя на объекте. Представитель Заказчика должен иметь доверенность на право представления интересов Заказчика по данному Контракту с правом подписи.
4.6.16 Участвовать в освидетельствовании скрытых работ совместно со специалистом строительного контроля Исполнителя и ответственным представителем Подрядчика.
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество выполняемых по Контракту услуг, в т.ч. присутствовать при оказании услуг в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с любыми документами, связанными с исполнением работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
Требовать от Исполнителя соблюдения правил техники безопасности и соблюдения действующих норм и правил.
Ответственность Сторон
[bookmark: _ref_850598]5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность Заказчика:
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Ответственность Исполнителя:
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.6. За каждый факт невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% от цены настоящего Контракта за каждое нарушение.
5.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.

[bookmark: _ref_853635]6. Расторжение Контракта
[bookmark: _ref_856602]6.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
6.2.2. Исполнитель нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом;
6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
6.2.4. Отступления в оказании услуг от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.4.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты услуг;
6.4.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке оказания услуг.
6.5. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.
6.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
6.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, выполненных Исполнителем.
6.9. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

[bookmark: _ref_874132]7. Разрешение споров
[bookmark: _ref_877293]7.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение арбитражного суда города Санкт - Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.
7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручается лично под расписку той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней со дня ее получения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.
1. [bookmark: _ref_880370]Заключительные положения
[bookmark: _ref_880372][bookmark: _ref_880373][bookmark: _ref_880374]Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Контракт действует до «31» декабря 2027 г. а в части оплаты до полного исполнения. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, направляются одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):
· с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении;
[bookmark: _ref_1044652]Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
[bookmark: _ref_880376]Контракт составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой из сторон.
Приложение № 1 к Контракту: «Описание объекта закупки».
Приложение № 2 к Контракту: Расчет стоимости оказания услуг по осуществлению строительного контроля на объекте;
Приложение №3 к Контракту: «Акт о приемке оказанных услуг» (форма)
 Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Администрация Никольского городского
поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Адрес: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
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телефон: 8(81361)54532
e-mail: Nikolskoeadm@mail.ru
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Приложение № 1
                                                                                             К Контракту  от «    » _________ 2026 г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна»

Раздел 1. Цели и правовое основание
	Целью оказания услуг является осуществление строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».	
                                             1.2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
	Место оказания услуг: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, набережная реки Тосна на следующем объекте: «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна». 
Сроки оказание услуги: с даты заключения контракта и в течение всего периода выполнения работ Подрядной организацией.
Раздел 2. Требования 
	2.1.
	Требования к Исполнителю
	Компетентность деятельности «Исполнителя» подтверждается Аттестатом аккредитации испытательной лаборатории 
№ RU.АСК.ИЛ.941 от 21.05.2021, выданным уполномоченным органом - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО».

	2.2.
	Задачи исполнителя
	1. Обеспечить присутствие инженеров строительного контроля на объекте при производстве и сдаче ответственных этапов работ.
2. С целью повышения эффективности мероприятий по строительному контролю Исполнитель предоставляет Заказчику цветной фотоотчет о ходе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком. Исполнитель осуществляет строительный контроль в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений; контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

	2.3.
	Состав услуги
	В ходе проводимых работ на Объекте Исполнитель обязан:
– В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта представить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за строительный контроль на объекте с указанием идентификационных номеров из Национального реестра специалистов в области строительства. (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
– Ознакомиться для учета в работе с приказом Подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ на объекте, в т.ч. за качество выполняемых работ, безопасность труда, безопасность при работе подъемными механизмами и т.д.
– Дать оценку составу и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у Подрядчика;
– Проверять полноту и правильность проведения Подрядчиком лабораторных испытаний. 
Все используемое лабораторное и измерительное оборудование должно иметь действующую поверку (калибровку). Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколами испытаний (измерений).
– Осуществлять приемочный контроль, проводить проверку качества выполненных ремонтных работ), производить освидетельствование скрытых работ и приемку ответственных конструкций с составлением соответствующих актов; проверять и давать оценку правильности приемочного контроля, выполняемого подрядчиком;
– Контролировать соблюдение Подрядчиком и субподрядчиками календарного графика производства работ, определение причин простоев более 5 суток и информирование Заказчика об их возникновении;
– Проверять наличие, полноту и достоверность исполнительной документации и исполнительных съемок;
– Информировать Заказчика обо всех нарушениях и отступлениях от проектных решений, допущенных Подрядчиком при выполнении строительных работ;
– Проверять выполненные Подрядчиком объемы работ по существующим актам (формы КС-2), согласовывать формы КС-2;
– Обеспечить контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, комплекса работ по обращению с отходами в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком; 
– Участвовать во всех технических и организационных совещаниях;
– Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
– По работам, которые Подрядчиком были выполнены до момента подписания муниципального контракта с Исполнителем на осуществление строительного контроля, Исполнитель обязан выполнить необходимый объем контрольных измерений, лабораторных испытаний, подтверждающих соответствие видимых выполненных работ, без вскрытия конструкций нормативным документам, требованиям технических регламентов и условиям муниципального контракта.

	2.4.
	Оборот документов и отчетность (документы, подлежащие постоянному контролю)
	–  Технические паспорта, сертификаты качества на поставляемые готовые строительные конструкции с отметкой их приемки инспектирующей службой;
– Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ;
– Результаты лабораторных испытаний материалов;
– Акты освидетельствования скрытых работ;
– Акты освидетельствования ответственных конструкций;
– Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
– Общий журнал работ;
– Специальные журналы работ;
– Проекты производства работ;
– Графики производства работ;
– Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация.

	2.5.
	Перечень оказываемых услуг и срок
		Наименование услуг
	Срок исполнения

	Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ на объекте в установленном порядке
	по этапам

	Осуществление лабораторного контроля за качеством выполненных работ
	по этапам

	Проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых подрядными организациями, исполнителями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты
	по этапам

	Участие в приемке выполненных работ на объекте и подписании:
-актов сдачи-приемки выполненных работ;
-актов скрытых работ и промежуточной приемки;
	В период производства работ

	Принятие мер для устранения подрядными организациями выявленных дефектов на объекте
	в течение 5 (пяти рабочих) дней после обнаружения дефектов

	Осуществление контроля за соответствием объема, качества работ проектам, сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производстве
	постоянно


По окончанию строительства Объекта Исполнитель представляет отчет (заключение) на бумажном носителе. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.



Качество и безопасность работ, а также используемого оборудования и материалов, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую при выполнении работ, оказании услуг и сведения о характере выполняемых работ, оказанных услуг.
	2.6. Требования к техническим характеристикам оказанных услуг,
2.6.1. При оказании услуг Исполнитель:
Принимает от Заказчика документацию по Объекту «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».Находится на объекте в согласованное с Заказчиком время.
В процессе оказания услуг Исполнитель проверяет соответствие выполняемых работ, согласно Описанию объекта закупки и локальному сметному расчету.
Проводит контроль качества выполняемых на Объекте работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
При выполнении работ контролирует использование подрядной организацией только сертифицированных (при наличии требования о сертификации), имеющих свидетельства о поверке измерительных приборов и оборудования.
Лаборатория должна быть аттестована. Необходимые документы по аттестации лаборатории должны быть представлены Заказчику.
Осуществляет контроль подготовки Подрядчиком и представлением Заказчику документации в соответствии с действующими нормативными документами и другими нормативами.  
Ведет учет объемов выполненных работ по Объекту, представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ. Своевременно информирует его о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Подрядчиками.
Выдаёт Подрядчику предписания по срокам устранения замечаний и контролирует снятие замечаний.
Контролирует ведение Подрядчиками общего журнала работ, в которых фиксирует нарушения, отступления от утвержденной документации и других нормативных документов, выявленные при осуществлении строительного контроля за производством работ, устанавливает сроки устранения обнаруженных нарушений.
Участвует в освидетельствовании и оценке части выполненных работ, скрываемых при производстве последующих, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
Осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением предписаний и указаний, требований уполномоченных государственных органов и организаций, относящихся к вопросам качества работ, конструкций, материалов, изделий и оборудования, устранению дефектов и недоделок.
Участвует в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ).
Осуществляет проверку представленных к оплате Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2.
Проверяет и согласовывает акты приемки выполненных работ по форме КС-2, а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам извещает об этом Заказчика.
Обеспечивает учет объемов и некачественно выполненных подрядных работ. По согласованию с Заказчиком приостанавливает производство таких работ до решения вопросов, возникающих в ходе работ.
Участвует в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.
Извещает Заказчика во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий на Объекте работ.
Оформляет результаты услуг строительного контроля (технического надзора) в объеме и по форме (общий журнал работ, акты), предусмотренном нормативными правовыми актами в сфере строительства.
По окончанию оказания услуг передает Заказчику всю документацию, относящуюся к оказанным услугам и составленную в процессе выполнения работ, их сдаче и приемке.
2.6.2. Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться действующими на территории Российской Федерации инструкциями, техническими регламентами, нормативными документами и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество и состав работ.
2.6.3. Исполнитель соблюдает все правила и нормы охраны труда и техники безопасности на Объекте Заказчика и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.6.4. Исполнитель немедленно письменно предупреждает Заказчика, при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания услуг либо создают невозможность их выполнить в срок.
2.7. Требования к результатам оказанных услуги иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям Заказчика (приемка оказанных услуг)
2.7.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг по Объекту и следующие отчетные документы: счет, счет-фактуру (или счет, если Исполнитель не является плательщиком НДС).
2.7.2. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссионно, в соответствии с установленным порядком.
2.7.3. Исполнитель передает подрядной организации проверенную и подписанную со своей стороны исполнительную документацию, представленную подрядной организацией, выполнявшей работы по Объекту, для дальнейшей передачи указанных документов Заказчику.
2.7.4. Заказчику Исполнитель передает Отчет о проведении строительного контроля и акт оказанных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет полученную документацию и подписывает её.
2.7.5. В случае обнаружения при проверке несоответствия объемов фактически выполненных объемов работ, объемам, указанных в форме КС-2 или сметной документации, не полный комплект или неправильное оформление исполнительной документации, Заказчик направляет Исполнителю, осуществляющему строительный контроль, в тот же срок мотивированный отказ в подписании акта оказанных услуг. Подрядчик обязан исправить замечания в трёхдневный срок и повторно представить комплект документов на проверку.
2.7.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания сторонами акта оказанных услуг и с момента подписания и утверждения Акта о приемке выполненных работ по Объекту.
2.7.7. Подписанный сторонами акт оказанных услуг, подписания и утверждения Акта о приемке выполненных работ по Объекту является основанием для проведения расчетов по Контракту.
2.7.8. Исполнитель обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке выполненных работ недостатки, ухудшившие результат работ, в установленный Заказчиком либо согласованный сторонами срок.
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества оказанных услуг
	Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

	ЗАКАЗЧИК
Глава администрации 


                                                  
__________________А.Ю. Смирнов 	                      м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ




_________________ м.п

































Приложение № 2
                                                     к контракту № __________
             от «    » __________ 2026 г.

Расчет стоимости оказания услуг
на осуществление строительного контроля на объекте
	№
	Наименование услуг
	Ед-ца
	Кол-во
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Строительный контроль за выполнением работ на объекте: : «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».	
	Усл.ед.
	1
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	



        Всего к оплате _________________________________________________НДС/ НДС не облагается согласно статье 145 п,1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

	[bookmark: _Hlk169001553]

Глава администрации
                                                      



____________________ /А.Ю. Смирнов 	           м.п.
	







_________________ / / 
м.п.






Приложение № 3
                                                     к контракту № _________
                от «     » ________ 2026 г.	
АКТ О ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (форма)
г. Никольское					                                                      «___» _________2026 года.
[bookmark: _Hlk169260180]Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, действующая на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые  в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.В соответствии с Контрактом № __________ от «___»______2026 г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по в осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте : «Благоустройство общественной территории «Набережная реки Тосна».	 (далее – услуга).
2. Фактическое качество и объемы оказанных услуг соответствуют (не соответствуют) требованиям Контракта____________ ___________________________________________________
3. Вышеуказанные Услуги, согласно контракту, должны быть выполнены «___» ________ 2027 г., фактически выполнены «___» ________ 2027 г.
4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены______________________________________
5.Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта_______________
______________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет 
_____________________________________________________________________________________
			           (указывается порядок расчета штрафных санкций)
6.1.В соответствии с п. ____Контракта сумма пени составляет_________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (указывается порядок расчета пени)
Общая сумма неустойки составляет: ________________________________________________
7.Итоговая сумма подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания неустойки, составляет___________________________________________________________________________ НДС не облагается согласно статье 145 п,1 Налогового Кодекса Российской Федерации.
8. Результаты оказанных Услуг по Контракту: ___________________________________________________
9. После подписания настоящего Акта Услуги по Контракту считаются выполненными.

Заказчик:                                                                                                  Исполнитель:
	
__________________ _____________                                                  _______________ ___________ 
                                                                   Форма согласована:
Заказчик: 	                                                             Исполнитель:
   Глава администрации

__________________  /А.Ю. Смирнов/                                              _______________ /                                
				
