Утверждаю:

Директор МООДО

«ЦДО «Островки»

__________ Корзанов С.Ф.

(подпись)    (ФИО)

«___» _____________2026г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по выполнению проектных работ на обустройство экотропы на территории МООДО «ЦДО «Островки»

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание и основные исходные данные для проектирования | 1. Адресная программа строительства и капитального ремонта объектов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2026 год. 2. Исходные данные – в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 2 | Заказчик | МООДО «ЦДО «Островки» |
| 3 | Проектировщик | Определяется по результатам конкурса |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Источник финансирования | Бюджет Всеволожского муниципального района |
| 6 | Стадийность проектирования | I- Проектная документация Проектирование выполняется в соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и другими действующими нормативными документами. |
| 7 | Требование о выполнении вариантных разработок | Не требуется |
| 8 | Требования к очередности и этапам строительства | В один этап |
| 9 | Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, топо-геодезических и экологических изысканий и пр. | - инженерно-геодезические изыскания выполняются по отдельному договору |
| 10 | Назначение, тип здания, расчетная мощность (вместимость или пропускная способность) | Экотропа |
| 11 | Основные технико-экономические показатели: - протяженность на единицу вместимости | 1500м |
| 12 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания | В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией |
| 13 | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием. |
| 14 | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием. |
| 15 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей маломобильных групп населения | В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией, технологическим заданием. |
| 16 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 17 | Требования к проекту организации строительства | Не требуется |
| 18 | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | Не требуется |
| 19 | Требования к разработке сметной документации | 1. Раздел «Смета на строительство» должен содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом. Учесть затраты на плату за размещение и (или) утилизацию строительных и бытовых отходов, образующихся в процессе производства работ. Учесть затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям и на пуско-наладочные работы по инженерным сетям и оборудованию. Учесть затраты на подготовку территории строительства. Учесть затраты на ведение авторского надзора. ## 2. Состав сметной документации: ## - Пояснительная записка; ## - Ведомости объемов работ; ## - Дефектные ведомости; ## - Акт технического осмотра; ## - Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих и базовых ценах, объектный сметный расчет, локальные сметные расчеты); ## - Конъюнктурный анализ (при необходимости), с приложением прайс-листов, коммерческих предложений и т.д., согласованных с заказчиком; ## - Документы по утилизации; ## - Письма на подтверждение/отказ от лимитированных затрат; ## - Иная документация - удостоверяющие листы. ## Ведомости объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и расчеты объемов работ. ## Расчетом предусмотреть затраты: - за размещение и (или) утилизацию строительных и бытовых отходов, образующихся в процессе производства работ; - на технологическое присоединение к инженерным сетям и на пуско-наладочные работы по инженерным сетям и оборудованию; - на подготовку территории строительства; - на ведение авторского надзора. ## Состав разрабатываемой и передаваемой сметной документации: ## 1. СМ.ПЗ - Пояснительная записка к сметному расчету. ## 2. СМ.ССР - Сводный сметный расчет (в текущих и базовых ценах). ## 3. СМ.ОС - Смета на капитальный ремонт помещений зданий и сооружений. Объектные сметы. ## 4. СМ. ЛСР - Смета на капитальный ремонт помещений зданий и сооружений. Локальные сметные расчеты. ## 5. ВОР - Ведомости объёма работ. 6. КА - Конъюнктурный анализ. |
| 20 | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта | Не требуется |
| 21 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Не требуется |
| 22 | Требования о необходимости выполнения согласований | Проектные решения согласовать с Заказчиком |
| 23 | Требования к составу и содержанию проектной документации | В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией |
| 24 | Особые условия | Уведомить Заказчика о начале проведения полевых работ в рамках выполнения инженерных изысканий не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней. |
| 25 | Дополнительные требования | При разработке проектных решений руководствоваться разработанной концепцией экотропы. Получить положительное заключение экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости. |
| 26 | Требования к оформлению и комплектованию проекта | Проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов: «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства от 16.02.2008 г. № 87). Проектная и рабочая документация, а также материалы инженерных изысканий передаются Заказчику в следующем количестве: - В бумажном виде – 3экз.; - На электронных носителях, исключающих повторную запись, в редактируемом формате (*.doc,*.xlsх,*.dwg) искан-копии с бумажного носителя, с подписями исполнителей, в PDF формате – 3 экз. |
| 27 | Требования о необходимости осуществления авторского надзора | Ведение авторского надзора осуществляется по отдельному договору. |