Договор № _____________
на выполнение работ по замене приводов клапанов системы дымоудаления (МДУ‑1)
г. Мурино
«_____» ___________ 2026 г.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ  «Муринский ДСКВ № 3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Волковой Элланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, в лице_______________________________________________, действующий на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, на основании ст.93,  ч. 1, п. 5 с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, оказание услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», вместе далее именуемые «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора 
1.1 Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по замене приводов клапанов системы дымоудаления (МДУ 1) в количестве 32 шт. с последующими пусконаладочными работами согласно Локальному сметному расчету (Приложение 1), Дефектной ведомости (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Работы производятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 2, корпус 3, помещение 2Н (далее – Объект). Заказчик до начала работ предоставляет согласованное разрешение на выполнение монтажных и пусконаладочных работ на Объекте.
1.3. Оборудование для выполнения работ по замене приводов клапанов системы дымоудаления (МДУ‑1) приобретается Подрядчиком за счёт собственных средств. Стоимость оборудования, включая доставку, монтаж и пусконаладочные работы, включена в цену договора, указанную в п. 4.1. По окончании работ оборудование передаётся Заказчику по акту приёма‑передачи оборудования.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в следующие сроки:

    Начало работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

    Окончание работ – не позднее «25» ноября 2026 года.
1.5. ИКЗ 26 347031567604703014001 0001 000 0000 244
2. Условия выполнения работ и контроль их выполнения

2.1. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные договором работы своими силами и, при необходимости, вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.

2.2. Заказчик к дате начала выполнения работ обеспечивает готовность:

- объекта к монтажу оборудования, включая завершение строительных, отделочных и сварочных работ в помещениях, предназначенных для размещения оборудования;

- мест для складирования оборудования;
- распределительных щитов для подключения на период монтажа оборудования силовой электрической части оборудования и электроинструмента подрядчика.
2.3. Все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, оборудование предоставляет подрядчик.
2.4. Заказчик обеспечивает возможность использования подрядчиком коммунальных ресурсов в объеме, необходимом для проведения работ в соответствии с технической документацией. Оплату коммунальных ресурсов производит заказчик.
2.5. Заказчик обеспечивает беспрепятственный допуск на территорию и в помещения для выполнения работ по договору. Заказчик заранее согласовывает пропуск для сотрудников подрядчика на все время выполнения работ по настоящему договору.
2.6. Не позднее даты окончания выполнения работ подрядчик оформляет документацию о выполненных монтажных и пусконаладочных работах и передает ее Заказчику в течение 2 (двух) дней после оплаты работ по акту приема-передачи.

2.7. Заказчик вправе проверять выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. О проверке выполняемой работы заказчик должен уведомить подрядчика за 1 (один) рабочий день до ее проведения. Подрядчик обязан обеспечить возможность проверки в указанное заказчиком время и его представитель должен присутствовать при ее проведении.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Подрядчик обязуется в срок не позднее дня, следующего за днем фактического окончания выполнения работ, письменно уведомить заказчика о завершении работ и необходимости явки заказчика для осмотра, проверки и принятия их результата.
3.2. Заказчик обязуется осуществить приемку результата работ (осмотр, проверка и принятие) в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче. 

3.3. Приемка выполненных работ проводится непосредственно в месте выполнения работ.

3.4. Приемка работ выполняется представителями сторон, имеющими соответствующую доверенность, либо лицами, которые вправе действовать от имени заказчика или подрядчика без доверенности. 

3.5. Приемка работ оформляется сторонами путем составления и подписания в двух экземплярах акта о приемке выполненных работ.
3.6. Если заказчик уклоняется от приемки работ либо немотивированно отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ, подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт о сдаче выполненных работ подтверждает выполнение работ при условии уведомления заказчика об их завершении и вызова заказчика для приемки результата работ. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления в одностороннем порядке акта о сдаче выполненных работ направляет экземпляр этого акта заказчику.
3.7. При обнаружении недостатков результата работ сторонами составляется акт о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения.
4. Цена, срок и порядок оплаты работ
 4.1. Цена договора составляет ________(_____________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС или НДС не облагается, если (Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения). 
     4.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

     4.3. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору,
     Исполнитель несет за свой счет.

4.4. Оплата выполненных работ производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании отчетной документации, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счет-фактуры (при необходимости), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы.

5. Качество и гарантийные обязательства
 5.1. Качество работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами и технической документацией.

5.2. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах.
5.3. Подрядчик не несет ответственность за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество работ.

5.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 1 (один) год, а на оборудование в соответствии с гарантией производителя.
5.5. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ, а в случае, предусмотренном п. 3.6 договора, с момента доставки составленного подрядчиком в одностороннем порядке акта о приемке выполненных работ заказчику.

5.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков работ заказчик должен письменно заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

5.7. В случае предъявления заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения этого требования. При этом стороны своим соглашением вправе согласовать иной срок.
6. Ответственность сторон 
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ заказчик вправе потребовать с подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков оплаты работ подрядчик вправе потребовать с заказчика уплаты неустойки (пеней) за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы договора.
7. Разрешение споров
7.1. До предъявления иска, вытекающего из договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.

7.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 календарных дней с момента получения претензии другой стороной.
8. Заключительные условия 
8.1. Договор вступает в силу с даты его заключения.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения должны направляться по адресу, указанному в разделе "Адреса, реквизиты и подписи сторон", одним из следующих способов:

· курьерской доставкой. Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны. Расписка должна содержать наименование документа, дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего документ;

· заказным письмом с уведомлением о вручении.
· по электронной почте
8.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения, касающиеся договора, влекут для получающей их стороны гражданско-правовые последствия с момента доставки сообщения ей или ее представителю.

8.5. Сообщение считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу, которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 

8.7. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет 

9.2. Приложение № 2 – Дефектная ведомость
               9. Реквизиты и подписи Сторон 
	ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
_________________/                           /  

М.П.  
	ЗАКАЗЧИК: 

МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» 

188677, Ленинградская область, муниципальный район Всеволожский, городское поселение Муринское, г. Мурино, бульвар Менделеева, д. 2,корпус 3, помещение 2Н

ИНН 4703156760  КПП470301001  ОГРН 1184704008906

ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург 

КФ администрации Всеволожского муниципального района (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3», л/с 20015410101)
К/с 40102810745370000098

БИК 044030098

Р/С 03234643416120004500

Е-mail: murdskv3@mail.ru
Тел. 8(812) 493 77-07

Заведующий

__________________ Волкова Э.И.  

            М.П.
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