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Проект договора 
[bookmark: OLE_LINK1]Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»  (далее учреждение), в лице директора Беганской  Людмилы Александровны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (ИКЗ 26 34703011437470301 001 0002 000 0000 000), о   нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» электроиспытание электроустановок до 1000В зданий, согласно техническому заданию (Приложение 1), расположенных по адресам:
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1, 
  г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 
1.2. В состав работ входит:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1
В состав работ входит:
-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 167линий;
-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 167 токоприемников;
-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 167 точек;
- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур.
г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5
В состав работ входит:
-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 70 линий;
-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 70 токоприемников;
-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 70 точек;
- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 83000,00 (Восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании пункта 3 статьи 346.11 гл.26.2 НК РФ.
2.2. 100% расчет за выполненные работы Заказчик осуществляет с Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД или Акта приемки выполненных работ.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Изменение стоимости работ возможно, при этом Сторонами заключается Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки оказания услуг: 
- начало: с момента подписания контракта;
- окончание: не позднее 30.11.2026.

4. Обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.
[bookmark: _GoBack]4.2. Подрядчик обязуется по результатам выполнения работ выдать Заказчику следующие документы: протоколы испытаний (инструментального контроля) электроустановок, акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Отчетные документы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативных документов.
4.4. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению работ в установленные Договором сроки.
4.5. Подрядчик гарантирует, что имеет все соответствующие разрешения (лицензии, сертификаты, допуски и т.д.), необходимые для исполнения своих обязательств по Договору.
 4.6. Подрядчик обязан обеспечить, при выполнении работ, соблюдение его работниками установленных правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности и нести ответственность за допущенные нарушения.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
- своевременно производить оплату выполненных работ согласно разделу 2 Договора;
-	обеспечить в необходимых случаях присутствие представителя Заказчика, знающего схему электроснабжения электроустановки;
-	 обеспечить доступ во все щиты и помещения и согласовать проведение необходимых отключений на период выполнения работ.

6. Сдача и приемка работ
6.1. В случае несоответствия электроустановки действующим нормативным документам Заказчику выдается ведомость дефектов (замечания), которые Заказчик должен устранить.
6.2. При готовности работ к сдаче Подрядчик в течение пяти рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика и передать для подписания два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением протоколов испытаний электроустановок.
6.3. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчик акта сдачи-приемки выполненных работ с полным комплектом документов принять выполненные работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, либо указать причину отказа. 
6.4. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Ответственность за безопасное проведение работ по испытаниям электроустановок несет Подрядчик.
7.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы аванса за каждый день просрочки, но не более суммы аванса.
7.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности (п. 2.1.) за каждый день просрочки, но не более суммы задолженности.
7.5. Начисление неустойки осуществляется только в случае предъявления претензий потерпевшей Стороной. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.11.2026г.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	
ПОДРЯДЧИК:

	
ЗАКАЗЧИК:
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
ИНН  4703011437  КПП:470301001
ОГРН: 1034700564194 
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск», л/с 20001410026, 21001310026),
Р/с: 03234643416120004500
ОКЦ  № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской  области г. Санкт-Петербург
БИК  ТОФК : 044030098,БИК банка 044030001
ОКТМО: 41612101001  
Юридический адрес: 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1; 
Электронная почта: BDMCH.mus@mail.ru
Директор

________________/ Беганская Л.А./











                                                                                          Приложение 1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ        

   	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей 

                                                                                                    
                                             1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
2.     Адреса выполнения работ: 
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1, 
 г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5

3. Сроки выполнения работ: 21.08.2026г. – 30.11.2026г.
4.Цели использования результатов работ: Электроизмерения производятся с целью обеспечить надежную, безопасную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.
5.Виды выполняемых работ:
В состав работ входит:
- Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
- Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В;
- Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль»;
- Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- Измерение сопротивления контура заземления;
- Составление технического отчета.

1. Условия выполнения работ: выполнение объема работ своими материалами, средствами с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам и СНиПам.
1.  Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых товаров, в т.ч. оборудования: При оказании услуг Исполнитель применяет лабораторию, имеющую Свидетельство о регистрации электролаборатории в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н п.39.1.  
1. Общие требования к выполнению работ: все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, ПТЭЭПЭЭ, ППБ, ПТБ и требованиями инспектирующих надзорных органов (Госэнергонадзор, Пожарная инспекция, Санитарный надзор, ГОСТ Р 50571.28-2007.). Профилактические электрические измерения провести с целью обнаружения неисправности или не соответствия нормам и правилам устройств электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ПОТ ЭУ, ГОСТ Р 50571.28-2007). Все работы провести по утвержденным методикам и программам.  и другими нормативными документами;
2. ВСН 55-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г., №312;
2. Подрядчик обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Подрядчика;
2. Все работы выполняются лицами, обученными и имеющими удостоверения, подтверждающие их квалификацию.

6.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: последовательность выполнения работ устанавливается графиком производства работ, который разрабатывается Исполнителем до заключения договора, является приложением к договору и утверждается Заказчиком.
7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологий производства работ; качество выполненных работ подтверждается техническим отчетом электроизмерительной лаборатории, который должен состоять из следующих документов: 1) Протокол №1 – Визуальный осмотр; 2) Протокол №2 – Проверка сопротивления изоляции проводов, оборудования; 3) Протокол №3 – Проверка согласования параметров петли «фаза-нуль»; 4) Протокол №4 – Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземления 5) Протокол №5 – Измерение сопротивления заземляющих устройств.
8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при выполнении измерений параметров электросетей соблюдать требования ГОСТ Р.50571.16-99, ПУЭ, ПТЭЭП-ОЗ, ПОТ ЭУ и нормативно-техническую документацию на средства защиты. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один (производитель работ) из них должен быть с группой IV по электробезопасности, второй (член бригады) – с III группой до 1000В, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Перед началом работ Подрядчик предоставляет журнал организации, в котором указан список лиц, имеющих право выполнять электрические измерения, и удостоверения этих лиц с отметкой обучающего центра (Энергонадзор и т.д.). В период проведения измерений электрооборудования и устранения выявленных дефектов Подрядчик не допускает посторонних лиц в зону измерений, особенно учащихся и воспитанников учреждения, устанавливает ограждения и наблюдающего за производством работ. При производстве работ Подрядчик соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик оплачивает штрафные санкции, выставляемые Заказчику проверяющими и контролирующими организациями по предмету договора в полном объеме.
9.Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: сдача работ производится в соответствии с условиями, установленными договором с предоставлением Акта выполненных работ. 
10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Подрядчик представляет Заказчику полный пакет бухгалтерской документации (счет, счет – фактура (в том случае, если Заказчик является плательщиком НДС), акт выполненных работ); технической документации (технический отчет, копию свидетельства на право проведения работ). 
11.Требования по объему гарантий качества работ: гарантийный срок устанавливается на все выполненные работы на период 12 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
12.Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно законодательства РФ.
13. Сведения о функциональных, технических и качественных эксплуатационных характеристиках услуги

1. г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1
В состав работ входит:
-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 167линий;
-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 167 токоприемников;
-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 167 точек;
- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур.
2. г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5
В состав работ входит:
-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 70 линий;
-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 70 токоприемников;
-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 70 точек;
- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур

Дополнение к тех. заданию.
Измерение сопротивления изоляции установок имеет право производить специализированная организация (электролаборатория), у которой есть обученный персонал и должны быть специальные средства измерения (испытательные установки). 
Организация должна представить свидетельство о регистрации электролаборатории в которой указано право проведения специальных работ
Согласно ПОТ ЭУ
Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках
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