
ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № 
на выполнение работ по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5)
ИКЗ № 26 34715029573471501001 0025 000 0000 244

пос. Совхозный                                                                                                                        «00» октября  2026 г.

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в лице главы Волкова К.А. в лице, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и______________, действующий на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5) (далее – Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1), Спецификацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объем, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ – с даты подписания настоящего Контракта до «31» октября 2026 года. 
2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 3.1. Цена по настоящему Контракту составляет 171 129,16 рублей (Сто семьдесят одна тысяча сто двадцать девять рублей 16 копеек), в том числе НДС/без НДС.
3.2. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.
3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия Контракта, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта и включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества.
	3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ, цена контракта подлежит уменьшению, исходя из цены единицы работы.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]	3.5. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
Источник финансирования: бюджет Самойловского сельского поселения.
3.6. На  выполнение работ сторонами составляется акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При необходимости проведения проверки соответствия выполненных работ актам формы КС-2 и КС-3, указанные действия осуществляются силами «Заказчика» в  течение трех рабочих дней с момента передачи соответствующих документов.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.Обеспечить беспрепятственный допуск рабочих и техники Подрядчика на объект.
 4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в течение 2 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.4. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.5.При выполнении работ:
- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, 
- обеспечить сохранность зеленых насаждений на прилегающей территории,
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц.
4.2.6. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, правилами. 
4.2.7. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных работ, работ по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время выполнения работ.
4.2.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 
4.2.9. Согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на Объектах.
4.2.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.12. Своевременно вывозить с Объекта образовавшийся в процессе выполнения работ мусор. 
4.2.13. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение одного рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.14. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.15. После сдачи работ, в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор, оставленный после выполнения работ. 
4.2.16. Привлекать к выполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами. 
4.2.17. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
4.2.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.19. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком. 
4.2.20. В случае привлечения к работам по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков) нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные

4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.4.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности работ к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к проверке и приёмке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 1 рабочего дня.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик вправе назначить своих сотрудников в количестве 5 человек (далее приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего  дня следующего за днем окончания выполнения работ.
5.4. Приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 1 рабочего дня. По итогу проведения экспертизы выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объектов или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за  повреждение Объектов или его части. 
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объектов в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объектов, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объектов в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объектов недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11.  Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктом 9.4.настоящего контракта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к данному виду выполняемых работ.
6.2.Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность оборудования, используемого при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами 
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
6.5. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3 За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы в соответствии с п. 7.7.1, п. 7.7.2 настоящего Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
   7.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей). 
7.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в  сумме 1000 рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).
 7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. При ненадлежащем исполнении или неисполнении Исполнителем обязательств по Контракту, а также в случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,  Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), при этом обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в установленном порядке осуществляются Заказчиком. 
   7.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
    7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
8.3. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта обеими сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:
9.3.1. Если Подрядчик после заключения Контракта отказался от выполнения работ;
9.3.2. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;
9.3.3. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
          9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем  в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты  принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.
9.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр контрактов, заключенных заказчиками.
11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 –Описание объекта закупки;
- Приложение № 2 – Спецификация.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Адрес: 187681, Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. Совхозный, д.11
ОГРН    1144715030767   
ОКАТО 41203876000
ИНН/ КПП       4715029573/ 471501001
КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            
лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 
КС   03231643416034764500 в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
ЕКС  40102810745370000098
БИК 044030098
ОКТМО 41603476101
ОКПО 11169788, ОКОГУ 3300500
ОКФС 14, ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.31
e-mail: samoilovo@list.ru
тел./факс  (81366) 65-325 / 65-375   


Глава администрации 

______________________К.А. Волков
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Приложение № 1 к Контракту 
№ 00 от 00.00.2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk97305280]на выполнение работ по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5)


1. Предмет контракта: Выполнение работ по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5)
2. Объем выполняемых работ: согласно Приложению № 1,2 к настоящему Описанию объекта закупки.
[bookmark: _Hlk139215150]3. Срок выполнения работ:
[bookmark: _Hlk122450423]Начало: с даты заключения контракта;
Окончание: 31 октября 2026 г.
4. Место выполнения работ: 187681, Ленинградская область, пос. Совхозный, д. 4
[bookmark: _Hlk135648873]5.Условия выполнения работ: Работы  по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5) должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с надлежащим качеством. 
Подрядчик в период выполнения работ на объекте обязан обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. Работы выполняются оборудованием Подрядчика, доставка оборудования, рабочих - транспортом Подрядчика, за счет Подрядчика.
6. Общие требования к выполняемым работам:
Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. 
Выполнять работы, при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. 
При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:
- вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с нормами действующего законодательства по обращению со строительными отходами;
- не допускать загрязнения прилегающей к зоне производства работ территории.
[bookmark: _Hlk123117597]Подрядчик обязан производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объеме обеспечить окончательную уборку от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.
В случае повреждения имущества, принадлежащего Заказчику, Подрядчик устраняет нанесенный ущерб за свой счёт.
Очередность проведения работ должна учитываться в соответствии со спецификой работы учреждения и согласовываться с Заказчиком.
Заказчик не обязан предоставлять Подрядчику бытовые помещения для рабочих, на своей территории.

7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ и используемых материалов: 
Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, нормативными документами, действующими в отношении данного вида работ на территории Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk123117167][bookmark: _Hlk123117087]Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта, которые должны предоставляться Заказчику до выполнения работ.

8. Требования техники безопасности и охраны окружающей среды:
Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов. 
Ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности на объекте при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:
9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 24 месяца. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ (дня подписания Заказчиком документа о приемке по последнему периоду выполнения работ), а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на используемые материалы и оборудование. В случае обнаружения несоответствий (недостатков, нарушений) в выполненных и принятых Заказчиком работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить несоответствия (недостатки, нарушения) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
9.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
9.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на период устранения недостатков или дефектов возлагаются на Подрядчика. 
9.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока. 

10. Требования к результатам работ:
Результатом работ является законченный (выполненный в полном объеме и с надлежащим качеством) вышеуказанный объем работ, в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Результат выполненных работ оформляется документом о приемке в порядке, установленном в контракте.
Подрядчик, при сдаче работ, предоставляет Заказчику комплект отчётной документации: 
- счёт на оплату - 1экземпляр на бумажном носителе;
- счет-фактура (при необходимости) - 1экземпляр на бумажном носителе;
- акт о приемке выполненных работ  - 3 экземпляра на бумажном носителе;
        - другие документы, наличие которых позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом объекте в целом в соответствии с нормами действующего законодательства на момент сдачи работ.
	Приложение: Локальный сметный расчет № 1. 
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Приложение к описанию объекта закупки
	Согласовано:
Подрядчик:
____________________ /  / 

	Утверждаю:
Заказчик:
___________________ / К.А.Волков /

	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.35

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №18

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №18

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства N-ской области от № 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	1



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Частичный ремонт кровли в МЖД № 4 п. Совхозный (над муниципальной квартирой № 5)
(наименование объекта капитального строительства)

	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	Дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	2 квартал  2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	171.13 (160.25)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	20.75 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч.

	строительных работ
	171.13 (160.25)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0.20
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	



	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСНр 58-01-007-07
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой
	100 м2
	0.8
	
	0.8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	558.24
	1
	20753.13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	52.68

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	110.33

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	73402.64

	1.1
	1-100-35
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,5)
	чел.-ч
	46.47
	
	37.176
	558.24
	
	
	
	20753.13

	1.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.15
	1
	0.12
	37.32
	
	4.48
	1.58
	7,08

	1.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.15
	
	0.12
	525.15
	
	
	
	63.02

	1.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1
	0.08
	569.98
	
	477.92
	-
	45,60

	1.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.08
	591.34
	
	
	
	47.31

	1.6
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	27.48
	1
	21.984
	41.38
	
	
	1.70
	1546,49

	1.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	1
	0.00112
	70296.2
	
	
	1.23
	96,84

	1.8
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1.5
	1
	1.2
	3778.62
	
	
	1.35
	6121,36

	1.9
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.043
	1
	0.0344
	55898.18
	
	
	1.34
	2576,68

	1.10
	12.1.02.03-0164
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2
	м2
	П
	1
	107.2
	275.45
	
	
	2.12
	62599,87

	1.11
	01.2.03.03-0122
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм
	кг
	П
	1
	1.68
	154.29
	
	
	1.78
	461,39

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	20753.13

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.25
	
	
	
	
	
	
	110.33

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	39390.25
	
	94318.78

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	21869.62
	
	20863.46

	
	Пр/812-092
	НР:  Крыши, кровли
	%
	90
	
	90,00
	
	
	1507.26
	
	18777.11

	
	Пр/774-092 
	СП: Крыши, кровли
	%
	46
	
	46,00
	
	
	770.38
	
	9597.19

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	96596.41
	
	122693.08

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	2777.98
	
	20753.13

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	9555.36
	
	52.68

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	9836.57
	
	110.33

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	90979.36

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20863.46

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	13432.00
	
	18777.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	6022.00
	
	9597.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	2777.98
	
	20753.13

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	9555.36
	
	52.68

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	9836.57
	
	110.33

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	90979.36

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	20863.46

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	13432.00
	
	18777.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	6022.00
	
	9597.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	131348.64
	
	140269.80

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	22
	
	
	
	
	28896.70
	22
	30859.36

	
	
	Итого по  смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	160245.34
	
	171129.16



Составил: ___________________   /Г.Н. Благодатская/

[bookmark: _GoBack]Проверил: ___________________   /В.М. Соболева/


Приложение № 2 к Контракту 
№ 00 от 00.00.2026 г.

Спецификация

	№
пп
	Вид работ
	Количество
	Стоимость за ед., в т.ч. НДС, руб. (или НДС не облагается)
	Стоимость итого, в т.ч. НДС, руб. (или НДС не облагается)

	1
	Работы по по частичному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме по адресу пос. Совхозный, д.4 (над муниципальной квартирой № 5)
	1 усл. ед.
	171 129,16
	171 129,16
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