Приложение №__ к Техническому заданию

# График выполнения работ

«Изготовление и установка жалюзи

в Учебном корпусе  ГБПОУ ЛО "ТМК"»

| Виды работ | Недели |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Изготовление жалюзи | х |  |
| Монтажные работы | х | х |
| Сдача объекта |  | х |