

Контракт № 
на выполнение работ по текущему ремонту электропроводки на территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6
(Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей)

г. Санкт-Петербург						                «___» ______________ 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» (ГБУК ЛО «Музейное агентство»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юруть Юрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (идентификационный код закупки: 26 27825414608470501001 0001 000 0000 244), на основании пункта 4, части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по текущему ремонту электропроводки на территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6 (Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей) (далее - Работы).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.3. [bookmark: _Hlk223601790][bookmark: _Hlk223601805]Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями Контракта, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – ООЗ ), Расчета стоимости работ (Приложение № 2 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью Контракта, определяющих объём, содержание и виды Работ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими выполнение таких работ, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения такого вида работ, действующими в Российской Федерации.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет __________ (___________) рублей ___ копеек включая НДС ___% в размере __________ (___________) рублей ___ копеек (или: указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации).
2.1.1. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2026 год. 
2.1.2. Авансирование не предусмотрено.
2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации, является твердой, индексации не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения Работ, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных затрат Подрядчика, связанных с выполнением Работ.
2.3. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), оригинала счета, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
2.4. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, которое осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета Ленинградской области. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена единицы дополнительно выполняемых Работ, и цена единицы Работ при сокращении потребности в выполнении части такой Работы определяются как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество таких Работ.
2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, условий Контракта и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
2.7. Счет на оплату, Акт сдачи-приемки выполненных работ, указанные в Контракте (далее – Документы) составляются Поставщиком в электронной форме и направляются Заказчику через информационно-телекоммуникационные сети посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи через оператора электронного документооборота. На момент заключения настоящего Контракта оператором электронного документооборота, через которого Заказчик может принимать Документы, является общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор» (ИНН: 7605016030, ОГРН 1027600787994), программа «СБИС».
Датой выставления Поставщиком Документов Заказчику посредством информационно-телекоммуникационных сетей считается дата подтверждения оператором электронного документооборота выставления Заказчику Документов от Поставщика.
В случае неполучения Заказчиком подтверждения оператором электронного документооборота о выставлении Поставщиком Документов Заказчику, расчеты по настоящему Контракту производятся после направления Документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченным представителем Поставщика по адресу Заказчика в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта. Настоящим пунктом Стороны признают, что электронные Документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя Поставщика в порядке, установленном требованиями действующего законодательства, равнозначны Документам на бумажных носителях. Заказчик обеспечивает конфиденциальность ключа электронной подписи.
Разные экземпляры одного и того же документа могут быть оформлены Сторонами, как в электронной форме, так и на бумажном носителе.
В случае изменения оператора электронного документооборота Заказчик направляет Поставщику уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до его изменения посредством электронного документооборота или на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 15 Контракта, с последующим составлением дополнительного соглашения к Контракту.
Взаимодействие Сторон по электронному документообороту с использованием электронной подписи регулируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Место выполнения работ: Ивангородский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - объект культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева» (ансамбль), в составе: 1. Главный дом (1863-1871), 2. Флигель (1863-1871) г., расположенный по адресу: Ленинградская обл, Кингисеппский м.р-н, Ивангородское г.п., Ивангород г, Кингисеппское ш, 6.
3.2. Срок выполнения Работ: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта, включая сроки выполнения Работ, подготовки отчетной и исполнительной документации и других требований, указанных в Контракте.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача и приемка выполненных Работ производится в порядке, установленном Контрактом.
4.2. По факту завершения выполнения Работ по Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ путем направления письменного уведомления (далее – Уведомление) в адрес Заказчика по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, лит. А. Уведомление должно быть подписано руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом Подрядчика.
4.3. Подрядчик одновременно с уведомлением о готовности к сдаче выполненных Работ передает Заказчику следующие документы:
4.3.1. Оригинал счета на оплату выполненных Работ.
4.3.2. Подписанный уполномоченным представителем Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах;
4.3.3. Иные документы, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.4. Датой окончания выполнения Работ по Контракту, считается дата подписания Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту).
4.5. Приемка выполненных Работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3 Контракта, либо Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней направляется мотивированный отказ, с указанием невыполненных или некачественно выполненных Подрядчиком Работ, выполненных не в полном объеме, а также с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
4.6. При приемке Работ Заказчик проводит экспертизу выполненных Работ, результат экспертизы отражается в Акте сдачи-приёмки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту). Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами, а также независимыми экспертами, экспертными организациями, привлеченными для ее проведения.
4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, направив Подрядчику мотивированный отказ в случае:
а) выполнения Работ по Контракту не в полном объеме;
б) выполнения Работ, не предусмотренных Контрактом;
в) выполнения Работ с нарушением условий Контракта;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.8. Устранение недостатков производится Подрядчиком за счет собственных средств без дополнительной оплаты в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если Заказчиком в мотивированном отказе не установлен больший срок. После устранения недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику документы, указанные в п. 4.3 Контракта. Заказчик в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляет проверку выполненных Подрядчиком Работ по Контракту, при этом устранение недостатков Подрядчиком не является основанием для увеличения сроков выполнения Работ и/или освобождения Подрядчика от ответственности за несвоевременное выполнение Работ.
4.9. В случае, если в силу характера Работ устранение недостатков некачественных Работ не представляется возможным, Подрядчик обязан предоставить Заказчику новый Акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту), исключив из него Работы, от приемки которых Заказчик отказался, и уменьшив сумму Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) на стоимость таких Работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3. Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.6. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Подрядчику.
5.2.2. Принять Работы, выполненные с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.
5.2.3. Оплатить Работы, выполненные с надлежащим качеством, в порядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта, при условии предоставления Подрядчиком отчетных документов, предусмотренных Контрактом.
5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.3 Контракта, при условии отсутствия у Заказчика претензий к выполненным Работам.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта, при условии предоставления Подрядчиком отчетных документов, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнять Работы собственными силами с использованием своих материалов и оборудования.
5.4.2. Нести ответственность за качественные и безопасные методы выполнения Работ.
5.4.3. Своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством выполнять Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями охраны труда, пожарной безопасности, СНиПов и ГОСТов, иными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные 
в п. 4.3 Контракта.
5.4.5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за процессом выполнения Работ, по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.
5.4.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, а также при приемке Заказчиком Работ, за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполнения Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и Контрактом.
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств): 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.12. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и повлекших за собой такие условия, что Заказчик вынужден заказывать выполнение Работ у третьей стороны, Заказчик вправе требовать возмещение убытков в виде разницы между установленной ценой в Контракте и ценой выполненных Заказчику Работ по совершенной сделке.
6.13. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.13.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
6.13.2. соразмерного уменьшения установленной за Работы цены,
6.13.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Если отступления от условий Контракта при выполнении Работ или иные недостатки результата выполнения Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.
Условия Контракта об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,                                                                                           ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента их надлежащего исполнения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта.
8.2. Контракт может быть изменен в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, влияющего на условия Контракта, или по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписанному Сторонами, в том числе в следующих случаях:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;
2) по предложению Заказчика по увеличению предусмотренных Контрактом объемов Работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшению предусмотренных Контрактом, объемов выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ;
3) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
8.3. Любые изменения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. При изменении действующего законодательства Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение.
8.4. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта:
8.5.1. Если Подрядчик не приступает своевременно (задержка более чем на 3 (три) календарных дня) к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
8.5.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта.
8.5.3. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки выполненных Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
8.5.4. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, выполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес.
8.5.5. Подрядчик фактически не исполняет предписания Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком.
8.5.6. Работы, предусмотренные Контрактом, Подрядчиком не выполнены Подрядчиком, либо Работы выполнены с недостатками, не позволяющими Заказчику осуществить их приемку.
8.5.7. Проводится ликвидация Подрядчика или арбитражным судом принято решение о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Подрядчика приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.3.1. В претензии должны быть указаны предмет и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной в соответствии с положениями Контракта. Претензия должна быть подтверждена актами или иными документами.
9.3.2. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.
9.3.3. По полученной претензии Сторона обязана направить письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения направившей Стороне. 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае выявления у Сторон информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
11.1. Все уведомления, извещения и требования (претензии), необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, с дублированием по электронной почте, телефаксу, иным средствам связи, с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами в разделе 15 Контракта.
11.2. Уведомления, извещения и требования (претензии), направленные по техническим средствам связи (факс, телекс, электронная почта и т.п.) имеют юридическую силу в случае их последующей замены на подлинник.
11.3. Уведомления, извещения и требования (претензии) направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.4. Уведомление, извещение и требование (претензия), направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
11.5. Уведомление, извещение и требование (претензия), направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
11.6. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, указанному в разделе 15 Контракта, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Вся информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам как во время, так и по истечении срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса фактического местонахождения, наименования и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения письменно известить об этом другую Сторону.
13.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.5. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.6. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
13.7. Контракт составлен и подписан в электронном виде.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:
14.1.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки,
14.1.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ,
14.1.3. Приложение № 3 – Образец Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» 
(ГБУК ЛО «Музейное агентство»)
Адрес юридический: 188356, Ленинградская область, 
с. Рождествено, ул. Музейная, д. 1.
Адрес почтовый: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, лит. А, Тел.: 579-57-22
E-mail:   mus_agency_obl@lenoblmus.ru
ИНН 7825414608 / КПП 470501001
ОГРН 1037843064533
ОКТМО 41518000280
Наименование получателя: Комитет финансов Ленинградской области 
(ГБУК ЛО «Музейное агентство», л/с 20975932006)
Р/с  03224643410000004500
в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России // 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   
БИК: 044030098
К/с  40102810745370000098

Директор 
ГБУК ЛО «Музейное агентство»

____________________ Ю.И. Юруть
	«Подрядчик»:
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                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                     к Контракту № 
от «___» сентября 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по текущему ремонту электропроводки на территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6
(Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей)

	1. 
	Объект
	1.1 Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей - объект культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева» (ансамбль), в составе: 1. Главный дом (1863-1871), 2. Флигель (1863-1871) г. (далее Объект)

	2. 
	Местонахождение Объекта
	2.1 Ленинградская обл, Кингисеппский м.р-н, Ивангородское г.п., Ивангород г, Кингисеппское ш, 6

	3. 
	[bookmark: _Toc37262646]Наименование работы
	3.1 Выполнение работ по текущему ремонту электропроводки в Ивангородском филиале ГБУК ЛО «Музейное агентство» (далее – Работа)

	4. 
	[bookmark: _Toc37262647]Цель Работ
	4.1. Приведение электропроводки, проложенной по фасаду Объекта в надлежащее визуальное состояние

	5. 
	Срок выполнения Работ
	5.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта, включая сроки выполнения Работ, подготовки отчетной и исполнительной документации и других требований, указанных в Контракте.

	6. 
	Требование к объему Работ
	Объем Работ указан в Приложении № 1 к техническому заданию, в том числе:
1. Необходимые для выполнения работ оборудование и материалы приобретаются и доставляются на адрес места выполнения Работ силами и за счет Подрядчика.
1. Выполнение Работ выполняется материалами и техническими средствами Подрядчика и включены в стоимость Работ.

	7. 
	Зона выполнения Работ
	7.1 Территория и фасад Объекта

	8. 
	Требования к качеству, безопасности выполняемых Работ
	При организации и проведении Работ Подрядчиком должны выполняться требования, действующих нормативных правовых актов в строительстве, государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил (СанПиН), методических документов в строительстве (МДС), сметных норм, технических и технологических рекомендаций (ТР), определяющих нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.
Подрядчик гарантирует качество выполненных по Контракту Работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте, установленными техническими нормами и положениями законодательства Российской Федерации
Подрядчик гарантирует соблюдение технологии и качества выполняемых Работ, используемых материалов и оборудования, 
Все Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами и инструкциями изготовителей оборудования.
Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая),
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ 30494-2011. «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

	9. 
	Требования к Подрядчику и его работникам
	1. Подрядчик при выполнении Работ обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
1. Все рабочие Подрядчика, не имеющие российского гражданства, должны иметь паспорта и разрешение на работу или патент, позволяющие осуществлять трудовую деятельность на территории Ленинградской области, оформленные в соответствии с требованиями Главного управления по вопросам миграции МВД России (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным договором). Ущерб, причиненный в процессе выполнения Работ Объектам, расположенным в зоне выполнения Работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.
1. К выполнению Работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных, обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами.
1. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
1. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим Работы по Контракту, правила техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (ГОСТ 12.1.004-91 и СНиП 12-03-2001), а также действующих на Объекте правил внутреннего распорядка. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение техники безопасности Подрядчиком.

	10. 
	Требования к организации выполнения Работ на Объекте
	Время и дата выполнения Работ на Объекте предварительно согласовывается с представителем Заказчика – заведующим Объекта. 
Контакты:
Объект по адресу Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6, лит.А
Телефон: 89119862038
Е-mail: ivangorod@lenoblmus.ru
Заведующий Объекта – Миронова Ирина Николаевна
10.1. Подрядчик обязан предусмотреть следующие ограничения выполнения Работ:
10.1.1 не выполнять Работы в нерабочие дни и часы Объекта, без предварительного согласования с Заведующим Объекта;
10.1.2 не начинать Работы, сопряженных с шумом, ранее 9:00 и (или) заканчивать их позднее 17:00;
10.1.3 не применять при выполнении Работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации. Если для качественного выполнения Работ требуется применение такого оборудования и инструментов, необходимо дополнительно согласовать условия работы такого оборудования и инструмента с Заказчиком;
10.1.4 в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях,
10.1.5 не загромождать и не загрязнять оборудованием и инструментами, расходными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать место Работ с вывозом на свалку;
10.1.6 категорически не допускать попадания мусора и пыли в соседние помещения. Во время выполнения Работ необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению пылеобразования: защитные экраны, короба, тамбура, ежедневная уборка строительного мусора с затаривание его в мешки, транспортировка и вывоз строительного мусора еженедельно.
10.1.7 категорически не допускать проживание сотрудников Подрядчика на территории Объекта.
10.2  В связи со спецификой деятельности Заказчик устанавливает, а Подрядчик гарантирует соблюдение следующих обязательных требований к трудовым ресурсам:
10.2.1. наличие квалификации и опыта у работников, выполняющие Работы;
10.2.2. вежливость работников, соблюдение этики и поведения по отношению к сотрудникам Заказчика и посетителям.
10.2.3. эстетичный, опрятный внешний вид работников, отсутствие неприятного запаха;
10.2.4. недопустимость появления на территории и помещениях Объекта Заказчика работников, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или иного опьянения;
10.2.5. соблюдение работниками Подрядчика Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: запрет курения в помещениях и на прилегающей территории Музеев Заказчика.
10.3 Работы выполняются в условиях действующего Объекта Заказчика без прекращения его функционирования. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.
10.4 Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

	11. 
	Требования к применяемых материалам при выполнении Работ
	11.1. Работы должны выполняться с использованием высококачественных материалов и имеющих сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации и/или сертификаты качества и соответствующие требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ, и другим нормативно-правовым документам. Сертификаты или копии сертификатов, паспорта на материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования. Все используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми и соответствовать ГОСТ и ТУ. Срок годности используемых материалов должен быть не менее срока годности, установленного производителем.

	12. 
	Требования к объему документов, предоставляемых Заказчику при заключении Контракта
	12.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика следующие документы:
12.1.1. Приказ на назначение ответственного лица за выполнения Работ по Контракту;
12.1.2. Приказ на назначение ответственного лица за пожарную безопасность и охрану труда при выполнении работ по Контракту;
12.1.3. Список работников Подрядчика, выполняющих Работы на Объекте по Контракту;

	13. 
	Требования к объему документов, предоставляемых Подрядчику при заключении Контракта
	13.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта Заказчик направляет в электронном виде в адрес Подрядчика следующие документы:
Приказ на назначение ответственного лица за выполнения Работ по Контракту;

	14. 
	Требования к ведению и объему исполнительной документации
	14.1. Объем исполнительной документации:
План электропроводки
Принципиальная (однолинейная) схема
Фотофиксация
14.2. Исполнительная документация оформляется в бумажном и электронном виде по одному экземпляру.
14.3. Электронный вид состоит из копии бумажного экземпляра, представленном в едином файле формата .pdf и из исходных документов исполнительной документации в редактируемом формате (текст в формате .docx; таблицы в формате .docx, .xls, схемы, планы и другие чертежи – в формате .dwg, сметы – в .xls)
14.4. Структура исполнительной документации:
14.4.1. Титульный лист (с наименованием объекта, контракта, Подрядчика, указанием даты, с подписью и печатью Подрядчика);
14.4.2. Содержание исполнительной документации;
14.4.3. Приказы о назначениях ответственных со стороны Подрядчика и Заказчика;
14.4.4. Акты освидетельствования скрытых работ (состоит из акта, сертификатов, плана/схемы) (при необходимости);
14.4.5. Паспорта и сертификаты на применяемое оборудование, материалы и изделия;
14.4.6. Ведомость смонтированного оборудования;
14.4.7. Исполнительные схемы (при необходимости);
14.4.8. Фотофиксация (с разделением на 3 стадии);
14.4.9. Иные документы, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. Структура исполнительной документации может быть изменена по согласованию с Заказчиком.
14.6. Исполнительная документация должна быть пронумерована, прошита и скреплена печатью.
14.7. Копии документов должны быть заверены подпись и печатью Подрядчика.


	15. 
	Требования к предъявлению скрытых работ
	15.1. Принимаются уполномоченным представителем Заказчика

	16. 
	Требования к ведению первичных производственных документов
	16.1. Подрядчик обязан проводить 3-стадийную фотофиксацию выполняемых Работ: до, вовремя и после.

	17. 
	Требования к субподрядным организациям
	17.1. В случае привлечения к выполнению Работ по предмету договора субподрядных организаций, последние должны соответствовать требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса.

	18. 
	Требования к зоне производства Работ

	18.1. При необходимости проведения пылеобразующих работ Подрядчик обеспечивает противопылевое ограждения зоны выполнения Работ

	19. 
	Требования к уборке строительного мусора, демонтируемого оборудования
	19.1. Подрядчик обязан убирать и вывозить мусор, возникающий при выполнении Работ.
При уборке строительного мусора Подрядчику необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования с ручной погрузкой. Погрузо-разгрузочные Работы проводятся по согласованию с Заказчиком времени и места подъезда машин.
Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и вывозить на полигон силами и за счет Подрядчика.
Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать.
Доставка на полигон и утилизация строительного мусора, в том числе оплата экологических платежей осуществляется за счет Подрядчика.

	20. 
	Требования к возмещению затрат энергетических ресурсов, требуемых при выполнении Работ
	При решении Подрядчика (письменное уведомление) и технической возможности Заказчика использовать при выполнении Работ энергоресурсы Заказчика необходимо выполнить следующие действия:
20.1. Если Работы выполняются в части Объекта с технической возможностью установки прибора учета энергоресурсов:
20.1.1. Получить от ответственного представителя Заказчика точку подключения к сетям Заказчика;
20.1.2. Установить прибор учета энергоресурсов в зоне выполнения Работ (место установки согласовать с ответственным представителем Заказчика);
20.1.3. Заключить договор с ГБУК ЛО «Музейное агентство» на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы. Договор предоставляет ГБУК ЛО «Музейное агентство»
20.1.4. Представить Заказчику копию свидетельства о поверке прибора учета энергоресурсов;
20.1.5. Совместно с Заказчиком снять показания с прибора учета энергоресурсов и оформить акт начальных показаний (по форме Заказчика);
20.1.6. Остальные положения о сроках, порядке оплаты и стоимости энергоресурсов регулируются заключенным договором на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы.
20.2. Если Работы выполняются на части Объекта без технической возможности установки прибора учета энергоресурсов
Заключить договор с ГБУК ЛО «Музейное агентство» на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы. Договор предоставляет ГБУК ЛО «Музейное агентство»;
20.2.1. В этом случае стоимость потребленных Подрядчиком энергоресурсов будет пропорциональна площади, на которой выполняются Работы, если иное не указано в ППР (при наличии) или Договоре, и стоимости энергоресурсов, потреблённых Объектом за расчетный месяц на основании счетов, выставляемых ГУБК ЛО «Музейное агентство» сбытовыми организациями.
20.2.2. Остальные положения о сроках, порядке оплаты и стоимости энергоресурсов регулируются заключенным договором на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы. 
20.3. Если Работы выполняются на всем Объекте, и он передан Подрядчику по акту приема-передачи Объекта:
20.3.1. Заключить договор с ГБУК ЛО «Музейное агентство» на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы, если порядок возмещения расходов за потребленные энергоресурсы не указан в Контракте/Договоре. Договор предоставляет ГБУК ЛО «Музейное агентство»;
20.3.2. В этом случае Подрядчик возмещает расходы за потребленные энергоресурсы всего Объекта в соответствии со счетами, выставленными сбытовыми и ресурсоснабжающими организациями в адрес ГБУК ЛО «Музейное агентство»;
20.3.3. Остальные положения о сроках, порядке оплаты и стоимости энергоресурсов регулируются заключенным договором на возмещение затрат за потребленные энергоресурсы
20.3.4. При решении Подрядчика использовать автономные источники энергоресурсов, согласовать с Заказчиком место их размещения.
20.2.  При решении Подрядчика о использовании энергоресурсов через временное технологическое присоединение Подрядчика за свой счет и своими силами заключает соответствующий договор с сетевой организацией, своими силами и средствами выполняет условия технических условий на подключение, до стадии получения Акта об осуществлении временного технологического присоединения, а также с заключает договор с энергосбытовой организацией в целях оплаты потребленных энергоресурсов.
20.3. При решении Подрядчика и технической возможности использования аккумуляторного инструменты, и отсутствия необходимости использования внешних источников энергии для выполнения Работ, согласования с Заказчиком не требуется.

	21. 
	Особые и дополнительные требования к Работам и их организации
	21.1. При выполнении Работ Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия, позволяющие не допустить повреждение/порчу имущества Заказчика и предметов охраны объекта культурного наследия. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта культурного наследия до приемки выполненных Работ несет Подрядчик (ст. 741 Гражданского кодекса Российской Федерации). Подрядчик обязан выполнить необходимые мероприятия по технике безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и охране Объекта, переданного для выполнения Работ.
21.2. Все Работы должны выполняться с использованием инструментов, которые при необходимости прохождения поверки прошли своевременную поверку на дату выполнения Работ и внесены в Федеральную государственную информационную систему 'Аршин'."

	22. 
	Требования к складированию и хранению материалов Подрядчика
	22.1. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия, а также в соответствии с требованиями постановления Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001» (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2001, регистрационный № 2862).

	23. 
	Ответственность Подрядчика
	23.1. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает безопасность выполняемых Работ для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения Работ. 
23.2. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды во время выполнения Работ.
23.3. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в выполненных Работах после сдачи Объекта в эксплуатацию.
23.4. Подрядчик несет полную ответственность, в том числе и материальную, за предписания, штрафы, предъявленные Заказчику контролирующими организациями в случае несоблюдения правил и норм, установленными нормативными документами в отношении выполняемых Подрядчиком Работ.

	24. 
	Требования к результатам Работ и организации приемки 
	24.1. В срок, установленный Контрактом, а также в случае досрочного выполнения Работ Подрядчик обязан направить письменное уведомление в адрес Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, являющихся предметом Контракта. Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче должно быть подписано уполномоченным представителем на подписание указанного уведомления.
Одновременно с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:
Комплект исполнительной документации (в бумажном и электронном виде, на USB-флэш накопителе). в 1-х экземпляре.
Порядок приемки выполненных Работ в соответствии с положениями Контракта.

	25. 
	Требования к гарантийных обязательством и гарантийному сроку
	25.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных Работ условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные Работы, который составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки выполненных Работ и подписания акт сдачи-приемки выполненных Работ.
[bookmark: _GoBack]В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что Работа выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
Безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней;
Возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

	26. 
	Требованиях по энергетической эффективности выполняемых Работ
	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, Работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	27. 
	Приложения к Описанию объекта закупки
	27.1. Приложение № 1 – Объем выполняемых Работ














Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
	Объем выполняемых Работ

	№ пункта
	Наименование, вид работ и материалы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Выполнить работы по монтажу металлического лотка от цоколя до окна второго этажа
	Работа
	1
	

	2
	Укладка существующего вводного кабеля (в красный гофрированной трубе) в металлический лоток
	Работа
	1
	

	3
	Демонтаж существующей кабельной линии освещения подвала
	Работа
	1
	

	4
	Прокладка новой кабельной линии освещения скрыто с заменой щита освещения в подвале
	Работа
	1
	


















Приложение № 2 
к Контракту № 
от «___» сентября 2026 г.


[bookmark: _Hlk223678114][bookmark: _Hlk223602488]РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб., с/без НДС
	Стоимость, руб., с/без НДС

	1
	Выполнение работ по текущему ремонту электропроводки на территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6 (Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей)
	Усл. ед.
	1
	
	



Стоимость Работ составляет _____ (_____) руб. ___ копеек, включая НДС ___% в размере __________ (___________) рублей ___ копеек (или: указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации).


	«Заказчик»:
Директор
ГБУК ЛО «Музейное агентство»

________________  Ю.И. Юруть
	«Подрядчик»:



____________________ / _______________










Приложение № 3 
к Контракту № 
от «___» сентября 2026 г.

Образец
Акт сдачи-приемки выполненных работ
г. Санкт-Петербург								«___» ____________ 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» (ГБУК ЛО «Музейное агентство»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по контрактной работе и сопровождению инвестиционных проектов Алексеевой Анастасии Александровны, действующего на основании Доверенности от 12.01.2026 № 01-10/12, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом №                          от «___» сентября 2026 г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства текущему ремонту электропроводки на территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Ф.Я. Пантелеева», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.6 (Ивангородский филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей) (далее – Работы).
2. Стоимость Работ составила: ____________________, НДС ___% в размере __________ (___________) рублей ___ копеек (или: указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации).
3. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ______________________________________________________________________________
4. Вышеуказанные Работы выполнены без нарушения срока, установленного Контрактом/ с нарушением срока, установленного контрактом.
5. Недостатки Работ выявлены (не выявлены): __________________________________.
Результат Работ по Контракту сдан ответственным работником Подрядчика:
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
Результат Работ по Контракту принят ответственным работником Заказчика: 
___________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
6. После подписания настоящего Акта Работы по Контракту считаются выполненными.

	ПРИНЯЛ:
«Заказчик»:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» 
(ГБУК ЛО «Музейное агентство»)
Адрес юридический: 188356, Ленинградская область, 
с. Рождествено, ул. Музейная, д. 1.
Адрес почтовый: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, лит. А, Тел.: 579-57-22
E-mail:   mus_agency_obl@lenoblmus.ru
ИНН 7825414608 / КПП 470501001
ОГРН 1037843064533
ОКТМО 41518000280
Наименование получателя: Комитет финансов Ленинградской области 
(ГБУК ЛО «Музейное агентство», л/с 20975932006)
Р/с  03224643410000004500
в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России // 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   
БИК: 044030098
К/с  40102810745370000098

Заместитель директора по контрактной работе 
и сопровождению инвестиционных проектов

_________________ А.А. Алексеева
	СДАЛ:
«Подрядчик»:






















____________________ / _______________



