Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (14) - ФСНБ-2022 дополнение №14 (2 кв. 2025) (приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 10.02.2023 №84/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр (с 25.05.2023), приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр (с 25.08.2023), приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр (с 25.11.2023), приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр (с 25.02.2024), приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр (с 25.05.2024), приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр (с 25.08.2024), приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр (с 25.11.2024), приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр (с 25.02.2025), приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр (с 25.05.2025) |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

Ремонт проезда к дому №12 по ул. Рядового Леонида Иванова

(наименование стройки)

Ремонт проезда к дому №12 по ул. Рядового Леонида Иванова

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 4

| Ремонт проезда к дому №12 по ул. Рядового Леонида Иванова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | Ведомость объемов работ |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 2 569,27 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 112,48 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 52,91 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 2 105,96 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 235,0979291 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 76,4774202 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 463,31 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Формула расчета объема: V=44*0,05/100 |  | 100 м3 | 0,022 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,54894 |  |  |  |  |  | 2 245,63 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 179,8 | 1,15 | 4,54894 |  |  |  | 493,66 |  | 2 245,63 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,08 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,154439 |  |  |  |  |  | 666,01 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,039215 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 104,61 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,039215 |  |  |  | 766,03 |  | 30,04 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 44,08 | 1,15 | 1,115224 |  |  |  | 416,63 |  | 464,64 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 44,08 | 1,15 | 1,115224 |  |  |  | 570,26 |  | 635,97 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 88,16 | 1,15 | 2,230448 |  |  |  | 3,06 |  | 6,83 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487,72 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,64 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 4 280,11 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 901,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 428,64 |  | 11 669,43 |  |
| 2 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=2,2*2,2 |  | 1т груза | 4,84 |  | 4,84 |  |  |  | 82,13 |  | 397,51 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 397,51 |  |
| 3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=2,2*2,2 |  | 1т груза | 4,84 |  | 4,84 |  |  |  | 482,23 |  | 2 333,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 2 333,99 |  |
| 4 | ГЭСН27-03-010-01 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Формула расчета объема: V=52/100 |  | 100 м | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 45,8666 |  |  |  |  |  | 21 861,86 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 76,7 | 1,15 | 45,8666 |  |  |  | 476,64 |  | 21 861,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 861,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 861,86 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 32 136,93 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 29 294,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 180,15 |  | 83 293,68 |  |
| 5 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=52*0,3*0,15*2,4 |  | 1т груза | 5,616 |  | 5,616 |  |  |  | 82,13 |  | 461,24 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 461,24 |  |
| 6 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=52*0,3*0,15*2,4 |  | 1т груза | 5,616 |  | 5,616 |  |  |  | 482,23 |  | 2 708,20 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 2 708,20 |  |
| 7 | ГЭСН27-03-008-02 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прим. ЩПС) Формула расчета объема: V=320*0,15/100 |  | 100 м3 | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,29744 |  |  |  |  |  | 3 385,06 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 13,22 | 1,15 | 7,29744 |  |  |  | 463,87 |  | 3 385,06 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 172,69 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 2,09208 |  |  |  |  |  | 1 467,99 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,76728 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 876,89 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,76728 |  |  |  | 655,38 |  | 502,86 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,94 | 1,15 | 1,07088 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 2 856,62 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,94 | 1,15 | 1,07088 |  |  |  | 766,03 |  | 820,33 |  |
|  | 91.12.06-012 |  | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,76728 |  | 62,31 | 1,23 | 76,64 |  | 58,80 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,25392 |  |  |  | 1 498,03 |  | 380,38 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,25392 |  |  |  | 570,26 |  | 144,80 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 025,74 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 853,05 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 7 133,98 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 6 503,09 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 214,19 |  | 22 662,81 |  |
| 8 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=48*1,6 |  | 1т груза | 76,8 |  | 76,8 |  |  |  | 82,13 |  | 6 307,58 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 6 307,58 |  |
| 9 | (ФССЦпг02-15-1-01-0001) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км Формула расчета объема: V=48*1,6 |  | 1т груза | 76,8 |  | 76,8 |  |  |  | 68,06 |  | 5 227,01 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,06 |  | 5 227,01 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 810,85 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 492,55 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 748,77 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 134,00 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 435,53 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 626,55 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 551,02 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 699,58 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 061,45 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 57,71298 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3,246519 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=363,5*(0,68-0,15)*0,9/1000 |  | 1000 м3 | 0,1733895 |  | 0,1733895 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 434,75 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 9,0726056 |  |  |  |  |  | 5 946,00 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 9,0726056 |  | 947,64 | 1,33 | 1 260,36 |  | 11 434,75 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 9,0726056 |  |  |  | 655,38 |  | 5 946,00 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 380,75 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 946,00 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 5 470,32 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 735,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 565,05 |  | 25 586,23 |  |
| 11 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=363,5*(0,68-0,15)*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,192655 |  | 0,192655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил. 1.12 п. 3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 40,9430406 |  |  |  |  |  | 18 992,25 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 40,9430406 |  |  |  | 463,87 |  | 18 992,25 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 992,25 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 992,25 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 16 903,10 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 7 596,90 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 751,99 |  | 43 492,25 |  |
| 12 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,192655 |  | 0,192655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,8663921 |  |  |  |  |  | 5 277,22 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 11,8663921 |  |  |  | 444,72 |  | 5 277,22 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 277,22 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 277,22 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 4 696,73 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 2 110,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,88 |  | 12 084,84 |  |
| 13 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=363,5*(0,68-0,15)*1,6 |  | 1т груза | 308,248 |  | 308,248 |  |  |  | 482,23 |  | 148 646,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 148 646,43 |  |
| 14 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=363,5/1000 |  | 1000 м2 | 0,3635 |  | 0,3635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,5792925 |  |  |  |  |  | 5 469,83 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 11,5792925 |  |  |  | 472,38 |  | 5 469,83 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 764,23 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,605216 |  |  |  |  |  | 1 205,08 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,053423 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 1 290,24 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,053423 |  |  |  | 766,03 |  | 806,95 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,4263855 |  | 2 190,26 | 1,49 | 3 263,49 |  | 1 391,50 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,4263855 |  |  |  | 766,03 |  | 326,62 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1254075 |  |  |  | 657,75 |  | 82,49 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1254075 |  |  |  | 570,26 |  | 71,51 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000473 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 3,60 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 442,74 |  |
| 14.1 | 01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 1050 |  | 381,675 |  | 30,70 | 1,27 | 38,99 |  | 14 881,51 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 674,91 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 9 812,12 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 8 944,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 516,51 |  | 43 080,75 |  |
| 15 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=363,5*0,35/100 |  | 100 м3 | 1,27225 |  | 1,27225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 21,06846 |  |  |  |  |  | 10 042,07 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 21,06846 |  |  |  | 476,64 |  | 10 042,07 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 788,34 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 20,3076546 |  |  |  |  |  | 14 649,80 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 2,5896649 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 6 908,03 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 2,5896649 |  |  |  | 766,03 |  | 1 983,76 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 6,2766454 |  |  |  | 1 648,26 |  | 10 345,54 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 6,2766454 |  |  |  | 655,38 |  | 4 113,59 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 10,3586595 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 36 912,88 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 10,3586595 |  |  |  | 766,03 |  | 7 935,04 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 1,0826848 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 621,89 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 1,0826848 |  |  |  | 570,26 |  | 617,41 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,26 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 6,36125 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 186,26 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 666,47 |  |
| 15.1 | 02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 110 |  | 139,9475 |  | 650,20 | 1,57 | 1 020,81 |  | 142 859,81 |  |
| 15.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-139,9475*1,6 |  | 1т груза | -176 |  | -223,916 |  |  |  | 344,17 |  | -77 065,17 |  |
| 15.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 176 |  | 223,916 |  |  |  | 602,78 |  | 134 972,09 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 691,87 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 36 297,05 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 33 087,11 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 745,62 |  | 350 817,36 |  |
| 16 | ГЭСН27-04-006-01 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Формула расчета объема: V=363,5/1000 |  | 1000 м2 | 0,3635 |  | 0,3635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,794825 |  |  |  |  |  | 6 692,56 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 33 | 1,15 | 13,794825 |  |  |  | 485,15 |  | 6 692,56 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 757,95 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 15,6215944 |  |  |  |  |  | 10 162,22 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 2,35 | 1,15 | 0,9823588 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 1 122,70 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,35 | 1,15 | 0,9823588 |  |  |  | 655,38 |  | 643,82 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,150489 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 401,44 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,150489 |  |  |  | 766,03 |  | 115,28 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 3,98 | 1,15 | 1,6637395 |  |  |  | 1 648,26 |  | 2 742,28 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,98 | 1,15 | 1,6637395 |  |  |  | 655,38 |  | 1 090,38 |  |
|  | 91.08.03-013 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  | маш.-ч | 19 | 1,15 | 7,942475 |  | 1 373,91 | 1,42 | 1 950,95 |  | 15 495,37 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 19 | 1,15 | 7,942475 |  |  |  | 655,38 |  | 5 205,34 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 8,51 | 1,15 | 3,5573928 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 6 817,64 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 8,51 | 1,15 | 3,5573928 |  |  |  | 655,38 |  | 2 331,44 |  |
|  | 91.08.07-015 |  | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  | маш.-ч | 0,57 | 1,15 | 0,2382743 |  | 1 790,51 | 1,29 | 2 309,76 |  | 550,36 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,57 | 1,15 | 0,2382743 |  |  |  | 655,38 |  | 156,16 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 2,6 | 1,15 | 1,086865 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 628,16 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,6 | 1,15 | 1,086865 |  |  |  | 570,26 |  | 619,80 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,30 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 30 |  | 10,905 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 319,30 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм |  | м3 | 189 |  | 68,7015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень для дорожного строительства М 800, расклинивающая фракция 8-16 мм |  | м3 | 15 |  | 5,4525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 932,03 |  |
| 16.1 | 02.2.05.04-2108 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм |  | м3 | 189 |  | 68,7015 |  | 2 184,44 | 0,75 | 1 638,33 |  | 112 555,73 |  |
| 16.2 | (02.2.05.04-2028) |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм |  | м3 | 15 |  | 5,4525 |  |  |  | 1 643,29 |  | 8 960,04 |  |
| 16.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-(68,7015+5,4525)*1,6 |  | 1т груза | -326,4 |  | -118,6464 |  |  |  | 344,17 |  | -40 834,53 |  |
| 16.4 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 427,2 |  | 155,2872 |  |  |  | 978,07 |  | 151 881,75 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 854,78 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 24 776,53 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 22 585,41 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 442,81 |  | 325 856,96 |  |
| 17 | ГЭСН27-04-006-04 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 Формула расчета объема: V=363,5/1000 |  | 1000 м2 | 0,3635 |  | 0,3635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 см |  | ОТ 5; ЭМ 5; ОТм 5; М 5; ЗТ 5; ЗТм 5; Пр 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 648,02 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 5,2462138 |  |  |  |  |  | 3 438,27 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,83 | 5,75 | 1,7348038 |  |  |  | 1 648,26 |  | 2 859,41 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,83 | 5,75 | 1,7348038 |  |  |  | 655,38 |  | 1 136,96 |  |
|  | 91.08.03-013 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  | маш.-ч | 0,82 | 5,75 | 1,7139025 |  | 1 373,91 | 1,42 | 1 950,95 |  | 3 343,74 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,82 | 5,75 | 1,7139025 |  |  |  | 655,38 |  | 1 123,26 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 0,86 | 5,75 | 1,7975075 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 3 444,87 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,86 | 5,75 | 1,7975075 |  |  |  | 655,38 |  | 1 178,05 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм |  | м3 | 12,6 |  | 4,5801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 086,29 |  |
| 17.1 | 02.2.05.04-2108 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм |  | м3 | 12,6 | 5 | 22,9005 |  | 2 184,44 | 0,75 | 1 638,33 |  | 37 518,58 |  |
| 17.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-(4,5801)*1,6 |  | 1т груза | -20,16 | 5 | -36,6408 |  |  |  | 344,17 |  | -12 610,66 |  |
| 17.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км Формула расчета объема: V=4,5801*1,6 |  | 1т груза | 20,16 | 5 | 36,6408 |  |  |  | 978,07 |  | 35 837,27 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 438,27 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 5 054,26 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 4 607,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 691,94 |  | 83 493,02 |  |
| 18 | ГЭСН27-04-001-02 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Формула расчета объема: V=365,5*0,05/100 |  | 100 м3 | 0,18275 |  | 0,18275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,02634 |  |  |  |  |  | 1 442,47 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 3,02634 |  |  |  | 476,64 |  | 1 442,47 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 360,57 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,1125066 |  |  |  |  |  | 2 230,78 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,93 | 1,15 | 0,4056136 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 1 081,99 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,93 | 1,15 | 0,4056136 |  |  |  | 766,03 |  | 310,71 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,76 | 1,15 | 1,0003735 |  |  |  | 1 648,26 |  | 1 648,88 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,76 | 1,15 | 1,0003735 |  |  |  | 655,38 |  | 655,62 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 1,4879505 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 5 302,28 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 1,4879505 |  |  |  | 766,03 |  | 1 139,81 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,218569 |  |  |  | 1 498,03 |  | 327,42 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,218569 |  |  |  | 570,26 |  | 124,64 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,46 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 1,27925 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 37,46 |  |
|  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 071,28 |  |
| 18.1 | (02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм Формула расчета объема: V=18,275*1,27 |  | м3 | 127 |  | 23,20925 |  |  |  | 1 151,09 |  | 26 715,94 |  |
| 18.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-23,20925*1,6 |  | 1т груза | -203,2 |  | -37,1348 |  |  |  | 344,17 |  | -12 780,68 |  |
| 18.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 203,2 |  | 37,1348 |  |  |  | 978,07 |  | 36 320,43 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 673,25 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 5 399,68 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 4 922,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 531,11 |  | 72 648,81 |  |
| 19 | ГЭСН27-06-029-01 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Формула расчета объема: V=363,5/1000 |  | 1000 м2 | 0,3635 |  | 0,3635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 8,7200015 |  |  |  |  |  | 4 527,42 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 20,86 | 1,15 | 8,7200015 |  |  |  | 519,20 |  | 4 527,42 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 796,34 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 7,8797715 |  |  |  |  |  | 5 713,20 |  |
|  | 91.06.03-049 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 1,019981 |  | 1,21 | 1,52 | 1,84 |  | 1,88 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2299138 |  |  |  | 1 648,26 |  | 378,96 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2299138 |  |  |  | 655,38 |  | 150,68 |  |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 2 646,78 | 1,45 | 3 837,83 |  | 3 272,79 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  |  |  | 817,09 |  | 696,79 |  |
|  | (91.08.03-017) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,8945735 |  |  |  | 2 254,29 |  | 2 016,63 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,8945735 |  |  |  | 655,38 |  | 586,29 |  |
|  | (91.08.03-045) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6312178 |  |  |  | 1 879,06 |  | 1 186,10 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6312178 |  |  |  | 655,38 |  | 413,69 |  |
|  | 91.08.03-047 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0826848 |  | 1 334,21 | 1,49 | 1 987,97 |  | 2 152,34 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0826848 |  |  |  | 766,03 |  | 829,37 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4054843 |  |  |  | 2 427,27 |  | 984,22 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4054843 |  |  |  | 766,03 |  | 310,61 |  |
|  | 91.08.06-001 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч | 1,52 | 1,15 | 0,635398 |  | 181,30 | 1,22 | 221,19 |  | 140,54 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 10 681,89 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  |  |  | 872,42 |  | 743,97 |  |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 62,43 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,2958775 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 941,26 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,2958775 |  |  |  | 570,26 |  | 738,99 |  |
|  | 91.13.03-112 |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,083605 |  | 435,27 | 1,33 | 578,91 |  | 48,40 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,083605 |  |  |  | 655,38 |  | 54,79 |  |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5508728 |  | 4 141,29 | 1,39 | 5 756,39 |  | 8 927,43 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5508728 |  |  |  | 766,03 |  | 1 188,02 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 0,4807288 |  |  |  | 3,06 |  | 1,47 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,63 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,004 |  | 0,001454 |  | 16 539,78 | 1,27 | 21 005,52 |  | 30,54 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  | м3 | 20,52 |  | 7,45902 |  | 36,31 | 0,82 | 29,77 |  | 222,06 |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | 0,0024 |  | 0,0008724 |  | 907 036,67 | 1,03 | 934 247,77 |  | 815,04 |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные |  | т | 0,012 |  | 0,004362 |  | 89 330,06 | 1,07 | 95 583,16 |  | 416,93 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,782 |  | 0,284257 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 1 498,60 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0008 |  | 0,0002908 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 22,11 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,0008 |  | 0,0002908 |  | 63 745,00 | 0,72 | 45 896,40 |  | 13,35 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 055,59 |  |
| 19.1 | (04.2.01.01-1168) |  | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД |  | т | 96,03 |  | 34,906905 |  |  |  | 8 794,48 |  | 306 988,08 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 240,62 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 15 053,71 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 13 722,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047 647,35 |  | 380 819,81 |  |
| 20 | ГЭСН27-06-035-01 |  | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора Формула расчета объема: V=363,5*0,3/1000 |  | т | 0,10905 |  | 0,10905 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,77 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0451467 |  |  |  |  |  | 27,67 |  |
|  | 91.08.02-003 |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  | маш.-ч | 0,18 | 1,15 | 0,0225734 |  | 1 303,10 | 1,42 | 1 850,40 |  | 41,77 |  |
|  | 4-100-045 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | чел.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,0451467 |  |  |  | 612,82 |  | 27,67 |  |
|  | 01.2.03.07 |  | Эмульсия битумная |  | т | 1,03 |  | 0,1123215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  |
| 20.1 | (ФСБЦ-01.2.01.01-1024) |  | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 |  | т | 1,03 |  | 0,1123215 |  |  |  | 28 133,80 |  | 3 160,03 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,67 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 40,67 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 37,08 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 327,56 |  | 3 307,22 |  |
| 21 | ГЭСН27-06-029-01 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Формула расчета объема: V=363,5/1000 |  | 1000 м2 | 0,3635 |  | 0,3635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 8,7200015 |  |  |  |  |  | 4 527,42 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 20,86 | 1,15 | 8,7200015 |  |  |  | 519,20 |  | 4 527,42 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 796,34 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 7,8797715 |  |  |  |  |  | 5 713,20 |  |
|  | 91.06.03-049 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 1,019981 |  | 1,21 | 1,52 | 1,84 |  | 1,88 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2299138 |  |  |  | 1 648,26 |  | 378,96 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2299138 |  |  |  | 655,38 |  | 150,68 |  |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 2 646,78 | 1,45 | 3 837,83 |  | 3 272,79 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  |  |  | 817,09 |  | 696,79 |  |
|  | (91.08.03-017) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,8945735 |  |  |  | 2 254,29 |  | 2 016,63 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,8945735 |  |  |  | 655,38 |  | 586,29 |  |
|  | (91.08.03-045) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6312178 |  |  |  | 1 879,06 |  | 1 186,10 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6312178 |  |  |  | 655,38 |  | 413,69 |  |
|  | 91.08.03-047 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0826848 |  | 1 334,21 | 1,49 | 1 987,97 |  | 2 152,34 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0826848 |  |  |  | 766,03 |  | 829,37 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4054843 |  |  |  | 2 427,27 |  | 984,22 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4054843 |  |  |  | 766,03 |  | 310,61 |  |
|  | 91.08.06-001 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч | 1,52 | 1,15 | 0,635398 |  | 181,30 | 1,22 | 221,19 |  | 140,54 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 10 681,89 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  |  |  | 872,42 |  | 743,97 |  |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,852771 |  | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 62,43 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,2958775 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 941,26 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,2958775 |  |  |  | 570,26 |  | 738,99 |  |
|  | 91.13.03-112 |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,083605 |  | 435,27 | 1,33 | 578,91 |  | 48,40 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,083605 |  |  |  | 655,38 |  | 54,79 |  |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5508728 |  | 4 141,29 | 1,39 | 5 756,39 |  | 8 927,43 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5508728 |  |  |  | 766,03 |  | 1 188,02 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 0,4807288 |  |  |  | 3,06 |  | 1,47 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,63 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,004 |  | 0,001454 |  | 16 539,78 | 1,27 | 21 005,52 |  | 30,54 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  | м3 | 20,52 |  | 7,45902 |  | 36,31 | 0,82 | 29,77 |  | 222,06 |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | 0,0024 |  | 0,0008724 |  | 907 036,67 | 1,03 | 934 247,77 |  | 815,04 |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные |  | т | 0,012 |  | 0,004362 |  | 89 330,06 | 1,07 | 95 583,16 |  | 416,93 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,782 |  | 0,284257 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 1 498,60 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0008 |  | 0,0002908 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 22,11 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,0008 |  | 0,0002908 |  | 63 745,00 | 0,72 | 45 896,40 |  | 13,35 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 055,59 |  |
| 21.1 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 96,03 |  | 34,906905 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 274 102,98 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 240,62 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 15 053,71 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 13 722,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 957 179,39 |  | 347 934,71 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585 139,28 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 971,24 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 388,31 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 086,22 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 047,08 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 646,43 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 057,46 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 557,88 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 071,23 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837 768,39 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 119,7183532 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 70,7704807 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Устройство обочины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН01-01-030-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Формула расчета объема: V=44,1*0,1/1000 |  | 1000 м3 | 0,00441 |  | 0,00441 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,65 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0583223 |  |  |  |  |  | 38,22 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,0583223 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 66,65 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,0583223 |  |  |  | 655,38 |  | 38,22 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,87 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,22 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 35,16 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 17,58 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 739,23 |  | 157,61 |  |
| 23 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=4,41/100 |  | 100 м3 | 0,0441 |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,7162954 |  |  |  |  |  | 1 207,99 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 2,7162954 |  |  |  | 444,72 |  | 1 207,99 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,99 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,99 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 1 075,11 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 483,20 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,89 |  | 2 766,30 |  |
| 24 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=4,41*1,6 |  | 1т груза | 7,056 |  | 7,056 |  |  |  | 482,23 |  | 3 402,61 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 3 402,61 |  |
| 25 | ГЭСН27-08-001-11 |  | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прим. ЩПС) Формула расчета объема: V=44,1/1000 |  | 1000 м2 | 0,0441 |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,6076655 |  |  |  |  |  | 779,96 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 31,7 | 1,15 | 1,6076655 |  |  |  | 485,15 |  | 779,96 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 220,32 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,1770952 |  |  |  |  |  | 774,95 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 3,14 | 1,15 | 0,1592451 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 424,79 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 0,1592451 |  |  |  | 766,03 |  | 121,99 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 7,5 | 1,15 | 0,3803625 |  |  |  | 1 648,26 |  | 626,94 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 7,5 | 1,15 | 0,3803625 |  |  |  | 655,38 |  | 249,28 |  |
|  | 91.08.03-013 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  | маш.-ч | 9,3 | 1,15 | 0,4716495 |  | 1 373,91 | 1,42 | 1 950,95 |  | 920,16 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 9,3 | 1,15 | 0,4716495 |  |  |  | 655,38 |  | 309,11 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,27 | 1,15 | 0,1658381 |  |  |  | 1 498,03 |  | 248,43 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,27 | 1,15 | 0,1658381 |  |  |  | 570,26 |  | 94,57 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,82 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 20 |  | 0,882 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 25,82 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801,05 |  |
| 25.1 | (ФСБЦ-02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм Формула расчета объема: V=44,1*0,1*1,27 |  | м3 | 127 |  | 5,6007 |  |  |  | 1 151,09 |  | 6 446,91 |  |
| 25.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-5,6007*1,6 |  | 1т груза | -203,2 |  | -8,96112 |  |  |  | 344,17 |  | -3 084,15 |  |
| 25.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 203,2 |  | 8,96112 |  |  |  | 978,07 |  | 8 764,60 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,91 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 2 285,72 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 083,58 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 265,53 |  | 20 297,71 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Устройство обочины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 643,88 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 987,95 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 286,97 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 153,18 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 402,61 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801,12 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 395,99 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 584,36 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Устройство обочины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 624,23 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4,3239609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,2354175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Канава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН01-01-048-02 |  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=60*(0,6*0,75)/1000 |  | 1000 м3 | 0,027 |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 31,9815 |  |  |  |  |  | 16 196,39 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1 030 | 1,15 | 31,9815 |  |  |  | 506,43 |  | 16 196,39 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,07 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,411723 |  |  |  |  |  | 315,40 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,16 | 1,15 | 0,067068 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 82,15 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,16 | 1,15 | 0,067068 |  |  |  | 766,03 |  | 51,38 |  |
|  | (91.01.05-086) |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  | маш.-ч | 11,1 | 1,15 | 0,344655 |  |  |  | 1 644,88 |  | 566,92 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 11,1 | 1,15 | 0,344655 |  |  |  | 766,03 |  | 264,02 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 160,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 511,79 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 15 190,85 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 7 595,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479 523,33 |  | 39 947,13 |  |
| 27 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=27/100 |  | 100 м3 | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 16,63038 |  |  |  |  |  | 7 395,86 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 16,63038 |  |  |  | 444,72 |  | 7 395,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 395,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 395,86 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 6 582,32 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 2 958,34 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,85 |  | 16 936,52 |  |
| 28 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=27*1,6 |  | 1т груза | 43,2 |  | 43,2 |  |  |  | 482,23 |  | 20 832,34 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 20 832,34 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Канава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 389,06 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 592,25 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,07 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,40 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 832,34 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 907,65 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 773,17 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 553,76 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Канава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 715,99 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 48,61188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,411723 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5: Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН27-06-008-01 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Формула расчета объема: V=11/100 |  | 100 м | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,769085 |  |  |  |  |  | 1 343,42 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 21,89 | 1,15 | 2,769085 |  |  |  | 485,15 |  | 1 343,42 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,01 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,57178 |  |  |  |  |  | 362,46 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,016445 |  |  |  | 1 648,26 |  | 27,11 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,016445 |  |  |  | 655,38 |  | 10,78 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 0,6 | 1,15 | 0,0759 |  | 95,25 | 1,66 | 158,12 |  | 12,00 |  |
|  | 91.08.06-003 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  | маш.-ч | 8,36 | 1,15 | 1,05754 |  | 100,65 | 1,22 | 122,79 |  | 129,86 |  |
|  | 91.08.11-011 |  | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  | маш.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,411125 |  | 2 007,70 | 1,66 | 3 332,78 |  | 1 370,19 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,411125 |  |  |  | 655,38 |  | 269,44 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,11638 |  |  |  | 1 498,03 |  | 174,34 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,11638 |  |  |  | 570,26 |  | 66,37 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,003795 |  |  |  | 657,75 |  | 2,50 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,003795 |  |  |  | 570,26 |  | 2,16 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,024035 |  |  |  | 416,63 |  | 10,01 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,024035 |  |  |  | 570,26 |  | 13,71 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,94 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,01 |  | 0,0011 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 25,92 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 3,5 |  | 0,385 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 11,27 |  |
|  | (02.3.01.02-1118) |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 | 2 |  | 0,22 |  |  |  | 953,41 |  | 209,75 |  |
|  | 01.2.03.03 |  | Мастика |  | т | 0,07 |  | 0,0077 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26 |  | Шнур полиуретановый |  | 10 м | 10 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 678,83 |  |
| 29.1 | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | -0,01 |  | -0,0011 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | -25,92 |  |
| 29.2 | (01.2.01.01-1024) |  | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 |  | т | 0,07 |  | 0,0077 |  |  |  | 28 133,80 |  | 216,63 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 705,88 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 2 507,64 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 285,88 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 755,09 |  | 8 663,06 |  |
| 30 | ГЭСН23-01-031-06 |  | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм Формула расчета объема: V=6/100 |  | 100 м | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,96167 |  |  |  |  |  | 1 093,63 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 28,43 | 1,15 | 1,96167 |  |  |  | 557,50 |  | 1 093,63 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,75 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,2415 |  |  |  |  |  | 197,33 |  |
|  | 91.10.05-007 |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  | маш.-ч | 3,5 | 1,15 | 0,2415 |  | 2 279,32 | 1,12 | 2 552,84 |  | 616,51 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 3,5 | 1,15 | 0,2415 |  |  |  | 817,09 |  | 197,33 |  |
|  | 91.17.04-057 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  | маш.-ч | 11,2 | 1,15 | 0,7728 |  | 82,85 | 1,55 | 128,42 |  | 99,24 |  |
|  | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые |  | м | 101 |  | 6,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 006,71 |  |
| 30.1 | 24.3.03.06-0027 |  | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм |  | м | 101 |  | 6,06 |  | 2 532,80 | 1,02 | 2 583,46 |  | 15 655,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,96 |  |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  | 1 510,42 |  |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  |  | 955,31 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 470,17 |  | 20 128,21 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5: Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 532,02 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,05 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 441,76 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,79 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 093,42 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,84 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 018,06 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 241,19 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 5: Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 791,27 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4,730755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,81328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105 961,33 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 724 515,09 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 481,04 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 514,88 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 908,58 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178 293,68 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 316,91 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 389,62 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 296,12 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 150,12 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 311,49 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 311,49 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105 961,33 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 724 515,09 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 481,04 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 514,88 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 908,58 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178 293,68 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 316,91 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 389,62 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 296,12 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 150,12 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 311,49 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 235,0979291 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 76,4774202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105 961,33 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 311,49 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569 272,82 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |