МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________________  (ПРОЕКТ)
[bookmark: _Hlk173225469]Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Садовый переулок

г. Никольское                                                                                 		       «___»__________2026 г.

ИКЗ 263471602466647160100100030000000244

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании Устава, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 года   № 31, в лице главы администрации Смирнова Александра Юрьевича , действующего на основании решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 № 26 «О назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по контракту Смирнова Александра Юрьевича» с одной стороны, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», действующий на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), других федеральных законов, положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
[bookmark: _Hlk170223831]1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы благоустройству территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Садовый переулок (доставка грунта с последующей планировкой территории).
Работы должны быть выполнены в сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.
[bookmark: _GoBack]1.3. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по Контракту в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), требованиями действующего законодательства, установленного для данного вида работ, а также в сроки, определенные пунктом 1.4. Контракта.
1.4. Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней с даты подписания Контракта.
1.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по Контракту.
1.6. Место выполнения работ: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Садовый переулок.

2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта (цена работ) составляет _________ (___________________) руб. __ коп., в том числе НДС - __% ________________/ НДС не облагается на основании ___________________.
Цена Контракта включает в себя стоимость выполненных работ, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
Источник финансирования: бюджет Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
2.2. Суммы, подлежащие уплате по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в пределах доведенных лимитов финансирования на соответствующий финансовый год.
Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы по Контракту, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных сверх объема Работ, предусмотренных Контрактом.
В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.
2.4. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.4.1. Авансирование: не предусмотрено. 
            2.4.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.
2.5. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг (оказанных услуг) считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета. 
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сроками, указанными в п. 1.4. Контракта. 
3.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, согласно требованиям настоящего Контракта.
3.3. При выполнении предусмотренных Контрактом Работ, Подрядчик гарантирует их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических регламентов, и иными нормами, и правилами, установленные действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3.4. Заказчик производит оплату Исполнителю в российских рублях, путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Исполнителем счета за оказанные услуги на основании предоставленных Исполнителем следующих документов, а именно:
- акта сдачи-приема оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту) с указанием выполненных объемов;
Исполнительная документация, представленная Подрядчиком, должна быть оформлена в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению документов указанного вида (в переплетенном виде); пометки, исправления, подчистки не допускаются, при их наличии такая исполнительная документация юридической силы не имеет.
          3.5. Приемка оказанных услуг производится в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и оформляется актом сдачи-приема оказанных услуг.
            3.6. Этапы оказания услуг настоящим Контрактом не предусмотрены. Оплата                                  за оказанные услуги производится на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приема оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
   3.7.   Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен. 
   3.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета. 
   3.9.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков.
   3.10. Заказчик оплачивает услуги, фактически оказанные по предмету Контракта                                    и принятые Заказчиком. При этом Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты услуг, предусмотренных настоящим Контрактом и оказанных сверх объемов, предусмотренных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту), если такое увеличение предварительно не согласовано с Заказчиком.
3.11. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приёмке. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков (дефектов) не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.
3.12. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ Подрядчик обязан произвести необходимые доработки, устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком, и за свой счет.
3.13. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафов, пени), предусмотренных настоящим Контрактом.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность завершения работ по Объекту и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком мотивированного отказа.
3.14. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по Контракту, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств направляет Заказчику соответствующее уведомление с обоснованием невозможности выполнения обязательств по Контракту в полном объеме. Заказчик обязан рассмотреть обоснованность указанного в настоящем пункте уведомления и принять решение о целесообразности дальнейшего выполнения Работ по Контракту.
3.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Подрядчика безвозмездно и добровольно устранить в порядке и сроки, установленные Контрактом, недостатки в результатах Работ по Контракту (в результатах выполнения гарантийных обязательств), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока.
Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту). Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.
4.1.1. В случае досрочного расторжения Контракта, гарантийные сроки на фактически выполненные Подрядчиком Работы начинают течь с момента расторжения Контракта.
4.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
4.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.5.1. Наличие недостатков (дефектов) в выполненных Работах может быть обнаружено следующими путями: 
- выездная плановая проверка, выездная внеплановая проверка Заказчиком; 
- выявленный (обнаруженный) специалистом Заказчика и/или эксплуатирующей организацией недостаток (дефект);
- выявленный (обнаруженный) Подрядчиком недостаток (дефект) в рамках эксплуатационного контроля;
- документ, вынесенный должностным лицом, уполномоченным исполнять государственную функцию по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.
4.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
4.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 4.3. Контракта.
4.11.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в размере, определяемом в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.
4.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств по Контракту в натуре.

5. Обязательства Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять от Подрядчика выполненные Работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.
5.1.3. Уведомлять Подрядчика при заключении Контракта, в целях осуществления контроля, на оказание услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю) с организациями. Организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет инженерное сопровождение (строительный контроль) за соблюдением Подрядчиком качества работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), участвует в приемке выполненных работ.
5.1.4. Обеспечить приемку надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта. 
5.1.5. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком Работ на условиях Контракта или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приемки в соответствии с условиями Контракта.
5.1.6. Требовать от Подрядчика представление надлежащим образом оформленной документации, связанной с исполнением Контракта, в том числе отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
5.2.2. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.
5.2.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 3 (трех) дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
5.2.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
5.2.6. Привлекать для проверки выполненных Подрядчиком Работ, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации.
5.2.7. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных Работ, 
не соответствующих требованиям настоящего Контракта.
5.2.8. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.
Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.
О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Обеспечить сохранность объекта на весь период выполнения работ.
5.3.2. Принять на себя обязательства выполнить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом, который является неотъемлемой частью Контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.
5.3.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с условиями Контракта и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), которое является неотъемлемой частью Контракта.
5.3.4. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных Контрактом и установленных согласно описания объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3.5. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика, Организации, осуществляющей оказание услуг Заказчику по инженерному сопровождению (строительному контролю). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика, Организацию, осуществляющую оказание услуг Заказчику по инженерному сопровождению (строительному контролю) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. 
В случае если освидетельствование скрытых работ выполнено без Заказчика и отсутствуют доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счет восстановить вскрытую часть работ.
5.3.6. До начала производства работ направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы Подрядчика с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, номера контактного телефона, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения указанной информации, сообщать об этом Заказчику в письменной форме. 
5.3.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, Описанием объекта закупки (Приложение к Контракту) и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. В течение всего периода производства Работ соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении Работ по Контракту.
5.3.9. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предоставить Заказчику справки сдачи-приемки строительных отходов, оформленной в порядке, определенном Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (при необходимости). Подрядчик самостоятельно осуществляет деятельность по обращению с отходами, либо с привлечением субподрядной организации, уменьшая негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путём вовлечения отходов в хозяйственный оборот.
5.3.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать приемки и полной оплаты выполненных Работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
5.4.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»). 
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей.
6.4. Ответственность Подрядчика: 
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта.
6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по Контракту. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения Контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с Контрактом, в период действия Контракта. 
6.7. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убытки был причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при выполнении работ, несет Подрядчик.
6.8.  Подрядчик гарантирует:
– соблюдение объема, качества, безопасности выполняемых работ и их соответствие контракту и Описанию объекта закупки;
– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения (или приемки) работ, гарантийного срока. 
6.9. Объем гарантий – Подрядчик обязан, по письменному требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по выполненным работам, выявленные в течение гарантийного срока. 
6.10. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика или третьих лиц, вследствие нормального износа, неверной его эксплуатации, либо ненадлежащей реконструкции (модернизации, ремонта) объекта, произведенной самим Заказчиком, или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность выполняемых работ.
6.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Срок действия Контракта и условия его расторжения
7.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2026 включительно. В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту, в этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 30 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
7.6. В случае принятия решения одной из сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
7.7. Расчеты между Сторонами за выполненные работы до расторжения Контракта производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пени).
7.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.9. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Подрядчик обязан:
7.9.1. Оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения действия Контракта.
7.9.2. Передать объект Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
7.10. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

[bookmark: _Hlk109633308]9. Уведомления и извещения
9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой.
Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
9.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. Внесение изменений в Контракт
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:
а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;
б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Законом о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом или внесение изменений в Контракт, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее выполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента наступления указанных обстоятельств, в письменном виде.
11.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.1 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств.
11.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. 
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более 30 (тридцати) дней, то заинтересованная Сторона вправе требовать расторжения Контракта.

12. Прочие условия 
12.1. При выполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2.  Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
12.3. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только в письменном виде. 
12.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
12.5. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
12.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
12.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
12.8. Сторона направляет ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
12.9. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.10. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что:
- несет полную ответственность за исполнение Контракта, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями Контракта;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные 
с заключением и исполнением Контракта, в том числе сметную документацию, фактическое состояние участков автомобильных дорог на момент заключения Контракта, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком (полностью или частично);
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ по Контракту, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
12.11. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) дней.
12.12. Контракт составлен в бумажной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, один – Заказчику.

13. Приложения к Контракту
            13.2. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – Описание объекта закупки;
- приложение № 2 - Расчет стоимости;
- приложение № 3 – Акт сдачи-приема оказанных услуг (форма).

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	«Заказчик»

Администрация Никольского городского
поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Адрес: 187026, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, 
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
телефон: 8(81361)54532
e-mail: nikolskoeadm@mail.ru 
ИНН 4716024666 КПП 471601001 
БИК 044030098
ОКТМО 41648108 ОГРН 1054700604727
Плательщик: КФ администрации ТМРЛО (Администрация Никольского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, л/с 0217214120)
Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербург
Номер счета банка плательщика средств,
(Единый казначейский счет):
40102810745370000098
Номер счета плательщика средств
(Казначейский счет для осуществления
и распределения расходов):
03231643416481084500
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	Глава администрации
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ _______________________
от «_»_______2026 года


Описание объекта закупки
Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Садовый переулок.
1. Общая характеристика объекта.
Полное наименование работ: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское Садовый переулок (доставка грунта с последующей планировкой территории).
2. Срок выполнения работ
В течение 10 календарных дней с даты подписания Контракта.
3. Условия выполнения работ
Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с локальным сметным расчетом, настоящим описанием объекта закупки, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных документов, действующих в отношении предмета муниципального контракта, в полном объеме и в установленный Контрактом срок.
Перед началом производства работ на всех этапах Подрядчик обязан уточнить наличие подземных инженерных коммуникаций в зоне производства работ. В охранной зоне подземных инженерных коммуникаций, работы производятся в присутствии представителя владельца коммуникаций.
Без согласования и уточнения на месте нахождения инженерных коммуникаций к работам приступать запрещается.
Приемка выполненных Работ по Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта выполненных работ, после полного выполнения всего объема работ, предусмотренного Контрактом. 
В срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра отчетной документации, включающей:
- счёт;
- акт о приемке выполненных работ по форме (Приложение № 3 к Контракту).
4. Требования к безопасности ведения работ, к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям заказчика
При производстве работ Подрядчиком должны соблюдаться   требования по безопасному ведению строительных работ, охране труда и пожарной безопасности, требования санитарного законодательства.
При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться законодательством РФ, строительными нормами, правилами и техническими регламентами:
- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.
Работы на объекте должны осуществляться при соблюдении требований противопожарных и природоохранных мероприятий, а также необходимо соблюдение правил техники безопасности, иные требования по охране труда при производстве работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране окружающей среды, техники безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. Подрядчик несет полную ответственность и освобождает Заказчика от нее за причинение любого вида вреда здоровью и имуществу третьих лиц по вине Подрядчика. 
5. Обеспечение материалами и оборудованием
Подрядчик самостоятельно приобретает и доставляет необходимое оборудование, технику и материал. Риск случайной гибели, случайного повреждения, утраты результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования и инвентаря несет Подрядчик.
6. Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов
Материалы, используемые в ходе производства работ, должны быть новыми, сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТа, иметь документы, удостоверяющие их качество, происхождение, номенклатуру. Используемые при выполнении работ материалы должны быть перед применением согласованы с Заказчиком на предмет их соответствия требуемому качеству результата работ. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
7. Гарантийный срок эксплуатации Объекта 
Устанавливается сроком в 12(двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения выявленных недостатков, дефектов.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

	Администрация 
Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области

Глава администрации


___________________А.Ю. Смирнов


	







______________ 

























Приложение № 2 к
муниципальному  контракту
№ ________
от «     » _______ 2026 года

                                                                    Расчет стоимости

	N
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Цена за единицу, руб.
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, руб.

	1
	Благоустройство территории (доставка грунта с последующей планировкой территории)
	С момента заключения Контракта 
до 10.12.2026    г.
	

	      м3 
	56
	


	Итого:
	


	
	


  Итого: _________________________________________________

	Заказчик
	

	
Администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации

__________________ А.Ю. Смирнов

	





_  ________________ 


























Приложение № 3 к
муниципальному  контракту
№ ________
                                                                                                            от «    » _______ 2026 года

Акт сдачи - приема выполненных работ

г. Никольское                                                                                  «____» ____________ 2026 г.

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в лице ____________, действующей на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________ в лице ______________, действующий__ на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.  В соответствии с Контрактом № __________ от «___»______2026 г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по ______________________ (далее – работы), в виде.
	N
	Наименование, место выполнения работ
	Сроки выполнения работ
	Цена за единицу, руб.
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	
	



Итого: _________ (_________) рублей ___ копеек, НДС не облагается.  Подрядчик применяет УСН и освобождается от обязанностей налогоплательщика на основании п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Вышеуказанные Работы, согласно Контракту, выполнены / не выполнены.
3. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ имеет / не имеет.
4. После подписания настоящего Акта работы по Контракту за указанный период считаются выполненными.
[bookmark: _Hlk169260200]
Заказчик:                                                                                Подрядчик:
	                                                                         			                                       
__________________  ____________                                  _______________ ____________
								

Форма акта сдачи-приемки услуг согласована:
	
Глава администрации

____________________ А.Ю. Смирнов 	                      
	


_________________ 



