КОНТРАКТ №________________

г. Кингисепп	«____» ______________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Поляковой Светланы Владимровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик»,в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Основанием для заключения настоящего Контракта является п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Идентификационный код закупки: 263470701477447070100100050000000000

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту производственных и санитарно-бытовых помещений в пищеблоке (дополнительные работы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (далее по тексту - «Работы») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Состав, объём, содержание и стоимость Работ определены Локальным сметным расчётом № 1 (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, определение объёма подлежащих выполнению работ осуществляется на основании заявки Заказчика.

  - Срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта по 10 сентября 2026 года.

  - Место выполнения Работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26.

  - Контракт является одноэтапным.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Цена настоящего Контракта составляет: ____________ рублей 		 копеек, в т.ч. НДС________________

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования Контракта – Выполнение мероприятий по предписаниям в учреждениях образования КС 524.

  - Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные Заказчиком в извещении об осуществлении закупки.

  - Оплата за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счёта, (счёт-фактуры при необходимости), иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика..

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, оплата выполненной Работы осуществляется по цене единицы Работы, исходя из объёма фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

  - Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счёта Заказчика.

  - Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

  - Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик, на время выполнения Работ по настоящему Контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.

  - Подрядчик обязан:

    - Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять Работы, предусмотренные в п.1.2. Контракта, в соответствии с Локальным сметным расчётом № 1, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения Работ.

    - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.

    - Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

    - Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику.

    - При наличии технического надзора Заказчика обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект.

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.

    - При наличии скрытых Работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых Работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт, в установленный Заказчиком срок.

    - После завершения Работ до подписания документа о приёмке, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, а также строительный мусор.

    - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы.

    - Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.

    - Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении Работ.

    - Самостоятельно и за свой счёт обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении Работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения Работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приёмке выполненной Работы на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3. настоящего Контракта.

    - Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Принять выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

    - Производить оплату за выполненные Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

    - В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту потребовать от Подрядчика оплаты штрафа и пени в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и Законом о контрактной системе.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов Работ.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством используемых материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - В случае нарушения сроков выполнения Работ или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком задержать оплату по настоящему Контракту до момента зачисления суммы пени и штрафа на счёт Заказчика.

    - Отказаться от приёмки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

    - Предъявить к Подрядчику требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 9.5 настоящего Контракта.

  - В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

  - Подрядчик подтверждает соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе и отсутствие информации о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - По окончании выполнения Работ Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ.

  - Не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ, счёт (счёт-фактуру при необходимости) и иную необходимую документацию (в соответствующем количестве экземпляров), подписанную Подрядчиком.

  - Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счёт.

  - После получения от Подрядчика документов, предусмотренных п.4.2 и п.4.3 настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации).

  - Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

  - Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), (счет-фактура при необходимости) и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

  - Ответственность Подрядчика:

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), устанавливается штраф в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф, в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.

  - В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

  - За несохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счёт возместить Заказчику понесённый ущерб.

  - Подрядчик несёт имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении Работ по Контракту.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приёмки в установленном законом порядке Заказчиком – несёт Подрядчик.

  - В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых Работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненных Работ, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

  - Контроль за качеством Работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения Работ по настоящему Контракту.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

  - Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

  - В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

- ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

  - Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

    - при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

    - в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;

    - в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

    - в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);

    - установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

    - установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - в случае подтверждения нарушения условий Контракта, по результатам экспертизы;

    - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

    - при существенном нарушении Контракта Заказчиком.

  - Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку или направляется Подрядчику (Заказчику) по адресу Подрядчика (Заказчика), указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком (Подрядчиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком (Подрядчиком) подтверждения о вручении Подрядчику (Заказчику) заказного письма, либо дата получения Заказчиком (Подрядчиком) информации об отсутствии Подрядчика (Заказчика) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

  - Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Подрядчиком) Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

  - Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты уведомление считается полученным стороной в день его отправления.

  - Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26

Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26

Тел./факс (81375) 2-58-75

Электронная почта: school2@kngcit.ru

ОГРН 1024701427354

ИНН   4707014774 КПП   470701001

Платежные реквизиты:

л/с 06915008040 ОКТМО 41621101

Единый казначейский счет 40102810745370000098

Единый счет бюджета 03234643416210004500

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044030098

Плательщик: Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)

ПОДРЯДЧИК:

Приложения:

- Локальный сметный расчёт № 1.

| От ЗАКАЗЧИКА | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Директор МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной» ________________________ С.В. Полякова | _________________ |

Приложение № 1

к Контракту №________

от «___» __________ 2026 г.

|  | Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.3.6 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам |  |  |  | Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 №275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной», г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные работы по ремонту производственных и санитарно-бытовых помещений в пищеблоке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3 кв. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 115751.57 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 19642.84 | руб. |
|  |  | строительных работ | 63949.19 |  |  | руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 392.25 | руб. |
|  |  | монтажных работ | 51802.38 |  |  | руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 36 |  | чел. час. |
|  |  | оборудования | 0 |  |  | руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1 |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат | 0 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм-08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм H49_1=2 Объем: ( 1.27 * 4 + 1.76 * 4 + 2.23 * 2 + 1.1 * 2 + 0.66 + 0.27 + 0.82 + 0.188 + 1.45 + 0.66 ) : 1000 |  | т | 0.022828 |  | 1 | 0.022828 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 1.232712 |  |  |  |  |  | 724.13 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 54 |  | 1 | 1.232712 |  |  | 587.43 | 1 |  | 724.13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.81 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.05707 |  |  |  |  |  | 40.18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 1.25 |  | 1 | 0.028535 |  |  | 1792.05 |  |  | 51.14 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 1.25 |  | 1 | 0.028535 |  |  | 807.16 | 1 |  | 23.03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 1.25 |  | 1 | 0.028535 |  |  | 644.27 |  |  | 18.38 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 1.25 |  | 1 | 0.028535 |  |  | 600.88 | 1 |  | 17.15 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 10.48 |  | 1 | 0.2392374 |  |  | 43.01 |  |  | 10.29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.9 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 3.36 |  | 1 | 0.0767021 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  |  | 8.95 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 2.54 |  | 1 | 0.0579831 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  |  | 10.95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864.02 |
| 1.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 14.48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764.31 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  | 741.38 |
|  | Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 389.8 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 035.75 |  |  | 2009.68 |
| 2 | 20.2.07.05-1176 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х80х3000 мм |  | шт | 4 |  | 1 | 4 | 1701.39 | 0.98 | 1667.36 | 1 |  | 6669.44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667.36 |  |  | 6669.44 |
| 3 | 20.2.03.06-1816 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 80х3000 мм |  | шт | 4 |  | 1 | 4 | 510.02 | 0.98 | 499.82 | 1 |  | 1999.28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.82 |  |  | 1999.28 |
| 4 | 20.2.13.01-0108 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Угол стеклопластиковый горизонтальный 90°, размеры 100х80 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 1807.32 | 1.24 | 2241.08 | 1 |  | 2241.08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241.08 |  |  | 2241.08 |
| 5 | 20.2.13.03-0134 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 100 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 1042.47 | 1.24 | 1292.66 | 1 |  | 1292.66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292.66 |  |  | 1292.66 |
| 6 | 20.2.13.01-0127 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Угол стеклопластиковый вертикальный внутренний 90°, размеры 100х80 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 1862.23 | 1.24 | 2309.17 | 1 |  | 2309.17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 309.17 |  |  | 2309.17 |
| 7 | 20.2.13.03-0134 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 100 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 1042.47 | 1.24 | 1292.66 | 1 |  | 1292.66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292.66 |  |  | 1292.66 |
| 8 | 20.2.07.05-1185 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х100х3000 мм |  | шт | 2 |  | 1 | 2 | 2916.02 | 0.98 | 2857.7 | 1 |  | 5715.4 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 857.70 |  |  | 5715.4 |
| 9 | 20.2.03.06-1817 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100х3000 мм |  | шт | 2 |  | 1 | 2 | 601.27 | 0.98 | 589.24 | 1 |  | 1178.48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.24 |  |  | 1178.48 |
| 10 | 20.2.13.01-0103 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Угол стеклопластиковый горизонтальный 45°, размеры 200х80 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 2293.37 | 1.24 | 2843.78 | 1 |  | 2843.78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843.78 |  |  | 2843.78 |
| 11 | 20.2.13.03-0137 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Крышка стеклопластиковая на угол горизонтальный 90°, основание 200 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 1552.14 | 1.24 | 1924.65 | 1 |  | 1924.65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 924.65 |  |  | 1924.65 |
| 12 | ГЭСНм-08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм H49_1=2 |  | 100 м | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 3.258 |  |  |  |  |  | 1935.77 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 16.29 |  | 1 | 3.258 |  |  | 594.16 | 1 |  | 1935.77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  | 1.07 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  |  | 0.12 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 |  |  | 533.62 | 1 |  | 1.07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.57 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 6.5664 |  | 1 | 1.31328 |  |  | 9.38 |  |  | 12.32 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0.2 |  | 1 | 0.04 | 261.09 | 1.23 | 321.14 |  |  | 12.85 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0.001 |  | 1 | 0.0002 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  |  | 24.4 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986.53 |
| 12.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 38.72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936.84 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  | 1878.73 |
|  | Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 987.79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 458.85 |  |  | 4891.77 |
| 13 | 20.2.05.04-0055 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм прим 20х16 Объем: 20 * 1.02 |  | 100 м | 0.204 |  | 1 | 0.204 | 3891.19 | 1.3 | 5058.55 | 1 |  | 1031.94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 058.53 |  |  | 1031.94 |
| 14 | ГЭСНм-08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 H49_1=2 |  | 100 м | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.564 |  |  |  |  |  | 331.31 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2.82 |  | 1 | 0.564 |  |  | 587.43 | 1 |  | 331.31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.87 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  | 2.81 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 |  |  | 1792.05 |  |  | 3.58 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 |  |  | 807.16 | 1 |  | 1.61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 |  |  | 644.27 |  |  | 1.29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.002 |  |  | 600.88 | 1 |  | 1.2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.99 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 1 | 0.01 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  |  | 1.21 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 1 | 2.666 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  |  | 13.92 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 | 0.1 | 37.71 | 1.82 | 68.63 |  |  | 6.86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.98 |
| 14.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 6.63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.12 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  | 324.1 |
|  | Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 170.4 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310.55 |  |  | 862.11 |
| 15 | 21.1.06.09-0151 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем: 20 * 1.02 |  | 1000 м | 0.0204 |  | 1 | 0.0204 | 47048.63 | 1.25 | 58810.79 | 1 |  | 1199.74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 810.78 |  |  | 1199.74 |
| 16 | ГЭСНм-08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке H49_1=2 |  | 100 шт | 0.01 |  | 1 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.316 |  |  |  |  |  | 195.55 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 31.6 |  | 1 | 0.316 |  |  | 618.82 | 1 |  | 195.55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  |  | 0.36 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.03 |  | 1 | 0.0003 |  |  | 1792.05 |  |  | 0.54 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.03 |  | 1 | 0.0003 |  |  | 807.16 | 1 |  | 0.24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.0002 |  |  | 644.27 |  |  | 0.13 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.0002 |  |  | 600.88 | 1 |  | 0.12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2.132 |  | 1 | 0.02132 |  |  | 9.38 |  |  | 0.2 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 9.17 |  | 1 | 0.0917 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  |  | 0.48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 1.02 |  | 1 | 0.0102 | 41.71 | 1.23 | 51.3 |  |  | 0.52 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  | т | 0.00016 |  | 1 | 0.0000016 | 214135.65 | 1.23 | 263386.85 |  |  | 0.42 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0.0003 |  | 1 | 0.000003 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  |  | 0.37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.57 |
| 16.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3.91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.91 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  | 190.03 |
|  | Пр/774-049.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 99.91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 242.00 |  |  | 492.42 |
| 17 | 20.4.01.01-1057 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54 |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 212.02 | 1.47 | 311.67 | 1 |  | 311.67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.67 |  |  | 311.67 |
| 18 | ГЭСНм-10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой H49_1=2 |  | коробка | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1201.76 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 600.88 | 1 |  | 1201.76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.94 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  | 234.79 |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  | маш.-ч | 0.34 |  | 1 | 0.34 | 995.51 | 1.35 | 1343.94 |  |  | 456.94 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.34 |  | 1 | 0.34 |  |  | 690.57 | 1 |  | 234.79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.16 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т | 0.0015 |  | 1 | 0.0015 | 116448.72 | 1.37 | 159534.75 |  |  | 239.3 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг | 0.02 |  | 1 | 0.02 | 931.11 | 1.56 | 1452.53 |  |  | 29.05 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг | 0.103 |  | 1 | 0.103 | 41.38 | 1.7 | 70.35 |  |  | 7.25 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  | кг | 0.02 |  | 1 | 0.02 | 284.15 | 1.48 | 420.54 |  |  | 8.41 |
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | т | 0.00002 |  | 1 | 0.00002 | 80020.98 | 1.34 | 107228.11 |  |  | 2.14 |
|  | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  | кг | 0.02 |  | 1 | 0.02 | 675.01 | 1.82 | 1228.52 |  |  | 24.57 |
|  | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  | кг | 0.004 |  | 1 | 0.004 | 373.74 | 1.63 | 609.2 |  |  | 2.44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2206.65 |
| 18.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 24.04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1436.55 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 90 |  | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 1292.9 |
|  | Пр/774-051.1 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  | 660.81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184.40 |  |  | 4184.4 |
| 19 | 20.5.02.10-0011 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | прим Коробка распределительная УК-2П |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 11.82 | 0.9 | 10.64 | 1 |  | 10.64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.64 |  |  | 10.64 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35725,12 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4388,52 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,41 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,21 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30514,98 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667,73 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4427,14 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2308,71 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42460,97 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,37 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН-06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 100 м3 | 0.004 |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  |  | 857.21 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч | 405 |  | 1 | 1.62 |  |  | 529.14 | 1 |  | 857.21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.8 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.10156 |  |  |  |  |  | 80.61 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.67 |  | 1 | 0.00268 |  |  | 1792.05 |  |  | 4.8 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.67 |  | 1 | 0.00268 |  |  | 807.16 | 1 |  | 2.16 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч | 22.96 |  | 1 | 0.09184 | 1703.3 | 1.44 | 2452.75 |  |  | 225.26 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 22.96 |  | 1 | 0.09184 |  |  | 807.16 | 1 |  | 74.13 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.25 |  | 1 | 0.001 |  |  | 1676.4 |  |  | 1.68 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  | чел.-ч | 0.25 |  | 1 | 0.001 |  |  | 690.57 | 1 |  | 0.69 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.-ч | 17 |  | 1 | 0.068 | 10.37 | 1.22 | 12.65 |  |  | 0.86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 1.51 |  | 1 | 0.00604 |  |  | 644.27 |  |  | 3.89 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 1.51 |  | 1 | 0.00604 |  |  | 600.88 | 1 |  | 3.63 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 1.8 |  | 1 | 0.0072 |  |  | 43.01 |  |  | 0.31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.64 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.046 |  | 1 | 0.000184 | 5275.05 | 1.65 | 8703.83 |  |  | 1.6 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  | м3 | 0.69 |  | 1 | 0.00276 | 6442.06 | 0.86 | 5540.17 |  |  | 15.29 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 | 0.08 |  | 1 | 0.00032 | 16496.03 | 0.98 | 16166.11 |  |  | 5.17 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  | м3 | 0.2 |  | 1 | 0.0008 | 5764.42 | 2.24 | 12912.3 |  |  | 10.33 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 | 0.69 |  | 1 | 0.00276 | 5764.42 | 2.24 | 12912.3 |  |  | 35.64 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т | 0.04 |  | 1 | 0.00016 | 60258.2 | 0.86 | 51822.05 |  |  | 8.29 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 2.937 |  | 1 | 0.011748 |  |  | 28.08 |  |  | 0.33 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 3.24 |  | 1 | 0.01296 |  |  | 9.38 |  |  | 0.12 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 | 10.1 |  | 1 | 0.0404 | 12.83 | 1.06 | 13.6 |  |  | 0.55 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | т | 0.004 |  | 1 | 0.000016 | 148198.02 | 0.75 | 111148.52 |  |  | 1.78 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.037 |  | 1 | 0.000148 |  |  | 91519.34 |  |  | 13.54 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 | 101.5 |  |  | 0.406 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  | м2 | 49.5 |  |  | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Заготовки арматурные |  | т | 1 |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267.26 |
| 20.1 | 04.1.02.05-0126 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 |  | м3 | 0.406 |  | 1 | 0.406 | 4475.66 | 1.07 | 4788.96 |  |  | 1944.32 |
| 20.2 | 11.1.03.05-0098 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III Объем: 1.6 * 0.025 |  | м3 | 0.04 |  | 1 | 0.04 | 14770.36 | 2.24 | 33085.61 |  |  | 1323.42 |
| 20.3 | 08.1.02.17-0091 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |  | м2 | 1 |  | 1 | 1 | 93.45 | 1.07 | 99.99 |  |  | 99.99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.82 |
|  | Пр/812-006-1 | НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % | 102 |  | 1 | 102 |  |  |  |  |  | 956.58 |
|  | Пр/774-006 | СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  | % | 58 |  | 1 | 58 |  |  |  |  |  | 543.94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533 877.50 |  |  | 6135.51 |
| 21 | ГЭСН-11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0.026 |  | 1 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 8.07092 |  |  |  |  |  | 4415.36 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 310.42 |  | 1 | 8.07092 |  |  | 547.07 | 1 |  | 4415.36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.04498 |  |  |  |  |  | 24.24 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.00052 | 251.77 | 1.52 | 382.69 |  |  | 0.2 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.00052 |  |  | 807.16 | 1 |  | 0.42 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.00026 |  |  | 1792.05 |  |  | 0.47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.00026 |  |  | 807.16 | 1 |  | 0.21 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  | маш.-ч | 1.69 |  | 1 | 0.04394 | 2.31 | 1.87 | 4.32 |  |  | 0.19 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч | 1.69 |  | 1 | 0.04394 |  |  | 533.62 | 1 |  | 23.45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.00026 |  |  | 644.27 |  |  | 0.17 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.00026 |  |  | 600.88 | 1 |  | 0.16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.65 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | т | 0.013 |  | 1 | 0.000338 | 37800.3 | 2.06 | 77868.62 |  |  | 26.32 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.44 |  | 1 | 0.01144 |  |  | 28.08 |  |  | 0.32 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0.0325 |  | 1 | 0.000845 |  |  | 9.38 |  |  | 0.01 |
|  | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | т | 1.2 |  |  | 0.0312 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  | м3 | 0.01 |  |  | 0.00026 |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  | м2 | 102 |  |  | 2.652 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.21 | Грунтовка |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467.28 |
| 21.1 | 14.1.06.02-0011 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  | т | 0.0312 |  | 1 | 0.0312 | 36038.35 | 1.22 | 43966.79 |  |  | 1371.76 |
| 21.2 | 06.2.05.03-0002 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  | м2 | 2.652 |  | 1 | 2.652 |  |  | 1465.23 |  |  | 3885.79 |
| 21.3 | 14.3.01.01-0001 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований Объем: 2.6 * 0.2 |  | кг | 0.52 |  | 1 | 0.52 | 144.12 | 1.29 | 185.91 |  |  | 96.67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439.6 |
|  | Пр/812-011-1 | НР (011 Полы) |  | % | 112 |  | 1 | 112 |  |  |  |  |  | 4972.35 |
|  | Пр/774-011 | СП (011 Полы) |  | % | 65 |  | 1 | 65 |  |  |  |  |  | 2885.74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 984.23 |  |  | 17679.59 |
| 22 | ГЭСН-16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  | 100 м | 0.025 |  | 1 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 1.498 |  |  |  |  |  | 879.97 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 59.92 |  | 1 | 1.498 |  |  | 587.43 | 1 |  | 879.97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  | 1.81 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.0005 | 622.62 | 1.52 | 946.38 |  |  | 0.47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1 | 0.0005 |  |  | 807.16 | 1 |  | 0.4 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 1 | 0.001 |  |  | 1792.05 |  |  | 1.79 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч | 0.04 |  | 1 | 0.001 |  |  | 807.16 | 1 |  | 0.81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.04 |  | 1 | 0.001 |  |  | 644.27 |  |  | 0.64 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.04 |  | 1 | 0.001 |  |  | 600.88 | 1 |  | 0.6 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.73 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.197 |  | 1 | 0.004925 |  |  | 28.08 |  |  | 0.14 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0.0608 |  | 1 | 0.00152 |  |  | 9.38 |  |  | 0.01 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  | т | 0.0012 |  | 1 | 0.00003 | 145801.49 | 1.08 | 157465.61 |  |  | 4.72 |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 100 шт | 0.12 |  | 1 | 0.003 | 1047.63 | 0.91 | 953.34 |  |  | 2.86 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  | м | 99.8 |  |  | 2.495 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892.41 |
| 22.1 | 24.3.02.02-0003 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | м | 2.495 |  | 1 | 2.495 |  |  | 150.51 |  |  | 375.52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881.78 |
|  | Пр/812-016-1 | НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % | 121 |  | 1 | 121 |  |  |  |  |  | 1066.95 |
|  | Пр/774-016 | СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % | 72 |  | 1 | 72 |  |  |  |  |  | 634.88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 790.40 |  |  | 2969.76 |
| 23 | 24.3.05.08-0201 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | шт | 4 |  | 1 | 4 |  |  | 32.51 | 1 |  | 130.04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.51 |  |  | 130.04 |
| 24 | 24.3.05.07-0155 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм |  | шт | 2 |  | 1 | 2 | 34.45 | 1.39 | 47.89 | 1 |  | 95.78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.89 |  |  | 95.78 |
| 25 | ГЭСН-16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 7.05 |  |  |  |  |  | 3762.02 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 7.05 |  | 1 | 7.05 |  |  | 533.62 | 1 |  | 3762.02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.44 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 6.01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.01 |  |  | 644.27 |  |  | 6.44 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.01 |  |  | 600.88 | 1 |  | 6.01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040.66 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  | т | 0.0012 |  | 1 | 0.0012 | 30350.05 | 1.46 | 44311.07 |  |  | 53.17 |
|  | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг | 0.00042 |  | 1 | 0.00042 | 92.95 | 1.52 | 141.28 |  |  | 0.06 |
|  | 23.8.05.01-0011 | Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 147.12 | 1.45 | 213.32 |  |  | 213.32 |
|  | 23.8.05.05-0011 | Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 155.54 | 1.45 | 225.53 |  |  | 225.53 |
|  | 23.8.05.12-0121 | Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм |  | шт | 1 |  | 1 | 1 | 378.33 | 1.45 | 548.58 |  |  | 548.58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4815.13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3768.03 |
|  | Пр/812-016-1 | НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % | 121 |  | 1 | 121 |  |  |  |  |  | 4559.32 |
|  | Пр/774-016 | СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % | 72 |  | 1 | 72 |  |  |  |  |  | 2712.98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 087.43 |  |  | 12087.43 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20765,37 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9914,56 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,17 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,67 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10490,97 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10027,23 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11555,20 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6777,54 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39098,11 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,24 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН-13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 6.24 |  | 1 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 5.616 |  |  |  |  |  | 2996.81 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 0.9 |  | 1 | 5.616 |  |  | 533.62 | 1 |  | 2996.81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2996.81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2996.81 |
|  | Пр/812-013-1 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % | 94 |  | 1 | 94 |  |  |  |  |  | 2817 |
|  | Пр/774-013 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | % | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 1528.37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176.63 |  |  | 7342.18 |
| 27 | ГЭСНр-62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем: 24 * 0.26 |  | 100 м2 | 0.0624 |  | 1 | 0.0624 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  | 4.62384 |  |  |  |  |  | 2342.95 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 74.1 |  | 1 | 4.62384 |  |  | 506.71 | 1 |  | 2342.95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  | 0.000624 |  |  |  |  |  | 0.37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.000624 |  |  | 644.27 |  |  | 0.4 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1 | 0.000624 |  |  | 600.88 | 1 |  | 0.37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.05 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т | 0.0089 |  | 1 | 0.0005554 | 60697.21 | 1.26 | 76478.48 |  |  | 42.48 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0.1 |  | 1 | 0.00624 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  | 0.57 |
|  | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | кг | 16.1 |  |  | 1.00464 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386.77 |
| 27.1 | 14.4.01.21-0001 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый |  | кг | 1.00464 |  | 1 | 1.00464 | 321.22 | 1.25 | 401.53 |  |  | 403.39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2343.32 |
|  | Пр/812-096-1 | НР (096 Малярные работы) |  | % | 90 |  | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 2108.99 |
|  | Пр/774-096 | СП (096 Малярные работы) |  | % | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  | 1077.93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 786.54 |  |  | 5977.08 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5786,97 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5339,76 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,44 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5340,13 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4925,99 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2606,30 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13319,26 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,24 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62277,46 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19642,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,98 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,25 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41452,39 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20035,09 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20908,33 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11692,55 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94878,34 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94878,34 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,85 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94878,34 |
|  | НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 % |  | 20873,23 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115751,57 |

| От ЗАКАЗЧИКА | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Директор МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной» ________________________ С.В. Полякова |  |