
 


Муниципальный контракт № ________________
[bookmark: _Hlk219273668][bookmark: _Hlk219378814]на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда
(установка окон, входной двери, межкомнатной двери, установка замков)                                                               
г. Никольское                                                                                           «__»________2026 года

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, действующая на основании Устава, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 № 31, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Смирнова Александра Юрьевича, действующего на основании решения совета депутатов пятого созыва Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2024 № 26 « О назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk217462895]1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту муниципального жилого фонда (установка окон – 10 шт., установка входной двери – 4 шт., установка межкомнатной двери – 2 шт., установка дверных замков – 3 шт.).
1.2. Место расположения Объекта: 
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, 3-7;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, 5-16;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, 18-6;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, 16-1;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, 16-5;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, 16-5;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Лесная, 10-20;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Октябрьская, 16-225;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, 17-1-608;
- Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., 160-12.
[bookmark: _Hlk217463117][bookmark: _Hlk132294722]1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
1.4. ИКЗ: 263471602466647160100100030000000244.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

[bookmark: _Hlk99447821][bookmark: _Hlk100153296]	2.1. Цена Контракта составляет _________________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% ___________, НДС не облагается на основании ____________________.
	2.2. Цена Контракта включает комплекс на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда (демонтаж, изготовление, монтаж 10 окон, демонтаж, изготовление, монтаж 4 входных дверей, монтаж 2 межкомнатных дверей, вывоз строительного мусора, демонтаж дверных замков, монтаж новых дверных замков, расширение проемов по необходимости) администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
	2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
           2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
         2.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств с расчетного счета заказчика.
         2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.
3.2. Оплата по настоящему контракту производится в течение 7 (семь) рабочих дней на основании выставленного счета и счет-фактуры, соответствующих выполненным работам, указанных в соответствии Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).	
3.3. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
	3.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
	3.5. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета.
	3.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта
	3.7. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с лицом, имеющим право на использование упрощенной системы налогообложения, сумма, подлежащая уплате такому лицу, не включает НДС.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ с даты заключения Контракта 30 (тридцать) календарных дней.  
	4.2. Работы выполняются в соответствии с Законом Ленинградской области от 15.11.2022 № 143-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области». Обеспечение права граждан на покой и тишину: в рабочие дни — с 21:00 до 08:00;
в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00;
дополнительно при ремонте и подобных работах есть «тихий час» — ежедневно с 13:00 до 15:00.

                                          5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	5.1. Подрядчик обязуется:
	5.1.1. Выполнить работы лично, в надлежащий срок в установленном месте, надлежащего качества.
	5.1.2. Выполнять работы на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
	5.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
	5.2. Подрядчик имеет право:
	5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ на основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ, счета за выполненные работы, при условии отсутствия замечаний к выполненным работам.
	5.2.2. Обращаться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества выполняемых работ.
	5.2.3. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения работ Заказчику.
	5.2.4. Самостоятельно предоставлять материалы необходимые для выполнения работ.
	5.3. Заказчик обязуется:
	5.3.1. Своевременно предоставлять Подрядчику информацию и материалы, необходимые для выполнения работ, в случае невозможности их получения Подрядчиком самостоятельно.
	5.3.2. Оплатить работы Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
	5.3.3. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в процессе выполняемых работ.
	5.3.4. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
	5.4. Заказчик имеет право:
	5.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
	5.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество выполнения работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, а также назначить срок их устранения
	5.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  
6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.4. В случае неуплаты Подрядчиком сумм штрафов и пеней Заказчик имеет право осуществить выплату Подрядчику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Подрядчика.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Подрядчику в том числе в адрес электронной почты, указанный в контракте.
6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.
6.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение прострочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
6.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

	7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
	7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
	7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

	8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
	8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
	Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
	8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
	8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

	9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
	9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
	9.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения.
	9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
10. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

              10.1. Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до 31.12.2026.
          10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

	11.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий 
в одностороннем порядке не допускается.
	Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
        11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

	12.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
	В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
	12.2. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.3. Контракт подписан в электронном виде.
	12.4. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
	- Приложение № 1 – описание объекта закупки;
            - Приложение № 2 – акт сдачи-приема выполненных работ (форма).
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН КОНТРАКТА

	ЗАКАЗЧИК
Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32
телефон: 8(81361)54532
e-mail: Nikolskoeadm@mail.ru
ИНН 4716024666 КПП 471601001
ОКТМО 41648108
ОГРН 1054700604727
БИК 044030098
(Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, л/с 0217214120)
Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Номер счета банка плательщика средств,
(Единый казначейский счет):
 40102810745370000098
Номер счета плательщика средств
(Казначейский счет для осуществления
и распределения расходов):
03231643416481084500
Плательщик: КФ администрации ТМРЛО

Глава администрации


__________________ А.Ю. Смирнов
(подпись)

	ПОДРЯДЧИК





























Приложение № 1 
к Контракту № __________
от _______________

Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда
(установка окон, входной двери, межкомнатной двери, установка замков)  
                                                             
[bookmark: _GoBack]1.1. В соответствии с настоящим Описанием объекта закупки Подрядчик обязуется на выполнить работы по проведению ремонта муниципального жилого фонда (установка окон – 10 шт., установка входной двери – 4 шт., установка межкомнатной двери – 2 шт., установка дверных замков – 3 шт.). 
1.2. Заказчик: Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.3. Место выполнения работ: 
	№ п/п
	Адрес
	Примечание

	1
	Никольское, ул. Западная, 3-7
	Установка дверного замка

	2
	Никольское, ул. Западная, 5-16
	Установка входной двери
3 окна 

	3
	Никольское, ул. Зеленая, 18-6
	Установка дверного замка

	4
	Никольское, ул. Комсомольская, 
16-1
	Установка межкомнатной двери
3 окна

	5
	Никольское, ул. Комсомольская, 
16-5
	Установка дверного замка

	6
	Никольское, ул. Комсомольская, 
16-5
	Установка межкомнатной двери

	7
	Никольское, ул. Лесная, 10-20
	Установка входной двери

	8
	Никольское, ул. Октябрьская, 16-225
	Установка входной двери
1 окно

	9
	Никольское, ул. Первомайская, 
17-1-608
	Установка входной двери

	10
	Никольское, Советский пр., 160-12
	3 окна




1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта 30 (тридцать) календарных дней.
1.5. Наименование и характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Задачи выполнения работ
	Работы заключаются в осуществлении:
- замена вышедших из строя элементов фурнитуры, личинок замков и ручек; 
- восстановление герметичности примыканий к стеновым проемам с применением монтажной пены и герметизирующих составов;
 - локальный ремонт или замена окон, дверей, подоконников, отливов, установка москитных сеток, откосов.

	Цель выполнения работ
	-обеспечение безаварийной работы и безопасного функционирования оконных и дверных заполнений; 
- поддержание конструкций в исправном состоянии, исключающем продувание, промерзание и попадание атмосферных осадков; 
- снижение интенсивности износа фурнитуры, уплотнителей и крепежных узлов, предупреждение заклинивания и деформации профилей; 
- обеспечение надежности прилегания створок, постоянной готовности к использованию по назначению и защиты помещений от несанкционированного доступа; 
- обобщение и анализ сведений по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию методов обслуживания (например, переход на более износостойкие уплотнительные материалы); 
- оказание услуг, направленных на эффективное энергосбережение за счет восстановления теплоизоляционных свойств примыканий и регулировки прижима.
 -подготовка объектов к эксплуатации в осенне-зимний период (устранение «мостиков холода», проверка работоспособности систем микропроветривания)



В цену муниципального контракта включены стоимость самих работ (демонтаж, изготовление, монтаж 10 окон, демонтаж, изготовление, монтаж 4 входных дверей, монтаж 2 межкомнатных дверей, вывоз строительного мусора, демонтаж дверных замков, монтаж новых 3 дверных замков, расширение проемов по необходимости), расходы на материалы, оборудование, транспортные расходы, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с выполнением работ.

       1.6. Условия выполнения работ:
При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности и обеспечены безопасность жизни, здоровья работников Подрядчика и Заказчика, третьих лиц. Всю ответственность за соблюдение норм и требований по технике безопасности несет Подрядчик (в том числе при работе с переносным электрооборудованием). 
При выполнении работ должны соблюдаться правила пожарной безопасности и обеспечены безопасность жизни, здоровья работников Подрядчика и Заказчика, третьих лиц. Всю ответственность за соблюдение норм и требований по пожарной безопасности несет Подрядчик (в том числе при работе с переносным электрооборудованием).  
При выполнении работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, Подрядчик использует собственное оборудование, инвентарь, рабочую и специальную одежду, средства индивидуальной защиты, а также несет иные расходы, связанные с оказанием работ. Материалы, необходимые для выполнения работ, закупаются и предоставляются Подрядчиком и входят в цену Контракта.
  Все работы должны соответствовать СНиП, РД, ГОСТ, ГОСТ Р и другим нормативным документам в области проведения технического обслуживания, инструкциям заводов-изготовителей, соблюдению норм электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменным указаниям Заказчика.
  Подрядчик будет соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и выполнять указания ответственного представителя Заказчика. Подрядчик назначает ответственных лиц (сантехник, электрик, слесарь) за техническое обслуживание   инженерных сетей здания.
Ответственность за наличие у работника (специалиста) соответствующих документов и разрешений – несет Подрядчик.
  Ответственность за причинение ущерба Заказчику, третьим лицам – несет Подрядчик.
  При смене ответственных лиц Подрядчик обязан известить в 3–х дневный срок Заказчика.
  Подрядчик обязан обеспечить прибытие ответственного лица в аварийных ситуациях в течение часа по месту нахождения Заказчика. В случае возникновения аварийной ситуации оформляется акт о причинах её возникновения. 
2. Перечень работ. 
Работы должны производиться в сроки, предусмотренные в графике производства работ (составляется в произвольной форме), если иное не предусмотрено договором. График производства работ заполняет и подписывает Подрядчик, и в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта передает на утверждение Заказчику. Заказчик утверждает график производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его представления Подрядчиком.
Перечень выполняемых работ:
- демонтаж старых деревянных оконных коробок;
- монтаж новых ПВХ оконных коробок;
- монтаж окон;
- монтаж откосов;
- монтаж подоконников с заглушкой;
- монтаж отливов;
- монтаж нащельников угловых внешних металлических;
- демонтаж старой двери;
- теплый монтаж новой двери;
- демонтаж дверных замков;
- монтаж замков дверных;
- очистка территории объекта от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ. 
Подрядчик при выполнении работ несет ответственность за безопасное производство работ, соблюдение на объекте техники безопасности, пожарной безопасности, охрану труда.
Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, ГОСТ, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.
При исполнении договора Подрядчик обязан учитывать требования Заказчика и в дальнейшем передать результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
Все применяемые материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь сертификаты, соответствовать государственным стандартам и нормам. Цвет, рисунок, фактура материалов должны быть согласованы с Заказчиком. 
При передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (реестр документов) 
3. Требования к качеству и безопасности работ:
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ.
3.1. Подрядчик гарантирует сохранность оборудования и иного имущества Заказчика при оказании работ в течение срока действия Контракта. В период выполнения работ должен соблюдаться режим работы и нормальное функционирование здания.
3.2. При выполнении оказании работ должны соблюдаться правила техники безопасности и обеспечены безопасность жизни, здоровья работников Подрядчика и Заказчика, третьих лиц. Всю ответственность за соблюдение норм и требований по технике безопасности несет Подрядчик (в том числе при работе с силовым электрооборудованием). 
3.3. При выполнении работ должны соблюдаться правила пожарной безопасности и обеспечены безопасность жизни, здоровья работников Подрядчика и Заказчика, третьих лиц. Всю ответственность за соблюдение норм и требований по пожарной безопасности несет Подрядчик (в том числе при работе с силовым электрооборудованием). 
3.4. Подрядчик предоставляет гарантию качества на монтажные работы не менее 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых оказываемых работ потребностям Заказчика:
Общие технические требования, требования безопасности при выполнении работ осуществляются в соответствии с:
- «Правилами устройства электроустановок», 
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», 
- ФЗ от 22.07.2007 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности, 
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».- ГОСТ и иными документами, регулирующими вопросы по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, в том числе инструкциями завода-изготовителя по эксплуатации оборудования.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
СНиП 82-01-95 Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения;
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1)
СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

	Заказчик:

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации

______________________ А.Ю. Смирнов
	Подрядчик:





__________________




 




 



Приложение № 1 
к Контракту № _________
от ________________


Спецификация

	№ п/п
	Наименование  товара используемого при выполнении  работ
	Показатель товара используемого при выполнении  работ
	Единица  измерения показателя (при  наличии)
	Значение  показателя, которое  не  может  изменяться

	
	место установки:
	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, д. 5, кв.16


	1
	Блок оконный пластиковый двустворчатый
1350*1600
	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	Тип 1 створки
	
	 поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	2

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	2
	Отлив 
250*1230
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	2

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-99

	3
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый
2170*1600

	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	 поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	4
	Отлив 
250*2050

	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	1

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-99

	5
	Заглушка на подоконник
	количество
	шт.
	6

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	6
	Дверной блок
860*2050 левый

	материал
	
	Наружная отделка металл (прогрунтованный для улицы/холода) толщина стального листа 1.2 мм, внутренняя отделка МДФ панель влагостойкая, толщина полотна 70(мм), теплая коробка

	
	
	количество
	шт.
	1

	
	
	замок
	
	Два замка, основной сувальдного типа, дополнительный цилиндровый, ночная задвижка, глазок, противосъемные штыри

	
	
	Дополнительные работы
	шт.
	Увеличение дверного проема

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 31173-2016

	место установки
	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.160


	7
	Блок оконный пластиковый двустворчатый
1380*1850

	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	Тип 1 створки
	
	 поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	2

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	8
	Подоконник ПД-40
600*1500
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	2

	9
	Отлив стандартный
300*1284

	цвет
	
	белый

	
	
	
	шт.
	2

	1 0
	Блок оконный пластиковый двухстворчатый
1300*1830

	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	 поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	11
	Отлив 
300*1189

	цвет
	
	белый

	
	
	
	шт.
	1

	
	Подоконник ПД-40
600*1400

	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	1

	12
	Сэндвич панель(откосы) 600*2000
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	9

	
	
	толщина
	мм.
	10

	
	
	соответствие
	
	  ГОСТ 32603-2012

	13
	Заглушка на подоконник
	количество
	шт.
	6

	место установки
	Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 16, кв.255

	14
	Блок оконный пластиковый двухстворчатый
1330*1500

	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	15
	Сэндвич панель(откос) 500*2000
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	3

	
	
	толщина
	мм.
	10

	
	
	соответствие
	
	  ГОСТ 32603-2012

	16
	Дверной блок
850*2050 правый

	материал
	
	Наружная отделка металл (прогрунтованный для улицы/холода) толщина стального листа 1.2 мм, внутренняя отделка МДФ панель влагостойкая, толщина полотна 50(мм), теплая коробка

	
	
	количество
	шт.
	1

	
	
	замок
	
	Два замка, основной сувальдного типа, дополнительный цилиндровый, ночная задвижка, глазок, противосъемные штыри

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 31173-2016

	место установки
	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, кв.1


	17
	Межкомнатное дверное полотно с замком и с доборами
850*2030 левая

	материал
	
	Глухое дверное полотно, отделка МДФ панель влагостойкая, теплая коробка

	
	
	количество
	шт.
	1

	
	
	замок
	
	Основной сувальдный тип

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 475-2016

	18
	Блок оконный пластиковый двухстворчатый
1400*1500

	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	поворотно-откидная


	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	19
	Подоконник 
500*1500
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	
	1

	20
	Сэндвич панель(откос) 500*2000
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	3

	
	
	толщина
	мм.
	10

	
	
	соответствие
	
	  ГОСТ 32603-2012

	
21
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый
2050*1500
	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	22
	Подоконник 
500*2200
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	
	1

	23
	Сэндвич панель(откос) 500*2000
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	3

	
	
	толщина
	мм.
	10

	
	
	соответствие
	
	  ГОСТ 32603-2012

	
24
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый
2010*1500
	материал
	
	ПВХ

	
	
	тип блока
	
	окно

	
	
	тип 1 створки
	
	поворотно-откидная

	
	
	количество камер
	
	двухкамерный стеклопакет

	
	
	цвет
	
	белый

	
	
	профиль
	мм.
	60

	
	
	количество оконных блоков
	шт.
	1

	
	
	фурнитура
	
	по согласованию

	
	
	толщина армирования
	мм.
	1,2

	
	
	подставочный профиль
	мм.
	30

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 23166-2021

	25
	Подоконник 
500*2200
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	
	1

	26
	Сэндвич панель(откос) 500*2000
	цвет
	
	белый

	
	
	количество
	шт.
	3

	
	
	толщина
	мм.
	10

	
	
	соответствие
	
	  ГОСТ 32603-2012

	27
	Заглушка на подоконник
	количество
	шт.
	6

	
место установки


	Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, кв.5


	28
	Межкомнатное дверное полотно с замком и с доборами
850*2050 правое
	материал
	
	Глухое дверное полотно, отделка МДФ панель влагостойкая, теплая коробка

	
	
	количество
	шт.
	1

	
	
	замок
	
	Основной сувальдный тип

	
	
	соответствие
	
	ГОСТ 475-2016

	
место установки

	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Лесная, д. 10, кв.20




	29
	Дверной блок
850*2050 левый

	материал
	
	Наружная отделка металл (прогрунтованный для улицы/холода) толщина стального листа 1.2 мм, внутренняя отделка МДФ панель влагостойкая, толщина полотна 70(мм), теплая коробка

	
	количество
	шт.
	1

	
	замок
	
	Два замка, основной сувальдного типа, дополнительный цилиндровый, ночная задвижка, глазок, противосъемные штыри

	
	соответствие
	
	ГОСТ 31173-2016

	
место установки
	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 17 корп.1, кв.608


	30
	Дверной блок
900*2050 правый
	материал
	
	Наружная отделка металл (прогрунтованный для улицы/холода) толщина стального листа 1.2 мм, внутренняя отделка МДФ панель влагостойкая, толщина полотна 50(мм), теплая коробка

	
	количество
	шт.
	1

	
	замок
	
	Два замка, основной сувальдного типа, дополнительный цилиндровый, ночная задвижка, глазок, противосъемные штыри

	
	соответствие
	
	ГОСТ 31173-2016

	
место установки

	
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, д. 3, кв.7
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, кв.5
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 18, кв.6


	31
	
Замок дверной

	
количество
	3 шт.
	Основной сувальдный тип






ИТОГО: Цена Контракта составляет 566 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Подрядчик применяет УСН и освобожден от обязанностей налогоплательщика на основании п. 1 ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации.







Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:
	Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации

____________________А.Ю. Смирнов

	



                    __________________ 
















 




 



Приложение № 2 
к Контракту № _________
от ________________



Акт приема-передачи выполненных работ (форма)

г.  Никольское                                                                                     «__» ____________ 2026 г.


_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующей на основании ____________, с другой стороны (далее – Стороны), и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.  В соответствии с Контрактом № __________ от «___»______2026 г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по ______________________ (далее – работы), в виде.
	Наименование работ
	Усл.ед.
	Цена, руб.
	Сумма,
 руб.

	
	
	
	

	ИТОГО:
	


2. Вышеуказанные Работы, согласно Контракту, выполнены с «____»_______________2026 по «___» ____________2026 года.
3.  После подписания настоящего Акта выполненных работ по Контракту за указанный период считаются выполненными.
 ПРИНЯЛ:                                                             СДАЛ:
	
Заказчик
___________________ / __________/
	
Подрядчик
[bookmark: _Hlk101361217]__________________/__________/



Форма согласована

Заказчик:                                                               Подрядчик:
	Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации

____________________А.Ю. Смирнов

	



__________________ 





 


