ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения

| 1. Основание: | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Муниципальная программа муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Благоустроенный город Сертолово» на 2026-2030 годы. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» (МУ «Оказание услуг «Развитие») Юридический адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2 Адрес электронной почты: mu.razvitie@yandex.ru Контактное лицо: Таратынова Анна Михайловна Номер контактного телефона: +7 (812) 593-05-12 |
| 3. Предмет договора: | Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| 4.Код ОКПД2: | 42.11.20.290 |
| 5. Объем выполняемых работ: | Объем выполняемых работ определяется по потребности, на основании заявок Заказчика согласно Приложению №1 |
| 6. Общие требования к производству работ: | 1. Работы выполняются строго по заявкам, полученным от Заказчика. Заявка в письменной форме вручается под подпись уполномоченному лицу Подрядчика или направляется с использованием электронной почты Заказчика (mu.razvitie@yandex.ru) по адресам, указанным в разделе адресов, реквизитов и подписей Сторон Договора с последующим представлением уполномоченному лицу Подрядчика оригинала Заявки. В случае вручения заявок под подпись, заявки считаются полученными в момент вручения заявки. В случае направления заявок Подрядчику с использованием электронной почты, заявки считаются полученными Подрядчиком в момент отправки заявки Заказчиком Подрядчику. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем Заказчика согласно Приказу о назначении ответственного лица по Договору. 2. В состав работ по по обеспечению безопасности дорожного движения входит: - разметка территории - нарезка швов в асфальтобетонном покрытии - разборка асфальтобетонного покрытия - ремонт основания с добавлением щебня (при необходимости); - обработка торца и основания битумом; - устройство асфальтобетонного покрытия слоем не менее 4 см - проливка швов битумом/ Качество работ должно соответствовать СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85. 3. Выполнение работ производится согласно: - ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля(утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст); - ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2021 № 1364-ст). |
| 7. Дополнительные требования к выполнению работ: | Подрядчик обязан: 1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения Договора. 2. Ежедневно вести оперативный журнал производства работ. 3. Извещать о готовности к сдаче скрытых работ Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи скрытых работ. Приёмка скрытых работ оформляется Актами освидетельствования скрытых работ. Запрещается приступать к выполнению следующего вида работ без разрешения лица, ответственного за проведения технического надзора и строительного контроля со стороны Заказчика. 4. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ представителям и уполномоченным лицам Заказчика. 5. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении выполняемых/выполненных работ. Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно в случае неявки представителя Подрядчика. 6. Осуществлять фотофиксацию выполняемых работ на всех стадиях. 7. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время работ элементов благоустройства, объектов, сооружений и имущества третьих лиц. 8. При необходимости согласовывать схемы движения в местах производства работ с органами ГИБДД. 9. Производить уборку территории мест выполнения работ. 10. Организовывать вывоз отходов с места производства работ и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 11. Выполнять работы в соответствии с требованием Закона Ленинградской области от 15.11.2022 № 143-оз «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях». |
| 8. Требования к безопасности выполнения работ: | 1. При производстве работ необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, участвующих в работе, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи производства работ. 2. Перед началом работ Подрядчик должен выставит временные дорожные знаки и ограждающие конструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов улично-дорожной сети. 3. Производство работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации в том числе: - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 № 303-р); - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ». |
| 9. Требования к применяемым материалам: | 1. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. 2. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям: 2.1. Для битумов нефтяных дорожных БНД-70/100: – ГОСТ 33133-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования; 2.2. Для смесей горячих асфальтобетонныхА 16 Вн: – ГОСТ Р 58406.2-2020 Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 3. В случае выявления Заказчиком несоответствия материалов стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику. |
| 10. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: | 1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ по заявке предоставляет по месту нахождения Заказчика на бумажном носителе следующие документы: - акт приемки выполненных работ (Приложение № 2); - счет; - счет-фактура (при необходимости); - исполнительную документацию. 2. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству по каждому виду работ производится контрольное обследование (замеры). При выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы Заказчик составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом. Подрядчик устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 3. Приемка и экспертиза выполненных работ проводится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документа о приемке. 4. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества работ, решаются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рамках действующего законодательства. |
| 11. Состав и требования к исполнительной документации: | 1. Перечень исполнительной документации: 1.1. Оперативный журнал выполнения работ (Приложение №3); 1.2. Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования согласно СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004. Организация строительства приложение И; 1.3. Акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением № 3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр; 1.4. Схема места выполнения работ на карте с привязкой к местности; 1.5. Документы, подтверждающие качество используемых материалов; 1.6. Материалы фотофиксации. 2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 2.1. Оперативный журнал выполнения работ ведётся ежедневно с момента начала производства работи до полного их завершения. Журнал до завершения работ должен находиться у Подрядчика. По записям представителей Заказчика в журнале о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению (немедленно или в установленные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие записи в журнале. 2.2. Входной контроль используемых материалов осуществляется при их доставке на место выполнения работ.Журнал входного контроля ведется только от руки и до окончания работ находится у Подрядчика. 2.3. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе. 2.4. Документы, подтверждающие качество используемых материалов, должны быть заверены печатью и подписью Подрядчика. |
| 12. Срок выполнения работ: | С даты заключения Договора до 07.12.2026 По заявкам Заказчика |
| 13. Требования к результатам выполненных работ: | Результат выполнения работ должен обеспечивать непрерывное и безопасное использование автомобильных дорог в любое время года. |
| 14. Гарантийные обязательства: | 1. Гарантия выполненных работ на устройство асфальтобетонного покрытия и подливку бетоном к существующему цементно-бетонному покрытию составляет 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акт о приемке выполненных работ. 2.В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный срок, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в согласованные сторонами сроки, а также возмещает, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. 3.В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок для устранения дефектов и недостатков иную организацию с последующим отнесением возмещения расходов за счет Подрядчика. 4. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |
| 15. Место выполнения работ: | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, территория города Сертолово |
| 16. Максимальная цена договора: | 266 020,00,00 (двести шестьдесят шесть тысяч двадцать) рублей 00 коп. |
| 17. Начальная сумма цен единиц услуг: | 9 500,00 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. |

Приложения:

- Форма заявки.

- Акт приёмки выполненных работ.

- Оперативный журнал выполнения работ.

Приложение № 1к Техническому заданию

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка №______от __________

Подрядчик: _______________________________________________________________________

Согласно условиям договора № ______ от______на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения Вам необходимо выполнить следующие виды работ:

| № | Описание видов работ | Адрес выполнения работ | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок выполнения работ __________________________________________________________.

Подрядчик обязан использовать на объектах материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.

По мере выполнения работ Подрядчик предоставляет фотоотчет (до выполнения работ и после выполнения работ) на адрес электронной почты mu.razvitie@yandex.ru.

Ответственный представитель Заказчика

______________ _____________ _______________ ________________

Дата    должность                подпись                              ФИО

Отметка о получении заявки:

______________ _____________ _______________ ________________

Дата    должность                подпись                              ФИО

Приложение №2  к Техническому заданию

Форма акта приемки выполненных работ

Акт приемки выполненных работ

| г. Сертолово | ________________ |
| --- | --- |

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»,  действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № _____________ от ___________ года  Подрядчик выполнил работ по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Фактическое выполнение работ соответствует требованиям  Договора.

3. Наименование и объем выполненных работ:

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Период выполнения работ:с _____________ по ______________

5. Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский р-н, территория                    г.  Сертолово.

6. Стоимость выполненных работ: ______________ (__________________)рублей

7. Недостатки в выполненных работах не выявлены.

8. Заказчик принимает выполненные работы, претензий по объему, качеству и срокам выполнения не имеет.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| МУ «Оказание услуг «Развитие» |  |
| _______________ / ___________/ | ___________________/ ___________/ |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Оперативный журнал выполнения работ

Наименование Подрядчика

Муниципальный договор

Начат:

Окончен:

Количество страниц

| Дата | Место производства работ | Наименование работ | Объем выполненных работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |