МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
[bookmark: _Hlk239249824][bookmark: _Hlk239249574]Выполнение работ по восстановлению ИТП ГВС в здании общественной бани по адресу: п. Сосново ул. Ленинградская д. 13
ИКЗ: 

п. Сосново                                                                                             «___»_________ 2026г.

               Муниципальное казенное учреждение «Сосновская служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Веселовой Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________,именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________________,действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам закупки в Электронном магазине Ленинградской области № ___________с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
         1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению ИТП ГВС в здании общественной бани по адресу: п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 13 (далее - «Работы») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом. 
[bookmark: _Hlk204172511][bookmark: _Hlk227589321]       1.2. Место выполнения Работ: Ленинградская область, Приозерский район: 
[bookmark: _Hlk228368793]-    п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 13 (здание общественной бани).
1.3. Наименование, объем и стоимость Работ определены в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Контракту).
1.4. Общие требования к выполнению Работ установлены Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).
1.5. Срок выполнения Работ:
начало выполнения Работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения Работ – в течение 10 рабочих дней, с возможностью досрочного выполнения.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая цена Контракта составляет ________________ (______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС_%, НДС не облагается. 
2.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
2.3. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе стоимость материалов, необходимых для выполнения Работ, транспортные расходы Подрядчика, расходы на разгрузочно-погрузочные работы, страхование, все налоги и пошлины, подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату иных сборов и других обязательных платежей.
          2.4. Источник финансирования Контракта за счет средств бюджета Сосновского сельского поселения.
2.5. Оплата осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком. 
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
3.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме принять Работы по Объекту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
3.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить Работы качественно в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых Работ.
3.2.3. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество.
3.2.5. В течение 2 (двух) дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ и готовности Объекта к приемке, а также предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (2 экземпляра), Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2 экземпляра), исполнительную документацию.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
3.3.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4. Подрядчик имеет право: 
1. 3.4.1. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты Работ.

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
4.1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида Работ.
4.2. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ.
4.3. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также должны быть новыми, раннее не использованными, соответствовать требованиям ГОСТ, а в случае отсутствия таких требований, требованиям технических регламентов, ТУ, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации.
Материалы, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, технические паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, если в соответствии с законодательством РФ такие документы являются обязательными. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке Работ
4.4. Объём выполненных Работ должен соответствовать объёму, предусмотренному Приложением №1 к настоящему Контракту.
4.5. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 (2-х экземпляров), Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2-х экземпляров), счета на оплату, счет-фактуры (при наличии), исполнительной документации, Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта. 
Приемка Работ осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы выполненных Работ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».
4.7. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику соответствующие экземпляры подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.
4.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, указанного в п. 4.7. настоящего Контракта, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить указанные в нем недостатки (дефекты) в сроки, согласованные с Заказчиком. 
4.9. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подписанные между Заказчиком и Подрядчиком по факту выполнения Работ в полном объеме Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основанием для оплаты выполненных Работ.
Подрядчик совместно с актом выполненных работ предоставляет фотоотчет о проведенных работах (фото до и после выполнения работ)

5. ГАРАНТИИ
1. 5.1. Подрядчик гарантирует:
1. - надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций строительным нормам и правилам;
1. - устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ в согласованный с Заказчиком срок.
1. - объем гарантии качества Работ составляет 100%.
1. 5.2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
1. 5.3. Если в период гарантийной эксплуатации, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
1. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) в выполненных Работах, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, сроки их устранения. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию/независимого эксперта в соответствующей области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
1. 5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации/ независимого эксперта в данной области. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны оплачивают экспертизу поровну. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
1. 5.5. Гарантия качества распространяется на все Работы. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода. 
5.6. Гарантийный срок на материалы, изделия, используемые при выполнении Работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий.
1. 5.7. Гарантии, предусмотренные настоящим разделом Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее по тексту – Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.).
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11. Уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим разделом Контракта, не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом. 
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 11.1. настоящего Контракта.
11.3. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
- Приложение №1: Локальный сметный расчет;
- Приложение № 2: Техническое задание.
11.4. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
11.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	12.1. Заказчик: 
МКУ «Сосновская служба заказчика»
188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1 
ИНН 4712025789
ОГРН 1144712000388
р/с 03231643416394444500
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
БИК 044030098




Генеральный директор


_______________ /О.А. Веселова/
эцп

	12.2. Подрядчик: 





















___________________ /___________/
эцп































Приложение №2 к Контракту 
№ ____ от «____» _______2026г.
Техническое задание
Выполнение работ по восстановлению ИТП ГВС в здании общественной бани по адресу: п. Сосново ул. Ленинградская д. 13

1. Общие сведения
1.1. Заказчик: МКУ «Сосновская служба заказчика»
1.2. Место выполнения работ: п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 13, здание бани.
1.3. Цель работ:  Восстановление работоспособности индивидуального теплового пункта (ИТП) системы горячего водоснабжения (ГВС).
1.4. Причина выполнения работ: Воздействие внешних факторов, естественный износ оборудования.
2. Требования к материалам и оборудованию
2.1. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества.
2.2. Применяемые трубы, арматура и фитинги должны соответствовать диаметрам и типам, указанным в таблице объемов работ.
2.3. Замена оборудования на аналоги допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
3. Требования к производству работ
3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
· СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» (с учётом Изменения № 1) ;
· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (актуализированная редакция, с учётом Изменений № 2 и № 5) ;
· СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
· СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· СанПиН 1.2.3685-21 (в части требований к качеству воды и безопасности систем ГВС) ;
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115).
3.2. При производстве работ должны соблюдаться требования:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
3.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на объекте.
3.4. Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, установленные контрактом.
3.5. После завершения работ необходимо провести испытания системы на герметичность и провести промывку (при необходимости).
3.6. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям указанных сводов правил. Не допускается применение труб, арматуры и материалов, не соответствующих требованиям СП 124.13330.2012 и СП 510.1325800.2022.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости (КС-3).
5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и материалов в течение 12 месяцев с момента подписания акта приемки.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к ТЗ оформляются дополнительными соглашениями.
6.2. Споры и разногласия разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке.

ЗАКАЗЧИК:                                                                           ПОДРЯДЧИК:	
Генеральный директор 
МКУ «Сосновская служба заказчика»


______________________/О.А. Веселова/		   ___________________/____________/
эцп		эцп

МК № _____ от __.___.2026г.
