
ДОГОВОР № _________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(Идентификационный код закупки 263471902215247050100100080000000244)
	П. Сиверский
	   «______»_июля 2026 г.


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ «Сиверский ЦО» Гатчинского м.о., Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Директора Воропаевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава учреждения, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________.,  действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы Аварийный ремонт кровли МБОУ " СОШ «Сиверский ЦО" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1 (далее – Работы), а Заказчик обязуется результаты выполненных Работ и оплатить их на условиях Договора.

1.2. Содержание Работ, требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
   1.3. Место выполнения Работ Ленинградская обл., Гатчинского м.о., п. Сиверский,

пр. Героев, д.1» (далее - Объект).

2. Срок и порядок выполнения Работ

2.1. Сроки начала и окончания выполнения Работ установлены в Техническом задании (Приложение к Договору).
3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1.Цена Договора составляет _________(_________________) рублей 00 коп.,( с НДС,без НДС).
3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для исполнения обязательств по Контракту надлежащим образом. 
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

 Суммы, подлежащие уплате по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы по Договору, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных сверх объема Работ, предусмотренных Договором.

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком после полного выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Документов о приемке Работ.

3.7. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в пределах лимита финансирования работ. В случае досрочного выполнения Работ по Контракту Заказчик вправе оплатить выполненные Работы.

3.8. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения
4. Управление Договором

4.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет руководитель Заказчика или иное лицо, назначенное руководителем Заказчика ответственным представителем Заказчика, осуществляющим контроль над исполнением Договора. 
Заказчик вправе для контроля за производством Работ, осуществления экспертизы выполнения Работ привлечь специализированную организацию, выполняющую строительный контроль по Договору.
Заказчик проводит экспертизу выполнения Работ своими силами, либо в случаях, установленных Законом о контрактной системе, с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Ответственным представителем Заказчика, осуществляющим контроль над исполнением Договора, является директор Воропаева О.А.
4.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет руководитель Подрядчика на основании учредительных документов организации Подрядчика, документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение об избрании, приказ о назначении и др.). Руководитель организации Подрядчика может уполномочить иное лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией Подрядчика на представление интересов Подрядчика по Договору при совершении отдельных действий путем выдачи надлежащим образом оформленной доверенности. В случае издания приказа о назначении ответственных лиц, Подрядчик обязан предоставить такой приказ Заказчику вместе с образцами оригиналов подписей полномочных представителей, в случае выдачи доверенности, подписи полномочных представителей должны быть удостоверены в доверенности. Данные документы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней до совершения полномочными представителями Подрядчика действий, согласно доверенности или приказу.

4.3. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Договора.

4.4. Все взаимодействия Сторон при исполнении Договора осуществляются только в письменном виде. Указания (предписания) уполномоченных представителей Заказчика и представителя строительного контроля Подрядчику даются в виде записей в Общем журнале производства работ (далее – Журнал). Предписания могут выдаваться в случаях, указанных в Договоре, а также при нарушении Подрядчиком условий Договора, требований нормативных документов и законодательства Российской Федерации. 

4.5. В случае выявления оснований для выдачи Предписаний в ходе приемки Работ и проверки качества выполненных Работ, установленных Договором, в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, представитель Заказчика в Журнале делает запись, перечисляя замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе приемки Работ. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений).

4.6. После оформления соответствующей записи, Журнал передается для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) подтверждает факт согласия своей подписью;

- в случае наличия разногласий уполномоченный представитель Подрядчика в течение 1 (одного) часа указывает и подписывает возникшие разногласия. 

4.7. В случае если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченным представителем Подрядчика.

4.8. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в Предписании сроки, влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную разделом 7 Договора.
4.9. Для участия в составлении документов при приемке Работ и Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечания (дефекты, нарушения) Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающий полномочия).

4.10. Подрядчик должен обладать предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Работ.
5. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (Приложение к Договору). 

5.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, согласно требованиям Договора.

5.3. При выполнении предусмотренных Договором Работ, Подрядчик гарантирует их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических регламентов, и иными нормами и правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Первичными учетными документами, являющимися основанием для оплаты Работ, являются оформленные и подписанные, в установленном Договором порядке, Документы о приемке Работ, а именно: формы КС-2 и КС-3, а также Акт приемки выполненных работ и счет (счет-фактура) или универсальный передаточный документ (далее - УПД).
5.5. После выполнения Работ в полном объеме Подрядчик не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора, передает Заказчику с сопроводительным письмом Документы о приемке Работ. 

5.6. Не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора, Подрядчик передает Заказчику, подписанные уполномоченным представителем Заказчика, осуществлявшим строительный контроль, полный комплект исполнительной документации (оригиналы в количестве 3-х экземпляров), а также в электронном виде (на e-mail siver3@mail.ru) в формате, допускающем редактирование, и в формате «PDF») на предъявляемый к приемке объем Работ, в том числе документы о качестве на применяемые материалы и товары, Журнал, специальные журналы работ и иные документы при сдаче в каждом отдельном случае.
5.7. Датой поступления Заказчику Документов о приемке Работ, подписанных Подрядчиком, считается дата регистрации Заказчиком входящих документов. Заказчик, получивший Документы о приемке Работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Документов о приемке Работ, осуществляет экспертизу и приемку выполненных Работ, и в случае отсутствия недостатков (дефектов) в выполненных Работах подписывает Документы о приемке Работ. 

При обнаружении в ходе приемки и экспертизы выполненных Работ дефектов Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Документов о приемке с указанием причин такого отказа.

Непредоставление или нарушение срока предоставления Подрядчиком документации, указанной в п.5.6. Договора, также служит причиной мотивированного отказа от приемки Работ и подписания Документов о приемке Работ.

В случае получения мотивированного отказа от подписания Документов о приемке Работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить Заказчику Документы о приемке Работ в порядке, установленном Договором.

Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания Заказчиком Документов о приемке Работ. 

Срок, указанный в п. 5.7. Договора не входит в срок, указанный в п. 2.1. Договора.

5.8. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков (дефектов) не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором.

5.9. Работы считаются принятыми с момента подписание Заказчиком Документов о приемке Работ.

5.10. Стоимость выполненных Работ определяется в соответствии с разделом 3 Договора.

5.11. Принятие Работ по Договору без замечаний не лишает Заказчика права ссылаться на дефекты (недостатки) выполненных Работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки Работ (явные дефекты (недостатки)).

5.12. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Технического задания (Приложение к Договору), а также иных условий Договора, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений. 

7. Обязательства Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Принять от Подрядчика выполненные Работы, предусмотренные Договором, в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в размерах, установленных Договором в срок, указанный в разделе 3 Договора.

6.1.3. Письменно уведомлять Подрядчика о назначении уполномоченных представителей Заказчика, выполняющих строительный контроль (контроль за производством работ и экспертизу выполнения работ) по Договору, в том числе при осуществлении строительного контроля и экспертизы выполнения работ с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Порядок взаимодействия Подрядчика и уполномоченных представителей Заказчика в ходе проведения строительного контроля за выполнением Работ по Договору, регулируется положениями раздела 4 Договора. 

6.1.4. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

6.1.6. Обеспечить приемку надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями Договора. 

6.1.7. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком Работ на условиях Договора или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приемки.

6.1.8. Требовать от Подрядчика представление надлежащим образом оформленной документации, связанной с исполнением Договора, в том числе отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по Договору, в том числе соблюдение календарного плана выполнения Работ, предоставленного Подрядчиком до начала выполнение Работ.
6.2.2. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе исполнения Договора, а также осуществлять контроль за порядком и сроком выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.3. Привлекать для проверки выполненных Подрядчиком Работ, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации.

6.2.4. Требовать своевременного устранения Подрядчиком недостатков в выполненных Работах, выявленных как в ходе приемки Работ, так и в течение гарантийного периода.

6.2.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных Работ, 
не соответствующих требованиям Договора.
6.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. После заключения Договора и до начала выполнения Работ предоставить Заказчику календарный план выполнения Работ, согласовать с ним места временного складирования и размещения оборудования, материалов, строительного мусора, а также за свой счет получить все необходимые для производства Работ по Договору согласования, распоряжения, разрешения и т.п., предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Осуществить выполнение Работ в сроки, предусмотренные Договором, и в соответствии с предоставленным до начала выполнения Работ календарным планом.

6.3.3. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору).

6.3.4. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика. Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. 

В случае если освидетельствование скрытых работ выполнено без Заказчика и отсутствуют доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счет восстановить вскрытую часть работ.

6.3.5. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке, установленном п. 8.3 Договора.

6.3.6. До начала производства Работ направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы Подрядчика, с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, номера контактного телефона, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения указанной информации, сообщать об этом Заказчику в письменной форме.  

6.3.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором, Техническим заданием (Приложение к Договору) и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.8. В течение всего периода производства Работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении Работ по Договору, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.

6.3.9. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а предоставить Заказчику справки сдачи-приемки строительных отходов, оформленной в порядке, определенном Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (при необходимости). Подрядчик самостоятельно осуществляет деятельность по обращению с отходами, либо с привлечением субподрядной организации, уменьшая негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путём вовлечения отходов в хозяйственный оборот.
6.3.10. При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно предупредить Заказчика об указанных обстоятельствах. 

В случае, если Подрядчик своевременно не предупредил Заказчика о таких обстоятельствах в срок, необходимый для устранения таких обстоятельств, ответственность за не невыполнение, ненадлежащее выполнение Работ возлагается на Подрядчика.
6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать приемки и полной оплаты выполненных Работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

6.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
в соответствии с гражданским законодательством.

6.4.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Законом о контрактной системе, а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами:

7.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 1000 рублей.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

7.10. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

7.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (этапа) – 19 709 руб. 30 коп.
7.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате соответствующих неустоек (штрафов, пеней) с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов. 

7.13. Заказчик вправе исполнить обязательство Подрядчика по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

7.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

7.15. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Подрядчика безвозмездно и добровольно устранить в порядке и сроки, установленные Договором, недостатки в результатах Работ по Договору (в результатах выполнения гарантийных обязательств), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока.

8.2. Длительность гарантийных сроков на Работы по Договору установлена в Техническом задании (Приложение к Договору). Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком Документов о приемке Работ. 
8.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в результатах выполненных Работ, выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока, Заказчик создает комиссию для проведения обследования и составления Комиссионного акта обследования (далее – Акт), являющийся основанием возникновения гарантийного обязательства. Заказчик в соответствии с п. 12.9. Договора уведомляет Подрядчика о времени и месте проведения комиссионного обследования письмом не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения такого обследования.

Срок для устранения выявленных недостатков (дефектов) устанавливается Заказчиком в Акте.
Течение гарантийного срока прерывается на все время до дня устранения Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов). 

8.4. Гарантийное обязательство считается возникшим с момента подписания Акта всеми членами комиссии.
8.5. При обследовании выявленных недостатков (дефектов) вправе присутствовать представитель Подрядчика, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оригинал или надлежащим образом заверенная копия, которой, остаются у Заказчика и приобщается к Акту в виде приложения. 
В случае принятия участия в обследовании Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным, в день составления такого акта, о чем свидетельствует его подпись о получении экземпляра Акта нарочно на экземпляре Акта Заказчика.
Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика, не является препятствием проведения обследования и составления Акта. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в Акте.
Акт, составленный в отсутствие Подрядчика, должен быть передан Заказчиком в адрес Подрядчика надлежащим образом в соответствии с п.12.9. Договора не позднее 3 рабочих дней после даты проведения комиссионного обследования.
Отсутствие представителя Подрядчика при обследовании выявленных недостатков, лишает его права требовать внесения в Акт его возражений относительно выявленных недостатков и их объемов.
8.6. После выполнения гарантийного обязательства Подрядчик письменно извещает Заказчика об этом и предлагает проверить выполнение гарантийного обязательства. Проверка выполнения гарантийного обязательства производится комиссией, производившей обследование.
8.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, Комиссия обязана проверить выполнение Подрядчиком обязательств и составить повторный Комиссионный акт обследования, в котором будут отражены факты невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
8.8. Устранение выявленных дефектов (недостатков) производится Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, установленными в Российской Федерации для соответствующих видов Работ, Техническим заданием (Приложение к Договору).
8.9.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) в размере, определяемом в соответствии с разделом 7 Договора.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств по Договору в натуре.
9. Срок действия Договора и условия его расторжения
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2026 г. В случае, если к моменту окончания срока действия Договора, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Договора не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Договору. В этом случае Договор признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае принятия Заказчиком или Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями Закона о контрактной системе.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- нарушение Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, предусмотренных п. 2.1. Договора;

- выполнение Подрядчиком работ по Договору с нарушением требований, установленных в Техническом задании (Приложение к Договору), в случае, если такое нарушение было повторно выявлено Заказчиком или организацией, осуществляющей строительный контроль, и не было исправлено Подрядчиком, согласно первоначально выданному предписанию Заказчика или организации, осуществляющей строительный контроль;

- систематическое (два и более раз) нарушение Подрядчиком любых условий Договора, требований, установленных в Техническом задании (Приложение к Договору) и календарном плане выполнения работ;

- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к сроку становится явно невозможным (ч. 2 ст. 715 ГК РФ);

- если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (ч. 3 ст. 715 ГК РФ);

- если отступления Подрядчиком в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

- по иным основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Расчеты между Сторонами за выполненные Работы до расторжения Договора производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пени).

9.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Внесение изменений в Договор
10.1. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается.

10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором или внесение изменений в Договор, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее выполнение ею обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно извещают друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента наступления указанных обстоятельств.

11.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 11.1 Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств.

11.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. 

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более 30 (тридцати) дней, то заинтересованная Сторона вправе требовать расторжения Договора.

12. Прочие условия 

12.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются условиями Договора, 
а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Договора, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.3. Все взаимодействия Сторон при исполнении Договора осуществляются только 
в письменном виде.

12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

12.5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Договора осуществляется в соответствии с п.12.9 Договора.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня её получения (или иного срока, установленного в претензии).

12.6. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.7. Подрядчик, подписав Договор, подтверждает, что:

- несет полную ответственность за исполнение Договора, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями Договора;

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением Договора, в том числе сметную документацию, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения Работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком (полностью или частично);

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ по Договору, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

12.8. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Договору не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

12.9. Все иные сообщения или уведомления Сторон по Договору, не относящиеся к претензионной переписке, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Договора, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.
Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.
12.10. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по Договору, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.
12.11. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

13. Приложения к Договору

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение «Техническое задание». 

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СИВЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" (МБОУ «СИВЕРСКАЯ СОШ № 3»)

ИНН 4719022152

КПП 470501001

Адрес юридического лица: 

188332, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАТЧИНСКИЙ, ПГТ. СИВЕРСКИЙ,

ПР.ГЕРОЕВ, Д.1

Телефон: 8(813 71)47-570

Адрес электронной почты: siver3@mail.ru
Банковские реквизиты:

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (МБОУ "СИВЕРСКАЯ СОШ №3"

 л/с 20470500864, 21570500864, 22270500864, 50370500864

ОКЦ № 1СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

Казначейский счет 03234643415180004500

ЕКС 40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41518000

ОГРН 1024702089169

Директор                           Воропаева О.А.
	ПОДРЯДЧИК 
Директор

_______________________________


                                                                         Приложение к договору №  _________
от «____» июля 2026г. 

Техническое задание
Аварийный ремонт кровли МБОУ "СОШ «Сиверский ЦО" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1
1.
Сроки и график выполнения Работ:
1.1. Начало выполнения Работ - на следующий рабочий день после подписания акта передачи Объекта для выполнения Работ уполномоченными представителями Сторон.
  Окончание выполнения Работ - не позднее 15.10.2026 г.
1.2. Работы выполняются в строгом соответствии с календарным планом выполнения Работ, предоставленном Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, в рабочие дни (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00), в выходные и праздничные дни - по согласованию с Заказчиком.
2. Требования к количественным характеристикам (объему) выполняемых Работ
2.1. Работы, являющиеся предметом Договора, их объём, и содержание, выполняются в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Техническому заданию далее Дефектная ведомость) и Локальным сметным расчетом Аварийный ремонт кровли МБОУ "СОШ «Сиверский ЦО" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1 (Приложение №2 к Техническому заданию, далее – ЛКС).

2.2. При исполнении Договора монтируемое оборудование, материалы, используемые при выполнении Работ, должны иметь предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, удостоверяющие качество такого товара, а также все сопроводительные документы (инструкции, паспорта и пр.), которые предусмотрены производителем такого товара.

2.3. Сертификаты или копии сертификатов на монтируемое оборудование, материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их применения в Работах. 

Монтируемое оборудование, материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
3. Порядок и условия выполнения Работ:
3.1. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
3.2. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, и результатов выполненных Работ до подписания документа о приемке несет Подрядчик.

3.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня выполнения скрытых работ для их освидетельствования и приступить к выполнению последующих работ только после освидетельствования произведенных скрытых работ и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.

3.4. Подрядчик обязан осуществлять вывоз, погрузку и разгрузку строительного мусора, образовавшегося в ходе производства Работ ежедневно своими силами и за свой счет, а в день окончания Работ - вывезти строительный мусор и принадлежащее ему оборудование, используемое при производстве Работ.    

4. Качество и безопасность выполненных Работ, смонтированного оборудования, материалов, используемых при выполнении Работ, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 48.13330.2019 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «СНИП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2022 «СНИП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
Требования к техническим характеристикам Работ определяются в соответствии со сборниками ГЭСН, ТЕР по видам работ указанным в ЛКС.

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Работ

5.1. Гарантийный срок на выполненные Работы, установленное оборудование составляет 60(шестьдесят) месяцев со дня подписания документов о приемке выполненных Работ.

5.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ,  смонтированного оборудования, материалов, использованных при выполнении Работ, не соответствует требованиям технической документации и СНиП и/или Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими их результат и/или с иными недостатками, которые делают объект Работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

5.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

Раздел 4. Приложения:
Приложение № 1 «Дефектная ведомость»
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет «Аварийный ремонт кровли МБОУ "СОШ «Сиверский ЦО" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1
	Заказчик 

Директор
_________________ Воропаева О.А.

	Подрядчик

____________________________


Приложение №1 к Техническому заданию

от «___» июля 2026 г.
	СОГЛАСОВАНО

_________________________
_________________________              

______________
_______________________      
	УТВЕРЖДАЮ

Директор     МБОУ  

«СОШ «Сиверский ЦО»

_____________   Воропаева О.А.

_________________________


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Аварийный ремонт кровли МБОУ "СОШ «Сиверский ЦО" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1
	№
п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Кол-во единиц по проектным данным

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	Кровля

	1
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев
	100 м2
	1,3

	1.1
	Строительный мусор
	т
	0,845

	1.2
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	302,9

	1.3
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	26

	
	
	
	
	
	
	

	Разные работы

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	0,85

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км
	1т груза
	0,85

	
	
	
	
	
	
	

	Составил:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:
	 
	
	


Приложение № 2 

К Техническому заданию

от «08» апреля2025 г.

	
	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.08.2025 №49743-АЛ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.05.2025 № 215-р

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФСБЦ

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	47

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №549

	 Аварийный ремонт кровли МБОУ "Сиверская СОШ №3" 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Сиверское городское поселение, г. п. Сиверский, пр. Героев, д. 1

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	2 кв. 2025

	

	
	Сметная стоимость
	386583.05
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	30124
	 руб.

	
	строительных работ
	386583.05
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	322.7
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	56
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Кровля

	1
	ГЭСНр-58-01-007-02
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев
	100 м2
	1.3
	1
	1.3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55.952
	
	
	
	
	30124

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43.04
	1
	55.952
	
	
	538.39
	1
	30124

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458.5

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.585
	
	
	
	
	322.7

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.27
	1
	0.351
	37.32
	1.58
	58.97
	
	20.7

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.27
	1
	0.351
	
	
	525.15
	1
	184.33

	
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1.49
	1
	1.937
	95.25
	1.65
	157.16
	
	304.42

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	1
	0.234
	
	
	569.98
	
	133.38

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.18
	1
	0.234
	
	
	591.34
	1
	138.37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.65
	
	0.845
	
	
	
	
	

	
	12.1.02.10
	Материалы рулонные кровельные
	м2
	233
	
	302.9
	
	
	
	
	

	
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0.57
	
	0.741
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	30905.2

	1.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.845
	1
	0.845
	
	
	
	
	

	1.2
	12.1.02.03-0420
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	302.9
	1
	302.9
	359.76
	2.12
	762.69
	
	231018.8

	1.3
	01.2.03.05-0005
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	26
	1
	26
	287.82
	1.59
	457.63
	
	11898.38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30446.7

	
	Пр/812-092-1
	НР (092 Крыши, кровли)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	27402.03

	
	Пр/774-092
	СП (092 Крыши, кровли)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	14005.48

	
	
	Всего по позиции
	
	242 484.53
	
	315229.89

	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	273822,38

	
	
	        оплата труда
	
	
	30124     

	
	
	        эксплуатация машин
	
	
	458,50

	
	
	        оплата труда машинистов
	
	
	322,70

	
	
	        материальные ресурсы
	
	
	242917,18

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	
	
	0

	
	
	        перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	30446,70

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	27402,03

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14005,48

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка оборудования
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу
	
	
	315229,89

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        затраты труда рабочих
	
	
	55,95

	
	
	        затраты труда машинистов
	
	
	0,59

	Разные работы

	2
	47-1
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	0.85
	1
	0.85
	
	
	1266.93
	1
	1076.89

	
	
	Всего по позиции
	
	1 266.93
	
	1076.89

	3
	02-15-1-01-0060
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км
	1т груза
	0.85
	1
	0.85
	
	
	664.2
	1
	564.57

	
	
	Всего по позиции
	
	664.20
	
	564.57

	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	1641,46

	
	
	        оплата труда
	
	
	0

	
	
	        эксплуатация машин
	
	
	0

	
	
	        оплата труда машинистов
	
	
	0

	
	
	        материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	
	
	0

	
	
	        перевозка
	
	
	1641,46

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	        в т.ч. дополнительная перевозка оборудования
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу
	
	
	1641,46

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	
	
	0

	
	
	        затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	        затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	275463,84

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	30124     

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	458,50

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	322,70

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	242917,18

	
	
	      перевозка
	
	
	1641,46

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	30446,70

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	27402,03

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	14005,48

	
	
	Итого СМР
	
	
	316871,35

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	316871,35

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	55,95

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,59

	
	
	Итого без НДС
	
	
	316871,35

	
	
	НДС
	
	22 %
	69711,70

	
	
	ИТОГО
	
	
	386583,05

	

	
	Составил:
	Проверил:

	
	
	
	
	
	
	
	
	


13

