Муниципальный контракт № 

п. Свирица                                                                                                           «___» ________ 2026г.

             Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, действующая от имени Муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в лице Главы администрации Атамановой Веры Алексеевны, действующей на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета депутатов № 240 от 27.08.2024г., именуемая «Муниципальный заказчик»  (далее - Заказчик), с одной стороны, и _____________, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______, действующий на основании________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

            1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение  работ  по ремонту  участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица, в объемах согласно локальной сметы №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
            1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами.
            1.3. В соответствии с настоящим Контрактом, техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) и локальной сметой № 2, (приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, Подрядчик обязуется завершить и сдать все работы в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
	1.4. ИКЗ: 263471800257047020100100020000000000

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ (_________), в том числе НДС (либо НДС не облагается). 
             Цена настоящего Контракта указана с учетом всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и других обязательных платежей, иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением   обязательств по   Контракту.
            2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
             Цена Контракта может быть изменена соглашением сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы, поставленных материалов и оборудования, и иных условий Контракта;
- при увеличении или уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работы не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте единицы цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
-  в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
           2.3. В соответствие с   частью 65.1. статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) по соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Изменение существенных условий Контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3. - 1.6. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.         
         2.4. Оплата   указанных   в пункте   1.1 раздела 1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет бюджета  муниципального образования Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
          2.5. Оплата выполненных работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата выполненных работ производиться в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) на основании счета.
          2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик. 
             2.7. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
             2.8. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Федеральный законом № 44-ФЗ из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий настоящего Контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим Контрактом.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2. Подрядчик вправе: 
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Контракта.
3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 3.4.8 пункта 3.4 настоящего раздела.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту информацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ.
3.3.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту.
3.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с локальной сметой № 2, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов. 
3.3.4. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.5. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта. 
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Принять от Заказчика информацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ.
3.4.2. Выполнять работы в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему Контракту) и локальной сметой №2 (приложение № 2 к настоящему Контракту).

Место выполнение работ: 
  - участок дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица Волховского района Ленинградской области, конкретное местонахождение указывается Заказчиком.
 3.4.3. Обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; организацию дорожного движения автотранспортных средств; содержание и уборку; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ; оформление информационных щитов и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил. 
3.4.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
3.4.5. Устно и письменно уведомить Заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствий локального сметного расчета действующим нормам и правилам, другим действующим нормативным актам в сфере строительства автомобильных дорог, которые могут повлиять на безопасность труда при выполнении работ, либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему Контракту от Заказчика.
3.4.6. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.4.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
3.4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
3.4.9. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4.10. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
3.4.11. Вести общий журнал работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:
4.1.1. Начало выполнения работ: со дня заключения Контракта.
4.1.2. Окончание выполнения работ: по 15.10.2026 года, подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных и штрафных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
5. Производство работ

5.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в общем журнале работ, журнале учета выполненных работ, с отражением фактов и обстоятельств, имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного Контракта.
5.2. С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик или представитель Заказчика (строительный контроль) проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение.
5.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в журнале производства работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.
При сдаче выполненных работ, общий и специальный журналы работ предъявляются приемочной комиссии и после приемки выполненных работ передаются на постоянное хранение Заказчику в составе исполнительной документации.
5.4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика или представителя Заказчика.
5.5. Отсутствие при выполнении работ Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
5.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала планируемой процедуры.
5.7. Акты готовности подлежащих закрытию работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ.
5.8. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.
5.9. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки.
5.10. Указания уполномоченного представителя Заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для исполнения Подрядчиком.
5.11. Заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной обоснованной причине замену субподрядчиков или поставщиков оборудования и материалов.
5.12. При подготовке, выполнении работ, проведении необходимых проверок Подрядчик руководствуется и строго выполняет положения настоящего Контракта, в части сроков, качества и ответственности за исполнение выполняемых работ, включая соблюдения на площадке требований техники и пожарной безопасности, охране окружающей среды.
5.13. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с Заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.
5.14. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
5.15. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Подрядчику и третьим лицам. Подрядчик самостоятельно решает вопросы необходимого для производства работ подключения к источникам электроснабжения и за свой счет производит оплату электроэнергии, потребленной для выполнения работ на объекте. 
5.16. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а следовательно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.
5.17.  Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.
6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1.  Подрядчик не позднее срока окончания работ по Контракту, указанного в п.4.1.2 Контракта, предоставляет Заказчику пакет документов о приемке: оформленные акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет, счет-фактуру (при наличии), исполнительную документацию. 
    6.2. Заказчик своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций проводит экспертизу выполненных работ. Экспертиза на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком результата работ (этапа работ). 
   6.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, на основании экспертизы Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает от имени Заказчика документы о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.
   6.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документов о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренном данным разделом контракта.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств и порядок и срок предоставления Подрядчиком.

    7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено.
  7.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.   
    
8. Гарантии качества работ

   8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет: 1 (один) год.
            8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
8.5. В случае выявления факта несоответствия выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации или условиям Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия.

9. Ответственность сторон

	9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованием «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее – «Правила»). 
Размер штрафа устанавливается Контрактом  в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
[bookmark: sub_100901][bookmark: sub_100904]9.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
	9.4. Ответственность Подрядчика:
[bookmark: sub_100309]		9.4.1. За каждый факт неисполнения, или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных п. п. 9.4.2.-9.4.3  Контракта), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
[bookmark: sub_1004][bookmark: sub_100403][bookmark: sub_100601][bookmark: sub_1007]9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 
[bookmark: sub_100501]а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
9.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
9.5. Уплата неустойки (штрафов) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в  натуре.
9.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.7. Заказчик имеет право удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
Одновременно с требованием об уплате неустойки и/или убытков Заказчик вправе направить Исполнителю уведомление об удержании суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. Указанные требование и уведомление могут быть выражены в одном документе.
Возражения к предъявленным требованиям по неустойкам и штрафам представляются Исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
9.8. Документами, фиксирующими факт нарушения Исполнителем обязательств, являются (отдельно):
- двухсторонний акт сторон о выявленных нарушениях по качеству услуг;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Исполнителя от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования;
- предписание контрольно-надзорных органов.
9.9. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.
                                          10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
10.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
10.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.
                                             11.Расторжение контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
 11.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте. 
11.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта (в том числе приложений настоящего Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и подписаны каждой из Сторон.
11.4. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ по настоящему Контракту более чем на 5 (пять) календарных дней;
- неоднократного нарушения Подрядчиком качества выполняемых работ, определенных нормативными требованиями и описанием объекта закупки (техническим заданием) (приложение № 1 к настоящему Контракту), применения при выполнении работ некачественных материалов;
- если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставил поддельную или ненадлежащее оформленную банковскую гарантию.
 11.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
            
12. Заключительные положения

12.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по Контракту, которые не урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2026 г.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.7.  Приложениями к настоящему Контракту являются:
          -   Приложение № 1: Техническое задание;
          -   Приложение № 2: Локальная смета № 2.                      

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

		Заказчик

Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

	Подрядчик



	Адрес: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица дом 38
ИНН 4718002570 КПП 470201001, 
ОКТМО 41609480
ОГРН 1024702050086 от 27 апреля 2012
ОКВЭД 84.11.35
Рас. счет 03231643416094804500
ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
БИК (ТОФК) 044030098
ЕКС (кор.сч.)  40102810745370000098
Получатель: Комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области (Администрация  Свирицкого сельского поселение Волховского муниципального района Ленинградской области)
E-mail: sviricaadm@mail.ru
тел:+7(931) 585-90-99

Глава администрации  
___________________/Атаманова В.А./
 М.П.(подпись)       (расшифровка подписи)
	




	



















































[bookmark: _Hlk165907628]Приложение № 1
к муниципальному контракту
№   от __  ______2026 г. 
Техническое  задание
Ремонту  участка дороги по ул. Заводский остров 
(от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица.

1. Общие положения: 
Предмет муниципального контракта: Ремонту  участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица.
Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.
Окончание работ: по 15.10.2026 года, подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
Срок действия контракта: контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.
2. Наименование заказчика: 
Администрация  Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
3.Место выполнения работы: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица,  конкретный участок согласовывается с Заказчиком. 
4. Источник финансирования заказа: средства бюджета Свирицкого сельского поселения на 2026 год.
5. Условия выполнения работ: 
1. Подрядчик выполняет работы в пределах выделенных лимитов и в соответствии с локальной сметой №2.
1. Качество выполняемых работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида работ, в том числе:
· Приказ Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
· Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;
· ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
· СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги».
1. Не допускается изменение объемов, видов работ, материалов, указанных в локальной смете. 
1. На материалы, используемые при выполнении работ, Подрядчик обязан предоставлять паспорта качества (сертификат соответствия), технические и гигиенические паспорта сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, если в соответствии с законодательством РФ такие документы являются обязательными.
1. Схемы организации движения в местах выполнения работ в обязательном порядке согласовываются Подрядчиком с администрацией Глажевского сельского поселения до начала выполнения работ. При выполнении работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест выполнения работ постоянно находятся на объекте.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. Требования к безопасности: 
Безопасность работ должна соответствовать СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих, и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик.
Все используемые в производстве работы строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация места работы, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.
Подрядчик организовывает безопасное выполнение работ, гарантирует соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду.
Подрядчик незамедлительно уведомляет представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
8. Требования к подрядчику:
При производстве работ Подрядчик: 
- обеспечивает своевременное соблюдение сроков выполнение работ в полном объеме и надлежащем качестве;
 - назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению и сдаче выполненных работ;
 - обеспечивает безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов собственности, рациональному использованию территории;
 - принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;
- обеспечивает ежедневный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.
	Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ.
	Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять дефекты и недостатки, выявленные при проверке или приемке работ и в течение гарантийного срока. Дефекты и недостатки, выявленные в ходе проведения работ, фиксируются в акте контрольной проверки. Контрольные проверки являются основанием для предъявления Подрядчику требований об устранении выявленных дефектов и недостатков за счет Подрядчика. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить дефекты и недостатки, в срок, указанный в акте контрольной проверки.
Выполнять все работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
	После окончания выполнения работ на объекте, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. 
За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными органами.
При несоблюдении требований пожарной безопасности ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Подрядчик в период выполнения работ несёт полную ответственность за сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (газопроводов, воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.
9. Иные требования: 
Подрядчик самостоятельно организует ход работ в соответствии со сроками, указанными в настоящем Техническом задании.
Подрядчик обязан предупреждать Заказчика о скрытых работах до начала их выполнения. 
Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал учета выполненных работ. Извещение направляется Подрядчиком в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приемки скрытых работ.
В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.
Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Подрядчик. 
Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.
Подрядчик обязан вести с даты начала выполнения работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журнал учета выполненных работ и исполнительную документацию. За 2 (два) рабочих дня до приемки выполненных работ передать Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, которая должна быть сброшюрована и содержать опись входящих в ее состав документов, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

Подрядчик должен осуществлять фотофиксацию каждого этапа проводимых работ на объекте от начала выполнения работ до сдачи объекта.
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image3.emf
2ЭМ -2 389,18

ОТм(ЗТм) чел.-ч -1,035 -775,07

91.08.03-016Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 0,23 5 -0,5175 2 103,09 -1 088,35

4-100-050ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  чел.-ч 0,23 5 -0,5175 690,57 -357,37

91.08.03-018Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т маш.-ч 0,1 5 -0,225 2 595,70 -584,03

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 0,1 5 -0,225 807,16 -181,61

91.08.03-049Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т маш.-ч 0,13 5 -0,2925 2 450,60 -716,80

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 0,13 5 -0,2925 807,16 -236,09

ФОТ -775,07

Пр/812-021.0-1НР Автомобильные дороги % 147 147 -1 139,35

Пр/774-021.0СП Автомобильные дороги % 134 134 -1 038,59

5 ФСБЦ-02.2.04.04-0128Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных

4 ГЭСН27-04-003-08 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

1000 м2 -0,45 1 -0,45

Итого прямые затраты -3 164,25

Всего по позиции 11 871,53 -5 342,19

5 ФСБЦ-02.2.04.04-0128 Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных 

горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

м3 56,7 1 56,7 233 722,85

Всего по позиции 233 722,85

Всего по разделу 1 Новый раздел 304 097,48

Итоги по смете:

Объем=-450 / 1000

до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1 753,85 1,48

Объем=450*0,1*1,26

     Всего прямые затраты (справочно) 266 267,54

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 7 134,23

               Эксплуатация машин 18 655,48

               Оплата труда машинистов (Отм) 6 439,08

               Материалы 234 038,75

     Строительные работы 304 097,48

          в том числе:

               оплата труда 7 134,23

               эксплуатация машин и механизмов 18 655,48

 

пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 

м3 56,7 56,7 1 386,40 78 608,88

5.1 ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-

15-1-01-0030

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 30 км 

1т груза 90,72 447,02 -1 -40 553,65

5.2 ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-

15-1-01-0250

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 250 км 

1т груза 90,72 2 156,83 195 667,62

П,Н 02.2.04.04Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. м3 0 5 0

1 386,40


дорога Заводский остров  - ЛСР 
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																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

																																																																								

																																																																																										

																																																																																																												

		"____" ________________ 2026 года																								"____" ________________ 2026 года																																																																																				"____" ________________ 2026 года										"____" ________________ 2026 года						



		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2026.2

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																																																		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																						Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																																																																																												Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																						47. Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																						Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																		



		Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Ремонт участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												дефектная ведомость								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				III квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				III квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						371.00		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				304.10		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								7.13		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								6.44		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								13.37		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								8.72		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Новый раздел																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. Новый раздел

		2		ГЭСН01-01-036-01		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)										1000 м2		0.9		1		0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)								

						Объем=900 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=900 / 1000

				2		ЭМ																										357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.315										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-034		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)										маш.-ч		0.35				0.315		828.16		1.37		1,134.58				357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.35				0.315						690.57				217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

						Итого прямые затраты																										574.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		92				92										200.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		46				46										100.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																						972.34				875.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		3		ГЭСН27-04-003-05		Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/										1000 м2		0.45		1		0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/								

						Объем=450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450 / 1000

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						13.3695										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		29.71				13.3695						533.62				7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Средний разряд работы 3,0

				2		ЭМ																										20,687.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						9.4365										6,996.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-035		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		1.21				0.5445		887.54		1.37		1,215.93				662.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.21				0.5445						807.16				439.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1.28				0.576						2,483.99				1,430.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.28				0.576						807.16				464.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		8.6				3.87						2,103.09				8,138.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		8.6				3.87						690.57				2,672.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		5.16				2.322		1,753.85		1.48		2,595.70				6,027.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		5.16				2.322						807.16				1,874.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		2.9				1.305						2,450.60				3,198.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		2.9				1.305						807.16				1,053.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		1.82				0.819						1,502.09				1,230.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		1.82				0.819						600.88				492.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		25				11.25						28.08				315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Вода

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										35,134.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										14,130.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										20,772.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										18,935.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						166,314.91				74,841.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		4		ГЭСН27-04-003-08		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07										1000 м2		-0.45		1		-0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07								

						Объем=-450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=-450 / 1000

						до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

				2		ЭМ																										-2,389.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						-1.035										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		0.23		5		-0.5175						2,103.09				-1,088.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.23		5		-0.5175						690.57				-357.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		0.1		5		-0.225		1,753.85		1.48		2,595.70				-584.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.1		5		-0.225						807.16				-181.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		0.13		5		-0.2925						2,450.60				-716.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.13		5		-0.2925						807.16				-236.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0		5		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										-3,164.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										-1,139.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										-1,038.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						11,871.53				-5,342.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм										м3		56.7		1		56.7						1,386.40				233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм								

						Объем=450*0,1*1,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450*0,1*1,26

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 										м3		56.7				56.7						1,386.40				78,608.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 

		5.1		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0030		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 										1т груза						90.72						447.02		-1		-40,553.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

		5.2		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0250		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 										1т груза						90.72						2,156.83				195,667.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 

						Всего по позиции																										233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Всего по разделу 1 Новый раздел																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Всего по разделу 1 Новый раздел



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										266,267.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Материалы

						     Строительные работы																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               оплата труда																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               материалы

						               накладные расходы																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										13,573.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										66,901.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										370,998.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     справочно:

						          Затраты труда рабочих																13,3695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																8,7165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда машинистов
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						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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               оплата труда машинистов (Отм) 6 439,08

               материалы 234 038,75

               накладные расходы 19 833,13

               сметная прибыль 17 996,81

     Всего ФОТ (справочно) 13 573,31

     Всего накладные расходы (справочно) 19 833,13

     Всего сметная прибыль (справочно) 17 996,81

     НДС 22% 66 901,45

     справочно:

          Затраты труда рабочих 13,3695

          Затраты труда машинистов 8,7165

ВСЕГО по смете 370 998,93


дорога Заводский остров  - ЛСР 

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

																																																																								

																																																																																										

																																																																																																												

		"____" ________________ 2026 года																								"____" ________________ 2026 года																																																																																				"____" ________________ 2026 года										"____" ________________ 2026 года						



		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2026.2

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																																																		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																						Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																																																																																												Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																						47. Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																						Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																		



		Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Ремонт участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												дефектная ведомость								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				III квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				III квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						371.00		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				304.10		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								7.13		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								6.44		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								13.37		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								8.72		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Новый раздел																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. Новый раздел

		2		ГЭСН01-01-036-01		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)										1000 м2		0.9		1		0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)								

						Объем=900 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=900 / 1000

				2		ЭМ																										357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.315										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-034		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)										маш.-ч		0.35				0.315		828.16		1.37		1,134.58				357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.35				0.315						690.57				217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

						Итого прямые затраты																										574.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		92				92										200.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		46				46										100.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																						972.34				875.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		3		ГЭСН27-04-003-05		Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/										1000 м2		0.45		1		0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/								

						Объем=450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450 / 1000

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						13.3695										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		29.71				13.3695						533.62				7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Средний разряд работы 3,0

				2		ЭМ																										20,687.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						9.4365										6,996.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-035		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		1.21				0.5445		887.54		1.37		1,215.93				662.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.21				0.5445						807.16				439.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1.28				0.576						2,483.99				1,430.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.28				0.576						807.16				464.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		8.6				3.87						2,103.09				8,138.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		8.6				3.87						690.57				2,672.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		5.16				2.322		1,753.85		1.48		2,595.70				6,027.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		5.16				2.322						807.16				1,874.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		2.9				1.305						2,450.60				3,198.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		2.9				1.305						807.16				1,053.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		1.82				0.819						1,502.09				1,230.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		1.82				0.819						600.88				492.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		25				11.25						28.08				315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Вода

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										35,134.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										14,130.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										20,772.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										18,935.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						166,314.91				74,841.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		4		ГЭСН27-04-003-08		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07										1000 м2		-0.45		1		-0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07								

						Объем=-450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=-450 / 1000

						до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

				2		ЭМ																										-2,389.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						-1.035										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		0.23		5		-0.5175						2,103.09				-1,088.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.23		5		-0.5175						690.57				-357.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		0.1		5		-0.225		1,753.85		1.48		2,595.70				-584.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.1		5		-0.225						807.16				-181.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		0.13		5		-0.2925						2,450.60				-716.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.13		5		-0.2925						807.16				-236.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0		5		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										-3,164.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										-1,139.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										-1,038.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						11,871.53				-5,342.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм										м3		56.7		1		56.7						1,386.40				233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм								

						Объем=450*0,1*1,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450*0,1*1,26

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 										м3		56.7				56.7						1,386.40				78,608.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 

		5.1		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0030		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 										1т груза						90.72						447.02		-1		-40,553.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

		5.2		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0250		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 										1т груза						90.72						2,156.83				195,667.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 

						Всего по позиции																										233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Всего по разделу 1 Новый раздел																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Всего по разделу 1 Новый раздел



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										266,267.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Материалы

						     Строительные работы																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               оплата труда																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               материалы

						               накладные расходы																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										13,573.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										66,901.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										370,998.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     справочно:

						          Затраты труда рабочих																13,3695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																8,7165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда машинистов
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Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ 

Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 

14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; 

Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  

Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя 

России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №

299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя 

России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации 

47. Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Ленинградская область

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица

Ремонт участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица

Составлен 

Основание дефектная ведомость

III квартал 2026 года

371,00

тыс.руб.

304,10

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 7,13

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 6,44

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 13,37чел.-ч.

0,00

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов 8,72чел.-ч.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

в том числе:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат


дорога Заводский остров  - ЛСР 

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:
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		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																						Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																																																																																												Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																						47. Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																						Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																		



		Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Ремонт участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												дефектная ведомость								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				III квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				III квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						371.00		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				304.10		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								7.13		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								6.44		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								13.37		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								8.72		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Новый раздел																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. Новый раздел

		2		ГЭСН01-01-036-01		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)										1000 м2		0.9		1		0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)								

						Объем=900 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=900 / 1000

				2		ЭМ																										357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.315										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-034		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)										маш.-ч		0.35				0.315		828.16		1.37		1,134.58				357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.35				0.315						690.57				217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

						Итого прямые затраты																										574.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		92				92										200.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		46				46										100.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																						972.34				875.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		3		ГЭСН27-04-003-05		Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/										1000 м2		0.45		1		0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/								

						Объем=450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450 / 1000

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						13.3695										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		29.71				13.3695						533.62				7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Средний разряд работы 3,0

				2		ЭМ																										20,687.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						9.4365										6,996.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-035		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		1.21				0.5445		887.54		1.37		1,215.93				662.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.21				0.5445						807.16				439.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1.28				0.576						2,483.99				1,430.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.28				0.576						807.16				464.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		8.6				3.87						2,103.09				8,138.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		8.6				3.87						690.57				2,672.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		5.16				2.322		1,753.85		1.48		2,595.70				6,027.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		5.16				2.322						807.16				1,874.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		2.9				1.305						2,450.60				3,198.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		2.9				1.305						807.16				1,053.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		1.82				0.819						1,502.09				1,230.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		1.82				0.819						600.88				492.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		25				11.25						28.08				315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Вода

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										35,134.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										14,130.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										20,772.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										18,935.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						166,314.91				74,841.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		4		ГЭСН27-04-003-08		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07										1000 м2		-0.45		1		-0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07								

						Объем=-450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=-450 / 1000

						до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

				2		ЭМ																										-2,389.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						-1.035										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		0.23		5		-0.5175						2,103.09				-1,088.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.23		5		-0.5175						690.57				-357.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		0.1		5		-0.225		1,753.85		1.48		2,595.70				-584.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.1		5		-0.225						807.16				-181.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		0.13		5		-0.2925						2,450.60				-716.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.13		5		-0.2925						807.16				-236.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0		5		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										-3,164.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										-1,139.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										-1,038.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						11,871.53				-5,342.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм										м3		56.7		1		56.7						1,386.40				233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм								

						Объем=450*0,1*1,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450*0,1*1,26

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 										м3		56.7				56.7						1,386.40				78,608.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 

		5.1		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0030		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 										1т груза						90.72						447.02		-1		-40,553.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

		5.2		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0250		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 										1т груза						90.72						2,156.83				195,667.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 

						Всего по позиции																										233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Всего по разделу 1 Новый раздел																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Всего по разделу 1 Новый раздел



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										266,267.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Материалы

						     Строительные работы																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               оплата труда																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               материалы

						               накладные расходы																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										13,573.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										66,901.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										370,998.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     справочно:

						          Затраты труда рабочих																13,3695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																8,7165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда машинистов
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2ЭМ 357,39

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,315 217,53

91.01.01-034Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 0,35 0,315 1 134,58 357,39

4-100-050ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  чел.-ч 0,35 0,315 690,57 217,53

ФОТ 217,53

Пр/812-001.1-1НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 200,13

Пр/774-001.1СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 100,06

1ОТ(ЗТ) чел.-ч 13,3695 7 134,23

1-100-30Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 29,71 13,3695 533,62 7 134,23

2ЭМ 20 687,27

ОТм(ЗТм) чел.-ч 9,4365 6 996,62

91.01.01-035Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1,21 0,5445 1 215,93 662,07

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 1,21 0,5445 807,16 439,50

91.01.02-004Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1,28 0,576 2 483,99 1 430,78

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 1,28 0,576 807,16 464,92

91.08.03-016Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 8,6 3,87 2 103,09 8 138,96

4-100-050ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  чел.-ч 8,6 3,87 690,57 2 672,51

91.08.03-018Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т маш.-ч 5,16 2,322 2 595,70 6 027,22

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 5,16 2,322 807,16 1 874,23

91.08.03-049Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т маш.-ч 2,9 1,305 2 450,60 3 198,03

4-100-060ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  чел.-ч 2,9 1,305 807,16 1 053,34

91.13.01-038Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 1,82 0,819 1 502,09 1 230,21

4-100-040ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  чел.-ч 1,82 0,819 600,88 492,12

4М 315,90

01.7.03.01-0001Вода м3 25

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в текущем 

уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем=900 / 1000

828,16 1,37

Объем=450 / 1000

887,54 1,37

1 753,85 1,48

Раздел 1. Новый раздел

2 ГЭСН01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80л.с.)

1000 м2 0,9 1 0,9

Итого прямые затраты 574,92

Всего по позиции 972,34 875,11

3 ГЭСН27-04-003-05 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или 

щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см 

/применит/

1000 м2 0,45 1 0,45

Итого прямые затраты 35 134,02

Всего по позиции 166 314,91 74 841,71

11,25 28,08 315,90

ФОТ 14 130,85

Пр/812-021.0-1НР Автомобильные дороги % 147 147 20 772,35

Пр/774-021.0СП Автомобильные дороги % 134 134 18 935,34

П,Н 02.2.04.04Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. м3 0 0


дорога Заводский остров  - ЛСР 

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
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		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2026.2

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																																																																																																																																																		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр												Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																						Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																																																																																																																																																																																																																												Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 												Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Ленинградская область на 3 квартал 2026 года, Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09																		

		Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																						47. Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												47. Ленинградская область																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																						Ленинградская область																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Ленинградская область																		



		Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Ремонт участка дороги по ул. Заводский остров (от д. №60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский остров (от д.60 до вышки сотовой связи) в п. Свирица																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		дефектная ведомость																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												дефектная ведомость								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				III квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				III квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						371.00		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				304.10		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								7.13		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								6.44		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								13.37		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								8.72		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Новый раздел																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. Новый раздел

		2		ГЭСН01-01-036-01		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)										1000 м2		0.9		1		0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)								

						Объем=900 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=900 / 1000

				2		ЭМ																										357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.315										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-034		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)										маш.-ч		0.35				0.315		828.16		1.37		1,134.58				357.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.35				0.315						690.57				217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

						Итого прямые затраты																										574.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										217.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		92				92										200.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

				Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										%		46				46										100.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

						Всего по позиции																						972.34				875.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		3		ГЭСН27-04-003-05		Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/										1000 м2		0.45		1		0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см /применит/								

						Объем=450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450 / 1000

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						13.3695										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТ(ЗТ)

				1-100-30		Средний разряд работы 3,0										чел.-ч		29.71				13.3695						533.62				7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Средний разряд работы 3,0

				2		ЭМ																										20,687.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						9.4365										6,996.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.01.01-035		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		1.21				0.5445		887.54		1.37		1,215.93				662.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.21				0.5445						807.16				439.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1.28				0.576						2,483.99				1,430.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		1.28				0.576						807.16				464.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		8.6				3.87						2,103.09				8,138.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		8.6				3.87						690.57				2,672.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		5.16				2.322		1,753.85		1.48		2,595.70				6,027.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		5.16				2.322						807.16				1,874.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		2.9				1.305						2,450.60				3,198.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		2.9				1.305						807.16				1,053.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		1.82				0.819						1,502.09				1,230.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

				4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 										чел.-ч		1.82				0.819						600.88				492.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

				4		М																										315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																М

				01.7.03.01-0001		Вода										м3		25				11.25						28.08				315.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Вода

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										35,134.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										14,130.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										20,772.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										18,935.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						166,314.91				74,841.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		4		ГЭСН27-04-003-08		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07										1000 м2		-0.45		1		-0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07								

						Объем=-450 / 1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=-450 / 1000

						до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

				2		ЭМ																										-2,389.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						-1.035										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																ОТм(ЗТм)

				91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т										маш.-ч		0.23		5		-0.5175						2,103.09				-1,088.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

				4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 										чел.-ч		0.23		5		-0.5175						690.57				-357.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

				91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т										маш.-ч		0.1		5		-0.225		1,753.85		1.48		2,595.70				-584.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.1		5		-0.225						807.16				-181.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

				91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										маш.-ч		0.13		5		-0.2925						2,450.60				-716.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т

				4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 										чел.-ч		0.13		5		-0.2925						807.16				-236.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

		П,Н		02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.										м3		0		5		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

						Итого прямые затраты																										-3,164.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Итого прямые затраты

						ФОТ																										-775.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								ФОТ

				Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги										%		147				147										-1,139.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								НР Автомобильные дороги

				Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги										%		134				134										-1,038.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								СП Автомобильные дороги

						Всего по позиции																						11,871.53				-5,342.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм										м3		56.7		1		56.7						1,386.40				233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм								

						Объем=450*0,1*1,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=450*0,1*1,26

		5		ФСБЦ-02.2.04.04-0128		Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 										м3		56.7				56.7						1,386.40				78,608.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм 

		5.1		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0030		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 										1т груза						90.72						447.02		-1		-40,553.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

		5.2		ФСБЦ-02.2.04.04-0128_02-15-1-01-0250		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 										1т груза						90.72						2,156.83				195,667.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км 

						Всего по позиции																										233,722.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Всего по позиции



						Всего по разделу 1 Новый раздел																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Всего по разделу 1 Новый раздел



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										266,267.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               Материалы

						     Строительные работы																										304,097.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          в том числе:

						               оплата труда																										7,134.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										18,655.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										6,439.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										234,038.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               материалы

						               накладные расходы																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               накладные расходы

						               сметная прибыль																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										13,573.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										19,833.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										17,996.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										66,901.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										370,998.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     справочно:

						          Затраты труда рабочих																13,3695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																8,7165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          Затраты труда машинистов
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