КОНТРАКТ №________________
г. Кингисепп	«____» ______________ 2026 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Поляковой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик»,в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).
	Идентификационный код закупки: 263470701477447070100100040000000000
1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту помещений тира (замена трубопроводов отопления в подвальном помещении здания) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (далее по тексту - «Работы») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Состав, объём, содержание и стоимость Работ определены Локальным сметным расчётом № ЛС-01 (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, определение объёма подлежащих выполнению работ осуществляется на основании заявки Заказчика.
1.4. Срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта по 25 октября 2026 года.
1.5. Место выполнения Работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26.
1.6. Контракт является одноэтапным.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ____________ рублей 		 копеек, в т.ч. НДС________________
Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования Контракта – Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений КС 515.
2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные Заказчиком в извещении об осуществлении закупки.
2.3. Оплата за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счёта, (счёт-фактуры при необходимости), иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика..
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, оплата выполненной Работы осуществляется по цене единицы Работы, исходя из объёма фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счёта Заказчика.
2.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик, на время выполнения Работ по настоящему Контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять Работы, предусмотренные в п.1.2. Контракта, в соответствии с Локальным сметным расчётом № ЛС-01, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.2.3. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения Работ.
3.2.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.
3.2.5. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику.
3.2.7. При наличии технического надзора Заказчика обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект.
3.2.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.
3.2.9. При наличии скрытых Работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых Работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт, в установленный Заказчиком срок.
3.2.10. После завершения Работ до подписания документа о приёмке, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, а также строительный мусор.
3.2.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы.
3.2.12. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.2.13. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении Работ.
3.2.14. Самостоятельно и за свой счёт обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении Работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения Работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.
3.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приёмке выполненной Работы на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3. настоящего Контракта.
3.3.2. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Принять выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.
3.4.2. Производить оплату за выполненные Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.4.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту потребовать от Подрядчика оплаты штрафа и пени в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и Законом о контрактной системе.
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.5.2. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов Работ.
3.5.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством используемых материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.5.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком задержать оплату по настоящему Контракту до момента зачисления суммы пени и штрафа на счёт Заказчика.
3.5.5. Отказаться от приёмки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.6. Предъявить к Подрядчику требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
3.5.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 9.5 настоящего Контракта.
3.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.7. Подрядчик подтверждает соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе и отсутствие информации о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. По окончании выполнения Работ Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ, счёт (счёт-фактуру при необходимости) и иную необходимую документацию (в соответствующем количестве экземпляров), подписанную Подрядчиком.
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счёт.
4.4. После получения от Подрядчика документов, предусмотренных п.4.2 и п.4.3 настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации).
4.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), (счет-фактура при необходимости) и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
5.3. Ответственность Подрядчика:
5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), устанавливается штраф в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
5.3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4. Ответственность Заказчика:
5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф, в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
5.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.
5.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.
5.7. За несохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счёт возместить Заказчику понесённый ущерб.
5.8. Подрядчик несёт имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении Работ по Контракту.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приёмки в установленном законом порядке Заказчиком – несёт Подрядчик.
5.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых Работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненных Работ, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.3. Контроль за качеством Работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения Работ по настоящему Контракту.
7. [bookmark: _Toc70923460][bookmark: _Ref131934169]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. [bookmark: _Ref131929059]Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. [bookmark: _Toc70923497][bookmark: _Toc62275171][bookmark: _Toc387578225]Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;
9.4.3. в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
9.4.6. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.4.7. в случае подтверждения нарушения условий Контракта, по результатам экспертизы;
9.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
9.5.1. при существенном нарушении Контракта Заказчиком.
9.6. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку или направляется Подрядчику (Заказчику) по адресу Подрядчика (Заказчика), указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком (Подрядчиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика (Заказчика), лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком (Подрядчиком) подтверждения о вручении Подрядчику (Заказчику) заказного письма, либо дата получения Заказчиком (Подрядчиком) информации об отсутствии Подрядчика (Заказчика) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
9.7. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Подрядчиком) Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).
9.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты уведомление считается полученным стороной в день его отправления.
10.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Е.Н. Мосиной» (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д. 26
Тел./факс (81375) 2-58-75
Электронная почта: school2@kngcit.ru
ОГРН 1024701427354
ИНН   4707014774 КПП   470701001
Платежные реквизиты:
л/с 06915008040 ОКТМО 41621101
Единый казначейский счет 40102810745370000098
Единый счет бюджета 03234643416210004500
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 044030098
Плательщик: Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района (МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»)

ПОДРЯДЧИК: 







Приложения:  
1. Локальный сметный расчёт № ЛС-01.


	От ЗАКАЗЧИКА
	От ПОДРЯДЧИКА

	Директор МБОУ «КСОШ № 2
им. Е.Н. Мосиной»

________________________ С.В. Полякова
	


_________________ 



	Приложение № 1
	к Контракту №________
	от «___» __________ 2026 г.

	[bookmark: _GoBack]Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной», Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, д.26

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	Ремонт помещений тира (замена трубопроводов отопления в подвальном помещении здания)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	418,17
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	87,77
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	418,17
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	162,43372
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,442019
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-02-003-02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм
	100 м
	1,88
	
	1,88
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	102,836
	
	
	
	
	54 004,33

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	54,7
	
	102,836
	
	
	525,15
	
	54 004,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 004,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 004,33

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	46 983,77

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	23 761,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66 356,39
	
	124 750,01

	2
	ГЭСН16-04-005-05
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
	100 м
	1,88
	
	1,88
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,8232
	
	
	
	
	13 194,09

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,14
	
	22,8232
	
	
	578,1
	
	13 194,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2256
	
	
	
	
	141,04

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0376
	
	
	1 056,54
	
	39,73

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0376
	
	
	794,34
	
	29,87

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	2,3876
	14,13
	1,54
	21,76
	
	51,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,188
	
	
	569,98
	
	107,16

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,188
	
	
	591,34
	
	111,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	754,87

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	2,1272
	
	3,999136
	35,71
	0,82
	29,28
	
	117,09

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,9468
	
	3,659984
	
	
	9,73
	
	35,61

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,091
	
	0,17108
	584,14
	1,23
	718,49
	
	122,92

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00173
	
	0,0032524
	150 361,36
	0,98
	147 354,13
	
	479,25

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 288,84

	2.1
	[01.7.17.09-1013]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	1,3314
	
	2,503032
	64,96
	1,2
	77,95
	
	195,11

	2.2
	[23.1.02.06-0037]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм
	10 шт
	9,1
	
	17,108
	335,45
	1,34
	449,5
	
	7 690,05

	2.3
	[24.3.02.05-0094]
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм
	м
	102,5
	
	192,7
	310,19
	1,31
	406,35
	
	78 303,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 335,13

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	16 135,51

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	9 601,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 135,35
	
	126 214,45

	3
	[24.3.05.16-0134]
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм
	шт
	18
	
	18
	40,93
	1,31
	53,62
	
	965,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	965,16

	4
	[24.3.05.15-0157]
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм
	шт
	18
	
	18
	51,18
	1,31
	67,05
	
	1 206,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 206,9

	5
	ГЭСН09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,1097
	
	0,1097
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,07392
	
	
	
	
	4 507,19

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	73,6
	
	8,07392
	
	
	558,24
	
	4 507,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,029619
	
	
	
	
	19,97

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,012067
	
	
	1 643,14
	
	19,83

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,11
	
	0,012067
	
	
	794,34
	
	9,59

	
	[91.06.03-062]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3,7
	
	0,40589
	13,44
	1,53
	20,56
	
	8,35

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,017552
	
	
	569,98
	
	10

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,16
	
	0,017552
	
	
	591,34
	
	10,38

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,32
	
	0,254504
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,36

	
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	16,3
	
	1,78811
	
	
	96,8
	
	173,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	368,86

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	
	0,213915
	114,64
	1,17
	134,13
	
	28,69

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	
	0,064723
	41,38
	1,7
	70,35
	
	4,55

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10,353
	
	1,1357241
	
	
	9,73
	
	11,05

	
	[01.7.11.07-0036]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	14
	
	1,5358
	142,68
	0,79
	112,72
	
	173,12

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5
	
	0,5485
	174,93
	1,09
	190,67
	
	104,58

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000011
	70 296,2
	1,23
	86 464,33
	
	0,1

	
	[01.7.20.08-0071]
	Канат пеньковый тросовойсвивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,000011
	231 787,35
	1,6
	370 859,76
	
	4,08

	
	[08.2.02.11-0007]
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0020514
	307,84
	0,74
	227,8
	
	0,47

	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000033
	60 258,2
	0,85
	51 219,47
	
	0,17

	
	[08.3.11.01-1106]
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0002128
	136 760
	0,93
	127 186,8
	
	27,07

	
	[11.1.03.01-0061]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,000113
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	1,75

	
	[14.4.01.01-0003]
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,000034
	51 280,15
	1,64
	84 099,45
	
	2,86

	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000658
	98 526,45
	1,6
	157 642,32
	
	10,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 108,65

	5.1
	[07.2.07.12-0001]
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	1
	
	0,1097
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	15 475,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 527,16

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	4 210,26

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	2 806,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	251 609,21
	
	27 601,53

	6
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	18
	
	18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,46
	
	
	
	
	14 771,03

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	26,46
	
	
	558,24
	
	14 771,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	384,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	106,44

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,18
	
	
	569,98
	
	102,6

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,18
	
	
	591,34
	
	106,44

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	6,3
	
	
	44,71
	
	281,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 534,23

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,036
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	300,89

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	2,52
	155,63
	0,79
	122,95
	
	309,83

	
	[01.7.15.03-0013]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0198
	135 460,68
	1,09
	147 652,14
	
	2 923,51

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	18
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	36
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 795,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 877,47

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	18 001,74

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	10 711,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 639,42
	
	47 509,49

	7
	[18.1.09.06-0041]
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	18
	
	18
	158,92
	1,42
	225,67
	
	4 062,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 062,06

	8
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=17/100
	100 м
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2406
	
	
	
	
	1 295,29

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	
	2,2406
	
	
	578,1
	
	1 295,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0068
	
	
	
	
	4,37

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0017
	
	
	1 056,54
	
	1,8

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0017
	
	
	794,34
	
	1,35

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,2159
	14,13
	1,54
	21,76
	
	4,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0051
	
	
	569,98
	
	2,91

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0051
	
	
	591,34
	
	3,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,72

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,077826
	35,71
	0,82
	29,28
	
	2,28

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,39372
	
	
	9,73
	
	3,83

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,02431
	584,14
	1,23
	718,49
	
	17,47

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0004624
	150 361,36
	0,98
	147 354,13
	
	68,14

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 400,79

	8.1
	[23.1.02.06-0004]
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	10 шт
	14,3
	
	2,431
	199,33
	1,34
	267,1
	
	649,32

	8.2
	[24.3.02.05-0052]
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	102,5
	
	17,425
	187,59
	1,31
	245,74
	
	4 282,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 299,66

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	1 572,59

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	935,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 002,82
	
	8 840,48

	9
	[24.3.05.07-0152]
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	8
	
	8
	6,79
	1,31
	8,89
	
	71,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,12

	Прочие работы

	10
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,8
	
	0,8
	
	
	1 266,93
	
	1 013,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 013,54

	11
	02-15-1-01-0060
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км
	т
	0,8
	
	0,8
	
	
	664,2
	
	531,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	531,36

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	208 044,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	87 771,93

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	805,15

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,82

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	117 650,85

	
	
	   перевозка
	
	
	1 544,9

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	88 043,75

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	86 903,87

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	47 817,58

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	342 766,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	162,43372

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,442019

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	342 766,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	208 044,65

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	87 771,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	805,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,82

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	117 650,85

	
	
	      перевозка
	
	
	1 544,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	88 043,75

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	86 903,87

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 817,58

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	342 766,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	208 044,65

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	87 771,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	805,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,82

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	117 650,85

	
	
	      перевозка
	
	
	1 544,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	88 043,75

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	86 903,87

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 817,58

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	162,43372

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,442019

	
	
	Итого
	
	
	342 766,1

	
	
	НДС
	(342 766,1*22%) = 75 408,54
	22%
	75 408,54

	
	
	Итого
	
	
	418 174,64
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