ДОГОВОР №

Санитарная вырубка деревьев

ИКЗ: 263470308376047030100100020000000244

| д. Верхние Осельки |  | « » 2026 г. |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», и Администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в лице ВРИО Главы администрации Иванова Максима Юрьевича, действующего на основании Распоряжения №146-ЛС от 17.09.2026г. с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с согласованным локальным сметным расчетом (Приложение №1) Договора, работы по санитарной вырубке деревьев, кустарников с уборкой,  измельчением порубочных остатков, погрузкой и вывозом (далее по тексту – Работа) на территории Лесколовского сельского  поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресам:

деревня Лесколово:

-ул. Парковая д. 7а – Береза аварийная-1 шт., спил с завешиванием, с дроблением порубочных остатков;

-ул. Красноборска д.15 – Клен- 1 шт. спил веток, наклоненное дерево-1 шт. спил, с дроблением порубочных остатков, погрузка, вывоз;

-ул. Центральная д.10- Прочистка ЛЭП, кусты в проводах, спил, с дроблением порубочных остатков, погрузка и вывоз;

-ул. Красноборска д. 24, -спил Кустов под окнами дома, с дроблением порубочных остатков.

-ул. Железнодорожная от д.6 до д.12- Прочистка ЛЭП и обочины дороги с двух сторон на высоту 4м., спил с использованием вышки, с дроблением порубочных остатков, погрузка и вывоз;

деревня Верхние Осельки:

-ул. Красноармейская д. 22,- Береза большая в овраге-1 шт., спил;

поселок Осельки:

- д.107,-Тополя-3 шт., спил с использованием вышки, с дроблением порубочных остатков, погрузка и вывоз;

- д.111-114, Куст, кусты сухие, дерево, спил, с дроблением порубочных остатков, погрузка и вывоз;

- погрузка и вывоз древесных остатков.

1.2.  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3.  Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в локальном сметном расчете (Приложение №1)

1.4.  При выполнении работ согласно п. 1.1 настоящего Договора используются материально–технические ресурсы и средства Подрядчика, включая спецтехнику (бульдозер, трактор и т.п.).

1.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ с момента подписания договора.

- окончание работ 26.10.2026г.

- ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

  - Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на место выполнения работ.

  - Перед началом работ выдать подрядчику разрешение на вырубку зеленых насаждений.

  - Принять выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора работы.

  - Оплатить выполненные работы в размере Локальной Сметы (Приложение №1), в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

- ПОДРЯДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

  - Произвести все работы по объекту в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - Нести ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при проведении работ по Договору, в том числе при проведении работ привлеченными Соисполнителями.

  - Устранять замечания Заказчика к качеству выполненных работ.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость работ по Договору составляет 597 952 (Пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, с НДС__%(__)рублей/без НДС. Цена является твердо фиксированной и изменению не подлежит.

  - Оплата услуг по Договору производится после подписания КС-2, КС-3 и выставления счета на оплату, в течении 10 календарных дней.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.1 % от стоимости договорных Работ за каждый день просрочки. В случае просрочки оплаты Работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0.1 % от невыплаченной Подрядчиком суммы за каждый день просрочки.

  - За ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе подготовки и выполнения работ, отвечает Подрядчик.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств, но не позднее 31.12.2026г.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами лично или уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

| - Неотъемлемой частью Договора является Локальная Смета (Приложение №1) ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. Администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д.32 ИНН 4703083760 КПП 470301001 ОКТМО: 41612424 ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области) Казначейский счет: 032 316 434 161 242 44500 Единый казначейский счет: 4010 2810 7453 7000 0098 Лицевой счет: 04453004380 БИК 044030098 ОГРН 1064703001043; ОКПО 04182854; ОКВЭД 84.11.31 Электронный адрес: leskadmin@mail.ru Тел(факс) 88137052755 ВРИО Главы администрации | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________/М.Ю. Иванов / | ____/________/ |  |  |

Приложение №1 к Договору №       от   «        »                   2026г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: ВРИО Главы администрации Лесколовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /___________/ |  |  |  |  | /М.Ю. Иванов/ |  |  |  |
| "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| Территория Лесколовского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория Лесколовского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная вырубка деревьев, кустарников с уборкой, измельчением порубочных остатков, погрузкой и вывозом на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 597 952,00 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 597 952,00 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 177685 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 1015 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 2кв.2026г. ГОСЭТАЛОН 212и1/2017 (вр2021) май 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр-68-34-002 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см ОЗП=33,71*50,652 ЭМ=232,8*14,692 Козп=50,652 Кэм=14,692 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 102% (НР = 9665.5 руб.) СП = 54% (СП = 5117.03 руб.) | 3,48 | 266,51 | 232,8 | 17844,56 | 5941,99 | 11902,57 | 3,04 | 10,58 |
|  |  |  | м3 дерева | 33,71 | 20,05 |  |  | 3533,99 |  |  |
| 2 | ТЕР-01-02-101-07 | (прим: измельчение порубочных остатков)Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см ОЗП=838,81*50,652 ЭМ=129,05*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 378.23 руб.) СП = 41% (СП = 174.24 руб.) | 0,01 | 967,86 | 129,05 | 437,06 | 424,98 | 12,08 | 80,5 | 0,81 |
|  |  |  | 100деревьев | 838,81 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №1 |  |  |  |  | 18281,62 |  | 6366,97 | 11914,65 |  | 11,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3533,99 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 18282 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 6367 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11915 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 10044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 5291 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 6367 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 11915 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 3534 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 6367 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 3534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 11915 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 18282 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 9901 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 10044 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 5291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 10044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 5291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 33617 |  |  |  |  |  |
| Раздел №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр-68-34-002 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см ОЗП=33,71*50,652 ЭМ=232,8*14,692 Козп=50,652 Кэм=14,692 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 102% (НР = 11554.37 руб.) СП = 54% (СП = 6117.02 руб.) | 4,16 | 266,51 | 232,8 | 21331,4 | 7102,93 | 14228,47 | 3,04 | 12,65 |
|  |  |  | м3 дерева | 33,71 | 20,05 |  |  | 4224,88 |  |  |
| 4 | ТЕР-01-02-101-07 | (прим: измельчение порубочных остатков)Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см ОЗП=838,81*50,652 ЭМ=129,05*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 378.23 руб.) СП = 41% (СП = 174.24 руб.) | 0,01 | 967,86 | 129,05 | 437,06 | 424,98 | 12,08 | 80,5 | 0,81 |
|  |  |  | 100деревьев | 838,81 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №2 |  |  |  |  | 21768,46 |  | 7527,91 | 14240,55 |  | 13,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4224,88 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 21768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 7528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 14241 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 11933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 6291 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 7528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 14241 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 7528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 14241 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 21769 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 11753 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 11933 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 6291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 11933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 6291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 39993 |  |  |  |  |  |
| Раздел №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР-47-01-110-06 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов свыше 30 ОЗП=91,06*50,652 МЗ=2,28*4,956 ЭМ=296,66*17,155 Козп=50,652 Кэм=17,155 Кзпм=50,652 Кмат=4,956 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 103% (НР = 6751 руб.) СП = 72% (СП = 4719.15 руб.) | 1 | 390 | 296,66 | 9712,87 | 4612,37 | 5089,2 | 6,72 | 6,72 |
|  |  |  | дерево | 91,06 | 38,34 |  |  | 1942 |  |  |
| 6 | ТЕР-01-02-101-07 | (прим: измельчение порубочных остатков)Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см ОЗП=838,81*50,652 ЭМ=129,05*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 378.23 руб.) СП = 41% (СП = 174.24 руб.) | 0,01 | 967,86 | 129,05 | 437,06 | 424,98 | 12,08 | 80,5 | 0,81 |
|  |  |  | 100деревьев | 838,81 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр-68-34-002 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см ОЗП=33,71*50,652 ЭМ=232,8*14,692 Козп=50,652 Кэм=14,692 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 102% (НР = 9471.24 руб.) СП = 54% (СП = 5014.19 руб.) | 3,41 | 266,51 | 232,8 | 17485,69 | 5822,45 | 11663,24 | 3,04 | 10,37 |
|  |  |  | м3 дерева | 33,71 | 20,05 |  |  | 3463,08 |  |  |
| Итого: Раздел №3 |  |  |  |  | 27635,62 |  | 10859,8 | 16764,52 |  | 17,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5405,08 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 27636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 10860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16765 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 5405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 16600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 9908 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 10860 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 16765 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 5405 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 10860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 5405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 16765 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 27636 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 16265 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 16600 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 9908 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 16600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 9908 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 54144 |  |  |  |  |  |
| Раздел №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР-47-01-110-01 | (прочистка лэп от кустарника)Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20 ОЗП=39,02*50,652 МЗ=0,49*4,939 ЭМ=127,4*17,155 Козп=50,652 Кэм=17,155 Кзпм=50,652 Кмат=4,939 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 103% (НР = 14472.4 руб.) СП = 72% (СП = 10116.63 руб.) | 5 | 166,91 | 127,4 | 20822,04 | 9882,21 | 10927,73 | 2,88 | 14,4 |
|  |  |  | дерево | 39,02 | 16,46 |  |  | 4168,66 |  |  |
| 9 | ТЕР-01-02-101-02 | (прим: измельчение порубочных остатков Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см ОЗП=137,35*50,652 ЭМ=21,5*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 309.7 руб.) СП = 41% (СП = 142.67 руб.) | 0,05 | 158,85 | 21,5 | 358,1 | 347,98 | 10,12 | 13,4 | 0,67 |
|  |  |  | 100деревьев | 137,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №4 |  |  |  |  | 21180,14 |  | 10230,19 | 10937,85 |  | 15,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4168,66 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 21180 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 10230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10938 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4169 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 14782 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 10259 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 10230 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 10938 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 4169 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 10230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 4169 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 10938 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 21180 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 14399 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 14782 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 10259 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 14782 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 10259 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 46221 |  |  |  |  |  |
| Раздел №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр-68-34-004 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см ОЗП=12,31*50,652 ЭМ=84,94*14,692 Козп=50,652 Кэм=14,692 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 102% (НР = 61764.01 руб.) СП = 54% (СП = 32698.59 руб.) Объем: 20.3 * 3 | 60,9 | 97,25 | 84,94 | 113972,3 | 37972,79 | 75999,51 | 1,11 | 67,6 |
|  |  |  | м3 дерева | 12,31 | 7,32 |  |  | 22580,16 |  |  |
| 11 | ТЕР-01-02-101-07 | (прим: измельчение порубочных остатков)Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см ОЗП=838,81*50,652 ЭМ=129,05*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 1134.22 руб.) СП = 41% (СП = 522.51 руб.) | 0,03 | 967,86 | 129,05 | 1310,66 | 1274,41 | 36,25 | 80,5 | 2,42 |
|  |  |  | 100деревьев | 838,81 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №5 |  |  |  |  | 115282,96 |  | 39247,2 | 76035,76 |  | 70,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22580,16 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 115283 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 39247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 76036 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 22580 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 62898 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 33221 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 39247 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 76036 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 22580 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 39247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 22580 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 76036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 115283 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 61827 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 62898 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 33221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 62898 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 33221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 211402 |  |  |  |  |  |
| Раздел №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР-47-01-110-01 | (кустарник)Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20 ОЗП=39,02*50,652 МЗ=0,49*4,939 ЭМ=127,4*17,155 Козп=50,652 Кэм=17,155 Кзпм=50,652 Кмат=4,939 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 103% (НР = 2894.48 руб.) СП = 72% (СП = 2023.32 руб.) | 1 | 166,91 | 127,4 | 4164,41 | 1976,44 | 2185,55 | 2,88 | 2,88 |
|  |  |  | дерево | 39,02 | 16,46 |  |  | 833,73 |  |  |
| 13 | ТЕР-01-02-101-02 | (прим: измельчение порубочных остатков Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см ОЗП=137,35*50,652 ЭМ=21,5*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 61.76 руб.) СП = 41% (СП = 28.45 руб.) | 0,01 | 158,85 | 21,5 | 71,45 | 69,39 | 2,06 | 13,4 | 0,13 |
|  |  |  | 100деревьев | 137,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №6 |  |  |  |  | 4235,86 |  | 2045,83 | 2187,61 |  | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 833,73 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 4236 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 2046 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2188 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 834 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 2956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 2052 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 2046 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 2188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 834 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 2046 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 834 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 2188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 4236 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 2956 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 2052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 2956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 2052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 9244 |  |  |  |  |  |
| Раздел №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр-68-34-002 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см ОЗП=33,71*50,652 ЭМ=232,8*14,692 Козп=50,652 Кэм=14,692 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 102% (НР = 47523.57 руб.) СП = 54% (СП = 25159.54 руб.) | 17,11 | 266,51 | 232,8 | 87736,38 | 29215,06 | 58521,32 | 3,04 | 52,01 |
|  |  |  | м3 дерева | 33,71 | 20,05 |  |  | 17376,68 |  |  |
| 15 | ТЕР-01-02-101-07 | (прим: измельчение порубочных остатков)Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см ОЗП=838,81*50,652 ЭМ=129,05*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 2268.89 руб.) СП = 41% (СП = 1045.22 руб.) | 0,06 | 967,86 | 129,05 | 2621,82 | 2549,31 | 72,51 | 80,5 | 4,83 |
|  |  |  | 100деревьев | 838,81 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №7 |  |  |  |  | 90358,2 |  | 31764,37 | 58593,83 |  | 56,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17376,68 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 90358 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 31764 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 58594 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 17377 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 49792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 26205 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 31764 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 58594 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 17377 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 31764 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 17377 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 58594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 90358 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 49141 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 49792 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 26205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 49792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 26205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 166355 |  |  |  |  |  |
| Раздел №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР-47-01-110-01 | (кустарник)Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20 ОЗП=39,02*50,652 МЗ=0,49*4,939 ЭМ=127,4*17,155 Козп=50,652 Кэм=17,155 Кзпм=50,652 Кмат=4,939 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 103% (НР = 11577.91 руб.) СП = 72% (СП = 8093.3 руб.) | 4 | 166,91 | 127,4 | 16657,63 | 7905,76 | 8742,19 | 2,88 | 11,52 |
|  |  |  | дерево | 39,02 | 16,46 |  |  | 3334,93 |  |  |
| 17 | ТЕР-01-02-101-02 | (прим: измельчение порубочных остатков Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см ОЗП=137,35*50,652 ЭМ=21,5*9,368 Козп=50,652 Кэм=9,368 Кзпм=50,652 (2кв. 2026г (распоряжение 636-р от 26.06.2026) НР = 89% (НР = 247.49 руб.) СП = 41% (СП = 114.01 руб.) | 0,04 | 158,85 | 21,5 | 286,14 | 278,08 | 8,06 | 13,4 | 0,54 |
|  |  |  | 100деревьев | 137,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел №8 |  |  |  |  | 16943,77 |  | 8183,84 | 8750,25 |  | 12,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3334,93 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 16944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 8184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3335 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 11825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 8207 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 8184 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 8750 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 3335 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 8184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 3335 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 8750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 16944 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  | 11519 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  | 1 | 11825 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  | 1 | 8207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 11825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 8207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 36976 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 315686,63 |  | 116226,11 | 199425,02 |  | 199,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61458,11 |  |  |
|  |  | ИТОГО (без НДС) |  |  | 597 952 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 597 952 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |