[bookmark: _Hlk15555883]ДОГОВОР № 09-СИТ-2
Текущий ремонт помещения для сварщиков, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Партизанская д.6 (дополнительные работы)
	г. Сланцы
	[bookmark: _Hlk53802719]«____»__________ 2026 г. 


[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Сланцевский индустриальный техникум" (далее – «Заказчик»), »), в  лице временно исполняющего обязанности директора Кононова Александра Михайловича, действующий на основании Распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №100-лс от 20 февраля 2026 года, с одной стороны, и _____, в лице ____, действующего на основании ________(далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ п.5 ч.1 ст.93 «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Договора текущий ремонт помещения для сварщиков, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Партизанская д.6 (дополнительные работы) (далее – «работы») в пользу Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
Состав и объем работ определяется Локальным сметным расчетом (сметой)  (Приложение № 2 Договора), работы осуществляются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 Договора).
Место выполнения работ: Российская Федерация, Ленинградская обл, Сланцевский м.р-н, Сланцевское г.п., Сланцы г, Партизанская ул, д. 6
Цена Договора 
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk15556236]Цена Договора составляет 340 298,10 (Триста сорок тысяч двести девяносто восемь) рублей 10 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком режима УСН на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.        
[bookmark: _Hlk55280497]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Ref480215053][bookmark: _Ref438119014][bookmark: _Ref436310198][bookmark: _Ref437017192]В цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
[bookmark: _Ref493267580][bookmark: _Ref493267553]Оплата по Договору производится в следующем порядке:
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
[bookmark: _Hlk37079612][bookmark: _Hlk38991462][bookmark: _Hlk55986656]Источник финансирования Договора:
- Средства бюджетных учреждений
	на 2026 год
	


Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
[bookmark: _Hlk92921972][bookmark: _Hlk94117721][bookmark: _Hlk94118078][bookmark: _Hlk107608581][bookmark: _Hlk107608601][bookmark: _Hlk103610734][bookmark: _Hlk107608545][bookmark: _Hlk94087863][bookmark: _Hlk15558900][bookmark: _Hlk55286376][bookmark: _Hlk55290127][bookmark: _Hlk58822244][bookmark: _Hlk15302356]Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа, подтверждающего приемку выполненных работ.
[bookmark: _Hlk15645362][bookmark: _Ref493525303]Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;
Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора;
Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору;
Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ;
Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
Подрядчик вправе:
Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;
Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора;
[bookmark: _Hlk53808092][bookmark: _Hlk55991313]Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность за выполненные работы нанятой подрядной организацией (Субподрядчика).
[bookmark: _Hlk56433957]Подрядчик обязан:
Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику ее результаты по документу, подтверждающего приемку выполненных работ;
Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;
Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности;
Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам;
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
[bookmark: _Hlk55482192][bookmark: _Ref54588269][bookmark: _Hlk56433131][bookmark: _Ref493606463][bookmark: _Ref493515580][bookmark: _Ref493515802][bookmark: _Ref493515588][bookmark: _Hlk56433219]Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
[bookmark: _Ref493525314]Сроки выполнения работ по Договору
Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения Договора Сторонами.
[bookmark: _Ref81913282][bookmark: _Hlk54096969][bookmark: _GoBack]Работы должны быть закончены в срок не позднее «23» октября 2026 г.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Договора.
Срок исполнения Договора
Дата начала исполнения Договора: с даты заключения Договора.
Дата окончания исполнения Договора: «20» декабря 2026 г.
[bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки работ
Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится за весь предусмотренный Договором объем работ.
[bookmark: _Ref17304312]Подрядчик предоставляет счет-фактуру (при необходимости) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Ref6362809][bookmark: _Hlk95333997]Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
[bookmark: _Hlk52513238][bookmark: _Ref92919707][bookmark: _Ref52540919]Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
[bookmark: _Ref11953035]Порядок разрешения споров
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
[bookmark: _Ref8437479][bookmark: _Ref34024376]Расторжение Договора
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Срок действия и порядок изменения Договора
[bookmark: _Ref29847895]Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
[bookmark: _Hlk93002621]Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в частности, в следующих случаях:
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
Прочие условия
К Договору прилагаются:
[bookmark: _Hlk93327463]Приложение № 1 «Описание объекта закупки».
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет (смета)».
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
ГБПОУ ЛО "СИТ"
Адрес места нахождения: г. Сланцы, ул. Климчука, д. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 188560, Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Сланцы г, Климчука, д.1
ИНН/КПП 4713002262/470701001
ОГРН 1024701706941
ОКТМО 41642101001
Тел./факс: 8-81374-31472
E-mail: sit75@list.ru
Лицевой счет в финансовом органе: 20471068050
в КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номер счета финансового органа: 03224643410000004500
Единый казначейский счет – 40102810745370000098
 БИК - 044030098

Ответственное лицо за исполнение Договора
Добрякова Алёна Игоревна,
Специалист по закупкам
Тел.: 8 (81374)3-14-72 (доб.7)
	
Подрядчик:
 

	От имени Заказчика
 
______________________Кононов А.М
«___»________________2026г.
	От имени Подрядчика
 
_________________
«___»________________2026г.


[bookmark: _Hlk15556488][bookmark: Приложение_1][bookmark: _Hlk53802777]Приложение № 1 к Договору 
от «____»__________ 2026 г. № 09-СИТ-02


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk52439408]
Наименование объекта: Текущий ремонт помещения для сварщиков, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Партизанская д.6 (дополнительные работы)

1. Местонахождение объекта: Российская Федерация, Ленинградская обл, Сланцевский м.р-н, Сланцевское г.п., Сланцы г, Партизанская ул, д. 6

1. Основание: Локальный сметный расчет 

1. Заказчик: ГБПОУ ЛО «СИТ» 

1. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения 

1. Срок  выполнения работ: С даты заключения  Договора до 20.10.2026 года.

6.      Требования к выполнению работ, являющимися предметом закупки:  
Основные  технические требования к выполнению работ, их объему и качеству:
-  качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания 
 -  работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием и сметной  документацией Заказчика ( «Приложение №2» документации закупки)
 -  применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.
            - при выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:
·   Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и   сооружений»;
· Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного приказом Росстандарта  № 687 от 02.04.2020;
· ГОСТ 12.4.011-89. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;
· ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· СНиП 31-05-2003. «Общественные задания административного назначения»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СП 44.13330.2011. «Свод правил. Административные и бытовые здания»                                 
· СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции».
· иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ, за выполнение требований Правил Техники Безопасности и Правил Техники Эксплуатации электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение Работ.
 
7. Требования к безопасности Работ:
     Вся полнота ответственности за соблюдение правил техники безопасности при выполнении Работ на Объекте возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, в том числе Положения о разработке, утверждении и изменении нормативно-правовых актов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 255, содержащих государственные нормативные требования охраны труда строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкции по безопасности. Государственные санитарно-эпидемиологические нормативы и правила, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При выполнении Работ Подрядчик обязан строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации согласно законодательства Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте выполнения Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации-Подрядчика или лицо его замещающее. Организация места выполнения Работ должно обеспечивать безопасность труда специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик проводит инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, о методах выполнения Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

8. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении Работ:
-   Качество выполняемых работ, поставляемых товаров (материалов, комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации, требованиям СП 29.13330.2011- свод правил «Полы», СП 50.13330.2024- свод правил «Тепловая защита зданий», ПП РФ  от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Поставляемые товары (материалы), оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
-Поставляемые подрядчиком товары (материалы), конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
- Подрядчик выполняет работы своими материалами и оборудованием. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового Объекта. 	  - Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в виде заверенных Подрядчиком копий (оттиск печати и подпись уполномоченного лица) (при наличии таковых у Подрядчика, так же в случаях, если это установлено законодательством РФ):
- сертификат соответствия;
- сертификат пожарной безопасности.
    -   В сертификатах на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование, должно быть указано:
- наименование изготовителя и его товарный знак;
- наименование, марка материала;
- обозначение стандарта;
- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.
В сертификатах соответствия продукции требованиям технических регламентов на используемые материалы и устанавливаемое оборудование, должны содержатся сведения, согласно приказа Министерства промышленности и энергетики РФ от 30.01.2020 г. № 65 "Об утверждении формы сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов" (с изменениями и дополнениями) и такой сертификат должен быть с действующим на момент окончания работ сроком  действия.
     - Демонтируемое оборудование передается Подрядчиком представителю Заказчика по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его демонтажа.
    - Подрядчик обязан использовать материалы и оборудования, отвечающие требованиям технического задания и нормативной, технической документации, требованиям технических регламентов, несоблюдение настоящего требования является существенным нарушением требований к качеству результата работ, существенным нарушением требований к качеству товара, существенным нарушением требований договора.

9. Приемка работ: Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с Договором и действующими нормативными правовыми актами. 
При отсутствии исполнительной документации, несоответствия ее требованиям действующих нормативных правовых актов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

10.  Гарантии качества выполняемых работ:     
 Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке работ. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ и препятствующих нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Срок устранения дефектов в течение гарантийного периода составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов.
На оборудование должна быть установлена гарантия производителя. Гарантийный срок на комплектующие к оборудованию (при наличии) равен гарантийному сроку на основное оборудование. Наличие гарантии на оборудование удостоверяется выдачей Подрядчиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Подрядчика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке товара. Гарантийный талон предоставляется Подрядчиком вместе с оборудованием. Оборудование ненадлежащего качества возвращается Подрядчиком за его счет.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договора, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 



	[bookmark: _Hlk52517001]Заказчик
 
_________________________Кононов А.М.
«___»________________2026 г.
	Подрядчик
 
_________________________ 
«___»________________2026 г.
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

 Текущий ремонт  помещения для сварщиков, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Партизанская, д.6 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)
(наименование работ и затрат)
	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	340,30
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	4,76
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	67,09
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	274,17
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,28
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	118,93
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,40
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНм08-03-594-13
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,68
	
	
	
	
	10 940,74

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	176,8
	
	17,68
	
	
	618,82
	
	10 940,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156
	
	
	
	
	109,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,78
	
	0,078
	
	
	1 792,05
	
	139,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,78
	
	0,078
	
	
	807,16
	
	62,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,78
	
	0,078
	
	
	644,27
	
	50,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,78
	
	0,078
	
	
	600,88
	
	46,87

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,14
	
	0,114
	
	
	43,01
	
	4,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 096,52

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	3,5
	5,87
	0,89
	5,22
	
	18,27

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,1
	37,71
	1,82
	68,63
	
	6,86

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,1
	
	0,21
	155,63
	0,75
	116,72
	
	24,51

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	10,4
	
	1,04
	174,93
	1,08
	188,92
	
	196,48

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,15
	
	0,015
	
	
	54 280,47
	
	814,21

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3
	
	0,3
	79,88
	1,51
	120,62
	
	36,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 342,02

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	218,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 050,57

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	10 719,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5 635,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289 156,70
	 
	28 915,67

	1.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-0095
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	10
	1
	10
	2 781,44
	1,49
	4 144,35
	 
	41 443,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 443,50

	2
	ГЭСНм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	48
	
	
	
	
	25 613,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4
	
	48
	
	
	533,62
	
	25 613,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	672,82

	 
	01.7.02.07-0011
	Прессшпан листовой, марка А
	кг
	0,05
	
	0,6
	206,43
	1,5
	309,65
	
	185,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,06
	
	0,72
	
	
	9,38
	
	6,75

	 
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	1,05
	
	12,6
	2,27
	1,82
	4,13
	
	52,04

	 
	01.7.20.04-0003
	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
	кг
	0,01
	
	0,12
	373,74
	1,63
	609,20
	
	73,10

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,12
	899,56
	1,56
	1 403,31
	
	168,40

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,01
	
	0,12
	157,44
	1,26
	198,37
	
	23,80

	 
	25.2.01.01-0014
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	100 шт
	0,06
	
	0,72
	235,73
	0,96
	226,30
	
	162,94

	Н
	999-0005
	Масса
	т
	0,001
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 286,58

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	512,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 613,76

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	24 333,07

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	
	
	13 575,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 392,27
	 
	64 707,22

	2.1
	ФСБЦ-20.5.02.06-0004
	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55
	шт
	12
	1
	12
	71,55
	0,9
	64,40
	 
	772,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772,80

	3
	ГЭСН46-03-009-07
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0498
	
	
	
	
	1 750,52

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	50,83
	
	3,0498
	
	
	573,98
	
	1 750,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,16

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	14,62
	
	0,8772
	115,43
	1,72
	198,54
	
	174,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 924,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 750,52

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 803,04

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 032,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 342,17
	 
	4 760,53

	4
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,49
	1
	1,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,244
	
	
	
	
	12 886,18

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0298
	
	
	488,78
	
	14,57

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	16,0175
	
	
	533,62
	
	8 547,26

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	7,1967
	
	
	600,88
	
	4 324,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0149
	
	
	
	
	8,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0149
	
	
	644,27
	
	9,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0149
	
	
	600,88
	
	8,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	286,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	6,5858
	
	
	9,38
	
	61,77

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	3,1141
	52,34
	1,38
	72,23
	
	224,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 191,43

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	257,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 895,13

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	12 508,28

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 576,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 834,87
	 
	32 533,95

	4.1
	ФСБЦ-24.3.01.02-0024
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм
	м
	149
	1
	149
	32,76
	1,02
	33,42
	 
	4 979,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 979,58

	5
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,56
	1
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,1224
	
	
	
	
	5 420,17

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	9,1224
	
	
	594,16
	
	5 420,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0056
	
	
	
	
	2,99

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0056
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0056
	
	
	533,62
	
	2,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	3,677184
	
	
	9,38
	
	34,49

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,112
	261,09
	1,23
	321,14
	
	35,97

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00056
	99 190,96
	1,23
	122 004,88
	
	68,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 562,27

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	108,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 423,16

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 260,47

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 765,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 458,84
	 
	13 696,95

	5.1
	ФСБЦ-20.2.05.04-0055
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0,56
	1
	0,56
	3 891,19
	1,3
	5 058,55
	 
	2 832,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 832,79

	6
	ГЭСНм08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8132
	
	
	
	
	483,17

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20,33
	
	0,8132
	
	
	594,16
	
	483,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	37,32
	1,6
	59,71
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	533,62
	
	0,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,2404
	
	0,329616
	
	
	9,38
	
	3,09

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	0,016
	261,09
	1,23
	321,14
	
	5,14

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0014
	
	0,000056
	99 190,96
	1,23
	122 004,88
	
	6,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498,46

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	468,88

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	246,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 588,00
	 
	1 223,52

	6.1
	ФСБЦ-20.2.05.04-0075
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	44 481,88
	 
	1 779,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 779,28

	7
	ГЭСНм08-02-412-04
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,024
	
	
	
	
	10 000,41

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8,96
	
	17,024
	
	
	587,43
	
	10 000,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	277,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,228
	
	
	
	
	160,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,114
	
	
	1 792,05
	
	204,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,114
	
	
	807,16
	
	92,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,114
	
	
	644,27
	
	73,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,114
	
	
	600,88
	
	68,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	968,58

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	50,673
	5,87
	0,89
	5,22
	
	264,51

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00116
	
	0,002204
	43 821,53
	1,52
	66 608,73
	
	146,81

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,038
	79,88
	1,51
	120,62
	
	4,58

	 
	20.2.01.05-0007
	Гильзы кабельные медные 35 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,095
	3 141,34
	1,52
	4 774,84
	
	453,61

	 
	20.2.02.01-0014
	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,02318
	3 287,80
	1,3
	4 274,14
	
	99,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 407,25

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	200,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 160,93

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	9 856,10

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	5 182,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 023,91
	 
	26 645,43

	8
	ФСБЦ-21.1.06.09-0121
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1124016
	1
	0,1124016
	259 931,10
	1,25
	324 913,88
	 
	36 520,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 520,84

	9
	ФСБЦ-21.1.06.09-0120
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х4ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0816
	1
	0,0816
	177 655,02
	1,25
	222 068,78
	 
	18 120,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 120,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1  :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	178 969,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	67 094,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	656,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	282,50

	 
	
	               Материалы
	110 934,94

	 
	
	     Строительные работы
	4 760,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 750,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	174,16

	 
	
	               накладные расходы
	1 803,04

	 
	
	               сметная прибыль
	1 032,81

	 
	
	     Монтажные работы
	274 172,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	65 344,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	482,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	282,50

	 
	
	               материалы
	110 934,94

	 
	
	               накладные расходы
	63 145,85

	 
	
	               сметная прибыль
	33 982,00

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	67 377,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	64 948,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 014,81

	 
	
	Всего по разделу 1 
	278 932,87

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	118,9334
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,4049
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	178 969,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	67 094,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	656,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	282,50

	 
	
	               Материалы
	110 934,94

	 
	
	     Строительные работы
	4 760,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 750,52

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	174,16

	 
	
	               накладные расходы
	1 803,04

	 
	
	               сметная прибыль
	1 032,81

	 
	
	     Монтажные работы
	274 172,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	65 344,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	482,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	282,50

	 
	
	               материалы
	110 934,94

	 
	
	               накладные расходы
	63 145,85

	 
	
	               сметная прибыль
	33 982,00

	 
	
	Всего
	278 932,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	67 377,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	64 948,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 014,81

	 
	
	     НДС 22%
	61 365,23

	 
	
	ВСЕГО по смете
	340 298,10

	 
	
	в т.ч. НДС
	0,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	118,9334
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,4049
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