Техническое задание

на выполнение работ по поверке приборов и разработке паспортов ИТП на объектах МУ «МСЦ» по адресам: Тихвинский район, город Тихвин, 1 микрорайон д. 35 и Тихвинский район, город Тихвин, ул. Советская, д. 45
Работы выполняются из материалов, оборудования и силами ПОДРЯДЧИКА.
Стоимость   работ по поверке приборов и разработке паспортов ИТП на объектах МУ «МСЦ»   по адресам: Тихвинский район, город Тихвин, 1 микрорайон д. 35 и Тихвинский район, город Тихвин, ул. Советская, д. 45, поручаемых ПОДРЯДЧИКУ по настоящему договору, определяется ЗАКАЗЧИКОМ и составляет 83 640 руб. 00 коп. (Восемьдесят три тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС –  НДС не облагается(УСН).
Окончательный расчет по договору ЗАКАЗЧИК осуществляет после подписания Акта Сдачи - Приемки выполненных работ.
Начало работ для ПОДРЯДЧИКА обуславливается днем подписания договора обеими Сторонами. Срок окончания работ – 5 дней .

Окончание работ оформляется АКТОМ Сдачи- Приемки выполненных работ между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.
Расчет цены 
по поверке приборов и разработке паспортов ИТП на объектах МУ «МСЦ» по адресам: Тихвинский район, город Тихвин, 1 микрорайон д. 35 и Тихвинский район, город Тихвин, ул. Советская, д. 45
	№


	Наименование услуг
	Усл.ед.


	Стоимость.


	1.
	Поверка приборов
	1 усл.ед.

	48 640,00

	2.
	Разработка паспортов ИТП
	1 усл. ед.
	35 000,00

	Итого
	
	83 640,00

	НДС не облагается 
	
	


