
ПРОЕКТ
Контракт №___
ИКЗ 263470202072847020100100020000000244
г. Волхов                                                                                       «____» ___________ 20___ г.

1. Муниципальное казенное учреждение  "Служба заказчика" МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Царева Андрея Сергеевича действующего на основании Устава, и____________________ в лице ________________________, действующий на основании ______________, на основании п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о договорной системе) заключили настоящий  Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии со сметной документацией, выполнить Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области, в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Контракту),  определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
[bookmark: _GoBack]1.2. Срок выполнения работ: начало выполнения  работ -  с даты заключения муниципального контракта, дата окончания работ – по 15 октября 2026;

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет ________________________ (____________________________) рублей ___ копейки с учетом НДС __%/ НДС не облагается на основании гл. 26.2.  (ст.  346. 11) Налогового Кодекса Российской Федерации. Цена контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
2.2. Заказчик оплачивает результаты выполненных по контракту в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. Авансирование не предусмотрено.
2.3. Не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Законом о контрактной системе.
2.4. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по Контракту является: – 
– средства бюджета муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2026 год в размере  478 104 рублей 45 коп.
2.5. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на основании:
1. подписанных обеими Сторонами в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика) актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
1. подписанных обеими Сторонами в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика) справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
	3.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
	3.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Если Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком самостоятельно, то оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке (товарная накладная, акт сдачи-приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) является достаточным документом, подтверждающим проведение экспертизы и соответствие поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) условиям контракта».
3.4. В случае установления Муниципальным заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
3.5. Не позднее 20 рабочих дней, со дня поступления от Подрядчика документов о приемке, в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта Муниципальный заказчик подписывает Документ о приемке. 
3.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода выполненных работ  в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
3.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ  переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или  Заказчиком рекламационному акту.
3.8. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы на Объекте в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ (Приложение №2 к описанию объекта закупки).
Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом стоимости работ по Объекту (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
4.1.2. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект по настоящему Контракту (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и выполнить работы, обеспечив надлежащее качество в сроки, установленные графиком выполнения работ  (приложение №2 к описанию объекта закупки).
4.1.3. Обеспечить срок начала работ с даты заключения муниципального контракта.
4.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2 к описанию объекта закупки). 
4.1.5. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах.
4.1.6. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
4.1.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
4.1.8. Обеспечить содержание в чистоте и уборку территории, на которой выполняются работы, от мусора.
4.1.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдения персоналом Подрядчика правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
4.1.10. Незамедлительно в письменном виде предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленный в п. 1.2 контракта срок.
4.1.11. Обеспечивать сохранность товаров (материалов, изделий) и оборудования, находящихся вблизи выполняемых работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.1.12. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному Заказчиком лицу возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых товаров (материалов, изделий) и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу выполняемых работ.
4.1.13. Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 2 (два) года с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. 
4.1.14. При использовании иностранной рабочей силы Подрядчик обязан руководствоваться действующим законодательством РФ.
4.1.15. В процессе исполнения Контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.
4.1.16. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с требованиями описания объекта закупки (приложение №1 к настоящему контракту), ГОСТами, акты выполнения работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.1.17. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
4.2 Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
4.2.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
4.2.3. Для выполнения своих обязательств по контракту Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков/ соисполнителей). При этом Подрядчик обязан соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
4.3.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
4.3.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
4.3.6. В случае выполнения работ, ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от принятия работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком. 
4.3.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах и на условиях, установленных контрактом, в течение семи рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе и разделом 3 настоящего контракта. 
4.4.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.
4.4.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.4.5. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.
5.Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет ___% от цены контракта [footnoteRef:1]. [1: Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.] 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей[footnoteRef:2]. [2: Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей[footnoteRef:3]. [3: Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

5.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 9.7. Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.
5.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.12. В случае просрочки и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик, руководствуясь пунктом 2 части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе, статьей 410 Гражданского кодекса РФ, вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.13.[footnoteRef:4] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: [4:  Пункт 6.13 включается в текст заключаемого Сторонами Контракта только в случаях, когда по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта.] 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.14. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленной неустойки (штрафов, пени), убытков (в части непокрытой неустойкой), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, из цены контракта и/или обеспечения контракта.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с контрактом, в период действия контракта. 
5.15. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убытки был причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при выполнении работ, несет Подрядчик.
5.16. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
5.17. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
6. Прочие условия
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему муниципальному контракту или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются путем переговоров и обмена письмами. 
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией или различными сообщениями (голосовыми, текстовыми и проч.), которые могут направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения;
в) путем передачи нарочно уведомления одной Стороной другой, либо путем отправки уведомления заказным письмом, с объявленной ценностью с описью вложения, по адресу указанному в настоящем Контракте.
г) сервисов обмена мгновенными сообщениями (далее - мессенджеров).
6.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес заказчика по телефону/факсу 8(81363)71167 и/или по адресу электронной почты mkuszvolhov@yandex.ru; по телефонному номеру для связи в мессенджерах, сообщенному другой стороне в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта;
б) в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) по телефону _____________________ и/или по адресу электронной почты _____________________; по телефонному номеру для связи в мессенджерах, сообщенному другой стороне в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, или указанной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в заявке на закупку.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.
6.5. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.6. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или действия непреодолимой силы.
6.7. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
6.8. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона о контрактной системе), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
7.9. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП), в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе. По желанию Сторон Контракт может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна   в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
8.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.
8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 8.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
13. Приложения к контракту
Приложение № 1 Описание объекта закупки
Приложение № 2 Локальный сметный расчет
Приложение № 3 Акт приема-передачи объекта.
14. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

	Заказчик:
Наименование: 
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» МО г.Волхов Волховского района Ленинградской области
Юридический адрес: 187402 Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, Пирогова, дом 4.
Почтовый адрес: 187402 Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, Пирогова, дом 4.
ИНН: 4702020728	           КПП: 470201001
ОГРН: 1194704027649   ОКПО: 42437828
ОКТМО: 41609101001   ОКФС: 14
ОКАТО: 41209501000    ОКОПФ: 75404
ОКОГУ: 4210007
Банк: Операционно-кассовым центром № 1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Плательщик: Комитет финансов Волховского муниципального района (БЮДЖЕТ Г. ВОЛХОВ) (МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» МО Г. ВОЛХОВ)
БИК ТОФК 044030098
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
Р/с:  03231643416091014500
Л.С.: 0201400900
Тел./факс: 8 (81363) 78-517/ 8 (81363) 71167
e-mail: mkuszvolhov@yandex.ru                                                                        

	Подрядчик:





Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
М.П.                                                                         		  М.П.


































Приложение №1 к контракту №  ____ 
от «___» ______________ 20__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (далее-ООЗ)
Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области.

 1.Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с описанием объекта закупки, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.
          2.Объёмы работ, подлежащие выполнению: виды и объемы работ указаны в ведомости объемов работ (Приложение №1 к ООЗ).
3.  Контроль качества материалов: Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации     (Приложение №3 к описанию объекта закупки),  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта,  результаты испытаний,  удостоверяющие их качество,  пройти входной лабораторный     контроль и соответствовать техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность       автомобильных дорог» от 18 октября 2011 года № 827. Качество всех предусмотренных Контрактом    работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства.     
          4. Выполнение  работ: Выполнение работ должно проходить согласно графику выполнения работ (Приложение  №2 к ООЗ).
          5. Подрядчик обязан: 
5.1 Перед началом земляных работ подрядчик обязан  выявить и обозначить на месте зоны существующих подземных коммуникаций, вызвать представителей эксплуатационных организаций. При производстве земляных работ котлованы и траншеи, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н. В зонах работ механизмов необходимо установить предупредительные знаки. 
5.2 Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), ГОСТ 32731-2014, приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. Форма акта на скрытые работы в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр, и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств.
5.3  Видео фиксацию и фото фиксацию проводить до начала производства работ, после окончания производства работ с одного и того же ракурса. 
6. Организация транспортного движения в период производства работ: - Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения в границах передаваемого участка дороги, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля ( с Поправками)». 
          7. Приемка работ:   Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с контрактом и действующими нормативными правовыми актами. 
         При отсутствии исполнительной документации, несоответствия ее требованиям действующих нормативных правовых актов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
          8 . Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет  5 (пять) лет с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона № 44-ФЗ).
7.2. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
7.3.Основанием возникновения гарантийных обязательств является заключение комиссии, порядок деятельности которой определяется настоящим контрактом.
7.4. Гарантийные обязательства по указанному контракту могут возникнуть в течение гарантийного срока, указанного в п. 7.1., с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ.
8.5. Порядок установления гарантийного обязательства
8.5.1. В случае обнаружения недостатков в результатах, работы подрядчика  (выявленных или возникших) в пределах гарантийного срока Заказчик  создаёт специальную комиссию, которая готовит акт обследования, являющихся основанием возникновения гарантийного обязательства.
8.5.2.Обязательным условием возникновения гарантийного обязательства является наличие вины подрядчика в выявленных или возникших недостатках результатов его работы. Выводы о наличии вины  отражается в акте обследования.
8.5.3.Создается Комиссия приказом Руководителя заказчика. В состав комиссии  входят специалисты заказчика.
Задачами комиссии являются:
· назначение времени, места производства, обследования выявленных недостатков,
· своевременное письменное уведомление  (за подписью руководителя заказчика)  о времени и месте обследования объекта,
· обследование членами комиссии выявленных недостатков,
-составление акта обследования выявленных недостатков
-вручение копии акта выявленных недостатков   подрядчику
8.5.4.Стороны считают гарантийное обязательство возникшим с момента подписания акта обследования. Срок для исполнения гарантийного обязательства устанавливается в письменном требовании Заказчика  к подрядчику с обязательным приложением акта обследования выявленных недостатков. Данное требование подписывается руководителем заказчика или уполномоченным лицом.
8.5.5.При производстве обследования выявленных недостатков обязан  присутствовать представитель надлежаще уведомленного подрядчика, о чем делается запись в акте обследования. Представитель подрядчика обязан предъявить комиссии заказчика  доверенность или Приказ о наделении его соответствующими полномочиями.
9.Составление акта обследования
9.1.Акт обследования выявленных недостатков составляется комиссией  заказчика
9.2.В акте комиссии отражаются все выявленные недостатки, которые должны быть устранены подрядчиком в порядке исполнения гарантийного обязательства.
9.3.В акте обследования отражаются следующие сведения:
· дата проведения, время и место проведения обследования,
· список членов комиссии, участвующих в обследовании, и иных лиц, привлеченных для обследования,
· сведения о представителе, о подрядчике,
· наименование и адрес объекта,
· сведения об обследуемом участке,
-описание выявленных недостатков на обследуемом объекте (могут прилагаться фотографии, видео и цифровая съемка, аудио записи, которые опечатываются и подписываются членами комиссии после их использования, и прилагаются к акту обследования)
9.4.О дне и месте производства обследования выявленных недостатков заказчик  письменно уведомляет  подрядчика не менее чем за 3 дня. Надлежащим уведомлением считается его пересылка по факсимильной связи на номер телефона, или электронной почте предложенный: подрядчиком, а именно: _________________________________(обязательно указывается номер телефона для отправки факса, адрес электронной почты). В случае изменения номера телефона, подрядчик обязан немедленно, письменно известить об этом заказчика. Подлинник уведомления, в любом случае, отправляется подрядчику заказным письмом по адресу, указанному в муниципальном контракте  или по дополнительно указанному адресу.
В уведомлении подрядчика содержатся следующие сведения:
-дата и время производства обследования,
-место обследования,
-причина обследования,
-Ф.И.О. председателя комиссии, его контактный телефон.
9.5. В случае необходимости заинтересованная сторона вправе привлекать для производства обследования выявленных недостатков и участия в составлении акта любых специалистов.
Предложение подрядчика о привлечении специалиста должно быть оформлено в письменном виде и подано в комиссию до начала обследования выявленных недостатков. Решение о допуске иных специалистов к участию в работе комиссии по обследованию, принимает её председатель. Об этом делается запись в акте обследования. В этом случае, привлечённый специалист подписывает акт, и имеет право письменно изложить в нем свое отдельное мнение.
9.6.Отсутствие надлежаще извещенного представителя подрядчика не является препятствием для проведения обследования и составления акта. Об отсутствии представителя подрядчика делается запись в акте обследования.
9.7.Отсутствие представителя  подрядчика при обследовании выявленных недостатков, лишает его права требовать внесения в акт его возражений относительно выявленных недостатков или их размеров. Такие возражения могут быть направлены Заказчику  в письменном виде отдельно.
9.8.Все лица, включенные в состав комиссии, вправе делать письменные заявления, которые либо заносятся в текст акта, либо приобщаются к акту в форме приложения. О наличии приложения делается запись в акте. В заявлении члена комиссии могут быть изложены любые мнения или возражения по существу акта.
9.9. При определении видов дефектов, стороны руководствуются действующими
[bookmark: bookmark1]нормативными документами.
9.10. Сроки устранения дефектов определяются требованиями нормативных документов, а также руководствуясь принципом разумности и исполнимости, с учетом сезонности работ.
9.11.Получив письменное требование об исполнении гарантийного обязательства,
подрядчик обязан в установленный этим требованием срок исполнить его.
9.12. В случае несогласия с заявленным требованием подрядчик письменно извещает заказчика  об этом в течение 10 дней с момента получения требования. Споры и разногласия в этом случае решаются путем  обмена письменными претензиями. При не достижении  взаимоприемлемого результата заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.13. После устранения недостатков результатов своей работы подрядчик письменно извещает заказчика  об этом и предлагает проверить исполнение гарантийного обязательства.
Приложение:
1. Ведомость объемов работ  
2. График выполнения работ 
3. Перечень нормативно-технических документов при выполнении работ по контракту  

	Примечание: Все имеющиеся в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, носят описательный характер.
В случае указания в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), на товарный знак следует читать со словами "или эквивалент".

	Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
М.П.                                                                         		  М.П.








































Приложение №1
 к описанию объекта закупки
Ведомость объемов  работ
Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1  с погрузкой и перевозкой
	100 м3
	0,376
	 

	2
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,015
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0126
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,051
	 Песок природный для строительных работ I класс, средний

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,08
	 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм

	6
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
	10 м3
	0,12
	 Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м; Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные

	7
	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
	100 м
	0,752
	 Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм – 7м; Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм – 68,2м

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3036
	

	9
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,015
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)			

	10
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,04
	

	11
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0,0084
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм

	12
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,0060102
	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД

	13
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см
	1000 м2
	0,0084
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД

	14
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 отверстий
	0,05
	

	15
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,562
	

	16
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,562
	Семена газонных трав (смесь Городская)


				
Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
М.П.                                                                         		  М.П.



			Приложение №2
 к описанию объекта закупки
График выполнения работ 

	Наименование
	Сроки выполнения работ (этапов работ)

	
	Начало 
выполнения работ (этапов работ)
	Окончание выполнения работ
(этапов работ)

	1
	4
	5

	Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области.
	с даты заключения договора 
	по 15 октября 2026 года


Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
М.П.                                                                         		  М.П.



Приложение №3
к описанию объекта закупки
Перечень 
нормативно-технических документов при выполнении работ по Контракту
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза.
Безопасность автомобильных дорог.(в редакции решения комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (с изменениями на 12 октября 2015 года)

	СП 78.13330.2012
	“Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85”(с Изменением N 1,2,3);

	СП 82.13330.2016
	«Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» ( с Изменениями №1,2 )

	ГОСТ 8736-2014
	«Песок для строительных работ». Технические условия с Поправкой Изменение №1.

	ГОСТ 8267-93
	“Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия” (с Изменениями N 1-4);

	ГОСТ 8020-2016
	"Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	ГОСТ 32871-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные Технические требования



Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
М.П.                                                                         		  М.П.
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Приложение №2 к контракту № ___
от «____» ____________20___ г.


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,376
	1
	0,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,368
	
	
	
	
	21 341,90

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	44,368
	
	
	481,02
	
	21 341,90

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 341,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 341,90

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	18 994,29

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	8 536,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 981,25
	 
	48 872,95

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	8,688
	1
	8,688
	 
	 
	103,87
	 
	902,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,42

	3
	02-15-1-01-0019
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 19 км
	1т груза
	8,688
	1
	8,688
	 
	 
	351,78
	 
	3 056,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 056,26

	4
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2802
	
	
	
	
	131,44

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	0,2802
	
	
	469,10
	
	131,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,44

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	134,07

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	70,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 432,67
	 
	336,49

	5
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,26548
	
	
	
	
	1 159,72

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,26548
	
	
	511,91
	
	1 159,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	279,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,574938
	
	
	
	
	343,94

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,01953
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	50,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,01953
	
	
	794,34
	
	15,51

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,555408
	
	
	405,46
	
	225,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,555408
	
	
	591,34
	
	328,43

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,110816
	2,11
	1,61
	3,40
	
	3,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 503,66

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	2 210,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 014,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	476 835,71
	 
	6 008,13

	6
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,051
	1
	0,051
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7344
	
	
	
	
	362,98

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,7344
	
	
	494,26
	
	362,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 975,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,70788
	
	
	
	
	529,54

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,09027
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	232,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,09027
	
	
	794,34
	
	71,71

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,21879
	
	
	1 639,10
	
	358,62

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,21879
	
	
	679,60
	
	148,69

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,36108
	2 391,60
	1,54
	3 683,06
	
	1 329,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,36108
	
	
	794,34
	
	286,82

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,03774
	
	
	1 461,12
	
	55,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,03774
	
	
	591,34
	
	22,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,255
	35,71
	0,82
	29,28
	
	7,47

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 875,70

	6.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	110
	
	5,61
	
	
	827,82
	
	4 644,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,52

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 312,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 195,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196 622,55
	 
	10 027,75

	7
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,728
	
	
	
	
	854,08

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	1,728
	
	
	494,26
	
	854,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 764,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,648
	
	
	
	
	1 269,61

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,2072
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	250,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,2072
	
	
	794,34
	
	164,59

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,184
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	473,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,184
	
	
	794,34
	
	146,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,1968
	
	
	1 639,10
	
	322,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,1968
	
	
	679,60
	
	133,75

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,9768
	2 391,60
	1,54
	3 683,06
	
	3 597,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,9768
	
	
	794,34
	
	775,91

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0832
	
	
	1 461,12
	
	121,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0832
	
	
	591,34
	
	49,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,56
	35,71
	0,82
	29,28
	
	16,40

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 904,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 123,69

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	3 121,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 845,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 906,75
	 
	12 872,54

	8
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	10,08
	1
	10,08
	2 184,44
	0,82
	1 791,24
	 
	18 055,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 055,70

	9
	ГЭСН23-03-007-03
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
	10 м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,5548
	
	
	
	
	10 896,71

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	64,41
	
	7,7292
	
	
	481,02
	
	3 717,90

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	51,05
	
	6,126
	
	
	525,15
	
	3 217,07

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	55,83
	
	6,6996
	
	
	591,34
	
	3 961,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 537,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,2168
	
	
	
	
	3 275,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	32,1
	
	3,852
	
	
	1 643,14
	
	6 329,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	32,1
	
	3,852
	
	
	794,34
	
	3 059,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,04
	
	0,3648
	
	
	569,98
	
	207,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,04
	
	0,3648
	
	
	591,34
	
	215,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 523,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0012
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,04

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	
	0,000036
	70 296,20
	1,23
	86 464,33
	
	3,11

	 
	01.7.15.10-0066
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	68,48
	
	8,2176
	102,96
	1,34
	137,97
	
	1 133,78

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,26
	
	0,1512
	
	
	1 122,63
	
	169,74

	 
	03.2.01.01-0003
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н
	т
	0,013
	
	0,00156
	
	
	7 444,46
	
	11,61

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,09
	
	0,0108
	2 750,65
	1,35
	3 713,38
	
	40,10

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,22
	
	0,0264
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	134,67

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,023
	
	0,00276
	
	
	10 926,27
	
	30,16

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца железобетонные и бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольцо опорное
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.06-0042
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,77
	
	0,0924
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 232,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 172,23

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	16 581,51

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	10 487,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	410 847,58
	 
	49 301,71

	10
	ФСБЦ-05.1.01.09-0014
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м
	м
	3,56
	1
	3,56
	3 232,49
	1,36
	4 396,19
	 
	15 650,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 650,44

	11
	ФСБЦ-05.1.01.09-1022
	Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные
	м3
	0,2
	1
	0,2
	19 962,10
	1,28
	25 551,49
	 
	5 110,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 110,30

	12
	ГЭСН23-01-031-03
	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
	100 м
	0,752
	1
	0,752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,64912
	
	
	
	
	9 150,35

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20,81
	
	15,64912
	
	
	584,72
	
	9 150,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 546,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,02272
	
	
	
	
	866,55

	 
	91.10.05-007
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	1,36
	
	1,02272
	2 279,32
	1,13
	2 575,63
	
	2 634,15

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,36
	
	1,02272
	
	
	847,30
	
	866,55

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	9,1
	
	6,8432
	82,85
	1,61
	133,39
	
	912,81

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	101
	
	75,952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 563,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 016,90

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	11 719,77

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	7 412,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 478,91
	 
	32 696,14

	13
	ФСБЦ-24.3.03.06-0022
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм
	м
	7
	1
	7
	500,24
	1,02
	510,24
	 
	3 571,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 571,68

	14
	ФСБЦ-24.3.03.06-0025
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм
	м
	68,2
	1
	68,2
	1 022,99
	1,02
	1 043,45
	 
	71 163,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 163,29

	15
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3036
	1
	0,3036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,8686
	
	
	
	
	12 390,72

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	26,8686
	
	
	461,16
	
	12 390,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 390,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 390,72

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	11 027,74

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	4 956,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 460,97
	 
	28 374,75

	16
	ГЭСН27-07-014-01
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,725
	
	
	
	
	997,22

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	115
	
	1,725
	
	
	578,10
	
	997,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1485
	
	
	
	
	100,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,06435
	
	
	1 643,14
	
	105,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,06435
	
	
	794,34
	
	51,12

	 
	91.08.09-002
	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт
	маш.-ч
	3,2
	
	0,048
	7,51
	1,44
	10,81
	
	0,52

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,54
	
	0,0081
	
	
	1 461,12
	
	11,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	
	0,0081
	
	
	591,34
	
	4,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,07
	
	0,07605
	
	
	569,98
	
	43,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,07
	
	0,07605
	
	
	591,34
	
	44,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,0015
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,04

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,54
	
	0,0081
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,081225
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные декоративные
	м2
	102
	
	1,53
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 259,59

	16.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,54
	
	0,0081
	
	
	827,82
	
	6,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 098,10

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 240,85

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	845,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 512,67
	 
	3 352,69

	17
	ФСБЦ-04.3.02.11-0012
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400)
	т
	1,9494
	1
	1,9494
	7 507,27
	1,13
	8 483,22
	 
	16 537,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 537,19

	18
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,584
	
	
	
	
	1 341,62

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	1,3064
	
	
	481,02
	
	628,40

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	0,6388
	
	
	525,15
	
	335,47

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	0,6388
	
	
	591,34
	
	377,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0208
	
	
	
	
	12,30

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0128
	735,21
	1,35
	992,53
	
	12,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0128
	
	
	591,34
	
	7,57

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	635,37
	
	5,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	591,34
	
	4,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,80

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00002
	70 296,20
	1,23
	86 464,33
	
	1,73

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,00032
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	1,63

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,004
	
	
	18 110,01
	
	72,44

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,064
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	0,196
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 447,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,92

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 529,93

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	1 042,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 498,75
	 
	4 019,95

	19
	ГЭСН27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,249564
	
	
	
	
	131,06

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,71
	
	0,249564
	
	
	525,15
	
	131,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,176148
	
	
	
	
	128,52

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,21
	
	0,010164
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	12,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,21
	
	0,010164
	
	
	794,34
	
	8,07

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,28
	
	0,010752
	1 933,00
	1,33
	2 570,89
	
	27,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,28
	
	0,010752
	
	
	794,34
	
	8,54

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,6
	
	0,07224
	
	
	2 058,02
	
	148,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,6
	
	0,07224
	
	
	679,60
	
	49,09

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	5,16
	
	0,043344
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	108,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,16
	
	0,043344
	
	
	794,34
	
	34,43

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	2,9
	
	0,02436
	
	
	2 389,53
	
	58,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,9
	
	0,02436
	
	
	794,34
	
	19,35

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,82
	
	0,015288
	
	
	1 461,12
	
	22,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,82
	
	0,015288
	
	
	591,34
	
	9,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,15

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	
	0,21
	35,71
	0,82
	29,28
	
	6,15

	П,Н
	02.2.04.04
	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,58

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	381,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	347,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 451,19
	 
	1 372,99

	20
	ФСБЦ-02.2.04.04-0128
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	1,26
	1
	1,26
	1 827,45
	0,7
	1 279,22
	 
	1 611,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 611,82

	21
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,0060102
	1
	0,0060102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1308421
	
	
	
	
	78,53

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	21,77
	
	0,1308421
	
	
	600,17
	
	78,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	307,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1292193
	
	
	
	
	100,40

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	3,39
	
	0,0203746
	
	
	2 379,71
	
	48,49

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	3,39
	
	0,0203746
	
	
	847,30
	
	17,26

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	4,18
	
	0,0251226
	
	
	2 058,02
	
	51,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,18
	
	0,0251226
	
	
	679,60
	
	17,07

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	0,0815584
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	204,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,0815584
	
	
	794,34
	
	64,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,0021637
	
	
	1 461,12
	
	3,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,0021637
	
	
	591,34
	
	1,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,81

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,0004448
	25 889,78
	0,74
	19 158,44
	
	8,52

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0000301
	62 186,75
	1,2
	74 624,10
	
	2,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,21
	
	0,0012621
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,04

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	0,6070302
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497,64

	21.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1168
	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД
	т
	101
	
	0,6070302
	
	
	8 887,56
	
	5 395,02

	21.1.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1168_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,607
	
	
	435,42
	-1
	-264,30

	21.1.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1168_02-15-1-01-0088
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км 
	1т груза
	
	
	0,607
	
	
	875,76
	
	531,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,93

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	263,03

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	239,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 108 573,76
	 
	6 662,75

	22
	ГЭСН27-06-031-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,139692
	
	
	
	
	79,83

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	16,63
	
	0,139692
	
	
	571,48
	
	79,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,066024
	
	
	
	
	49,46

	 
	91.08.01-024
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
	маш.-ч
	1,42
	
	0,011928
	3 592,09
	1,45
	5 208,53
	
	62,13

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,42
	
	0,011928
	
	
	904,67
	
	10,79

	 
	91.08.02-002
	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,002772
	1 324,58
	1,39
	1 841,17
	
	5,10

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,005544
	
	
	635,47
	
	3,52

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,1
	
	0,00084
	8,22
	1,23
	10,11
	
	0,01

	 
	91.08.03-025
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	2,05
	
	0,01722
	
	
	1 776,04
	
	30,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,05
	
	0,01722
	
	
	679,60
	
	11,70

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,6
	
	0,01344
	
	
	1 620,65
	
	21,78

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,6
	
	0,01344
	
	
	679,60
	
	9,13

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	1,42
	
	0,011928
	8 883,76
	1,4
	12 437,26
	
	148,35

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,42
	
	0,011928
	
	
	904,67
	
	10,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,71
	
	0,005964
	
	
	1 461,12
	
	8,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,71
	
	0,005964
	
	
	591,34
	
	3,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,54

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,0028
	
	0,0000235
	62 186,75
	1,2
	74 624,10
	
	1,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,2
	
	0,02688
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,79

	Н
	01.2.01.01
	Битумы нефтяные дорожные
	т
	0,7
	
	0,00588
	
	
	
	
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,49

	22.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	96,03
	
	0,806652
	
	
	8 541,61
	
	6 890,11

	22.1.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,8067
	
	
	435,42
	-1
	-351,25

	22.1.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0088
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км 
	1т груза
	
	
	0,8067
	
	
	875,76
	
	706,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,29

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	190,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	173,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	954 421,43
	 
	8 017,14

	23
	ГЭСН27-06-032-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01
	1000 м2
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Коэф.2 на увеличение толщины слоя до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,009744
	
	
	
	
	4,99

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	0,58
	2
	0,009744
	
	
	511,91
	
	4,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006888
	
	
	
	
	5,29

	 
	91.08.01-024
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
	маш.-ч
	0,08
	2
	0,001344
	3 592,09
	1,45
	5 208,53
	
	7,00

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,08
	2
	0,001344
	
	
	904,67
	
	1,22

	 
	91.08.03-025
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	0,12
	2
	0,002016
	
	
	1 776,04
	
	3,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,12
	2
	0,002016
	
	
	679,60
	
	1,37

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	0,13
	2
	0,002184
	
	
	1 620,65
	
	3,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	2
	0,002184
	
	
	679,60
	
	1,48

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,08
	2
	0,001344
	8 883,76
	1,4
	12 437,26
	
	16,72

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,08
	2
	0,001344
	
	
	904,67
	
	1,22

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,12

	23.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	12,28
	2
	0,206304
	
	
	8 541,61
	
	1 762,17

	23.1.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,2063
	
	
	435,42
	-1
	-89,83

	23.1.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-1-01-0088
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км 
	1т груза
	
	
	0,2063
	
	
	875,76
	
	180,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,28

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	15,11

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	13,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228 930,95
	 
	1 923,02

	24
	ГЭСН46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 отверстий
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,769
	
	
	
	
	2 788,53

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	95,38
	
	4,769
	
	
	584,72
	
	2 788,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,24

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	26,36
	
	1,318
	115,43
	1,77
	204,31
	
	269,28

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	52,71
	
	2,6355
	2,11
	1,61
	3,40
	
	8,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 066,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 788,53

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 872,19

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 645,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 683,80
	 
	7 584,19

	25
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,562
	1
	0,562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,48
	
	
	
	
	10 285,72

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	22,48
	
	
	457,55
	
	10 285,72

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	8,43
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 285,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 285,72

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	10 594,29

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	7 405,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 330,48
	 
	28 285,73

	26
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,562
	1
	0,562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,18654
	
	
	
	
	1 447,26

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	2,81
	
	
	449,31
	
	1 262,56

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,37654
	
	
	490,53
	
	184,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	998,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7306
	
	
	
	
	403,55

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	0,7306
	1 043,14
	1,31
	1 366,51
	
	998,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,7306
	
	
	552,36
	
	403,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	5,62
	35,71
	0,82
	29,28
	
	164,55

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	1,124
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 013,73

	26.1
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	2
	
	1,124
	149,15
	1,6
	238,64
	
	268,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 850,81

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 906,33

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 332,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 602,97
	 
	6 520,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	257 227,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	73 442,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 553,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 085,56

	 
	
	               Материалы
	154 089,48

	 
	
	               Перевозка
	3 056,26

	 
	
	     Строительные работы
	391 888,89

	 
	
	          Строительные работы
	388 832,63

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	73 442,66

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	19 553,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 085,56

	 
	
	                    материалы
	154 089,48

	 
	
	                    накладные расходы
	84 094,95

	 
	
	                    сметная прибыль
	50 566,84

	 
	
	          Перевозка
	3 056,26

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	80 528,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	84 094,95

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	50 566,84

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый Раздел
	391 888,89

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	147,7229821
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	9,4485173
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	257 227,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	73 442,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 553,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 085,56

	 
	
	               Материалы
	154 089,48

	 
	
	               Перевозка
	3 056,26

	 
	
	     Строительные работы
	391 888,89

	 
	
	          Строительные работы
	388 832,63

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	73 442,66

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	19 553,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 085,56

	 
	
	                    материалы
	154 089,48

	 
	
	                    накладные расходы
	84 094,95

	 
	
	                    сметная прибыль
	50 566,84

	 
	
	          Перевозка
	3 056,26

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	80 528,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	84 094,95

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	50 566,84

	 
	
	     НДС 22%
	86 215,56

	 
	
	ВСЕГО по смете
	478 104,45




Заказчик:                                                                 		Подрядчик:

 _________________ Царев А.С.                                     	__________________ ФИО
  Электронная подпись                                                                     Электронная подпись
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Приложение №3 к контракту № ___ 
от «___» ____________20___ г.

	АКТ

	приема-передачи  участка
(согласно - приложения №1 описания объекта закупки) для
выполнения работ на объекте 
(далее – объект)
Адрес: Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области
			  (далее – объект)
Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области


	(наименование и местонахождение)

	

	г. Волхов                                                                       «____» ________________ 20___ г.

	

	Мы, нижеподписавшиеся, представители:

	от Заказчика:

	Директор Царев Андрей Сергеевич

	(должность, фамилия, имя, отчество)


	от Подрядчика

	

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	произвели осмотр объекта по адресу: : Устройство дренажной системы на дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Авиационной в городе Волхове Волховского района Ленинградской области

	(наименование и местонахождение)

	Все вышеперечисленное принимается


	(наименование подрядной организации)

	для проведения работ по контракту и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до сдачи выполненных работ приемочной комиссией в установленном порядке.

	Со дня подписания акта Подрядчик несет ответственность за сохранность и соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации и проведении работ

	Сдал:                                                                        Принял:


	Заказчик:                                               
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика» МО г.Волхов 
Волховского района Ленинградской области

___________________Царев А.С.
  Электронная подпись
	       Подрядчик:




       ____________________ 
          Электронная подпись



