«УТВЕРЖДАЮ»
	Главный врач 
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»

_________________В.С.Тарасов
                                                                                           
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ____
  на Выполнение работ по капитальному ремонту системы ХВС в инфекционном отделении ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»
г. Приозерск                                                                                          «____» ______________ 2026г.

[bookmark: _Hlk44442926]Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), других федеральных законов, положений иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
ИКЗ: 262471201725947120100100310000000243

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Выполнению работ по капитальному ремонту системы ХВС в инфекционном отделении ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
[bookmark: _Hlk196311284]1.2. Работы выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ, а также условиями настоящего Контракта.
[bookmark: _Hlk198656541]1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Калинина, д.35, корпус 8 (больничный комплекс)
[bookmark: _Hlk109657251]1.4. Срок выполнения работ:
с момента заключения договора по 15 октября 2026 года. Срок выполнения работ не подлежит никаким изменениям. 
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Проводимые работы работы не должны приводить к вызывать остановку хозяйственной деятельности объекта. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
1.4.1. Срок исполнения Контракта:
Начало - с даты заключения Контракта;
Окончание - не позднее 31 декабря 2026 года. 
[bookmark: _Hlk167375748]Срок исполнения Контракта включает в себя срок подписания Сторонами акта приема-передачи объекта в работу, срок выполнения работ, установленный в п. 1.4. Контракта, срок приемки выполненных работ, установленный в разделе 3 Контракта, срок оплаты выполненных работ, установленный в п. 2.5. Контракта.
1.5. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2. Цена Контракта. Порядок и сроки оплаты работ
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ, материалов, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет _________ (сумма прописью)  рублей ___  копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (___) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается. 
2.2. Оплата осуществляется за счет следующих источников финансирования: 
[bookmark: _Hlk222501524]Средства бюджетных учреждений (субсидии на иные цели) на 2026 год.
2.3. Суммы, подлежащие уплате по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в пределах доведенных лимитов финансирования на соответствующий финансовый год.
В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе осуществить приемку выполненных работ в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
2.5. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.5.1. По Контракту не предусмотрено авансирование работ.
2.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы по Контракту. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных сверх объема Работ, предусмотренных Контрактом, если такое увеличение не было согласовано с Заказчиком.
2.8. В случаях, предусмотренных разделом 5 Контракта, Заказчик вправе, а в случае обращения Подрядчика, с просьбой удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты выполненных Работ, обязан удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты, производимых Заказчиком Подрядчику за выполненные Подрядчиком Работы.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ, гарантийные обязательства
3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы 
до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
3.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами 
и средствами, согласно требованиям настоящего Контракта.
3.3. В ходе приемки работ Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика предоставление разъяснений относительно результата работ.
3.4. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при приемке Объекта и скрываются последующими работами и конструкциями 
(далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия.
[bookmark: _Hlk104236111]3.5. Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ, составления и подписания актов освидетельствования этих работ.
[bookmark: _Hlk104546975]3.6. Подрядчик обязан не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
3.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие требования, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 10 (десять) рабочих дней, следующих за датой получения требования, если иной срок не установлен в требовании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектно-сметной документации, СП (СНиП) и повторно предъявить их к приемке Заказчику.
Акты освидетельствования скрытых работ составляются не менее чем в двух экземплярах. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер.
В случае выявления некачественно выполненных работ Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные им расходы на проведение экспертизы.
3.8. По мере выполнения работ Подрядчик формирует документы о приемке
К документу о приемке прилагаются документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- счет на оплату;
- счет-фактура (при необходимости);
- комплект исполнительной документации по объекту на выполненные объемы работ – 2 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде, акты освидетельствования скрытых работ;
- акт приемки законченных работ по, подписанный со стороны Подрядчика -2 экземпляра на бумажном носителе (данный документ оформляется при завершении выполнения всех видов работ на объекте);
- документ, подтверждающий надлежащее обеспечение гарантийных обязательств (данный документ оформляется при завершении выполнения всех видов работ на объекте);
При, при этом в обязательном порядке Подрядчиком должен быть приложен акт о приемке выполненных работ.
3.9. Гарантийные обязательства
3.9.1. Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Подрядчика добровольно устранить за свой счёт недостатки в результатах Работ по Контракту (в результатах выполнения гарантийных обязательств), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
[bookmark: _Hlk109656165][bookmark: _Hlk118205383][bookmark: _Hlk139406289][bookmark: _Hlk118205389]3.9.2. Длительность гарантийного срока на Работы по Контракту составляет 5 (пять) лет с момента подписания Заказчиком документа о приемке за последний период выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта. Гарантии качества работ распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком в рамках заключенного Контракта, а также на все материалы, конструкции, изделия или оборудования, используемые при выполнении работ.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, используемых при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным выше, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
3.9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.	Нести ответственность, в том числе материальную, за ненадлежащее выполнение работ, включая просрочку сдачи результата работ и/или недостатки, обнаруженные впоследствии осуществления работ по объекту, а также в процессе его эксплуатации после завершения указанных работ;
4.1.2.	Принять Объект по акту приема-передачи в течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта;
4.1.3. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы.
4.1.4. Выполнить работы, указанные в пункте 4.1.3. (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
- Локальный сметный расчет (Приложение №1 к Описанию объекта закупки)
  4.1.5. В течение одного дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.1.6. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.1.7. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.8. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта, качеством применяемых при ремонте объекта материалов, изделий, конструкций, оборудования, обеспечивать доступ на строительную площадку представителей строительного контроля Заказчика;
4.1.9. Информировать заказчика обо всех происшествиях на месте проведения работ, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на месте проведения работ, о несчастных случаях произошедших на объекте строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику. В случае возникновения аварийной ситуации на Объекте, как по вине Подрядчика, так и вследствие других причин, безотлагательно выполнить работы, направленные на ликвидацию возникшей аварийной ситуации;
4.1.10. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков 
4.1.11. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
4.1.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.13. По завершении работ по Контракту в полном объеме, до дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ за последний период выполнения работ освободить место проведение работ от инструментов, приборов, инвентаря, строительного материала, конструкций, строительного мусора и иных отходов, принадлежащих Подрядчику или субподрядным организациям, а также обеспечить уборку мест выполнения работ для приемки;
4.1.14. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика, направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.
4.1.15. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта подготовить и передать Заказчику заверенные надлежащим образом копии следующих документов:
- Приказ о назначении специалиста по организации работ на Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности на Объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на Объекте.
4.1.16. Обеспечить явку ответственных представителей в место, указанное Заказчиком для участия в рабочих совещаниях;
4.1.17. По требованию Заказчика не позднее даты, указанной в требовании, предоставить список и Приказы на работников, которые будут задействованы на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства;
4.1.18. Все используемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах. 
Замена материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования Заказчика при условии, представления Подрядчиком обоснования того, что предлагаемые для замены материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства). При этом, согласование такой замены не влияет на сроки выполнения работ по Контракту, не влечет увеличение стоимости Контракта.
4.1.19. Соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности, охране окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также обеспечить выполнение требований административного характера, установленных действующими нормативными документами органов местного самоуправления.
Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.1.20. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ;
4.1.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ или иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
4.1.22. Нести ответственность перед Заказчиком, а также надзорными и контролирующими органами за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями и по первому требованию Заказчика предъявить его представителю документы, подтверждающие право субподрядной организации на выполнение порученных ему работ;
4.1.23. Вести исполнительную документацию.
4.1.24. Обеспечить наличие и действительность надлежащего обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту непрерывно в течение всего срока выполнения работ по Контракту;
4.1.25. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
4.1.26. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации при выполнении работ данного вида.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
4.2.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3 Заказчик обязан:
4.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней, с даты заключения контракта,   передать   подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
-в течение 2 (двух) рабочих дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
-согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
-направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.3.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика к месту проведения работ.
4.3.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.3.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.9. Осуществлять проверку на соответствие выполнения работ требованиям настоящего Контракта и принять выполненные надлежащим образом работы.
В порядке контроля за ходом выполнения работ Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации (Приложение № 1). Подрядчик представляет Заказчику или его представителю необходимую исполнительную документацию, относящуюся к работам по Контракту, и создает условия для проверки процесса выполнения работ и производственных расходов по Контракту.
4.3.10. Контролировать соблюдение Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. 
4.3.11. Контролировать наличие и правильность ведения (оформления) Подрядчиком исполнительной документации по объекту;
4.3.12. По письменному извещению Подрядчика о готовности работ к сдаче, обеспечить явку своего уполномоченного представителя на место выполнения работ в согласованное с Подрядчиком время;
4.3.13. Произвести оплату работ в соответствии с порядком расчетов за выполненные работы по настоящему Контракту.
4.3.14. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения;
4.3.15. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.	 Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе после подписания документа о приемке;
4.4.2.	 Без предоставления комплекта отчётной документации не рассматривать документы о приемке;
4.4.3. Произвести оплату выполненных работ по Контракту за вычетом суммы начисленных Подрядчику штрафных санкций (пени, неустойка, штраф);  
4.4.4. При выявлении нарушений обеспечения безопасности условий труда, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных норм и требований в области охраны окружающей среды и обращения с отходами выдавать Подрядчику обязательные к исполнению предписания;
4.4.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта;
4.4.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков;
4.4.7. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со ст. 34 Закона о контрактной системе и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»). 
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с п. 3 - 9 Правил[footnoteRef:2], в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). [2:  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.] 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5.4. Ответственность Подрядчика: 
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается
- в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;
5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 
не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленной неустойки (штрафов, пени), убытков (в части непокрытой неустойкой), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, из цены контракта и/или обеспечения контракта.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с контрактом, в период действия контракта. 
5.7. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убытки был причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает. Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при выполнении работ, несет Подрядчик.
5.8.  Подрядчик гарантирует:
– соблюдение объема, качества, безопасности выполняемых работ и их соответствие контракту;
– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения (или приемки) работ, гарантийного срока. 
5.9. Объем гарантий – Подрядчик обязан, по требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по выполненным работам, выявленные в течение гарантийного срока. 
5.10. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика или третьих лиц, вследствие нормального износа, неверной его эксплуатации, либо ненадлежащей реконструкции (модернизации, ремонта) объекта, произведенной самим Заказчиком, или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность выполняемых работ.
5.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.  Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
[bookmark: _Hlk109633226]6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
6.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание 
и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
6.4. Выполнение своих обязательств сторонами отодвигается на срок, соразмерно которому длились чрезвычайные обстоятельства.

7. Срок действия Контракта и условия его расторжения
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая обязательства по оплате, возмещению убытков, выплате неустойки, исполнения гарантийных обязательств. 
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями Закона о контрактной системе.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 
- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении 
в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, 
а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным 
(ч. 2 ст. 715 ГК РФ);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный заказчиком срок, не устранены недостатки (ч. 3 ст. 715 ГК РФ);
- если отступления Подрядчиком в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
          7.3.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.5. Расчеты между Сторонами за выполненные работы до расторжения Контракта производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пени).
7.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Подрядчик обязан:
7.7.1. Оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, 
в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
7.7.2. Передать Объект Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
7.8. В случае принятия Стороны Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Стороны Контракта осуществляют действия в соответствии с положениями ст. 95 Закона 
о контрактной системе.
7.9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.10. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
7.11. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

8. Антикоррупционная оговорка
[bookmark: _Hlk109633331]8.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, (услуг) прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. 
8.2.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем.
8.3.	В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела данного Контракта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном виде. 
В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, («отмыванию») доходов, полученных преступным путем. После уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения результатов рассмотрения и подтверждения Стороной, что нарушения не произошло или не произойдет. Результат рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления.
8.4 В случае совершения одной Стороной действий, запрещенных настоящим разделом Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив уведомление о расторжении в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Заключительные положения
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 95, 112 Закона о контрактной системе.
9.2. При выполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих 
из Контракта, является для Сторон обязательным.
9.6. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня 
её получения.
9.7. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.8. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что: несет полную ответственность 
за исполнение Контракта, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии 
с требованиями и условиями Контракта.
9.9. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему Контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.
9.10. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Законом 
о контрактной системе. По желанию Сторон Контракт может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, 
один – Заказчику.
9.11. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов.
[bookmark: _Hlk109633624]9.12. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 «Локально-сметный расчет» (отдельно вложенный файл);


12. Реквизиты сторон

	              Заказчик: 
	Подрядчик:

	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"
Адрес места нахождения: ул. Калинина, д.35
Почтовый адрес: Российская Федерация, 188760, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Приозерск г, Калинина ул, Д.35 --, --
ИНН/КПП 4712017259/471201001
ОГРН 1024701646243
ОКТМО 41639101001
Тел./факс: 7-81379-51719/7-81379-33729
E-mail: nachkontrakt@gbuz-pmb.ru
Лицевой счет в финансовом органе: 21949986060
в КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номер счета финансового органа: 03224643410000004500
Ответственное лицо за исполнение Контракта
Котилевский Сергей Иванович
Заместитель главного врача по АХЧ
Тел.: 89817607880
	






















_______________

	От имени Заказчика
            Главный врач
_______________В.С.Тарасов
«___»________________20__г.
	




Приложение № 1 к Контракту 
№_________________
от «___» ______20__г. 

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (размещено отдельным файлом)
	Заказчик:
	Подрядчик:

	 
	

	
___________ /___________________/ 
Э.П.
	
___________ /___________________/                                                                   
Э.П.






	
