Утверждаю

И.о. директора МОУ «Ильинская ООШ»

_________Л.А. Гриц

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| г. Тихвин |  | « |  | » | октября |  | 2026 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (МОУ «Ильинская ООШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Гриц Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

  - «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой калькуляцией-расчетом выполнить ремонт примыканий вентиляционных труб на кровле здания дошкольных групп по адресу: п. Цвылево, улица Тихая, дом 16, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.

  - «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                «25» октября 2026 года.

  - Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.(п.5ч.1ст.93) (ИКЗ 26347150099794715010010040000000244).

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по договору, согласно локальному сметному расчету, составляет: 262 286 (двести шестьдесят две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 95 копеек. НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.

  - «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.

  - «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.

2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком», и акта выполненных работ формы КС-2 и справки КС-3 в течение 7 (семи) рабочих дней.

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»

  - Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящим договором и сметной документацией.

    - При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.

    - Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.

    - Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.

  - Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.

    - Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.

    - Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»

    - Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, до 31 декабря 2026 года.

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии

  - «Подрядчик» гарантирует:

    - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

    - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

  - Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда

  - Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон

Заказчик:

МОУ «Ильинская ООШ»

187509, Ленинградская обл., Тихвинский район, п. Цвылево, д. 46А

Тел./факс 8(81367)37-516   Эл. почта: vladimir.griz@gmail.com

ОГРН 1024701853703   ИНН 4715009979   КПП 471501001   ОКПО 46253663

к/с 40102810745370000098 ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044030098   лицевой счет 03710010690

р/с 03231643416450004500 в УФК по Ленинградской области (КФ Администрации Тихвинского района, МОУ «Ильинская ООШ»)

Подрядчик:

Статья 10. Подписи сторон

Заказчик

И.о. директора МОУ «Ильинская ООШ»

____________________ Л. А. Гриц

Исполнитель

__________

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт примыканий вентиляционных труб на кровле здания дошкольных групп по адресу: п. Цвылево, улица Тихая, дом 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 262,29 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 82,91 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 262,29 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 157,2374 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,380925 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=(3*8)/100 |  |  | 100 м2 | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551,68 |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч | 43,5 |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  | 531,77 |  |  | 5 551,68 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,58 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,93 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 9,58 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 9,93 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,05 |
|  | [01.7.16.02-0002] |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  | т | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,0084 |  | 91 734,54 |  | 1,34 |  | 122 924,28 |  |  | 1 032,56 |
|  | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,00216 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | 33,49 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 637,24 |
| 1.1 | [11.2.13.06-0012] |  | Щиты настила, толщина 25 мм |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 24 |  | 317,4 |  | 1,29 |  | 409,45 |  |  | 9 826,8 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 561,61 |
|  | Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110% |  |  | 0,9 |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 505,99 |
|  | Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69% |  |  | 0,85 |  |  | 58,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 261,88 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 132,96 |  |  | 25 231,91 |
| 2 | ГЭСН08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (монтаж - демонтаж без материала) V=(3*8*5)/100 |  |  | 100 м2 | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 758,39 |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч | 43,5 |  |  |  |  |  | 52,2 |  |  |  |  |  | 531,77 |  |  | 27 758,39 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,88 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,67 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 47,88 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 49,67 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 330,29 |
|  | [01.7.16.02-0002] |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  | т | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,042 |  | 91 734,54 |  | 1,34 |  | 122 924,28 |  |  | 5 162,82 |
|  | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,0108 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | 167,47 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 186,23 |
| 2.1 | [01.7.16.02-0002] |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  | т | 0,035 |  |  | -1 |  |  | -0,042 |  | 91 734,54 |  | 1,34 |  | 122 924,28 |  |  | -5 162,82 |
| 2.2 | [01.7.16.02-0002] |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 91 734,54 |  | 1,34 |  | 122 924,28 |  |  | 0 |
| 2.3 | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,009 |  |  | -1 |  |  | -0,0108 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | -167,47 |
| 2.4 | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,06 |
|  | Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110% |  |  | 0,9 |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 529,98 |
|  | Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69% |  |  | 0,85 |  |  | 58,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 309,43 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 746,13 |  |  | 71 695,35 |
| 3 | ГЭСН12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=75/100 |  |  | 100 м2 | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 83,835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 025,95 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 97,2 |  |  | 1,15 |  |  | 83,835 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 44 025,95 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,5 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,253125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,75 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1875 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 198,1 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,25 |  |  | 0,1875 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 148,94 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  | 1,25 |  |  | 0,065625 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 37,4 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  | 1,25 |  |  | 0,065625 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 38,81 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 635,69 |
|  | [01.7.15.06-0022] |  | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  | кг | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 72,97 |  | 1,23 |  | 89,75 |  |  | 269,25 |
|  | [08.3.03.05-0002] |  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  | т | 0,012 |  |  |  |  |  | 0,009 |  | 149 930,17 |  | 0,85 |  | 127 440,64 |  |  | 1 146,97 |
|  | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | т | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,4275 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | 31 219,47 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 084,89 |
| 3.1 | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | т | 0,57 |  |  | -1 |  |  | -0,4275 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | -31 219,47 |
| 3.2 | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм (прим) |  |  | т | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,4275 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | 31 219,47 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 213,7 |
|  | Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Кровли |  |  | % | 109% |  |  | 0,9 |  |  | 98,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 373,64 |
|  | Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Кровли |  |  | % | 57% |  |  | 0,85 |  |  | 48,45% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 421,54 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 173,43 |  |  | 141 880,07 |
| 4 | ГЭСНр58-01-003-01 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=20/100 |  |  | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,46 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 9,1 |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 875,46 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  | [91.06.03-060] |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,024 |  | 6,62 |  | 1,53 |  | 10,13 |  |  | 0,24 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,7 |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,46 |
|  | Пр/812-092.0-1 |  | НР Крыши, кровли при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,91 |
|  | Пр/774-092.0 |  | СП Крыши, кровли при ремонте |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,71 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 331,6 |  |  | 2 066,32 |
| 5 | ГЭСН12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (монтаж бу конек) V=(20*0,4)/100 |  |  | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,9424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 696,1 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 97,2 |  |  | 1,15 |  |  | 8,9424 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 4 696,1 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,12 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,03 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 21,13 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 15,89 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 |  |  | 1,25 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 3,99 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,07 |  |  | 1,25 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 4,14 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 481,14 |
|  | [01.7.15.06-0022] |  | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  | кг | 4 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 72,97 |  | 1,23 |  | 89,75 |  |  | 28,72 |
|  | [08.3.03.05-0002] |  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  | т | 0,012 |  |  |  |  |  | 0,00096 |  | 149 930,17 |  | 0,85 |  | 127 440,64 |  |  | 122,34 |
|  | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | т | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,0456 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | 3 330,08 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 222,39 |
| 5.1 | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | т | 0,57 |  |  | -1 |  |  | -0,0456 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | -3 330,08 |
| 5.2 | [08.3.05.05-0051] |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 91 285 |  | 0,8 |  | 73 028 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 716,13 |
|  | Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Кровли |  |  | % | 109% |  |  | 0,9 |  |  | 98,1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 626,52 |
|  | Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Кровли |  |  | % | 57% |  |  | 0,85 |  |  | 48,45% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 284,96 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 547,38 |  |  | 11 803,79 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 172,88 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 907,58 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,32 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,38 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 679,6 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 174,96 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 824,04 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,52 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 677,44 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,2374 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380925 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 677,44 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 172,88 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 907,58 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,32 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,38 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 679,6 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 174,96 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 824,04 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,52 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 677,44 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 172,88 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 907,58 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,32 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,38 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 679,6 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 174,96 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 824,04 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,52 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,2374 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380925 |
|  |  |  | Компенсация НДС от материалов и оборудования |  |  |  | ((43 679,6+0)*22%) = 9 609,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 9 609,51 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 286,95 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |