| ДОГОВОР ПОДРЯДА № | 44 |
| --- | --- |

| г. Тихвин |  | « |  | » |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Солнышко» (МДОУ «Д/с Солнышко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Фалиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

-----------------------------------, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

  - «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой локальной сметой выполнить ремонтные работы (ремонт крыльца главного входа) МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр. д.31, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.

  - «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                « 18 » октября 2026 года.

  - Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (п.4 ч.1 ст.93) (ИКЗ 263471500998647150100100010000000244 ).

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по договору, согласно локальной смете, составляет: 153 827 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 45 копеек. НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.

  - «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.

  - «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.

2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком».

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»

  - Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметной документацией.

    - При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.

    - Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.

    - Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.

  - Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.

    - Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.

    - Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»

    - Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 г., а также до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии

  - «Подрядчик» гарантирует:

    - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

    - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

  - Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда

  - Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон

Заказчик:

МДОУ «Д/с Солнышко»

187553, Ленинградская обл., г. Тихвин, 1 м-он, д. 31

Тел./факс 8(81367)74-281

ИНН 4715009986    КПП 471501001   ОГРН 1024701850535   ОКПО 46253841

р/с 03234643416450004500

Отделение Ленинградское / УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

к/с 40102810745370000006 БИК 014106101

ОКВЭД 85.11   ОКТМО 41645101001   ОГРН 1024701850535

Подрядчик:

Статья 10. Подписи сторон

Заказчик

Заведующий

МДОУ «Д/с Солнышко»

_______________ Т. Н. Фалина

М.П.

Подрядчик

__________________

М.П.

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр.д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр.д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы (ремонт крыльца главного входа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 153,83 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 51,21 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 151,51 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 97,9293 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,3529 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 2,32 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНр57-01-002-08 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит V=23/100 |  |  | 100 м2 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 18,1102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 350,66 |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч | 78,74 |  |  |  |  |  | 18,1102 |  |  |  |  |  | 516,32 |  |  | 9 350,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,71 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1817 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,42 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,79 |  |  |  |  |  | 0,1817 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  | 10,71 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,79 |  |  |  |  |  | 0,1817 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 95,42 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 456,79 |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 4,3 |  |  |  |  |  | 0,989 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 446,08 |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 407,01 |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 628,58 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 792,96 |  |  | 22 492,38 |
| 2 | ГЭСН46-04-003-01 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  |  | м3 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,3515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 285,19 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 9,67 |  |  |  |  |  | 4,3515 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 2 285,19 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,45 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 4,51 |  |  |  |  |  | 2,0295 |  | 115,43 |  | 1,77 |  | 204,31 |  |  | 414,65 |
|  | [91.21.10-002] |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 9,02 |  |  |  |  |  | 4,059 |  | 2,11 |  | 1,61 |  | 3,4 |  |  | 13,8 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 713,64 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 285,19 |
|  | Пр/812-040.2-1 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,52 |
|  | Пр/774-040.2 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,3 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 292,13 |  |  | 5 981,46 |
| 3 | 47-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную V=0,45*2,4 |  |  | т | 1,08 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 1 266,93 |  |  | 1 368,28 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,28 |
| 4 | 02-15-1-01-0012 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км |  |  | т | 1,08 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 300,12 |  |  | 324,13 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,13 |
| 5 | АО Чистый город |  | Размещение на полигоне |  |  | т | 1,08 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 2 147,54 |  |  | 2 319,34 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,34 |
| 6 | ГЭСН06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки (прим ЦПС) V=0,8/100 |  |  | 100 м3 | 0,008 |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,43 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 135 |  |  | 1,15 |  |  | 1,242 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 597,43 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,79 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,69 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 18 |  |  | 1,25 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 190,18 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 18 |  |  | 1,25 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 142,98 |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 5,93 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0593 |  | 8,54 |  | 1,83 |  | 15,63 |  |  | 0,93 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 0,68 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,12 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 0,71 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,35 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,014 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 0,41 |
|  | [01.7.07.12-0024] |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 | 250 |  |  |  |  |  | 2 |  | 12,83 |  | 1,05 |  | 13,47 |  |  | 26,94 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,26 |
| 6.1 | [04.3.02.13-0107] |  | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 |  |  | т | 120 |  |  |  |  |  | 0,96 |  | 5 740,85 |  | 1,3 |  | 7 463,11 |  |  | 7 164,59 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,12 |
|  | Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102% |  |  | 0,9 |  |  | 91,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,35 |
|  | Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58% |  |  | 0,85 |  |  | 49,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,37 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146 321,25 |  |  | 9 170,57 |
| 7 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка V=1/100 |  |  | 100 м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1656 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,85 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 14,4 |  |  | 1,15 |  |  | 0,1656 |  |  |  |  |  | 494,26 |  |  | 81,85 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,25 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,78 |
|  | [91.01.02-004] |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч | 1,77 |  |  | 1,25 |  |  | 0,022125 |  | 1 933 |  | 1,33 |  | 2 570,89 |  |  | 56,88 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1,77 |  |  | 1,25 |  |  | 0,022125 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 17,57 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 4,29 |  |  | 1,25 |  |  | 0,053625 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 87,9 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 4,29 |  |  | 1,25 |  |  | 0,053625 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 36,44 |
|  | [91.08.03-030] |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.-ч | 7,08 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0885 |  | 2 391,6 |  | 1,54 |  | 3 683,06 |  |  | 325,95 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 7,08 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0885 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 70,3 |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч | 0,74 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00925 |  |  |  |  |  | 1 461,12 |  |  | 13,52 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,74 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00925 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 5,47 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 5 |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 1,46 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,34 |
| 7.1 | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 | 110 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 827,82 |  |  | 910,6 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,63 |
|  | Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147% |  |  | 0,9 |  |  | 132,3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,99 |
|  | Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134% |  |  | 0,85 |  |  | 113,9% |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,05 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 898 |  |  | 2 128,98 |
| 8 | ГЭСН11-01-031-08 |  | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт. (бу) V=21,5/100 |  |  | 100 м2 | 0,215 |  |  |  |  |  | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 69,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 356,13 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 280 |  |  | 1,15 |  |  | 69,23 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 36 356,13 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,76325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,02 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 1,32 |  |  | 1,25 |  |  | 0,35475 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 581,47 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,32 |  |  | 1,25 |  |  | 0,35475 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 241,09 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,16 |  |  | 1,25 |  |  | 0,31175 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  | 18,38 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,16 |  |  | 1,25 |  |  | 0,31175 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 163,72 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,36 |  |  | 1,25 |  |  | 0,09675 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 55,15 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,36 |  |  | 1,25 |  |  | 0,09675 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 57,21 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 957,21 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 3,85 |  |  |  |  |  | 0,82775 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 24,24 |
|  | 02.3.01.02-1118 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 3,06 |  |  |  |  |  | 0,6579 |  |  |  |  |  | 1 122,63 |  |  | 738,58 |
|  | [04.3.01.09-0016] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |  | 0,5805 |  | 4 033,62 |  | 1,35 |  | 5 445,39 |  |  | 3 161,05 |
|  | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,00215 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | 33,34 |
|  | 13.2.01.01 |  | Изделия из натурального камня |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 430,36 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 818,15 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 112,7 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 342,03 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 930,65 |  |  | 98 885,09 |
| 9 | ГЭСН11-01-031-08 |  | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт. V=1,5/100 |  |  | 100 м2 | 0,015 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 536,47 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 280 |  |  | 1,15 |  |  | 4,83 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 2 536,47 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,7 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,05325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,23 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 1,32 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02475 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 40,57 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,32 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02475 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 16,82 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,16 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02175 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  | 1,28 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,16 |  |  | 1,25 |  |  | 0,02175 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 11,42 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,36 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 3,85 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,36 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 3,99 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,09 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 3,85 |  |  |  |  |  | 0,05775 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 1,69 |
|  | 02.3.01.02-1118 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 3,06 |  |  |  |  |  | 0,0459 |  |  |  |  |  | 1 122,63 |  |  | 51,53 |
|  | [04.3.01.09-0016] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |  | 0,0405 |  | 4 033,62 |  | 1,35 |  | 5 445,39 |  |  | 220,54 |
|  | [11.1.03.01-0063] |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,00015 |  | 16 496,03 |  | 0,94 |  | 15 506,27 |  |  | 2,33 |
|  | 13.2.01.01 |  | Изделия из натурального камня |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890,49 |
| 9.1 | [05.2.02.19-0022] |  | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300 мм (прим) |  |  | м2 | 102 |  |  |  |  |  | 1,53 |  | 562,73 |  | 1,47 |  | 827,21 |  |  | 1 265,63 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,7 |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 589,25 |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 305,33 |  |  | 8 164,58 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 182,11 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 207,73 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815,9 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,14 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 602,93 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692,41 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 070,87 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 148,82 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 184,54 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,34 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 834,81 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9293 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3529 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 515,47 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 182,11 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 207,73 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815,9 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,14 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 602,93 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692,41 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 070,87 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 148,82 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 184,54 |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,34 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,34 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 834,81 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 182,11 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 207,73 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815,9 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,14 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 602,93 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692,41 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 070,87 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 148,82 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 184,54 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,34 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9293 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3529 |
|  |  |  | Компенсация НДС от материалов и оборудования |  |  |  | ((13 602,93+0)*22%) = 2 992,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 2 992,64 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 827,45 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |