| ДОГОВОР № |  |
| --- | --- |

| г. Тихвин |  | « |  | » |  |  | 2026 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» (МОУДО «ТЦДТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковалева Игоря Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

  - «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой локальной сметой выполнить ремонт цоколя в МОУДО «ТЦДТ» по адресу: г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 30, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.

  - «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                « 31 »  октября 2026 года.

  - Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (п.5 ч.1 ст.93) (ИКЗ 263471500218747150100100050000000244).

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по договору, согласно локальной смете, составляет: 207 933 (двести семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 19 копеек, в том числе НДС.

  - «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.

  - «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 и счета.

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»

  - Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметной документацией.

    - При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.

    - Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.

    - Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.

  - Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.

    - Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.

    - Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»

    - Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 года.

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии

  - «Подрядчик» гарантирует:

    - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

    - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

  - Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда

  - Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон

Заказчик:

МОУДО «ТЦДТ»

187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 30

ИНН 4715002187   КПП 471501001   ОГРН 1024701851349

ОКТМО 41645101001   ОКПО 28802706

КФ администрации Тихвинского района (МОУДО «ТЦДТ» л/с 20710Р53150)

р/с 03234643416450004500   к/с 40102810745370000098   БИК 044030098

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Тел./факс: 8 (81367) 72643   E-mail: tichvin-zdt@mail.ru

Подрядчик:

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Статья 10. Подписи сторон

Заказчик

Директор МОУДО «ТЦДТ»

__________________ И. Л. Ковалев

М.П.

.

Подрядчик

_____________ /___________/

М.П.

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт цоколя в МОУДО «ТЦДТ» по г. Тихвин, 1 микрорайон, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 207,93 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 75,88 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 201,77 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 145,93392 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,605285 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 6,16 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНр61-02-001-03 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм V=(54*1,1)/100 |  |  | 100 м2 | 0,594 |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 101,6928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 798,9 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 171,2 |  |  |  |  |  | 101,6928 |  |  |  |  |  | 519,2 |  |  | 52 798,9 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,36 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,13 |
|  | [91.06.03-060] |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0,71 |  |  |  |  |  | 0,42174 |  | 6,62 |  | 1,52 |  | 10,06 |  |  | 4,24 |
|  | 91.06.05-060 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч | 1,32 |  |  |  |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  | 690,13 |  |  | 541,12 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,32 |  |  |  |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 447,13 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,83 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,2079 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 6,09 |
|  | [04.3.01.07-0025] |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | 2,2 |  |  |  |  |  | 1,3068 |  | 3 392,36 |  | 1,29 |  | 4 376,14 |  |  | 5 718,74 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 516,22 |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 4,84 |  |  |  |  |  | 2,87496 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 246,03 |
|  | Пр/812-095.0-1 |  | НР Штукатурные работы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 388,97 |
|  | Пр/774-095.0 |  | СП Штукатурные работы при ремонте |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 428,25 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 416,57 |  |  | 130 333,44 |
| 2 | ГЭСНр61-02-001-04 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03 V=59,4/100 |  |  | 100 м2 | 0,594 |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плюс 2 см (Кэм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 38,22984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 848,93 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 32,18 |  |  | 2 |  |  | 38,22984 |  |  |  |  |  | 519,2 |  |  | 19 848,93 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,42 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,13 |
|  | [91.06.03-060] |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0,36 |  |  | 2 |  |  | 0,42768 |  | 6,62 |  | 1,52 |  | 10,06 |  |  | 4,3 |
|  | 91.06.05-060 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч | 0,66 |  |  | 2 |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  | 690,13 |  |  | 541,12 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,66 |  |  | 2 |  |  | 0,78408 |  |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 447,13 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 718,74 |
|  | [04.3.01.07-0025] |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | 1,1 |  |  | 2 |  |  | 1,3068 |  | 3 392,36 |  | 1,29 |  | 4 376,14 |  |  | 5 718,74 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 560,22 |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 2,42 |  |  | 2 |  |  | 2,87496 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 296,06 |
|  | Пр/812-095.0-1 |  | НР Штукатурные работы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 063,49 |
|  | Пр/774-095.0 |  | СП Штукатурные работы при ремонте |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,27 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 158,22 |  |  | 53 553,98 |
| 3 | ГЭСН15-04-012-03 |  | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (прим) V=59,4/100 |  |  | 100 м2 | 0,594 |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,01128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 236,17 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 8,8 |  |  | 1,15 |  |  | 6,01128 |  |  |  |  |  | 538,35 |  |  | 3 236,17 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,76 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,037125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,17 |
|  | [91.06.03-060] |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0,18 |  |  | 1,25 |  |  | 0,13365 |  | 6,62 |  | 1,52 |  | 10,06 |  |  | 1,34 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 1,25 |  |  | 0,037125 |  |  |  |  |  | 657,75 |  |  | 24,42 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,05 |  |  | 1,25 |  |  | 0,037125 |  |  |  |  |  | 570,26 |  |  | 21,17 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,57 |
|  | [01.7.10.17-0141] |  | Пемза |  |  | кг | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,10692 |  | 2 507,62 |  | 1,44 |  | 3 610,97 |  |  | 386,08 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,00594 |  | 56,11 |  | 1,56 |  | 87,53 |  |  | 0,52 |
|  | [04.3.01.07-0025] |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,03564 |  | 3 392,36 |  | 1,29 |  | 4 376,14 |  |  | 155,97 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 825,67 |
| 3.1 | [14.3.02.03-0002] |  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная |  |  | т | 0,038 |  |  |  |  |  | 0,022572 |  | 67 474,82 |  | 1,87 |  | 126 177,91 |  |  | 2 848,09 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,34 |
|  | Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 931,61 |
|  | Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,68 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 454,63 |  |  | 10 962,05 |
| 4 | 47-2 |  | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 2,87 |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |  |  | 1 036,91 |  |  | 2 975,93 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975,93 |
| 5 | 02-15-1-01-0012 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км |  |  | т | 2,87 |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |  |  | 237,22 |  |  | 680,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,82 |
| 6 | АО Чистый город |  | Размещение на полигоне |  |  | т | 2,87 |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |  |  | 2 147,54 |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 406,95 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 884 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,54 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,43 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 834,23 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 656,75 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 799,43 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 384,07 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,2 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 669,66 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,93392 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,605285 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 506,22 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 406,95 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 884 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,54 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,43 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 834,23 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 656,75 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 799,43 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 384,07 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,2 |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 669,66 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 406,95 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 884 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,54 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,43 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 834,23 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 656,75 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 799,43 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 384,07 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,2 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 163,44 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,93392 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,605285 |
|  |  |  | Компенсация НДС от материалов и оборудования |  |  |  | ((14 834,23+0)*22%) = 3 263,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 3 263,53 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 933,19 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |