


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение работ по расчистке пожарного водоема

г. Тосно                                                                                                 «___»__________ 2026 год


Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава Тосненского муниципального района Ленинградской области в лице заместителя главы администрации по безопасности Цая Игоря Александровича, действующего на основании доверенности № 04-03-08-79/2026 от 30.09.2026 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ № 263471602448047160100100070000000000, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить Заказчику в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, работы по расчистке пожарного водоема, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Строение, у д. 27а (далее - работы) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

	2.1. Цена Контракта составляет: _____________ рублей _____________ копеек (________), в том числе НДС (______процентов) ______ рублей ______ копеек ( _____)/НДС не облагается на основании __________ Налогового кодекса Российской Федерации.
	2.2. Цена Контракта включает стоимость выполняемых работ, транспортных расходов, а также налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.
	2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительного объема оказываемых работ или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в контракте объем таких работ.
2.6. Заказчик, являющийся казенным учреждением, органом местного самоуправления (муниципальным органом) и органом управления государственными внебюджетными фондами, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного Контракта, должен обеспечить согласование новых условий Контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количества работ, предусмотренного Контрактом.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

	3.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.
	3.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится за выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком документов о приемке на основании:
-счета;
	-акта приемки-сдачи выполненных работ.
Счет и акт приемки-сдачи выполненных работ должны содержать ссылку на номер и дату Контракта.
	3.3. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
	3.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
	3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета.
	
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
	4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией (приложение № 2 к Контракту).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	5.1. Подрядчик обязуется:
	5.1.1. Выполнить работы лично, в надлежащий срок в установленном месте, надлежащего качества по заданию Заказчика.
	5.1.2. Выполнять работы на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1).
	5.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
	5.1.4. Соответствовать требованиям, установленным в части 1, 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
	5.2. Подрядчик имеет право:
	5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ на основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком документов о приемке выполненных работ, счета за выполненные работы, при условии отсутствия замечаний к выполненным работам.
	5.2.2. Обращаться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых работ.
	5.2.3. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения работ Заказчику.
	5.3. Заказчик обязуется:
	5.3.1. Своевременно предоставлять Подрядчику информацию и материалы, необходимые для выполнения работ, в случае невозможности их получения Подрядчиком самостоятельно.
	5.3.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество выполнения работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, а также назначить срок их устранения.
	5.3.3. Оплатить работы Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
	5.3.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в процессе выполняемых работ.
	5.3.5. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
	5.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
	5.4. Заказчик имеет право:
	5.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
	5.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	6.1. Приемка работ по настоящему Контракту обеспечивается Заказчиком. 
6.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения работ сообщает о готовности к сдаче выполненных работ и одновременно передает Заказчику документы о приемке – сдачи выполнения работ (далее – акт) (Приложение № 3 к Контракту).
            6.3. Заказчик принимает работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов о приемке, указанных в пункте 6.2. Контракта, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах о приемке. 
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы о приемке до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений в срок, определенный Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет, в сроки, указанные в акте. 
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. 
При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 
	6.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить оказанные работы.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере ___________рублей ____ копеек. определяемой в следующем порядке, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Подрядчику в том числе в адрес электронной почты, указанный в Контракте.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных обязательств. Неустойка взымается за каждое нарушение в отдельности.
7.8. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключение просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
7.9. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
7.10. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в части 1, 1.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
	8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
	8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
	9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
	9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
	Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
	9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
	9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
	10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
	10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
	10.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
	10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

11. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
	11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2026 года, а в части оплаты, возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
	
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
	12.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в одностороннем порядке не допускается.
	Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ.
	12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
	12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	12.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	12.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	13.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
	В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
	13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.3. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
	13.4. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
- Приложение № 2 «Спецификация»
- Приложение № 3 «Акт приемки-сдачи выполненных работ».



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	администрация Тосненского муниципального 
района Ленинградской области
Место нахождения: 187000, Ленинградская область,
г. Тосно, пр.Ленина,32
-Банковские реквизиты:
ИНН 4716024480 КПП 471601001
Плательщик: 
КФ администрации ТМРЛО (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, л/с 0218001138)
Банк плательщика:
[bookmark: undefined]ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Казначейский счет 03231643416481014500
Единый казначейский счет 40102810745370000098
БИК 044030098
ОКТМО 41648101
ОГРН 1054700604518
ОКВЭД 84.11.3
ОКПО 43489566

Заместитель главы администрации по безопасности



____________________________ И.А. Цай

	ИНН 
Юридический адрес:
Фактический адрес: 
р/с 
Название банка
к/с 
БИК 
Тел






















__________________ /_________/






Приложение 1
                 к муниципальному контракту №____
                 от «____» _____________ 2026 года


Описание объекта закупки
на выполнение работ по расчистке пожарного водоема

	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Описание и место выполнения работ
	Ленинградская область, Тосненский район, п. Строение, у д. 27а:
1. Расчистка источника наружного противопожарного водоснабжения и углубление места забора воды с применением техники на глубину не менее 1,2 м. с применением экскаватора.
2. Доработка грунта вручную.
3. Очистка и уборка с поверхности воды пожарного водоема разнообразного мусора и отходов.
4. Вырубка деревьев, мелколесья и кустарников на территории пожарного водоема, на подходах к нему и уборка их с территории пожарного водоема.
5. Кошение травы на территории пожарного водоема и на подходах к нему.
6. Уборка несанкционированных свалок, навалов отходов и мусора с территории пожарного водоема и с подходов к нему.
7. Устранение препятствий на подходах к пожарному водоему.
8. Сбор, погрузка и вывоз мусора, кустов и деревьев с территории пожарного водоема и складирование его в установленных местах (по согласованию с заказчиком).
9. Проверка наличия информационных знаков «Пожарный водоем» и указателя у мест забора воды и установка недостающих знаков.

	2.
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.
Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком документов о приемке на основании счета и акта приемки-сдачи выполненных работ.

	3.
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

	4.
	Требования к выполняемым работам
	В соответствие с требованиями, предусмотренными п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, органами местного самоуправления создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности».
На дороге, ведущей к пожарному водоему вывесить знаки безопасности на металлической основе размером 400мм х 150мм со словами «пожарный водоем» с указанием «стрелки направо или налево с указанием расстояния «50 м» текст красным цветом на белом фоне. У пожарного водоема вывесить знак безопасности «пожарный водоем» (арт F 07), размером 400мм х 400мм. на металлической основе.
При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТу 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».





	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


	Заместитель главы администрации по безопасности



____________________ И.А. Цай
	




____________________ / __________/






































Приложение № 2 

к муниципальному Контракту №____
от «___» ______________ 2026г. 



Спецификация


	№
п/п
	Наименование работ, 
	ОКПД/
КТРУ
(при наличии)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена 
с НДС/без НДС
(руб.)
	Сумма             
с НДС/без НДС
(руб.)

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1.
	Выполнение работ по расчистке пожарного водоема












	42.91.20.120/
42.91.20.000-00000003-Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных гидромеханических сооружений Обязательное применение 01.01.2027
	усл.ед
	1
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	
	




    ИТОГО: Цена Контракта составляет _____________ рублей _____________ копеек (________), в том числе НДС (______процентов) ______ рублей ______ копеек ( _____)/НДС не облагается на основании __________ Налогового кодекса Российской Федерации.




	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	
	

	Заместитель главы администрации
по безопасности


___________________ И.А. Цай
	



____________________ / ________/




   




Приложение 3
                                                                                                к муниципальному контракту № ____
                                                                                                от «____» ____________ 2026 года


ФОРМА


АКТ 
приемки-сдачи выполнения работ по расчистке пожарного водоема

г. Тосно                                                                                           «_____» ___________ 2026 года.

Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава Тосненского муниципального района Ленинградской области в лице заместителя главы администрации по безопасности Цая Игоря Александровича, действующего на основании доверенности № 04-03-08-79/2026 от 30.09.2026 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________в лице ______________действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма             
с НДС/без НДС
(руб.)

	1.
	Работы по расчистке пожарного водоема в п. Строение, у д. 27а
	усл.ед.
	1
	



           1. Стоимость работ составляет: _____________ рублей _____________ копеек (________), в том числе НДС (______процентов) ______ рублей ______ копеек ( _____)/НДС не облагается на основании __________ Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Заказчик не имеет никаких претензий к выполненным работам.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	Заместитель главы администрации по безопасности



_________________________И.А. Цай

	




____________________ /_________/

	
	







