ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения 
	1. Основание:
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Муниципальная программа муниципального образования             Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Благоустроенный город Сертолово» на 2026-2030 годы.

	2. Заказчик:
	Сертоловское муниципальное учреждение
«Оказание услуг «Развитие» (МУ «Оказание услуг «Развитие»)
Юридический адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский            район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2
Адрес электронной почты: mu.razvitie@yandex.ru
Контактное лицо: Таратынова Анна Михайловна
Номер контактного телефона: +7 (812) 593-05-12

	3. Предмет договора:
	Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения. 

	4.Код ОКПД2:
	42.11.20.290

	5. Объем выполняемых работ:
	Объем выполняемых работ определяется по потребности, на основании заявок Заказчика согласно Приложению №1 

	6. Общие требования к производству работ:

	1. Работы выполняются строго по заявкам, полученным от Заказчика.
Заявка в письменной форме вручается под подпись уполномоченному лицу Подрядчика или направляется с использованием электронной почты Заказчика (mu.razvitie@yandex.ru) по адресам, указанным в разделе адресов, реквизитов и подписей Сторон Договора с последующим представлением уполномоченному лицу Подрядчика оригинала Заявки. 
В случае вручения заявок под подпись, заявки считаются полученными в момент вручения заявки. 
В случае направления заявок Подрядчику с использованием электронной почты, заявки считаются полученными Подрядчиком в момент отправки заявки Заказчиком Подрядчику. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем Заказчика согласно Приказу о назначении ответственного лица по Договору.

2. В состав работ по по обеспечению безопасности дорожного движения входит:
- разметка территории
- нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
- разборка асфальтобетонного покрытия
- ремонт основания с добавлением щебня (при необходимости);
- обработка торца и основания битумом;
- устройство асфальтобетонного покрытия слоем не менее 4 см
- проливка швов битумом/

Качество работ должно соответствовать СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85.

3. Выполнение работ производится согласно: 
- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля(утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст);
- ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации.  Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2021 № 1364-ст).

	7. Дополнительные требования к выполнению работ:
	Подрядчик обязан:
1. В  течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить приказ о назначении  ответственного представителя Подрядчика с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения Договора.

2. Ежедневно вести оперативный журнал производства работ.

3. Извещать о готовности к сдаче скрытых работ Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи скрытых работ. 
Приёмка скрытых работ оформляется Актами освидетельствования скрытых работ. Запрещается приступать к выполнению следующего вида работ без разрешения лица, ответственного за проведения технического надзора и строительного контроля со стороны Заказчика.

4. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ представителям и уполномоченным лицам Заказчика.

5. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении выполняемых/выполненных работ. 
Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно в случае неявки представителя Подрядчика.

6. Осуществлять фотофиксацию выполняемых работ на всех стадиях.

7.  Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время работ элементов благоустройства, объектов, сооружений и имущества третьих лиц.

8. При необходимости согласовывать схемы движения в местах производства работ с органами ГИБДД.

9. Производить уборку территории мест выполнения работ. 

10. Организовывать вывоз отходов с места производства работ и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

11. Выполнять работы в соответствии с требованием Закона Ленинградской области от 15.11.2022 № 143-оз
«Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях».

	8. Требования к безопасности выполнения работ:
	1. При производстве работ необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, участвующих в работе, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи производства работ.

2. Перед началом  работ  Подрядчик должен  выставит временные дорожные знаки и ограждающие конструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов улично-дорожной сети.

3. Производство работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации в том числе:
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 № 303-р);
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».

	9. Требования к применяемым материалам:
	1. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

2. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям:
2.1.  Для битумов нефтяных дорожных БНД-70/100:
– ГОСТ 33133-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования;
2.2. Для смесей горячих асфальтобетонныхА 16 Вн:
– ГОСТ Р 58406.2-2020 Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.

3. В случае выявления Заказчиком несоответствия материалов стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику.

	10. Порядок сдачи и приемки выполненных работ:
	1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ по заявке предоставляет по месту нахождения Заказчика на бумажном носителе следующие документы:
- акт приемки выполненных работ (Приложение № 2);
- счет;
- счет-фактура (при необходимости);
- исполнительную документацию.

2. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству по каждому виду работ производится контрольное обследование (замеры). При выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы Заказчик составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом.
Подрядчик устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

3. Приемка и экспертиза выполненных работ проводится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документа о приемке. 

4. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества работ, решаются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рамках действующего законодательства.

	11. Состав и требования к исполнительной документации:
	1. Перечень исполнительной документации: 
1.1. Оперативный журнал выполнения работ (Приложение №3);
1.2. Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования согласно СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004. Организация строительства приложение И;
1.3. Акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением № 3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр;
1.4. Схема места выполнения работ на карте с привязкой к местности;
1.5. Документы, подтверждающие качество используемых материалов;
1.6. Материалы фотофиксации.

2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 
2.1. Оперативный журнал выполнения работ ведётся ежедневно с момента начала производства работи до полного их завершения. Журнал до завершения работ должен находиться у Подрядчика. По записям представителей Заказчика в журнале о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению (немедленно или в установленные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие записи в журнале.
2.2. Входной контроль используемых материалов осуществляется при их доставке на место выполнения работ.Журнал входного контроля ведется только от руки и до окончания работ находится у Подрядчика.
2.3. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе.
2.4. Документы, подтверждающие качество используемых материалов, должны быть заверены печатью и подписью Подрядчика.

	12. Срок выполнения работ:
	С даты заключения Договора до 07.12.2026
По заявкам Заказчика

	13. Требования к результатам выполненных работ:
	Результат выполнения работ должен обеспечивать непрерывное и безопасное использование автомобильных дорог в любое время года.

	14. Гарантийные обязательства:
	1. Гарантия выполненных работ на устройство асфальтобетонного покрытия и подливку бетоном к существующему цементно-бетонному покрытию  составляет 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акт о приемке выполненных работ.

2.В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный срок, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в согласованные сторонами сроки, а также возмещает, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта.

3.В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок  для устранения дефектов и недостатков иную организацию с последующим отнесением возмещения расходов за счет Подрядчика.

4. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

	15. Место выполнения работ:
	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, территория города Сертолово

	16. Максимальная цена договора:
	266 020,00,00 (двести шестьдесят шесть тысяч двадцать) рублей 00 коп.

	17. Начальная сумма цен единиц услуг:
	9 500,00 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.



Приложения:
1. Форма заявки. 
2. Акт приёмки выполненных работ.
3. Оперативный журнал выполнения работ.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





Приложение № 1к Техническому заданию


ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка №______от __________

Подрядчик: _______________________________________________________________________

Согласно условиям договора № ______ от______на выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения Вам необходимо выполнить следующие виды работ:

	№ 
	Описание видов работ
	Адрес выполнения работ
	Объем
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Срок выполнения работ __________________________________________________________.

Подрядчик обязан использовать на объектах материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.

По мере выполнения работ Подрядчик предоставляет фотоотчет (до выполнения работ и после выполнения работ) на адрес электронной почты mu.razvitie@yandex.ru.


Ответственный представитель Заказчика 
______________ _____________ _______________ ________________
    Дата    должность                подпись                              ФИО


Отметка о получении заявки: 
______________ _____________ _______________ ________________
    Дата    должность                подпись                              ФИО


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




                                                                                     


     Приложение №2  к Техническому заданию 

Форма акта приемки выполненных работ

Акт приемки выполненных работ
	г. Сертолово
	                                            ________________



Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»,  действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № _____________ от ___________ года  Подрядчик выполнил работ по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Фактическое выполнение работ соответствует требованиям  Договора.
3. Наименование и объем выполненных работ:
	№ пп
	Наименование 
	Ед. измерения 
	Количество
	Стоимость единицы, руб. 
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Период выполнения работ:с _____________ по ______________
5. Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский р-н, территория                    г.  Сертолово.
6. Стоимость выполненных работ: ______________ (__________________)рублей
7. Недостатки в выполненных работах не выявлены.
8. Заказчик принимает выполненные работы, претензий по объему, качеству и срокам выполнения не имеет.

	
ЗАКАЗЧИК:
	
ПОДРЯДЧИК:

	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	

	
_______________ / ___________/
	
___________________/ ___________/






	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






Приложение № 3 к Техническому заданию


Оперативный журнал выполнения работ 



Наименование Подрядчика  
Муниципальный договор 



Начат: 
Окончен: 
Количество страниц 

	Дата
	Место
производства
работ
	Наименование
работ
	Объем
выполненных
работ
	Ответственный
исполнитель
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