| ДОГОВОР ПОДРЯДА № | 41 |
| --- | --- |

| г. Тихвин |  | « |  | » | сентября |  | 2026 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (МОУ «Пашозерская ООШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Калининой Лидии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Смирнов Николай Николаевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства серия 47 № 003237704,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

  - «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой локальной сметой выполнить замену светильников в МОУ «Пашозерская ООШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро, ул. Центральная, дом 1, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.

  - «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                «      »                               2026 года.

  - Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (п._ ч._ ст.93) (ИКЗ                                                                          ).

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по договору, согласно локальной смете, составляет: 49 905  (сорок девять тысяч девятьсот пять) рублей 65 копеек. НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.

  - «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.

  - «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.

2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком», и акта выполненных работ формы КС-2.

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»

  - Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметной документацией.

    - При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.

    - Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.

    - Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.

  - Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.

    - Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.

    - Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»

    - Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии

  - «Подрядчик» гарантирует:

    - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

    - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

  - Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда

  - Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон

Заказчик:

МОУ «Пашозерская ООШ»

Юридический адрес: 187542, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро,

ул. Центральная, дом 1

Почтовый адрес: 187542, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро,

ул. Центральная, дом 1

ОГРН 1024701852570, ИНН 4715008742, КПП 471501001

ОКПО 41794288, ОКАТО 41245856001, ОКОГУ 49007, ОКФС 14, ОКОПФ 81

л/счет 03710010660 в КФ Администрации Тихвинского района ЛО

р/счет 03231643416454564500 отделение Ленинградское/УФК по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 014 106 101, к/счет 40102810745370000006

Тел.: 8(81367)41635   E-mail: pashzerskaja@gmail.com

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Смирнов Николай Николаевич

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 42, кв. 15

Тел. 8(931)336-91-11

ИНН 4715 03 486 063 ОГРНИП 315 471 500 002 612 ОКПО 0 199 502 587

р/с 4080 2810 8400 6000 9903 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 3010 1810 1452 5000 0411 БИК 044 525 411

Статья 10. Подписи сторон

Заказчик

И.о. директора

МОУ «Пашозерская ООШ»

__________________ Л. С. Калинина

М.П.

Подрядчик

ИП Смирнов Н.Н.

__________________ Н. Н. Смирнов

М.П.

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Пашозерская ООШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро, ул. Центральная, дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Пашозерская ООШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро, ул. Центральная, дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 49,91 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 5,83 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 10,77884 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 49,91 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,6037 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНм08-03-609-02 |  | Демонтаж Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) V=12/100 |  |  | 100 шт | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кэм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,10204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,29 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 29,74 |  |  | 0,3 |  |  | 1,07064 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 515 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 28,35 |  |  | 0,3 |  |  | 1,0206 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 603,52 |
|  | 2-100-01 |  | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,0108 |  |  |  |  |  | 441,3 |  |  | 4,77 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,26 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 4,1 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 4,26 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,968 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 9,73 |  |  | 0 |
|  | [01.7.15.07-0021] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  | 1000 шт | 0,202 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 174,13 |  | 1,23 |  | 214,18 |  |  | 0 |
|  | [01.7.15.14-0163] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  | кг | 0,2525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114,9 |  | 1,23 |  | 141,33 |  |  | 0 |
|  | [01.7.17.09-1455] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  |  | шт | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 53,58 |  | 1,2 |  | 64,3 |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131,65 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 22,47 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,55 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,72 |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,05 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 524,08 |  |  | 2 822,89 |
| 2 | ГЭСНм08-03-609-02 |  | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) V=12/100 |  |  | 100 шт | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,0068 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 744,29 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 29,74 |  |  |  |  |  | 3,5688 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 1 716,66 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 28,35 |  |  |  |  |  | 3,402 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 2 011,74 |
|  | 2-100-01 |  | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 441,3 |  |  | 15,89 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 13,68 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 14,19 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,46 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,968 |  |  |  |  |  | 0,11616 |  |  |  |  |  | 9,73 |  |  | 1,13 |
|  | [01.7.15.07-0021] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  | 1000 шт | 0,202 |  |  |  |  |  | 0,02424 |  | 174,13 |  | 1,23 |  | 214,18 |  |  | 5,19 |
|  | [01.7.15.14-0163] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  | кг | 0,2525 |  |  |  |  |  | 0,0303 |  | 114,9 |  | 1,23 |  | 141,33 |  |  | 4,28 |
|  | [01.7.17.09-1455] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  |  | шт | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 53,58 |  | 1,2 |  | 64,3 |  |  | 3,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,62 |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,89 |
| 2.2 | [20.3.03.07-0168] |  | Светильник светодиодный (прим) |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 12 |  | 2 523,01 |  | 0,88 |  | 2 220,25 |  |  | 26 643 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 758,48 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 645,73 |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 558,83 |  |  | 36 067,06 |
| 3 | ГЭСНм08-02-146-02 |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг V=12,5/100 |  |  | 100 м | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,43 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 13,36 |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  | 578,1 |  |  | 965,43 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,58 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,5725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,68 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  | 41,08 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 19,86 |
|  | [91.06.01-003] |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч | 3,13 |  |  |  |  |  | 0,39125 |  | 1,75 |  | 1,59 |  | 2,78 |  |  | 1,09 |
|  | [91.06.03-061] |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч | 3,13 |  |  |  |  |  | 0,39125 |  | 8,84 |  | 1,53 |  | 13,53 |  |  | 5,29 |
|  | [91.06.09-001] |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  | маш.-ч | 4,18 |  |  |  |  |  | 0,5225 |  | 1 472,34 |  | 1,47 |  | 2 164,34 |  |  | 1 130,87 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 4,18 |  |  |  |  |  | 0,5225 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 415,04 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 14,25 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 14,78 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,85 |
|  | [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,245 |  |  |  |  |  | 0,030625 |  | 37,71 |  | 1,76 |  | 66,37 |  |  | 2,03 |
|  | [10.3.02.03-0011] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0625 |  | 931,11 |  | 1,7 |  | 1 582,89 |  |  | 98,93 |
|  | [14.4.03.03-0002] |  | Лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,00288 |  |  |  |  |  | 0,00036 |  | 82 698,14 |  | 1,34 |  | 110 815,51 |  |  | 39,89 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 748,54 |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,31 |
| 3.2 | [21.1.06.07-0026] |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5мк-660 |  |  | 1000 м | 0,102 |  |  |  |  |  | 0,01275 |  | 13 476,43 |  | 1,24 |  | 16 710,77 |  |  | 213,06 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,11 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 372,66 |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,71 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 602,24 |  |  | 5 075,28 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 639,54 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,01 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,36 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 128,04 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 301,14 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 112,11 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,58 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 965,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,77884 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6037 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 965,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 639,54 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,01 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,36 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 128,04 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 301,14 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 112,11 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,58 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 965,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 639,54 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,01 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,36 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 128,04 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 301,14 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 112,11 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,58 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,77884 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6037 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 965,23 |
|  |  |  | Понижающий коэффициент (по составляющим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9994444 |  | 43 940,8 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 940,8 |
|  |  |  | Компенсация НДС от материалов и оборудования |  |  |  | ((27 112,97+0)*22%) = 5 964,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 5 964,85 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 905,65 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |