
Муниципальный контракт №___
Выполнение дополнительных работ по благоустройству территории вокруг вело-пешеходной дорожки, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка
ул. Центральная и ул. Полевая
ИКЗ 263471602460247160100100790000000244

[bookmark: _Toc87879416][bookmark: _Toc64382270]г.п. Фёдоровское                                              				              «__»__________2026 г. 

Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Додоновой Юлии Ивановны, действующего на основании Устава администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ______________ , с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем.

1. Предмет контракта
[bookmark: _Hlk196734122]1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить дополнительные работы по благоустройству территории вокруг вело-пешеходной дорожки, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка ул. Центральная и ул. Полевая (далее – работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Расчетом согласованной стоимости работ(Приложение №1 к контракту) и Техническим заданием (Приложение №2 к контракту), согласованными Сторонами, определяющими цену, объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, СНиП, техническими инструкциями и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами и правилами.

2. Порядок, сроки и место выполнения работ
2.1. Порядок и условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности работ, требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ определены Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту).
[bookmark: p24]2.2. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, район Тосненский, г.п. Фёдоровское, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка ул. Центральная и ул. Полевая. 
2.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.10.2026 г.

[bookmark: _Toc87879417][bookmark: _Toc64382271]3. Взаимодействие Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1.	Принять от Заказчика объект, указанный в п.2.2 настоящего контракта.
3.1.2.	Выполнить предусмотренные контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной п. 4.1. контракта.
3.1.3.	Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
3.1.4.	Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.5. В установленный предписанием Заказчика срок устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
3.1.6.	Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемого оборудования, представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.
3.1.7.	Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
3.1.8.	Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ до приемки этого объекта Заказчиком (ст. 741 ГК РФ).
3.1.9.	Выполнить работы в полном соответствии с Расчетом согласованной стоимости работ (Приложение №1 к настоящему контракту), Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему контракту), с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами.
3.1.10.	Обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.
3.1.11.	В случае нанесения ущерба третьим лицам при производстве работ, Подрядчик несет ответственность за возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.12.	Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
3.1.13.	Выполнить иные обязанности, предусмотренные Законом 44-ФЗ, иными правовыми актами инастоящимконтрактом.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Требовать оплаты по настоящему контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком иПодрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с положениями настоящего контракта и требованиями статьи 94 Закона44-ФЗ. 
3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта.
3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ, поставленных товаров, соответствующих условиям настоящего контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении недостатков в ходе контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 
Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений.
3.3.5. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, Заказчик перечисляет в доход бюджета сумму неустойки (штрафа, пени) в размере, указанном в разделе 7 контракта, путем уменьшения выплаты Подрядчику стоимости выполненных работ по контракту на сумму неустойки (штрафа, пени).
3.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему контракту.
3.4.2. Отказаться от приемки и оплаты работ,не соответствующих условиям настоящего контракта.
3.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ. 
3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по настоящему контракту.
3.4.5. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона44-ФЗ.
3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего контракта. 
3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

[bookmark: _Toc87879419][bookmark: _Toc64382273]4. Цена контракта, срок и порядок расчетов
4.1. Цена контракта составляет ______, НДС не облагается.
4.2. Цена контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по приобретению и доставке поставляемых и используемых при выполнении работ товаров, расходы на вывоз (транспортировку) отходов на полигоны и размещение и(или) утилизацию требуемого объема отходов на объектах размещения отходов,
специально оборудованных сооружениями (полигоны), предназначенными для размещения отходов, расходы на страхование.
4.2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
4.2.2.Изменение существенных условий настоящего контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ.
4.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
4.4. Авансирование работ, по настоящему контракту, не предусмотрено.
4.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего контракта. 
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль. 
4.6. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 
[bookmark: p186]4.7. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом44-ФЗ и настоящим контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
[bookmark: P256]
5. Гарантийный срок выполненных работ и (или)
объем предоставления гарантий их качества 
5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим контрактом.
В случае обнаружения недостатков работ в период действия контракта Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
	    5.2. Обеспечение гарантийных обязательств не требуется. 

6. Порядок и срок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Подрядчик в день окончания выполнения работ по настоящему контракту, предоставляет Заказчику:
- Акт выполненных работ;
- счет на оплату;
- счет-фактуру (при наличии).
6.2. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом 44-ФЗ.
По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы. 
6.2.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. 
6.2.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.2.4. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 
Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений. 
6.2.5. Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы. В случае невыполнения полного состава и периодичности работ в документе о приемке не учитывается объем работ, указанный в рекламационном акте.
6.3. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего контракта и фактически выполненных работах в документе о приемке.
6.4. В случае получения в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего контракта мотивированного отказа от подписания акта выполненных работПодрядчикобязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта. 
6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.
Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.
Обязательства Подрядчика по настоящему контракту считаются исполненными после подписания Сторонами документов, указанных в п.6.1. настоящего контракта.
6.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.
6.7. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.8 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 7.9 настоящего контракта. 
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) принятых Подрядчиком обязательств и начисления ему неустойки, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34 Закона44-ФЗ.
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.15. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего контракта.
7.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.17. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
[bookmark: Par247]8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 
8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 
8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2-8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.
8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 14 (четырнадцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего контракта.

9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие из настоящего контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров. 
9.2. Все споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. 
9.4. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. 
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
9.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
9.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.10. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

10. Срок действия контракта, срок исполнения контракта,
порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2026 г. 
Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
10.2. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона44-ФЗ.
10.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью. 
10.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
10.5. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-23 статьи 95 Закона44-ФЗ. 
[bookmark: Par257]10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
1) Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
2) Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;
3) Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
4) Отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
5) В любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ);
6) При задержке начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7) Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
8) Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9) Неоднократного нарушения сроков выполнения работ;
10) Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по контракту.
11) Существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона44-ФЗ.
10.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.7 настоящего контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
10.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта направляется Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона44-ФЗ. 
10.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. Прочие положения
11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. 
При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Подрядчик.
11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, электронной почты, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
11.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.
11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего контракта.


12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

[bookmark: p324]13. Перечень приложений
13.1. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 –Расчет согласованной стоимости;
Приложение № 2 –Техническое задание
	
14. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик

Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4716024602 КПП 471601001
получатель: КФ администрации ТМРЛО (администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского района),
л. сч. 0201010165
Банк: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
счет получателя: 03231643416481654501
К/с банка 40102810745370000098
БИК 044030098
ОКТМО 41648165051
ОГРН 1054700604683
Юридический/Почтовый адрес: 187021 Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Фёдоровское, ул. Шоссейная, д. 12А
Телефон (813)61-65-230
адрес электронной почты: adm@fed-mo.ru

Глава администрации 

_________________/ Ю. И. Додонова /
подписано ЭЦП
	Подрядчик

























____________________/__________ /
подписано ЭЦП
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Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№ _______ от  «__» ___________2026 г.

Расчет согласованной стоимости работ
	№ п/п
	Наименование работ, затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Выполнение дополнительных работ по благоустройству территории вокруг вело-пешеходной дорожки, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка
ул. Центральная и ул. Полевая
	усл. ед.
	1
	
	

	
	Итого:

	



Цена контракта составляет _______, НДС не облагается.



	Заказчик

Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации

 _________________/ Ю. И. Додонова /
подписано ЭЦП
	Подрядчик

________________





___________________/___________/
подписано ЭЦП































Приложение № 2
к муниципальному контракту 
№ ____ от «__» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение дополнительных работ по благоустройству территории вокруг
вело-пешеходной дорожки, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная
до перекрестка ул. Центральная и ул. Полевая

1. Заказчик:
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

2. Наименование выполняемых работ:
Дополнительные работы по благоустройству вело-пешеходной дорожки от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка ул. Центральная и ул. Полевая

3. Место, сроки выполнения работ:
[bookmark: _Hlk130828012]3.1. Место выполнения работ: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, от перекрестка ул. Центральная и ул. Шоссейная до перекрестка ул. Центральная и ул. Полевая.
3.2. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить работы по контракту в следующие сроки:
Начало выполнения работ – со дня, следующего за днем заключения Контракта.
Окончание выполнения работ – не позднее 01 октября 2026 года.
3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком. При этом Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.Требования к выполняемым работам:
4.1. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность результата выполненных работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить выполнение работ с соблюдением норм благоустройства территорий, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка, где располагается объект работ. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ППБ и других нормативно-технических документов и правил, действующих на территории РФ, техническими регламентами. Материалы, изделия, конструкции, оборудование, применяемые подрядчиком должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим характеристикам, иметь сертификаты качества. 	
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии условиями Контракта, в том числе в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
-СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;
-СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
-СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;
-СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
-СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации»;
-СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-ГОСТ Р 70386-2022 «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Определения, основные требования и процессы»;
-ГОСТ Р 70387-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Правила благоустройства муниципальных образований. Основные требования, процессы разработки и актуализации»;
-ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»;
-ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением»;
-Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
-ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
4.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Описания объекта закупки, ухудшившее качество работы, в согласованные сторонами по контракту сроки.
4.3. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. При выполнении работ должны быть приняты все необходимые меры для защиты окружающей среды, газонов и иных зеленых насаждений, а также соблюдаться действующее законодательство по охране окружающей природной среды за счет Подрядчика.
4.4. Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.
4.5. Подрядчик обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений.
4.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.
4.7. Подрядчик обязан обеспечивать зону производства работ необходимым инженерным оборудованием; организовывать обозначение и ограждение строительной площадки предупреждающими и предписывающими знаками, обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности. 
4.8. Подрядчик обязан проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или иного уполномоченного им лица. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
4.9. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность Объекта выполнения работ, в том числе в период устранения недостатков в выполненных работах при выполнении гарантийных обязательств после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.10. Подрядчик обязан устранять все дефекты объекта благоустройства, обнаруженные в течение срока действия Контракта и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
4.12. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить Заказчику список ответственных лиц (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email), утвержденный приказом организации (или иным локальным нормативным актом Подрядчика), которые будут задействованы в процессе производства работ. 

5. Ведомость дополнительных работ.
5.1. Устройство дренажа на углу ул. Полевая и ул. Центральная.
	№
	ВИД РАБОТ
	ЕД. ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ПРИМ.

	1. 
	Выемка грунта
	М3
	18.0
	Глубина 1,8 м
S 12 м2

	2.
	Демонтаж бетонной дренажной трубы
	Шт.
	1.0
	Длина 4 м. Ǿ 0.8 м

	3.
	Укладка геотекстиля
	М2
	20.0
	Дорнит 150

	4.
	Монтаж новой дренажной трубы из ПВХ 
	Шт.
	1.0
	Длина 6 мǾ 600мм

	5.
	Засыпка щебнем с трамбовкой
	М3
	20.0
	Щебень 5-20

	6.
	Устройство оголовков из армированного бетона (арматура 12 мм)
	Шт.
	2.0
	1.5 м3

	7.
	Вывоз грунта и дренажа
	М3
	20.0
	Без утилизации



5.2. Устройство покрытия из асфальта напротив дома по ул. Центральная д.6 А.
	№
	ВИД РАБОТ
	ЕД. ИЗМ.
	КОЛ-ВО
	ПРИМ.

	1.
	Демонтаж асфальтного покрытия 
	М2
	19.0
	

	2.
	Демонтаж бордюра в ручную
	м/п
	6.0
	

	3.
	Выемка грунта в ручную
	М3
	6.0
	Глубина 350 мм, S 23 м2

	4.
	Устройство нового подстилающего слоя из геотекстиля
	М2
	23.0
	Дорнит 150

	5.
	Засыпка песком с трамбовкой
	М3
	3.0
	

	6.
	Засыпка щебнем с трамбовкой
	М3
	3.0
	Щебень 5-20

	7.
	Устройство тротуарного бордюра
	м/п
	14.0
	Бортовой камень БР.100.20.8

	8.
	Устройство асфальтного покрытия
	М2
	23.0
	Толщина 50 мм



5.3. Устройство переходов от остановок и переходов на ул. Полевая и ул. Центральная.
	№
	ВИД РАБОТ
	ЕД. ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ПРИМ

	1. 
	Изготовление лестницы - спуска
	Шт.
	1.0
	Согласно чертежа

	2.
	Монтаж. Винтовые сваи
	Шт.
	2.0
	Ǿ 60 мм Глубина 1.2 м

	3.
	Демонтаж деревянных настилов
	Шт./ м2
	2.0/3.0
	

	4.
	Изготовление новых настилов
	Шт.м2
	2.0/3.0
	2.0/3.0Металл 3 мм
Порошковая окраска

	5.
	Монтаж металлических настилов из просечного металла
	Шт./м2
	2.0/3/0
	Без сварочных работ

	6.
	Устройство спуска из асфальта
	М2
	12.0
	Асфальт крупнозернистый

	7.
	Подготовка основания спуски
	М2
	12.0
	



5.4. Устройство дренажа у дома по ул. Центральная д. 6А
	№
	ВИД РАБОТ
	ЕД. ИЗМ.
	КОЛ-ВО
	ПРИМ.

	1.
	Выемка грунта
	М3
	3.0
	

	2.
	Подготовка основания
	М2
	4.5
	

	3.
	Укладка геотекстия
	М2
	9.0
	Дорнит 150

	4.
	Засыпка щебнем с трамбовкой
	М3
	2.0
	Щебень 5-20

	5.
	Демонтаж бордюра
	м/п
	4.0
	

	6.
	Монтаж нового бордюра
	м/п
	6.0
	Бортовой камень БР.100.20.8

	7.
	Монтаж ПВХ трубы 
	м/п
	30.0
	Ǿ 150 мм
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	Заказчик

Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации

 _________________/ Ю. И. Додонова /
подписано ЭЦП
	Подрядчик

________________





___________________/___________/
подписано ЭЦП
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