[bookmark: _Hlk163427429]Договор № 
на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения 
Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ИКЗ:  


пг. Рахья		                                 		                                                     «  » октября 2026 г.

          Администрация   Рахьинского   городского   поселения  Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО главы _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________., действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской областит и актуализации электронной модели схемы теплоснабжения в программе ZULU, а также актуализации порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.1. муниципального контракта в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, в срок, указанный в п. 1.4. контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных услуг. 
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы по актуализации Схемы в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 и Приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.»
1.4. Срок оказания услуг: 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания Контракта

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом. Исполнитель несет все риски, связанные с повышением цен на услуги.
[bookmark: P85]2.2. Цена контракта составляет 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, условие об НДС.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Источник финансирования: бюджет Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.5. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.6. Цена контракта включает в себя: транспортные расходы, иные расходы Исполнителя, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, по гарантийному обслуживанию, связанных с исполнением настоящего Контракта. Все свои возможные риски Исполнитель обязан включить в цену настоящего контракта.
2.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения контракта. 
2.8. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта.
[bookmark: P98][bookmark: P99]2.9. Заказчик оплачивает услуги, выполненные Исполнителем в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта, на банковский счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг, счета-фактуры. 
2.10. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.11. Заказчик не перечисляет денежные средства за услуги в адрес третьих лиц, не участвовавших в заключении данного контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить оказанные услуги.
3.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, стадии исполнения обязательств Исполнителя по контракту.
3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 контракта.
3.1.4.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате сумм неустоек.
При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении контракта, в том числе, заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была удержана в соответствии с п. 6 контракта.
3.1.5. Иные права в соответствии с гражданским законодательством. 
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные по контракту услуги в соответствии с условиями контракта.
3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителя условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2.4. Представить Исполнителю исходную информацию и данные, необходимые для оказания услуг.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. При условии надлежаще оказанной услуги требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком Акта оказанных услуг.
3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты услуг в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в контракте. 
3.4.2. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1(один) рабочий день с момента получения запроса Заказчика.
3.4.3. В случаях невозможности исполнения/надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных фактах в письменном виде не позднее, чем за три рабочих дня до наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной контрактом.
3.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
3.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом, действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель сопроводительным письмом направляет Заказчику подготовленную в полном объеме актуализированную Схему и План в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
4.2. Заказчик рассматривает полученную Схему и План в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. По истечении данного срока Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ в приемке Схемы и Плана с указанием недостатков.
4.3. Сдача–приемка актуализированной Схемы и Плана оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным Сторонами и заверенными печатями Сторон.
4.4 Недостатки, отмеченные Заказчиком в ходе приемки работ, а также замечания и предложения, поступившие по итогам сбора замечаний и предложений, дорабатываются Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
4.5. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ все права на Схему и План переходят к Заказчику. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»). 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил[footnoteRef:1], в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). [1:  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.4. Ответственность Исполнителя:  
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем размере: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленной неустойки (штрафов, пени), убытков (в части непокрытой неустойкой), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, из цены контракта.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек, осуществляется Заказчиком в соответствии с контрактом, в период действия контракта. 
5.7. Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьему лицу в процессе, или в результате оказания услуг, если не докажет, что убытки был причинен вследствие обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает. 
5.8.  Исполнитель гарантирует:
– соблюдение объема, качества, безопасности оказываемых услуг и их соответствие контракту и Описанию объекта закупки;
– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе оказания (или приемки) услуг, гарантийного срока. 
5.9. Объем гарантий – Исполнитель обязан, по письменному требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по оказанным услугам, выявленные в течение гарантийного срока. 
5.10. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата оказанных услуг со стороны Заказчика или третьих лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность оказываемых услуг.
5.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне контракта, которая не выполнила свои обязательства по контракту. 
6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
6.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия в связи с настоящим Контрактом разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны имеют право на обращение в Арбитражный суд, независимо от факта направления претензий. Претензионный порядок не является обязательным.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Расторжение контракта допускается полностью или частично по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим контрактом.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в том числе в случае существенных нарушений Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего контракта. 
Под существенным нарушением Исполнителем своих обязательств стороны настоящего Контракта понимают следующее: Исполнитель не в состоянии осуществить услуги, качество и количество которого соответствует условиям настоящего контракта, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, а именно: задерживает исполнение на 5 (пять) рабочих дней и более.
8.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря   2026 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в контракте.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанной в контракте
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.
10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту
11.4. Настоящий контракт подписан в электронной форме.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Администрация Рахьинского городского
поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (администрация МО 
Рахьинское ГП)
Адрес: 187326, Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп.Рахья, 
Тел. 8 (
E-mail
ИНН / КПП 
ОКТМО 
ОГРН 
КФ Всеволожского района ЛО (Администрация МО 
Рахьинское ГП, л/с)
Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка 
России//УФК по Ленинградской области
 г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 
БИК: 044030098
Единый казначейский счет (корр.счет): 




ВРИО  главы администрации

___________________ А.А. Виноградский
	














 













Приложение №1 
к Договору № 
от «____» октября 2026 г.

	
	Техническое задание
на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и актуализации электронной модели схемы теплоснабжения в программе ZULU, а также актуализации порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

	1
	Основание для актуализации схемы и порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
	1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении».
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России 07.12.2016 № 793.
9. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
10. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

	2
	Цель работы
	1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.
2. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
4. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.
5. Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя. 

	3
	Источник финансирования
	Бюджет Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	4
	Местоположение объектов
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	5
	Заказчик
	Администрация Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	6
	Сроки выполнения работы

	1. Сбор исходной информации. 
1.1. Исполнитель осуществляет сбор исходной информации самостоятельно.
2. Актуализация схемы теплоснабжения.
2.1. Исполнитель обязан выполнить анализ динамики изменения целевых показателей, предусмотренных исходной схемой теплоснабжения, с учетом и на основании представленной исходной информации и направить проект актуализированной схемы Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания контракта.
2.2. Если в течение периода, указанного в п. 2.1 настоящего раздела Технического задания, теплоснабжающие организации и (или) Заказчик представят в адрес Исполнителя дополнительную информацию, то она также должна быть учтена Исполнителем при актуализации схемы.
2.3. Заказчик обязан рассмотреть проект актуализированной схемы теплоснабжения с привлечением ресурсоснабжающих организаций и направить Исполнителю ответ с замечания или согласованием представленных материалов в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания контракта.
3. Проверка Заказчиком актуализированной схемы теплоснабжения.
3.1. По итогам рассмотрения представленного проекта схемы теплоснабжения Заказчик принимает одно из следующих решений:
- Принять представленный проект схемы теплоснабжения, признать его по итогам проверки соответствующим требованиям к схемам теплоснабжения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. 
- Считать представленный проект схемы теплоснабжения не соответствующим требованиям к схемам теплоснабжения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, и (или) исходной информации, с указанием замечаний.
3.2. Исполнитель обязан внести в разработанный им проект схемы теплоснабжения изменения и дополнения в срок не более 30 дней от даты получения замечаний и вновь представить результаты работы проверку Заказчику. 
3.3. В случае если в процессе актуализации схемы невозможно достичь целевых показателей без увеличения ценового ограничителя, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком либо изменение целевых показателей, либо превышение величины ценового ограничителя с определением источников финансирования такого превышения, либо предложить перечень мероприятий* (технических, организационных и т.д.) по продлению ресурса существующего оборудования.
3.4. Стороны подписывают соответствующий акт выполненных работ в срок 5 дней от даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний представленный проект схемы теплоснабжения.
*Допускается включение в обязательный перечень таких мероприятий как: создание службы и системы диагностики, выбор участков и проведение локально-вставочного ремонта, капитальный ремонт сооружений (камер тепловых сетей, неподвижных опор и т.п.).
3.5. Заказчик в соответствии с особенностями, установленными пунктом 3. Статьи 94. Особенности исполнения контракта» Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, вправе истребовать у Исполнителя проведение независимой экспертизы результатов работы, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения. Эксперт или экспертная организация (привлеченная Исполнителем по договору и согласованная с Заказчиком) вправе затребовать и получить от Исполнителя дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ. Отрицательное экспертное заключение является основанием для отказа принятия результатов выполненных работ до устранения недостатков и (или) доработки результатов работ в соответствии с требованиями договора Заказчик в срок 10 рабочих дней от даты получения результата работ (экспертного заключения - при наличии) (в том числе и случае повторного представления результата работ после доработки) рассматривает представленный проект Отчета о проведении обследования на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящим техническим заданием, исходной информации.\
3.6. Исполнитель принимает непосредственное участие в публичных слушаниях по проекту актуализации Схемы.
4. По итогам выполнения всех этапов, Стороны подписывают итоговый акт выполненных работ в срок 5 дней от даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний.


	7
	Требования к Схеме и порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

	Схема и порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций должны соответствовать требованиям:
· Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями);
· Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;
· Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 О требованиях к схемам теплоснабжения»;
· Приказу Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
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	Порядок сдачи документации
	1. Вся документация, выполненная исполнителем, передаётся заказчику, а также акт оказанных услуг в 2-ух комплектных экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в составе:
1. Актуализированный проект схемы теплоснабжения Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на бумажном (текстовый материал в формате doc) и электронном носителе (CD-дисках);
2. Электронная модель в программном комплексе ГИС «Zulu 8.0» и внедрить актуализированные данные в программный комплекс ГИС «Zulu 8.0», установленные на компьютерах Заказчика.
3. Актуализированный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на бумажном (текстовый материал в формате doc) и электронном носителе (CD-дисках).
Отчетные документы должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе.
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении необходимо предоставить для согласования в течении 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
Подрядчик принимает непосредственное участие в публичных слушаниях по проекту актуализации Схемы.
Дата выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту определяется днём получения документации уполномоченным представителем Заказчика. 

	9
	Технический контроль выполнения работ
	Заказчик осуществляет приёмку услуг на основании актов приёма-сдачи документации с привлечением, при необходимости, независимого эксперта.
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	Гарантийные обязательства
	Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы до момента проведения Актуализации схемы теплоснабжения, но не более чем один год.
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	Содержание работы (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения” и Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. 
№ 565/667).
	Схема теплоснабжения
I. Утверждаемая часть
1. Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа».
2. Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».
3. Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя.
4. Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.
5. Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
6. Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
7. Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
8. Раздел 8  Перспективные топливные балансы.
9. Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
10. Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
11. Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
12. Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
13. Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа.
14. Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.
15. Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия.

II. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения.
1. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.
1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии.
1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.
1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.
1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя.
1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения.
1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.
2. Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
3. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа (корректировка существующей модели). 
4. Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
5. Книга 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа.
6. Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
7. Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
8. Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
9. Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
10. Книга 10. Перспективные топливные балансы.
11. Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения.
12. Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
13. Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.
14. Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.
15. Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.
16. Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.
17. Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.
18. Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) должен содержать:
1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
3. Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;
4. Состав и дислокация сил и средств;
5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

	12
	Требования к электронной модели

	12.1
	Возможности электронной модели

	1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города (поселения) с учетом кадастрового деления территории с полным описанием связности объектов.
2. Сведения о паспортизации объектов выработки, транспорта и потребления тепловой энергии.
3. Пространственная привязка объектов тепловых сетей и других инженерных коммуникаций к географическим объектам.
4. Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе теплоснабжения.
5. Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между источниками тепловой энергии.
7. Выполнение расчетов балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку. 
8. Выполнение расчетов потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
9. Выполнение расчетов показателей надежности теплоснабжения.
10. Выполнение расчетов удельных затрат топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии.
11. Выполнение расчетов нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. 
12. Проведение групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов.
13. Выполнение расчетов и отображение сравниваемых пьезометрических графиков при разработке и анализе сценариев перспективного развития тепловых.
14. Перепроецирование данных «на лету» из одной системы координат в другую.
15. Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя.
16. Оперативное получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными.
17. Работа с картами в местной и географической системах координат.
18. Возможность формирования пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.
19. Навигация на местности с использованием спутниковых технологий.
20. Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов.
21. Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.
22. Графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов.
23. Описание основных объектов централизованной системы теплоснабжения.
24. Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы теплоснабжения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и контрольных точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов.

	12.2
	Требования к проекциям карт электронной модели
	В соответствии с требованиями к проекции Публичной кадастровой карты РОСРЕЕСТРА:
1. Web Mercator (WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere).
2. WKID 3857, автор: EPSG. 
3. Данные публичных картографических сервисов Роскосмос», Yandex.Карты, OpenStereetMap.
4. Данные кадастрового деления территории.
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