



[bookmark: _Hlk15555883]МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________
Выполнение работ по оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации помещений Тосненской центральной районной библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» по адресу: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27

Идентификационный код закупки: 263471601480547160100100220000000244


	г. Тосно
	[bookmark: _Hlk53802719]«____»__________ _____ г. 


[bookmark: _GoBack]Муниципальное казённое учреждение культуры «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в лице директора Платоновой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Hlk15555829][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk56582340][bookmark: _Hlk92906832]_______________________, в лице _________________, действующего на основании _____________________ (далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации помещений Тосненской центральной районной библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» по адресу: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27 (далее – работы) в пользу Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
[bookmark: _Hlk171943968]Объемы, виды работ определяются Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Контракту), которые прилагаются к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
Место выполнения работ: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27 (Тосненская центральная районная библиотека) (далее – место выполнения работ).
Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта)
Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена контракта составляет _______________(________) рублей__ копеек, в том числе НДС (__%) _______________(________) рублей__ копеек (или без НДС, в случае если Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС).
[bookmark: _Hlk55280497]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Ref480215053][bookmark: _Ref438119014][bookmark: _Ref436310198][bookmark: _Ref437017192]В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
[bookmark: _Ref493267580]По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
[bookmark: _Ref493267553]Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
[bookmark: _Hlk37079612][bookmark: _Hlk38991462][bookmark: _Hlk55986656]Источник финансирования: бюджет Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
[bookmark: _Hlk92921972][bookmark: _Hlk94117721][bookmark: _Hlk94118078][bookmark: _Hlk107608581][bookmark: _Hlk107608601][bookmark: _Hlk103610734][bookmark: _Hlk107608545][bookmark: _Hlk94087863][bookmark: _Hlk15558900][bookmark: _Hlk55286376][bookmark: _Hlk55290127][bookmark: _Hlk58822244]Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.
[bookmark: _Hlk15645362]В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) объему выполняемой работы.
[bookmark: _Ref493525303]Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;
По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;
Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;
Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ;
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;
Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
Подрядчик вправе:
Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk53808092][bookmark: _Hlk55991313]Выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно.
[bookmark: _Hlk56433957]Подрядчик обязан:
Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по документу, подтверждающего приемку выполненных работ;
Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности;
Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;
Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
[bookmark: _Hlk55482192][bookmark: _Ref54588269][bookmark: _Hlk56433131][bookmark: _Ref493606463][bookmark: _Ref493515580][bookmark: _Ref493515802][bookmark: _Ref493515588][bookmark: _Hlk56433219]Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (описанием объекта закупки) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком;
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
[bookmark: _Ref493525314]Сроки выполнения работ по Контракту
Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта Сторонами.
[bookmark: _Ref81913282][bookmark: _Hlk54096969]Работы должны быть закончены в срок не позднее «10» декабря 2026 г.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.
Срок исполнения Контракта
В соответствии с положениями части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе в Контракте устанавливаются сроки исполнения Контракта, включающие в себя, в том числе, приемку и оплату Заказчиком выполненных работ по Контракту.
Дата начала исполнения Контракта: с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения Контракта: «31» декабря 2026 г.
[bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки работ
[bookmark: _Ref17304312]Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ по Контракту.
По окончании выполнения работ Подрядчик извещает Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика, осуществляющего приёмку выполненных работ) любым доступным способом о готовности к сдаче результатов выполненных работ по Контракту и предоставляет Заказчику следующий комплект документов:
-счет на оплату;
- акт выполненных работ, счет-фактуру (при наличии) или универсальный передаточный документ (УПД);
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3); 
- комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ); 
- другие документы, наличие которых позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом объекте в целом в соответствии с нормами действующего законодательства на момент сдачи работ (при их наличии).
[bookmark: _Ref6362809][bookmark: _Hlk95333997]Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
[bookmark: _Hlk95334068][bookmark: _Ref493870329][bookmark: _Ref493530333][bookmark: _Hlk37082989][bookmark: _Ref89939961][bookmark: _Ref90645993][bookmark: _Hlk95334584]По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
Исполнитель производит сдачу полностью выполненных работ, а Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика, осуществляющий приёмку выполненных работ) их приёмку в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента извещения.
При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки выполненных работ замечаний Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков, дефектов, отступлений и т.д. и сроки их устранения Подрядчиком. Все работы по устранению выявленных недостатков и дефектов выполняются Подрядчиком 
за свой счёт. Подрядчик обязан устранить выявленные отклонения, недостатки и дефекты в сроки, указанные в акте.
Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.
[bookmark: _Hlk56505206][bookmark: _Hlk56002955]При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается замена предусмотренной контрактом работы на работу, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которой аналогичны или улучшены по сравнению с характеристиками, предусмотренными описанием объекта закупки.
[bookmark: _Hlk52513238][bookmark: _Ref92919707][bookmark: _Ref52540919]Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Ref83935293]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
[bookmark: _Ref492981817][bookmark: _Hlk56505674]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1% цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
[bookmark: _Ref493079435][bookmark: _Ref492996654]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
(а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.8.    Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.9.     Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
[bookmark: _Hlk55482056][bookmark: _Hlk55482099]Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
[bookmark: _Ref11953035]Порядок разрешения споров
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
[bookmark: _Ref8437479][bookmark: _Ref34024376]Расторжение Контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Срок действия и порядок изменения Контракта
[bookmark: _Ref29847895]Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
[bookmark: _Hlk93002621]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в частности, в следующих случаях:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.


Прочие условия
[bookmark: _Hlk55996250][bookmark: _Hlk53837905]Контракт составлен и подписан в электронном виде. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.
[bookmark: _Hlk93327463]В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Муниципальное казённое учреждение культуры «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(МКУК «Тосненская МЦБС»)
Адрес места нахождения: 
Российская Федерация, 187000, Ленинградская обл. г. Тосно, пр. Ленина, д. 27
ИНН 4716014805   КПП 471601001
ОГРН 1034701894215
ОКТМО 41648000
Банк: ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Лицевой счет 0270501005
Казначейский счет: 03231643416480004500
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
БИК: 044030098
E-mail: knigatosno@yandex.ru 
Тел.: 8 (81361) 2-83-44
	Подрядчик:



	От имени Заказчика
 
_________________________

	От имени Подрядчика
 
_________________________



[bookmark: _Hlk15556488][bookmark: Приложение_1]Приложение № 1
[bookmark: _Hlk53802777]к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk52439408]

	[bookmark: _Hlk52517001]Заказчик
 
_________________________

	Подрядчик
 
_________________________



Приложение № 2
к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов)


	Заказчик
 
_________________________

	Подрядчик
 
_________________________
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