Приложение  1

	


Описание объекта закупки
на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по обустройству детской площадки по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ладожская
1. Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ладожская (далее – Объект).
2. Требования к Исполнителю: наличие свидетельства СРО о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по виду работ: «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». 
3. Цель и вид услуг: Цель проведения строительного контроля – определение соответствия выполняемых ремонтно-строительных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), сметной документации и Техническому заданию, проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком работ входного контроля и достоверности документирования его результатов согласно «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010 года «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля: 
Срок оказания услуг: 

Начало: с даты заключения Договора; 

Окончание: не позднее 25.12.2026 г.
5. Условия оказания услуг: в соответствии с требованиями Договора и описания объекта закупки.

6. Состав услуг по осуществлению строительного контроля: 

6.1. Проверка Исполнителем полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядной организацией входного контроля и достоверности документирования его результатов.

При этом проверка качества приборов, строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных выполнения работ на объекте (далее соответственно – продукция, входной контроль) – при каждой поставке. Входной контроль при каждой поставке материалов осуществляется подрядной организацией с фиксацией в журнале «Входной учёт и контроль качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования»;

6.2.  Контроль соответствие объемов выполняемых работ объемам, предусмотренным Контрактом на выполнение работ, проектно-сметной и рабочей документации

6.3. Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика производства работ предусмотренного Контрактом на выполнение работ;

6.4. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов;

6.5. Приемочный контроль работ, подписание актов, освидетельствования скрытых работ – при каждой скрытой работе. 

6.6. Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, журнала производства работ;

6.7. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках Договора между Заказчиком и Подрядчиком;

6.8. Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядными организациями;

6.9. Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции – один раз в месяц;

6.10. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;

6.11. В целях осуществления строительного контроля и учета выполненных работ на Объекте, обеспечивать присутствие представителей Исполнителя на Объекте в течение всего рабочего дня, а также, в случае проведения работ Подрядчиком в вечернее и ночное время;

6.12. Выезд ответственного лица на пооперационную приемку – по мере готовности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Подрядчика (по электронной почте);

6.13. Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Договором;

6.14. Составление еженедельных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах.

6.15. Контроль элементов обеспечения безопасности дорожного движения.

7. Общие требования к оказанию услуг.

7.1. Работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, а именно:

7.1.1.  СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

7.1.2. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченным строительством объектов. Основные положения»;

7.1.3. СП 48.13330.2019 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства»;

7.1.4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ от 22.07.2008 года (ред. от 30.04.2021 г.);

7.1.5. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

7.1.6. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2).

8. Требования к безопасности оказанию услуг и результатам услуг
8.1. Исполнитель должен обеспечить исполнение на объекте мероприятий по строительному контролю за выполнением работ на объекте в соответствии с требованиями нормативных документов.
9. Требуемое содержание отчетов (отчетный период – неделя):

9.1. Краткое описание услуг, оказанных в отчетный период;
9.2. Мероприятия по контролю качества (оценка качества работ подрядчика в отчетный период):

9.2.1.Отметить серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

9.2.2.Определить причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

9.2.3.Отразить основные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период;

9.3. Соблюдение подрядной организацией графика производства работ на Объекте:

9.3.1. Анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие графики производства работ на объекте.

9.3.2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- Рассмотреть причины отставания;

- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы;

- Предложить возможные способы устранения отставания;

9.4. Требования к оформлению отчетов:

9.4.1. Отчеты по выполнению работ по строительному контролю предоставляется Заказчику (ответственному лицу по приказу) еженедельно в четверг до 12-00 часов по истечению каждой недели в электронном виде с полным описанием всех видов работ, выполняемых подрядной организацией;

9.4.2. Фотофиксация технологических процессов производства работ в разрезе каждого конструктивного элемента и инженерного оборудования (систем) должна удовлетворять следующим требованиям: количество фотоснимков (не менее 3 и не более 5 штук на 1 (один) конструктивный элемент.

 Качество фотоматериалов: тип – цветные, разрешение не менее 12 мегапикселей, время выполнения – день в условиях должной освещенности). При этом фотофиксация должна указывать место производства работ, дату производства работ, детальную привязку к элементам объектов, на которых выполнялись работы, а также фотокопии записей в общем и специальных журналах, произведенных подрядной организацией. Количество фотографий должно быть необходимым для подтверждения либо приемки, либо отказа от приемки этапа операционного контроля качества;
9.4.3. Предоставлять в электронном виде Заказчику, завизированный Исполнителем комплект исполнительной документации по принятым рабочей комиссией видам работ на объектах;

9.4.4. Направлять Заказчику копию предписания с отметкой о получении ответственным лицом подрядной организации.
10. Требования к составу документов при оформлении оказанных услуг по строительному контролю.

10.1. Документы, подлежащие постоянному оформлению подрядной организацией и регистрацией Исполнителем при проведении строительного контроля:

10.1.1. Исполнительные схемы ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с Заказчиком;

10.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на строительные материалы, приборы, изделия и конструкции для выполнения работ на объекте;

10.1.3. Акты передачи объектов для проведения работ;

10.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ;

10.1.5. Акты испытания конструкций и систем;

10.1.6. Журналы производства работ;

10.1.7. Акты приёмки выполненных работ на объекте;

11. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг: в соответствии с условиями Договора.

12. Требования по объему гарантий качества услуг: в соответствии с условиями Договора.

13. Авторские права: исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.

14. Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ: при осуществлении строительного контроля, Исполнитель проверяет применяемые при ремонте материалы, которые должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Исполнителю лицом, назначенным ответственным за оперативное руководство работами подрядной организации, до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

15. Требования по обеспечению средствами измерений: наличие у Исполнителя средств инструментального контроля.

16. Особые условия: 
16.1. При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ на объекте подрядной организацией Исполнитель обязан незамедлительно ставить в известность Заказчика.

16.2. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика, совместно с Исполнителем, с оформлением акта приемки выполненных работ. 

16.3. Организация, контроль и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ.
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