 ДОГОВОР № _____________________
на разработку проектно-сметной документации для проведения работ 
по организации наружного (уличного) освещения в населенных пунктах Колтушского городского поселения 
[bookmark: _GoBack]ИКЗ: 26 34703139780470301001 0025 000 0000 414

гор. Колтуши
Всеволожский район
Ленинградской области                                                                                                        ____________ 2026 года


Администрация Колтушского городского поселения, действующая в интересах и от имени Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая далее «Заказчик», в лице главы администрации Зыбина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Колтушского городского поселения и Решения совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2023 № 42, с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а в отдельности – Сторона, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор возмездного выполнения работ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, и Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объектам наружного (уличного) освещения в населенных пунктах Колтушского городского поселения в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), по цене, определенной в п. 2.1.  Договора, и сдать ее Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы от Подрядчика, своевременно оплатить работы в сроки, оговоренные в п. 2 Договора. 
1.2. Материально-техническое обеспечение выполнения работ возлагается на Подрядчика и производится за его счёт.

2.Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет – _________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС____________ (____) рублей ____ копеек/ НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________).. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.
2.3. Оплата по Договору производится за счет средств бюджета Колтушского городского поселения на 2026 год.
2.4. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, в пределах стоимости Договора, установленной в п.2.1 Договора.
2.5. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Авансирование по Договору не предусмотрено.


3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Сроки выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.
3.2. Срок действия Договора:
      - начало – с момента заключения;
      - окончание – до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2026 года.
3.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:	
4.1.1. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием, нормами и правилами, в сроки, установленные Договором. 
4.1.2. Документация по итогам разработки передается уполномоченному представителю Заказчика по акту передачи, составленному в двух экземплярах и подписанному со стороны Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ. 
4.1.3. По итогам рассмотрения представленной Документации Заказчик принимает одно из следующих решений:
- принять представленную Документацию, признать её по итогам проверки соответствующим требованиям, установленным действующим законодательством, Техническим заданием, а также исходной информации. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о том, что Документация принята без замечаний.
- считать представленную Документацию не соответствующей требованиям установленным действующим законодательством, Техническим заданием, а также исходной информацией. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику замечания с указанием на допущенные нарушения требований.
4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика за качеством работ. Указания Заказчика и сроки их исполнения не должны противоречить действующему законодательству.
4.1.5. Обеспечить Заказчику или уполномоченному им лицу возможность контроля за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно представлять по их требованию документацию, связанную выполнением работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оказывать содействие для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором;
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;
4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За срыв сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
5.3. За просрочку оплаты выполненных работ, принятых по акту сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. В случаях, не оговоренных данным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. Надлежащее качество проектной документации, соответствующей нормам и СНиПам.
8.1.2. Качество выполнения всех работ по Договору в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами, правилами и техническими условиями в течение срока действия Договора.

9.Прочие условия

9.1. Для контроля за выполнением работ, указанных в пункте 1.1. Договора, и соблюдением требований условий Договора, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего Договора, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Приложение №1 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
Приложение№2 – Техническое задание

10. Реквизиты и подписи сторон



	ЗАКАЗЧИК
Администрация Колтушского
городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Колтуши г., ул. Озерная, д. 21
ИНН 4703139780 КПП 470301001
ОГРН 1144703001321/ ОКПО 25834516
ОКТМО 41612104 ОКВЭД 84.11.35
л/с - 02.0104.0069.1
ЕКС№ 40102810745370000098
КС№ 03231643416121044500
В ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК 044030098
e-mail: koltushi@yandex.ru

Глава администрации


________________ А.Ю. Зыбин 

	 
























Приложение № 1
к Договору № __________________
   от ___________

Акт сдачи-приемки выполненных работ
«___» ___________ 2026 года

Администрация Колтушского городского поселения, действующая в интересах и от имени Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая далее «Заказчик», в лице главы администрации Зыбина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Колтушского городского поселения и Решения совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2023 № 42, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил Заказчику работы в соответствии с п.1.1. Договора № _________ от __________: 

	

	№
п/п
	Сумма выполненных работ 
	Оплата в %
	Сумма к выплате,
рубли

	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО
	


Сумма прописью: __________________________________________________________________________________
2. Заказчик претензий по качеству выполненных работ к Подрядчику не имеет. 

ПОДПИСИ СТОРОН:


ЗАКАЗЧИК:
Администрация Колтушского городского поселения

Глава администрации

_____________ /Зыбин А.Ю./



ПОДРЯДЧИК:

____________ / ______________/












Приложение № 2
к Договору № __________________
   от ___________


Техническое задание 
на разработку проектно-сметной документации для проведения работ 
по организации наружного (уличного) освещения в населенных пунктах Колтушского городского поселения 

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование проектируемого объекта
	Наружное (уличное) освещение в населенных пунктах Колтушского городского поселения

	2
	Места размещения объектов
	1. Освещение улично-дорожной сети в дер. Хапо-Ое Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Наружное (уличное) освещение в д. Разметелево
3. Наружное (уличное) освещение в д. Канисты от ул. Светлая к ул. Планерная
4. Наружное (уличное) освещение д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова
5. Наружное (уличное) освещение д. Токкари от д. 33 к ул. Быкова с. Павлово
6. Наружное (уличное) освещение д. Бор ул. Луговая.

	3
	Основание для проектирования
	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением от 30.10.2025 № 761 (с изменениями) 

	4
	Заказчик
	Администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	5
	Источник финансирования
	Бюджет Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2026 год

	7
	Исходные данные для проектирования 
	Настоящее Техническое задание


	8
	Функциональное назначение объекта 
	Объекты предназначены для наружного (уличного) освещения в населенных пунктах Колтушского городского поселения

	9
	Основные требования
	Выполнить предпроектное обследование. 
1. Составить предварительную схему прохождения трассы линий наружного (уличного) освещения.
2. При разработке проектных решений учесть следующие требования:
- Для наружного электроосвещения использовать светодиодные источники света. Тип и характеристики источников света согласовать с Заказчиком. Светильники устанавливаются на железобетонные или металлические опоры по согласованию с Заказчиком.
- Питание светильников предусмотреть от существующей сети наружного (уличного) освещения Колтушского городского поселения (точки и условия присоединение к электрическим сетям сохраняются существующие).
- Проектом предусмотреть датчики автоматического включения линии наружного (уличного) освещения: фотореле или др. 
- Управление наружным (уличным) освещением предусмотреть в ручном (по месту) и автоматическом (от уровня освещенности) режимах. Управление организовать с применением релейной автоматики. Техническое решение согласовать с Заказчиком.

	11
	Состав и содержание рабочей документации
	Состав рабочей документации:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Ведомость рабочих чертежей (схем)
5. Ведомость ссыльных и прилагаемых документов 
6. Пояснительная записка
- учет электроэнергии 
- сведения об электроосветительных приборах 
- управление электроосвещением
- расчет сечения кабеля
- расчет количества светильников и мощности 
- заземление, защитные меры электробезопасности, мероприятия по охране окружающей среды
- организация эксплуатации 
7. Схема электрическая принципиальная, ЩУНО
8. Схема прокладки воздушной (подземной) кабельной линии и расстановки светильников 
9. Схема крепления светильников 
10. Схема крепления воздушной(подземной) кабельной линии к опоре
11. Спецификация оборудования и материалов 
12. Ведомость объемов монтажных работ
13. Сметная документация в соответствии с п.12 настоящего Технического задания
Все расчеты, схемы, чертежи должны соответствовать нормам, СНИП и ГОСТ, действующим в РФ. 

	12
	Требования к сметной документации

	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
12.1. Нормативная база
Сметную документацию разработать в соответствии с:
- Федеральной сметно-нормативной базой (ФСНБ), действующей на дату составления смет;
- Методикой определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 в действующей редакции);
- Территориальными сметными нормативами Ленинградской области (ТСН ЛО), действующими на дату составления смет.
12.2. Метод определения стоимости
- Пересчет в текущий уровень цен выполнить базисно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости, утвержденных Комитетом по строительству Ленинградской области на квартал составления сметной документации.
12.3. Стоимость материалов
Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками, принять по:
- Каталогу средних сметных цен для Ленинградской области (актуальная редакция);
- Федеральному реестру сметных цен (при отсутствии региональных данных).
12.4. Накладные расходы и сметная прибыль
- Определяются в соответствии с Методикой (Приказ № 421/пр) и нормами для соответствующего вида работ (новое строительство / реконструкция / капитальный ремонт).
12.5. Включение дополнительных затрат
В сводный сметный расчет включить:
- затраты на строительный контроль (в размере, установленном действующим законодательством или Договором);
- затраты на авторский надзор (если предусмотрено Договором).
12.6. Резерв средств на непредвиденные работы
- Предусмотреть в размере не более 3% для типовых объектов, если иное не обосновано сложностью работ.
12.7. Соответствие объемов работ
- Объемы и состав работ, принятые в сметной документации, должны полностью соответствовать проектной документации.
12.8. Состав сметной документации
Сметная документация должна включать:
- Пояснительную записку (с указанием примененной нормативной базы, индексов, курсов валют — при необходимости);
- Локальный сметный расчет на электромонтажные работы;
- Локальный сметный расчет на пусконаладочные работы;
- Сводный сметный расчет стоимости строительства (при наличии двух и более локальных смет);
- Обоснование цен на материалы и оборудование (ведомость сметных цен).
12.9. Обоснование цен по прайс-листам
- По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет сравнительную таблицу цен на основные материалы и оборудование с указанием организаций-производителей/поставщиков, контактных телефонов и электронной почты.
12.10. Формат предоставления
- Сметная документация предоставляется:
- в бумажном виде (в составе общего комплекта ПСД);
- в электронном виде (форматы: Excel, PDF).
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