ДОГОВОР
д. Ополье                              




                      _________________     2026 г.

 
Администрация Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кашинского Вячеслава Игоревича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",  (далее - Контракт) о нижеследующем. действующая на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п. 4  ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

        1.1. Предметом настоящего Договора   является  Ремонт участка дороги №2 протяжённостью 160м в д. Ополье, подъезд к дому №108 (в дальнейшем объект) в соответствии со сметным расчетом.

1.2. Заказчик поручает, а  Подрядчик  принимает на себя  выполнение работ, сдать результат работы Заказчику  в строгом соответствии со сметным расчетом, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3.  Работа выполняется Подрядчиком своими силами и средствами .
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору согласно сметного расчета  составляет 594 316  (пятьсот девяносто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей 75 копеек,  НДС  ________.

Источник финансирования - Бюджет  Опольевского сельского поселения.
2.2. Цена договора включает стоимость работ, материалов, транспортные расходы, в том числе погрузо-разгрузочные работы, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору. Цена договора является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Договора и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд».

2.3. Основанием  для  оплаты  выполненных  Подрядчиком   работ  является форма КС-3 и форма КС-2, счет. Заказчик производит оплату в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ и поступления соответствующего финансирования.
         2. 4.  Дополнительные работы, необходимость в которых возникнет в процессе производства работ, должны совершаться только по согласованию Сторон и оплачиваться дополнительно. 
2.5. ИКЗ 263470702332047070100100030000000244
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ – с момента подписания контракта. Срок выполнения работ до 30.09.2026 года.

2. Срок выполнения работ может быть увеличен в случае несвоевременного предоставления фронта работ по вине Заказчика на срок, оговоренный сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые влияют на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим - в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

4.5. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

4.6. Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи Подрядчиком работы и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.

При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора.

4.7. Заказчик обязан предоставлять по требованию Подрядчика необходимую проектную документацию для производства работ.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту сдачи - приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) дней по их обнаружении.

         5.3. Гарантийный срок  12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от  общей стоимости работ по настоящему договору.

7.3. За срывы срока выполнения работ Подрядчиком уплачиваются пени в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания и действует до исполнения сторонами условий настоящего договора.

8.2. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они зафиксированы письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Приложения: Приложение №1 Локальный сметный расчет.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
 Администрация Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188460, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье, дом 66

ИНН 4707023320       КПП 470701001

ОГРН 1054700340364      ОКТМО 41621444

Банк: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург

Единый казначейский счет 40102810745370000098

Единый счетбюджета03231643416214444500

БИК 044030098

Эл.почта: opolye_adm@mail.ru
Тел./факс 8(813 75) 62-336 
______________________ /Кашинский В.И./
м.п.


	Подрядчик:

_________________ /__________/
м.п.



	
	Приложение №1 

к договору №                                                       от «___» _______________2026г

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	Ремонт участка дороги №2 протяжённостью 160 м в д. Ополье, подъезд к дому №108

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	594,32
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	27,61
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	29,92
	тыс. руб.

	   строительных работ
	594,32
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	55,187
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	41,92276
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Участок дороги протяжённостью 160м шириной 3,5м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН27-03-001-02
	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала
	1000 м2
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,859
	
	
	
	
	17 383,14

	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	63,38
	1,1
	34,859
	
	
	498,67
	
	17 383,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51 127,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	21,989
	
	
	
	
	16 485,62

	
	[91.01.01-016]
	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	1,11
	1,1
	0,6105
	2 349,78
	1,36
	3 195,7
	
	1 950,97

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,11
	1,1
	0,6105
	
	
	794,34
	
	484,94

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,83
	1,1
	1,5565
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	4 001,59

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,83
	1,1
	1,5565
	
	
	794,34
	
	1 236,39

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,76
	1,1
	0,418
	
	
	1 639,1
	
	685,14

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,76
	1,1
	0,418
	
	
	679,6
	
	284,07

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,17
	1,1
	4,4935
	
	
	2 058,02
	
	9 247,71

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	8,17
	1,1
	4,4935
	
	
	679,6
	
	3 053,78

	
	[91.08.03-018]
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	23,37
	1,1
	12,8535
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	32 236,71

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	23,37
	1,1
	12,8535
	
	
	794,34
	
	10 210,05

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,74
	1,1
	2,057
	
	
	1 461,12
	
	3 005,52

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,74
	1,1
	2,057
	
	
	591,34
	
	1 216,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 344,59

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	25
	
	12,5
	35,71
	0,82
	29,28
	
	366

	
	[02.2.05.04-2058]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	11,5
	
	5,75
	2 220,14
	0,86
	1 909,32
	
	10 978,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	96 340,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 868,76

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	49 787,08

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	45 384,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	383 024,42
	
	191 512,21

	2
	ГЭСН27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
V=560/1 000
	1000 м2
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,328
	
	
	
	
	10 226,61

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	33
	1,1
	20,328
	
	
	503,08
	
	10 226,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 984,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,93376
	
	
	
	
	13 431,06

	
	[91.01.01-034]
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,35
	1,1
	1,4476
	828,16
	1,36
	1 126,3
	
	1 630,43

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,35
	1,1
	1,4476
	
	
	679,6
	
	983,79

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,36
	1,1
	0,22176
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	570,12

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,36
	1,1
	0,22176
	
	
	794,34
	
	176,15

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3,98
	1,1
	2,45168
	
	
	1 639,1
	
	4 018,55

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	3,98
	1,1
	2,45168
	
	
	679,6
	
	1 666,16

	
	[91.08.03-013]
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	15,6
	1,1
	9,6096
	1 373,91
	1,43
	1 964,69
	
	18 879,89

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	15,6
	1,1
	9,6096
	
	
	679,6
	
	6 530,68

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	6,9
	1,1
	4,2504
	
	
	2 058,02
	
	8 747,41

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	6,9
	1,1
	4,2504
	
	
	679,6
	
	2 888,57

	
	[91.08.07-015]
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.-ч
	0,57
	1,1
	0,35112
	1 790,51
	1,27
	2 273,95
	
	798,43

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,57
	1,1
	0,35112
	
	
	679,6
	
	238,62

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,6
	1,1
	1,6016
	
	
	1 461,12
	
	2 340,13

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,6
	1,1
	1,6016
	
	
	591,34
	
	947,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	491,9

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	30
	
	16,8
	35,71
	0,82
	29,28
	
	491,9

	
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм
	м3
	189
	
	105,84
	
	
	
	
	

	
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 600, расклинивающая фракция 8-16 мм
	м3
	15
	
	8,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 134,53

	2.1
	[02.2.05.04-2088]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	189
	
	105,84
	1 892,9
	0,94
	1 779,33
	
	188 324,29

	2.2
	[02.2.05.04-2008]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	15
	
	8,4
	1 839,35
	0,94
	1 728,99
	
	14 523,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 657,67

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	34 776,77

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	31 701,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	590 107,84
	
	330 460,39

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Участок дороги протяжённостью 160м шириной 3,5м
	
	
	360 323,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	27 609,75

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	88 112,6

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	29 916,68

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	214 684,3

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	57 526,43

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	84 563,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	77 085,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Участок дороги протяжённостью 160м шириной 3,5м
	
	
	521 972,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	55,187

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	41,92276

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	521 972,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	360 323,33

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	27 609,75

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	88 112,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	29 916,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	214 684,3

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	57 526,43

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	84 563,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	77 085,42

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	521 972,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	360 323,33

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	27 609,75

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	88 112,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	29 916,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	214 684,3

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	57 526,43

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	84 563,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	77 085,42

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	55,187

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	41,92276

	
	
	Итого
	
	
	521 972,6

	
	
	Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)
	((214 684,3+0+88 112,6+84 563,85*0,1712+77 085,42*0,15)*22%) = 72 344,15
	22%
	72 344,15

	
	
	Итого
	
	
	594 316,75

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


