
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__
ИКЗ: 263470702341947070100100010000000000

д. Вистино                                                                                                                   «___» октября  2026 г.

Администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы администрации Миклина Владимира Геннадьевича, действующего на основании Решения Совета депутатов № 49 от 29.08.2025 года, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, далее также совместно и по отдельности именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту и замене детского игрового оборудования на детских игровых площадках, находящихся на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту) в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
1.2. Место выполнения работ: детские игровые и спортивные площадки Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – Объект) согласно реестру, указанному в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему контракту).
1.3. Выполнение работ осуществляется на территории пограничной зоны РФ.
Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта Сторонами до 30.11.2026 г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет ______.
2.2. Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы подрядчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования, страхование, все налоги и пошлины, подлежащие выплате за счет подрядчика, а также расходы на уплату иных сборов и других обязательных платежей.
2.3. Источник финансирования: средства бюджета Вистинского сельского поселения.
2.4. Оплата осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика, без авансирования, по факту выполнения работ в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на основании счета на оплату, счета-фактуры (при наличии), выставленных подрядчиком.
2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.
2.7. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
Обеспечить Подрядчику доступ на объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.
По факту выполнения Работ в полном объеме осуществить приемку Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Контракту.
Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.
Назначить ответственного представителя для контроля и приёмки работ: и.о. главы администрации – Миклин Владимир Геннадьевич.
Заказчик вправе:
Иметь беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
Подрядчик обязуется:
Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта. 
Обеспечить выполнение Работ всеми материальными ресурсами (оборудованием, материалами, изделиями и конструкциями), а также обеспечить доставку используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования к месту производства Работ и их складирование.
С момента начала производства Работ и до их завершения вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки, сертификаты и другую документацию в соответствии со строительными нормами и правилами).
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 24 часа до начала приемки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путем оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. 
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
В случае заключения договоров субподряда для выполнения Работ по настоящему Контракту, информировать Заказчика о заключении таких договоров и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме, направить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату, счет-фактуру (при наличии), предоставить Заказчику исполнительную документацию.
По окончании выполнения Работ произвести уборку и вывоз строительного мусора.
Подрядчик вправе:
Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
Подрядчик вправе привлекать к исполнению обязательств по настоящему Контракту третьих лиц, не являющихся сотрудниками Подрядчика.

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его в адрес Заказчика. 
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в акте сдачи-приемки выполненных работ, приоритет имеет информация, содержащаяся в акте сдачи-приемки выполненных работ.
Для осуществления приемки выполненных Работ Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертные организации.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ;
направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа.
Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. ГАРАНТИИ
Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, соответствие качества материалов строительным нормам и правилам;
устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ в срок не более 10 календарных дней с момента уведомления Заказчиком. 
Гарантия качества на результат работ составляет не менее 12 календарных месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все Работы, оборудование и материалы. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) в выполненных Работах, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию/независимого эксперта в соответствующей области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в течение 10 (десяти) календарных дней провести замену некачественных товаров, устранить выявленные дефекты без расходов со стороны Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации/ независимого эксперта в данной области. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны оплачивают экспертизу поровну.
Гарантии, предусмотренные настоящим разделом Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063».
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Уплата неустоек (пеней, штрафов), не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом. 
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.
При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями Закона №44-ФЗ.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Контракт, вступает в силу с даты его заключения и действует до
 «31» декабря 2026 года, а в части обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта, – до полного их исполнения Сторонами.
Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий Контракт составлен на русском языке в электронной форме. Настоящий Контракт подписывается с применением усиленной электронной подписи.
Неотъемлемыми частью настоящего Контракта является:
Приложение № 1: Техническое задание.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК: 

	Администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.13
ОГРН 1054700340650
ОКТМО 41621452 / ОКПО 04184876 
ИНН 4707023419 / КПП 470701001
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург 
БИК 044030098
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
Единый счет бюджета: 03231643416214524500 
л/с 03905000201
Тел.: (81375) 67-174, факс (81375) 67-160

	

	И.о. главы администрации

				 / В.Г. Миклин /
Э.П.
	

__________________ / 
Э.П.





Приложение №1 
                                                     к Контракту № ____
от «____» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: 
работы по ремонту и замене детского игрового оборудования на детских игровых площадках, находящихся на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
Место проведения работ:
детские игровые и спортивные площадки Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области согласно реестру.

Ведомость работ:
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Единица измерения
	 

	по
порядку
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Демонтажные работы: демонтаж пришедшего в негодность, изношенного или не соответствующего требованиям безопасности детского игрового оборудования
	шт.
	1
	
	

	2
	Ремонтные работы: замена изношенных узлов и элементов (цепей, подвесов, крепежей, защитных колпачков, элементов ограждений, ступеней), восстановление лакокрасочного покрытия.
	шт.
	1
	
	

	3
	Работы по замене элементов игрового оборудования: качели, карусели, элементы спортивного комплекса 
	шт.
	1
	
	

	4
	Благоустройство основания: локальный ремонт ударопоглощающего покрытия в зоне приземления (песок, отсев, резиновое покрытие)
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Х
	



Условия выполнения работ: 
Подрядчик обязан выполнить работы в объеме технического задания, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль за ходом выполнения работ. Квалифицированные специалисты подрядной организации должны быть аттестованы на право ведения работ и обеспечены необходимой техникой, инструментами и средствами индивидуальной защиты. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, введен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
- иных нормативно-технических документов.
Подрядчик должен соблюдать следующие требования:
Подрядчик должен обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиком выполнения работ.
Все материалы для ремонта поставляются новыми, имеют сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.п. предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.
В случае несоответствия качества материалов, поставляемых на Объект, техническим требованиям, сторона, производящая поставку, обязана обеспечить их замену в сроки, согласованные со второй Стороной.
Погрузка и разгрузка материалов, а также их доставка до места выполнения работ производится Подрядчиком.
Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов.
Возможность замены материалов, предусмотренных локальной сметой к контракту и иными документами, согласовывается с Заказчиком с оформлением Актов.
Подрядчик обязан за свой счет заменить испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии их применения и монтажа.

Требования к качеству и безопасности работ
При разработке проекта производства работ учесть требования безопасности, для обеспечения удобства проведения работ необходимо создать благоприятные условия труда персонала
- принять меры обеспечения пожарной безопасности;
- соблюдать требования охраны труда, обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спец. одеждой, спец. обувью и контролировать правильное их применение;
Подрядчик:
- определяет состав бригад по ремонту объекта по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом обеспечивается выполнение работ в установленные сроки;
- назначает руководителей работ по ремонту объекта в соответствии с объемом работ;
- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;
- самостоятельно выполняет согласования с владельцами местных коммуникаций в местах проведения земляных работ;
- персоналом Подрядчика выполняются работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории Заказчика.
- персонал Подрядчика обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.
- направляет на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- обеспечивает весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.
- перед началом производства работ предоставляет Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности;
- на время выполнения работ обеспечивает производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства.
- обеспечивает сохранность существующих коммуникаций, минимальное повреждение деревьев, полное и своевременное восстановление благоустройства.
- незамедлительно сообщает по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика о всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.).
перед началом производства работ оповещает Заказчика о его начале, и согласовывает места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро-водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд и пр.
Работы должны выполняться с соблюдением норм безопасности работ для жизни, здоровья, имущества Учреждений и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства РФ о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 33, 18.08.1997, ст.3899).
Подрядчик гарантирует соблюдение при проведении работ требований, указанных в техническом задании и обязательных для сторон нормах и правилах, качество выполненных работ, устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в сроки, указанные Заказчиком.
Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ, определяются гарантией производителя.
[bookmark: _Hlk242795721]Гарантийный срок на результат выполнения работ должен составлять не менее 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке.

Требование энергоэффективности
В соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» должны соблюдаться требования к энергетической эффективности товаров, используемых при выполнении работ.


Реестр детских игровых, спортивных площадок и площадок отдыха,
расположенных на территории Вистинского сельского поселения.

	№ п/п
	Адрес расположения

	Наименование площадки
	Описание работ

	1.
	д. Вистино, 
ул. Ижорская, 
около дома № 13А
	Площадка для отдыха жителей
	 Ремонт качели, ремонт подвесной дорожки на детском игровом комплексе

	2.
	д. Вистино, 
ул. Балтийская, между домами № 1 
и № 3
	Детская игровая площадка
	Очистка детской песочницы от сорной растительности и поросли с сопутствующим просеиванием (механической очисткой) песка и планировкой поверхности

	3.
	д. Вистино, 
ул. Лесная, 
дома № 11 и 13, 
ул. Кронштадтская, дом № 10
	Детская игровая площадка
	Ремонт качели типа «гнездо», установка недостающих реек на крыше детской площадки, ремонт турника, ремонт канатной сетки

	4.
	д. Вистино, 
ул. Лесная, дом № 17
	Детская игровая площадка
	Ремонт информационного щита, замена сетки на столе для настольного тенниса, ремонт крепления качели, ремонт канатной лестницы, вставка недостающих заглушек, покраска информационного щита

	5.
	д. Вистино, 
ул. Лесная, дом № 17
	Баскетбольная площадка
	Ремонт входной двери, замена сетки на воротах – 2шт, замена баскетбольного кольца, ремонт резинового покрытия (1,5*1,5м)

	6.
	д. Глинки (вблизи ДК Горки)
	Детская игровая площадка
	Замена урн – 2шт, замена элементов  качели типа балансир

	7.
	д. Глинки (вблизи ДК Горки)
	Волейбольная площадка
19 х 10
	Замена волейбольной сетки

	8.
	д. Косколово,
ул. Центральная, напротив дома № 19
	Игровая (спортивная) площадка
	Замена баскетбольного кольца

	9.
	д. Валяницы,
ул. Финская

	Детская игровая площадка

	Установка каната, замена канатной сетки на детском игровом комплексе 

	10.
	д. Старое Гарколово


	Детская игровая площадка

	Установка реек на крыше детского игрового комплекса, установка каната, замена кольца 

	11.
	д. Слободка,
пер. Малый
	Детская игровая площадка

	 Замена канатной сетки на детском игровом комплексе, замена баскетбольного кольца

	12.
	д. Вистино, ул. Ромашковая
	Детская игровая площадка

	Установка реек на крыше детского игрового комплекса

	13.
	д. Вистино, ул. Радужная
	Детская игровая площадка

	Замена баскетбольного кольца

	14.
	д. Вистино ул. Ижорская за домом № 4 
	Спортивная воркаут площадка
	Установка каната, замена элемента «Велосипед», ремонт баскетбольного кольца, ремонт качели





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК: 

	
	

	И.о. главы администрации

				 / В.Г. Миклин /
Э.П.
	

__________________ / 
Э.П.





