
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Волосово                                                                                          
    

    «___» __________  2026 г.

Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в лице председателя Комитета по городскому хозяйству Мутонен Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о Комитете по городскому хозяйству, утвержденного решением Совета депутатов Волосовского муниципального района от 22.04.2015 № 60, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ______________________, действующей на основании _____________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору на основании Локального сметного расчета (Приложение № 1) Подрядчик обязуется выполнить работы: по ямочному ремонту, по адресу: Ленинградская обл., Волосовский муниципальный район, Волосовское городское поселение (далее - Объект) в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе привлечь для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, имеющих все необходимые лицензии. При этом Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
1.2. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями СНИП и других действующих норм и правил на выполнение данного вида работ

2. Стоимость работ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет __________ руб.  (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС %/ Без НДС согласно Локальному сметному расчёту (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Авансирование работ по настоящему Договору не предусматривается.

2.3. Оплата общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, производятся по окончании работ на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ.

2.4. Оплата Заказчиком за выполненные работы производится в безналичном порядке в валюте РФ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  В соответствии с условиями настоящего Договора сроки выполнения работ установлены Сторонами следующие: 

· Начало работ – 15.09.2026 г. 
· Окончание работ – 30.09.2026 г.
3.2.  В случае возникновения объективных причин, влекущих необходимость изменения сроков сдачи Подрядчиком работ и признанных Заказчиком уважительными, Стороны могут согласовать изменения в сроках окончания производства работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.   Обязанности СТорон.
4.1.  Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять от Заказчика строительный объект, а также техническую и иную документацию, необходимую для производства работ.

4.1.2. Выполнить своими или привлеченными силами все работы, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ техникой, механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.4. Обеспечить согласно требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда при производстве работ.

4.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ, удовлетворяющее требованиям СНиП.

4.1.6. Письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят гибелью результату выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.7. Подрядчик за свой счет и собственными силами устраняет недостатки, дефекты, допущенные им в выполненных работах и обнаруженные как при приемке этапов строительных работ, так и на момент сдачи объекта в эксплуатацию. Выявленные недостатки и дефекты Подрядчик обязуется устранить в согласованные сторонами сроки. 

4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору субподрядными организациями, привлеченными Подрядчиком.

4.1.9. Обеспечивать Заказчику или уполномоченным им лицам возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.


4.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Назначить ответственных за приемку работ представителей Заказчика и предоставить копии документов, подтверждающие полномочия этих лиц, до начала работ.

4.2.2. Обеспечить работникам Подрядчика доступ на строительную площадку во время действия Договора. 
4.2.3. Обеспечить все необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ
4.2.4. Осуществлять регулярный контроль работ Подрядчика (не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность), с занесением соответствующих записей в журнал производства работ. 

4.2.5. Принять от Подрядчика по Акту приема-передачи результаты работ, выполненных без отклонений от технической документации, строительных норм и правил, соответствующие требованиям по качеству и объему настоящего Договора.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 
5.
СДАЧА И приемка работ.
5.1. Сдача работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Сторон. 

5.2. Для приемки выполненных работ Подрядчик по окончании работ предъявляет Заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

5.3. Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах в течение 3 рабочих дней, подписывает их и передает один экземпляр Акта Подрядчику. 

5.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений времени, содержании и цены работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их цене, определенной Договором, он обязан письменно оповестить Подрядчика, перечислив выявленные недостатки. 

5.5. В случае не подписания акта Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такового обязан направить Подрядчику аргументированные возражения. В случае не направления Подрядчику возражений и не подписания акта работы считаются принятыми без акта, а Подрядчик получает право подписать акт самостоятельно с проставлением в акте отметки об отказе Заказчика подписать таковой. Односторонний акт сдачи-приемки услуг может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта будут признаны им обоснованными.

5.6. Подрядчик должен устранить все выявленные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, по окончании которых Заказчик обязан приступить к выполнению п. 5.3. настоящего Договора.

5.7. После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если это невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора произошло вследствие действий непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и других, не зависящих от Сторон обстоятельств, а также издания запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении таких обстоятельств и прекращении исполнения обязательств должна извещать другую Сторону в разумный срок.

7.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.    Заказчик вправе вносить несущественные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, с согласия Подрядчика. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

7.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

7.2.2. Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

7.3.1. Задержки Заказчиком финансирования работ более чем на 10 дней;

7.3.2. Остановки Заказчиком работ на Объекте по причинам, не зависящим от Подрядчика.

7.3.3. При расторжении Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт фактически выполненных работ в течение 10-ти дней, а Заказчик обязан в этом случае руководствоваться п. 5.3. настоящего Договора.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

8.1.  Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.   В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитраж Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении третьих лиц всех документов и материалов, полученных ими с целью выполнения обязательств по Договору, а также любой связанной с этим коммерческой информации, которая стала им известна в результате работ по настоящему Договору. Стороны обязуются не использовать эту информацию в любой форме ни для себя, ни для третьих лиц без согласия другой стороны.
9.2. Настоящий Договор между Сторонами действует с момента его подписания, до полного исполнения обязательств в отношении данного Договора.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Стороны обязаны в течение 10-ти дней сообщить об изменении своего юридического адреса, места нахождения, номеров телефонов, факсов.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 - Локальный сметный расчёт.
10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Комитет по городскому хозяйству
	

	Администрации муниципального образования

Волосовский муниципальный район

Ленинградской области
Юридический адрес: 188410 Ленинградская обл. г. Волосово пр. Вингиссара д.57

ОГРН 1134705002046    ИНН 4705061539      КПП 470501001       ОКТМО 41606101

Реквизиты (расходные):

УФК по Ленинградской области (Комитет финансов; КГХ АМО Волосовский муниципальный район) лицевой счет 02453165020

Единый казначейский счет     40102810745370000098

Казначейский счет                  03231643416061014500

БИК 044030098

ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

volosovo-adm@mail.ru
	

	Председатель Комитета  
	

	
	

	_____________________ Мутонен Д.В.
	_____________________  

	
	

	М.П.
	М.П.


	
	Приложение 1 к договору от ___.___.2026 г. № _________

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	 

	Ямочный ремонт, по адресу: Ленинградская обл., Волосовский муниципальный район,  Волосовское городское поселение

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	 

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	598.57
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	74.54
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	8.82
	тыс. руб.

	   строительных работ
	598.57
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	143.29
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	13.685
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр68-02-007-02
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2
V=230/100
	100 м2
	2.3
	 
	2.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	143.29
	 
	 
	 
	 
	74 535.16

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	62.3
	 
	143.29
	 
	 
	520.17
	 
	74 535.16

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 417.06

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	13.685
	 
	 
	 
	 
	8 821.27

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2.9
	 
	6.67
	 
	 
	2 103.09
	 
	14 027.61

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	2.9
	 
	6.67
	 
	 
	690.57
	 
	4 606.1

	 
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1
	 
	2.3
	95.25
	1.63
	155.26
	 
	357.1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	 
	0.23
	 
	 
	644.27
	 
	148.18

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0.1
	 
	0.23
	 
	 
	600.88
	 
	138.2

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2.95
	 
	6.785
	 
	 
	418.88
	 
	2 842.1

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	2.95
	 
	6.785
	 
	 
	600.88
	 
	4 076.97

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5.9
	 
	13.57
	 
	 
	3.1
	 
	42.07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 773.49

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	9
	 
	20.7
	 
	 
	0
	 
	0

	1.2
	[01.2.01.01-0001]
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0.07
	 
	0.161
	25 889.78
	1.01
	26 148.68
	 
	4 209.94

	1.3
	04.2.01.01-1156
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД
	т
	11.9
	 
	27.37
	 
	 
	9 339.16
	 
	255 612.81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 356.43

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	 
	102%
	 
	 
	 
	 
	85 023.56

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	 
	54%
	 
	 
	 
	 
	45 012.47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213 318.38
	 
	490 632.27

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	 
	 
	360 596.24

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	74 535.16

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	17 417.06

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	8 821.27

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	259 822.75

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	83 356.43

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	85 023.56

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	45 012.47

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. 
	 
	 
	490 632.27

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	143.29

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	13.685

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	490 632.27

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	360 596.24

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	74 535.16

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	17 417.06

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	8 821.27

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	259 822.75

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	83 356.43

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	85 023.56

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	45 012.47

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	490 632.27

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	360 596.24

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	74 535.16

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	17 417.06

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	8 821.27

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	259 822.75

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	83 356.43

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	85 023.56

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	45 012.47

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС
	(490 632.27*22%) = 107 939.1

С удержанием НДС (в соответствии с НК РФ) / в случае применения Подрядчиком УСН — НДС не облагается
	22%

(или расчетная)
	107 939.1

	 
	 
	Итого
	 Всего к оплате с учетом НДС / без НДС (в случае применения Подрядчиком УСН)
	 
	598 571.37

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	143.29

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	13.685
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