«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главы администрации МО 

     Волосовский муниципальный 

                  район Ленинградской области

___________/Ю.А. Васечкин/

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № __________
Оказание услуг строительного контроля по объекту «Строительство здания                               МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Волосово                                                                                                         «____» ______ 2026 г.
Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013                         № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги строительного контроля при осуществлении строительства Объекта, в соответствии с условиями настоящего Контракта и пределах, составе, сроках и объеме в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», другими действующими нормативными актами Российской Федерации и сдать их Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Контракта.

1.3. Исполнитель обязуется оказать все услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными силами и средствами.
1.4. Исполнитель гарантирует, что персонал, оказывающий услуги, компетентен и имеет соответствующее образование, подготовку, навыки и опыт  работы.
1.5. Исполнитель обеспечивает присутствие представителей на строительной площадке в рабочие часы. При необходимости Исполнитель назначает запасного представителя (-лей) для выполнения обязанностей в период временного отсутствия руководителя контроля качества.
1.6. Исполнитель гарантирует, что работы, которые не отвечают требованиям и нормативам, выявлены и исправлены должным образом. Работы, установленные или произведенные Подрядчиком (субподрядчиком), проверяются ответственными лицами Исполнителя. В случае обнаружения того, что материалы или оборудование, обладающие, по мнению Исполнителя, недостатками, Исполнитель незамедлительно информирует назначенного Заказчиком представителя, для принятия корректирующих действий.
2. ЦЕНА Контракта И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта является твердой и составляет ____________,__ руб. (_____________), в т.ч. НДС облагается /НДС не облагается. 
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех затрат, связанных с исполнением настоящего Контракта, транспортные затраты, затраты по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством. Цена контракта определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Источник финансирования: средства бюджета МО Волосовский муниципальный район.
2.4. Авансирование услуг по Контракту не предусмотрено.
2.5. Оплата услуг по Контракту производится на основании актов оказанных услуг, подписанных заказчиком и счета, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг
Оплата оказанных услуг производится до 25 декабря 2026 года на основании выставленного счета, с последующим предоставлением акта оказанных услуг.

2.6. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика. 
2.7. Основанием для окончательной оплаты являются оформленные Исполнителем акты оказанных услуг строительного контроля.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания услуг: 

- начало: с момента заключения Контракта,
- окончание: до 31.12.2026 г.
3.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон. 
3.4. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль, включая, но не ограничиваясь, проведением следующих контрольных мероприятий:
4. Получить от Заказчика копию утвержденной проектно-сметной документации, копию Контракта с Подрядчиком и копию графика производства работ по Объекту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. В течении 10 (десяти) дней после получения документации, указанной в п. 4.1.1. предоставить Заказчику План-график строительного контроля. План-график является рабочим документом для контроля работ при представлении Отчетов в соответствии с п. 4.1.31.
4. В двухдневный срок с момента подписания настоящего Контракта назначить своих представителей, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением работ, проверку качества используемых материалов, конструкций и изделий, принимать скрытые и завершенные работы, визировать журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), давать предписания о прекращении или временной приостановке работ и предоставить Заказчику данные о лицах, осуществляющих строительный контроль на Объекте.
4. Обеспечивать проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектно-сметной документации, основным комплектам рабочих чертежей, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
4. Контролировать выполнение геодезических работ в процессе строительства.
4. Контролировать организацию проведения лабораторных испытаний материалов и конструкций.
4. Осуществлять контроль за качеством приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов, изделий, конструкций, т.е. наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил (далее - входной контроль).
4. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых на Объекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
4. Контролировать выполнение Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о выявленных фактах нарушений.
4. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по завершению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов.
4. Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ объемам, предусмотренным проектно-сметной документацией.
4. Контролировать соблюдение последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству Объекта осуществляется проверка:
- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

4. Своевременно проводить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
4. Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, с вынесением предписания о приостановке выполнения следующего вида работ до подписания актов. Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе капитального ремонта этот вид работ или конструкций должен быть скрыт;
4. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) – согласование и проверка соответствия требованиям законодательства Российской Федерации таких лиц на легитимность выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования (проверять наличие необходимых лицензий, допусков, разрешений, сертификатов у субподрядных организаций).
4. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, её соответствия «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденным Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (РД-11-02-2006); исполнения замечаний и предложений по ведению работ на Объекте.
4. В случае обнаружения брака и дефектов, отклонения от утвержденной проектно-сметной документации, нарушения требований СП и технических регламентов при производстве работ, своевременно и оперативно отражать свои замечания в журнале производства работ.
4. Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе капитального ремонта.
4. Изучать замечания и письменные предписания авторского надзора, органов государственного строительного надзора. 
4. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, относящихся к вопросам выполнения работ, применения материалов, конструкций и изделий, обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных работ, конструктивных элементов и объекта в целом.
4. Давать конкретные указания Подрядчику о приостановке работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ до исправления обнаруженных дефектов.
4. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приёмочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные предписания об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи предписания, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в Отчете предоставляемом в соответствии с п. 4.1.31.
4. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
4. Принимать участие в оформлении актов на рекламацию и предъявлении претензий к поставщикам при поставке ими на строительную площадку недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.
4. Осуществлять проверку представленных Подрядчиком документов, подтверждающих выполненные работы, в течение трех рабочих дней с момента их представления.
4. При наличии замечаний, влекущих необходимость отказа в приемке выполненных Подрядчиком работ, письменно в течение одного рабочего дня по окончанию срока проверки, уведомить Подрядчика и согласовать с Заказчиком, представив отчет, с указанием конкретных причин, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ (несоответствие объемов работ, неправильное применение расценок, завышение стоимости строительных материалов, отсутствие подтверждающих документов, недостатки в оформлении документации и т.д.).
4. При отсутствии замечаний к выполненным работам, предъявленным Подрядчиком к оплате, завизировать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие утвержденной проектно-сметной документации, соответствие исполнительной документации, требованиям нормативно-технической документации. Подписанный журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) передается Подрядчику.
4. По требованию Заказчика предоставлять ведомость остатков объемов работ по Объекту.
4. Вести учет объемов принятых и оплаченных Подрядчику строительно-монтажных работ в целом, а также выполненных с недостатками.
4. Исполнитель обязан составлять Отчет по строительному контролю и по требованию Заказчика предоставлять его Заказчику в 2 (двух) экземплярах - в печатном виде, один - в электронном (Word, Excel, PDF). Отчет по строительному контролю является неотъемлемой частью размещаемого в ЕИС документа о приемке этапа работ.
4. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объемах и порядке, предусмотренных Контрактом на выполнение подрядных работ. Своевременно предъявлять Подрядчику претензии за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Контрактных обязательств с уведомлением Заказчика.
4. Участвовать во всех проводимых Заказчиком технических и организационных совещаниях по Объекту, при условии уведомления Исполнителя о таких совещаниях.
4. Давать разъяснения Заказчику по поводу возникших у него претензий к качеству работ.
4. Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный График производства работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
4. Принимать участие в подготовке документации и осуществлять проверку соответствия законченного строительством Объекта требованиям Проектной и подготовленной на ее основе Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.
4. Исполнитель имеет право:

4. На оплату услуг, фактически исполненных Исполнителем, на условиях настоящего Контракта, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству оказанных услуг.
4. На получение необходимых документов и информации, необходимой для оказания услуг, а также права доступа на территорию и в помещения Объекта согласно условиям настоящего Контракта.
4. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются Застройщиком.
4. Требовать от Подрядчика (Субподрядчика) немедленно заменить Материалы и Оборудование, которые, по обоснованному мнению Исполнителя, не обладают достаточным качеством.

4. Требовать от Подрядчика (Субподрядчика) передавать копии документов, подтверждающих стоимость использованных Материалов и Оборудования (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), Контрактов на закупку (изготовление) Материалов и Оборудования, товарных накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Исполнителю).

4. Требовать от Подрядчика (Субподрядчика) поставлять оборудование вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.

Все Материалы и Оборудование, используемые Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения Работ, должны иметь:

· копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат;

· сертификат качества;

· паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя;

· документ, подтверждающий гарантийные обязательства;

· инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования;
· иные документы, относящиеся к Материалам и Оборудованию.
4. Требовать от Подрядчика (Субподрядчика) представить копии таких сертификатов или других документов до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих Материалов и Оборудования.
4. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Исполнитель вправе отказаться от подписания Подрядчику (Субподрядчику) исполнительной документации и журнала учета выполненных работ (Форма № КС-6а), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.
4. Заказчик обязан: 

4. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к Объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4. Предоставить Исполнителю копию утвержденной проектно-сметной документации, копию Контракта с Подрядчиком и копию графика производства работ по Объекту, составленного Подрядчиком и утвержденного Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4. Заказчик имеет право:

4. Инициировать изменение (расторжение) Контракта в случаях, предусмотренных законом и настоящим Контрактом.

4. В любое время потребовать от Исполнителя предоставления любой информации в устной или письменной форме о ходе и качестве оказания услуг.
4. Не принимать и не оплачивать услуги Исполнителя, выполненные самовольно без соответствующего задания.

4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.
4. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Исполнитель перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4. Отдавать распоряжения (предписания) в письменной форме с указанием срока исполнения. 

4. На беспрепятственный доступ к Объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4. Приемка оказанных услуг по Контракту производится в следующем порядке:
4. По завершению оказания услуг по каждому этапу, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания услуг формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС Документ о приемке, прикрепив к нему Отчет за соответствующий этап, счет и счет-фактуру.
4. К документам, сформированным в ЕИС, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе, сформированном в ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе, сформированном в ЕИС.
4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, сформированный в ЕИС;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих услуг условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
4. Документ о приемке, мотивированный отказ от его подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктами «а» и «б» п. 4 или п.п. «б» п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ направляются автоматически с использованием ЕИС Исполнителю. Датой поступления Исполнителю Документа о приемке, мотивированного отказа от его подписания считается дата размещения в соответствии с п. 6 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ таких документов в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.
4. В случае получения мотивированного отказа от подписания Документа 
о приемке, Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о приемке.
4. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС подписанного Заказчиком Документа о приемке.
4. Внесение исправлений в Документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного Документа о приемке.
4. При непредставлении Заказчиком мотивированного отказа в подписании Документа о приемке в течение 20 (двадцати) рабочих дней, документ считается принятым Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в порядке, установленном настоящим Контрактом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.                   № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта/этапа.
6.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017                     № 1042.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта/этапа.
6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения их нарушений.

6.13. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по Контрактам, заключенным Исполнителем.

6.14. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6.15. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, которая относится к предмету настоящего Контракта и содержится в документах, отражающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, согласно действующему законодательству.

6.16. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Исполнитель.

6.17. Пени и штрафы уплачиваются Сторонами в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Стороной в требовании реквизитам в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования об их уплате. Плательщик пени/штрафа представляет другой Стороне документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

6.18. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара                и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства.
8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких- либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

8.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной Статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту.

9.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе Заказчика или по решению суда.
10.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 
10.3. В случае, если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта, Стороны вправе изменить указанный срок в рамках срока исполнения Контракта, путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта полностью или частично в следующих случаях:

10.4.1. Нарушения, более двух раз, Исполнителем сроков оказания услуг и отдельных видов услуг.

10.4.2. Неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта, в том числе, не предоставления более 2 (Двух) раз Заказчику информации и/или однократного предоставления недостоверной информации по выполнению Контракта, в порядке, установленном Контрактом.

10.4.3. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Исполнителем любого из предусмотренных обязательств по Контракту.

10.4.4. В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта в правовые акты, регулирующие правоотношения Сторон настоящему Контракту, будут внесены изменения, приводящие к невозможности надлежащим образом исполнить настоящий Контракт полностью или в части.

10.4.5. В случае, если одно или несколько заверений и/или гарантий настоящего Контракта, перестало быть действующим.

10.4.6. В случае возбуждения в отношении Исполнителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

10.4.7. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата по Объекту или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг.

10.4.8. В случае неисполнения, предусмотренного Контрактом обязательства по возврату суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа.

10.4.9. В случае отказа или уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения об изменении сроков и (или) объема услуг, и (или) Цены Контракта.
10.4.10. В любом ином случае по усмотрению Заказчика.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта полностью или частично по основаниям, предусмотренным Контрактом, в любое время в течение срока действия Контракта путем направления Исполнителю уведомления о расторжении Контракта. В этом случае Контракт будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного в настоящем пункте уведомления, или по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента прибытия отправления в место вручения – в зависимости от того, какое из событий произойдет ранее. Если в уведомлении Заказчика указана конкретная дата досрочного расторжения Контракта, Контракт считается расторгнутым с такой даты.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
10.7. В случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Исполнитель осуществляет действия в соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.8. В случае расторжения настоящего Контракта Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг по Цене, установленной настоящим Контрактом.
10.9. В случае предъявления Заказчиком искового заявления о расторжении Контракта его действие приостанавливается до вступления решения в законную силу.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если иное не установлено настоящим Контрактом указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

11.2. При выполнении Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках Контракта все уведомления (сообщения, претензия, отчеты и т.д.) могут быть подписаны электронной подписью и направлены другой Стороне.

11.5. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются переданными в день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, указанному в настоящем Контракте, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим, а также по иным обстоятельствам, зависящим от получателя – в таком случае уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются полученными по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента прибытия отправления в место вручения.

11.6. Настоящий Контракт подписывается ЭЦП и размещается в ЕИС в соответствии с законодательством РФ и дополнительно составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. Приложения к Контракту:
- Приложение № 1. Техническое задание.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК

Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
	ИСПОЛНИТЕЛЬ



	ИНН 4717008339

КПП 470501001

ОГРН 1054700555546 

ОКПО 04033025
ОКТМО 41606000
Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д. 3а
Фактический адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д. 3а
Банковские реквизиты: 
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, л/счет 02453000580)

Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Единый казначейский счет 40102810745370000098

Казначейский счет 03231643416060004500 

БИК 044030098
Тел. 8(81373)21157 

E-mail:  mail@vlsgov.ru

	ИНН  КПП 

ОГРН 

Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Тел. 

E-mail 

Банковские реквизиты: 

р/с 

Банк 
БИК 
к/с 

	______________________ /_______________/
	______________________ /______________/


Приложение № 1 

к Контракту от ____________ № ______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг строительного контроля
	№ п/п
	Наименование 

требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование услуг
	Оказание услуг строительного контроля
 при осуществлении строительства Объекта

	2.
	Наименование и адрес Объекта
	Строительство здания МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Ленинградская область, г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, д. 5

	3.
	Срок оказания услуг
	- начало: с момента заключения Контракта,
- окончание: до 31.12.2026 г.

	4.
	Требования к оказываемым услугам
	Строительный контроль необходимо оказывать в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.

Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения работ с момента заключения Контракта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ. Указания и требования представителя технического контроля по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества строительно-монтажных работ являются для Исполнителя обязательными.

	5.
	Состав основных услуг
	5.1 Обеспечивать проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектно-сметной документации, основным комплектам рабочих чертежей, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5.2 Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых на Объекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.3 Контролировать выполнение Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о выявленных фактах нарушений.
5.4 Назначить своих представителей, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением работ, проверку качества используемых материалов, конструкций и изделий, принимать скрытые и завершенные работы, визировать журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), давать предписания о прекращении или временной приостановке работ и предоставить Заказчику данные о лицах, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) на Объекте.
5.5 Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ объемам, предусмотренным проектно-сметной документацией.
5.6  Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением завершения строительства Объекта в соответствии с графиком производства работ по Объекту, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком;
5.7 В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) – согласование и проверка соответствия требованиям законодательства Российской Федерации таких лиц на легитимность выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования (проверять наличие необходимых лицензий, допусков, разрешений, сертификатов у субподрядных организаций).
Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, её соответствия  «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденным  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». (Действует до 1 сентября 2029 года.); Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведётся учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». Действует до 1 сентября 2029 года.); исполнения замечаний и предложений по ведению работ на Объекте.
5.8 В случае обнаружения брака и дефектов, отклонения от утвержденной проектно-сметной документации, нарушения требований СП и технических регламентов при производстве работ, своевременно и оперативно отражать свои замечания в журнале производства работ.
5.9 Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ.
5.10 Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, относящихся к вопросам выполнения работ, применения материалов, конструкций и изделий, обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных работ, конструктивных элементов и объекта в целом.
5.11 Давать конкретные указания Подрядчику о приостановке работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, до исправления обнаруженных дефектов.
5.12 При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приёмочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные предписания об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи предписания, письменно уведомлять об этом Заказчика.
5.13 Проводить выборочные контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы. 
5.14 Принимать участие в освидетельствовании скрытых и специальных работ, с вынесением предписания о приостановке выполнения следующего вида работ до подписания актов.  
5.15 Осуществлять проверку представленных Подрядчиком документов, подтверждающих выполненные работы, в течение пяти рабочих дней с момента их представления.
5.16 При наличии замечаний, влекущих необходимость отказа в приемке выполненных Подрядчиком работ, письменно в течение одного рабочего дня по окончанию срока проверки, уведомить Подрядчика и согласовать с Заказчиком, представив отчет, с указанием конкретных причин, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ (несоответствие объемов работ, отсутствие подтверждающих документов, недостатки в оформлении документации и т.д.).
5.17 При отсутствии замечаний к выполненным работам, предъявленным Подрядчиком к оплате, завизировать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а)  путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица, подтверждая тем самым объем, качество выполненных работ, их соответствие утвержденной проектно-сметной документации, условиям контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, соответствие исполнительной документации, требованиям нормативно-технической документации. Подписанный журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а) передается Подрядчику.
5.18 По требованию Заказчика предоставлять ведомость остатков объемов работ по Объекту.
5.19 Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объемах и порядке, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ. Своевременно предъявлять Подрядчику претензии за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение контрактных обязательств с уведомлением Заказчика.
5.20 Участвовать во всех проводимых Заказчиком технических и организационных совещаниях по Объекту, при условии уведомления Исполнителя о таких совещаниях за 3 рабочих дня.  В случае отсутствия технической возможности Исполнитель направляет в адрес Заказчика информационное письмо с указанием причины. 
5.21 Давать разъяснения Заказчику по поводу возникших у него претензий  к качеству работ.
5.22 Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный График производства работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
5.23 Принимать участие в подготовке документации для передачи в установленном порядке завершенного капитального ремонта и введенного в действие Объекта предприятиям и организациям, на которые возложена эксплуатация.
5.24 Участвовать в приемочных комиссиях, в проверках качества подрядных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также Заказчиком, в том числе в гарантийный срок эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока на Объект. 

	6.
	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества услуг
	Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля определяются в соответствии с графиком производства работ по Объекту. Гарантийные сроки по осуществлению строительного контроля при проведении работ по объекту составляют 12 месяцев с момента (даты) подписания Заказчиком и Исполнителем «Акта приемки законченного строительством объекта».

Течение гарантийного срока приостанавливается с момента обнаружения Заказчиком дефектов до подписания между Сторонами акта оказанных услуг по устранению дефектов. Гарантийный срок продолжается со дня подписания акта оказанных услуг по устранению дефектов.

	7.
	Требования к используемым технологиям, методам и методике при выполнении работ
	Методы и технологии выполнения работ на объекте строительства должны соответствовать действующим требованиям нормативных документов, инструкций по применению материалов и инструкций по монтажу оборудования.


	ЗАКАЗЧИК

______________________ /_____________/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________ /_______________/
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