Договор № 
                                                                                                                             «___» ________ 2026 года

       Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о.директора Давыдовой Марины Владимировны, действующей на основании Устава и Приказа №26/01-05 от 16.09.2026г _______________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу технических средств организации дорожного движения и нанесению дорожной разметки в д. Агалатово, в соответствии с Локальным сметным расчетом № ЛС-2026-09-08 (Приложение №1).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по Договору: со дня подписания Договора Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ по Договору: до 31 октября 2026 г.
       2.3. Подрядчик освобождается от ответственности и имеет право на продление срока выполнения работ, установленного пунктом 2.2. Договора, или продление сроков выполнения отдельных видов работ, если завершение Работ задерживается, ввиду любой из следующих причин:
- направление Муниципальным Заказчиком распоряжения о приостановке работ;
- неблагоприятные погодные условия, мешающие выполнить работы качественно. Срок выполнения работ продляется на дни неблагоприятных погодных условий;
- задержек, вызванных требованиями, предписаниями либо актами государственных и муниципальных органов власти, если это не вызвано действиями Подрядчика. Срок выполнения работ продлевается на срок устранения замечаний Муниципальным Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, в сроки, установленные п.2 Договора, сдать результат работ Муниципальному заказчику в порядке, установленном п.4 Договора.
3.1.2. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.3. Обеспечить Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Выполнить и сдать работы досрочно.
3.3. Муниципальный заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно принять и оплатить результат работ Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными п.4 и п.5 Договора.
3.3.2. Принять работы досрочно в установленном п.4 Договора порядке, в случае досрочной сдачи Подрядчиком выполненных работ.
3.4. Муниципальный заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
3.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не могут быть выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком данного требования, поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

4. Приемка работ
4.1. Приемка выполненных работ по Договору производится Муниципальным заказчиком по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отчета.
4.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по Договору составляет: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Оплата стоимости работ по Договору осуществляется Муниципальным заказчиком в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика, на основании представленных счета, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акта приемки выполненных работ (КС-2).
5.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, согласно предоставленного счета на оплату выполненных работ.
5.4. Моментом исполнения обязательств Муниципального заказчика по оплате стоимости работ по Договору будет считаться день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ Подрядчика за каждый день просрочки.
6.3. Уплата пеней не освобождает Подрядчика от выполнения работ, в случае, если Договор не расторгнут.
6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, не несет ответственности за результаты действия непреодолимой силы, повлекшие невозможность исполнения обязательств, а также, если докажет, что неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой Стороны.
6.5. Меры ответственности, не предусмотренные Договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
          8.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет: Монтаж дорожных знаков – 2 (два) года или (24 месяца) с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
          8.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет: Искусственные дорожные неровности – 1 (один) год или (12 месяцев) с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
8.3 Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет: Дорожная разметка (пластик) – 1 (один) год или (12 месяцев) с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.  Заключительные положения
10.1.  Подрядчик передает права на установленные искусственные дорожные неровности, дорожные знаки Муниципальному заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ.
10.2. Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложения
11.1. Локальный сметный расчет - Приложение №1

12. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик  

	Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(МБУ «Благоустройство»)
Юр. адрес: 188653, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, с.п.Агалатовское, д.Агалатово, д.158.
E-mail: mbu@agalatovoadm.ru

ИНН   4703133570 КПП 470301001 
ОГРН 1134703001784
КФ администрации Всеволожского муниципального района (МБУ «Благоустройство» л/с 20001410117)
р/с 03231643416124084501
Банк : БИК 044030098
[bookmark: undefined] ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России
сч. 40102810745370000098

И.о. директора МБУ «Благоустройство»

_________________ 

МП.
	




















_______________________ 
 МП.




1
Приложение №1 к Договору № ________________ от «_____» _______2026г.
	   УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                     СОГЛАСОВАНО: 

	   И.о.директора МБУ «Благоустройство»		                                                                                       ____________________________ 							 
                                                                                                                               
   _________________ / М.В.Давыдова/                                                                                                  ________________ /________________/   
          



	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-2026-09-08
	

	Выполнение работ по монтажу технических средств организации дорожного движения и нанесению дорожной разметки в д. Агалатово

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	60,05
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	6,19
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,55
	тыс. руб.

	   строительных работ
	60,05
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	11,6103059
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,124334
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН27-09-009-01
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
V=5,25*4,5*1/1000
	т стоек
	0,023625
	
	0,023625
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,6241163
	
	
	
	
	5 092,5

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	407,37
	
	9,6241163
	
	
	529,14
	
	5 092,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 033,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0352476
	
	
	
	
	780,05

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	11,83
	
	0,2794838
	2 088,77
	1,36
	2 840,73
	
	793,94

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	11,83
	
	0,2794838
	
	
	690,57
	
	193

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	26,82
	
	0,6336225
	
	
	1 792,05
	
	1 135,48

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	26,82
	
	0,6336225
	
	
	807,16
	
	511,43

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,05
	
	0,0248063
	
	
	1 676,4
	
	41,59

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,05
	
	0,0248063
	
	
	690,57
	
	17,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,12
	
	0,097335
	
	
	644,27
	
	62,71

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,12
	
	0,097335
	
	
	600,88
	
	58,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	666,01

	
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	15,95
	
	0,3768188
	
	
	1 167,06
	
	439,77

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,116
	
	0,0027405
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	208,34

	
	[14.4.01.01-0003]
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	3,2
	
	0,0756
	51,3
	1,61
	82,59
	
	6,24

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,94
	
	0,0222075
	79,88
	1,51
	120,62
	
	2,68

	
	[14.5.05.01-0011]
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,00396
	
	0,0000936
	65 007,69
	1,26
	81 909,69
	
	7,67

	
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,00056
	
	0,0000132
	67 231,42
	1,48
	99 502,5
	
	1,31

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,66
	
	0,1337175
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 572,28

	1.1
	[01.5.03.03-0023]
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13_6.4
	шт
	42,328042
	
	1
	1 108,69
	1,08
	1 197,39
	
	1 197,39

	1.2
	[01.5.03.03-0021]
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3_8.2.6 и 8.17
	шт
	84,656084
	
	2
	661,85
	1,08
	714,8
	
	1 429,6

	1.3
	[01.5.03.05-0338]
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм
	шт
	42,328042
	
	1
	3 350,51
	1,08
	3 618,55
	
	3 618,55

	1.4
	[01.5.03.05-0340]
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм
	шт
	42,328042
	
	1
	3 761,44
	1,08
	4 062,36
	
	4 062,36

	1.5
	[05.1.05.15-0012]
	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	5,417989
	
	0,128
	15 438,24
	1,33
	20 532,86
	
	2 628,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 872,55

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	8 632,65

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	7 869,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 608 899,89
	
	38 010,26

	2
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
V=(3-1)/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	736,4

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	533,62
	
	736,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,98

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	72,98

	
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	809,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,4

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	1 082,51

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	986,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	143 933,5
	
	2 878,67

	3
	ГЭСН27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)_1.1, 1.24.3
V=(23,22+3,25+2,07)/100
	100 м2
	0,2854
	
	0,2854
	
	
	
	
	

	
	2022-19-ГЭСН-ПР-27-03-3.1-000
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6061896
	
	
	
	
	364,25

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,77
	1,2
	0,6061896
	
	
	600,88
	
	364,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 245,89

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0890864
	
	
	
	
	770,28

	
	[91.13.01-032]
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,86
	1,2
	0,2945328
	865,46
	1,42
	1 228,95
	
	361,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,86
	1,2
	0,2945328
	
	
	600,88
	
	176,98

	
	[91.13.01-037]
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,82
	1,2
	0,2808336
	1 462,96
	1,3
	1 901,85
	
	534,1

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,64
	1,2
	0,5616672
	
	
	807,16
	
	453,36

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,68
	1,2
	0,2328864
	
	
	1 502,09
	
	349,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,68
	1,2
	0,2328864
	
	
	600,88
	
	139,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 380,42

	3.1
	01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	55
	
	15,697
	
	
	176,3
	
	2 767,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 134,53

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	1 667,76

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	1 520,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 207,53
	
	8 335,83

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	27 465,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 193,15

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 279,61

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 550,33

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	16 442,48

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 743,48

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	11 382,92

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	10 376,27

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	49 224,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,6103059

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,124334

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	49 224,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	27 465,57

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 193,15

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 279,61

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 550,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	16 442,48

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	7 743,48

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 382,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	10 376,27

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	49 224,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	27 465,57

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 193,15

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 279,61

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 550,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	16 442,48

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	7 743,48

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 382,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	10 376,27

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,6103059

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,124334

	
	
	НДС
	(49 224,76*22%) = 10 829,45
	22%
	10 829,45

	
	
	Итого
	
	
	60 054,21

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




