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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт №
ИКЗ: 263470512183747050100100020000000244
  
д. Сяськелево				                                          	   	                  «__» _______ 2026г.
[bookmark: _Hlk139268938]	Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Сяськелевского территориального управления Федоровой Елены Евгеньевны, действующей на основании Положения о Сяськелевском территориальном управлении администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа Ленинградской области от 22.11.2024 № 66, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь  пунктом 4  части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт для обеспечения муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни); (далее – Работы).
[bookmark: _Hlk238633775][bookmark: _Hlk238633503]	1.2. Подрядчик выполняет Работы, в соответствии с Техническим заданием на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы с использованием материалов, указанных в муниципальном контракте и приложениях к нему.
1.4. Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые при выполнении Работ, являются новыми, ранее не использованными, в споре и под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены правами третьих лиц.
1.5. Срок выполнения Работ: с даты заключения муниципального контракта по 30.10.2026 включительно, при этом Подрядчик имеет право сдать выполненные Работы досрочно.
1.6. Места выполнения Работ: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул. Героев Пограничников (далее - «Объект»).

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Во исполнение настоящего Контракта Стороны обязаны исполнять все необходимые действия, регламентированные для каждой из них требованиями Контракта.
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. В любое время требовать от Подрядчика предоставление отчета о ходе выполнения Работ;
2.1.2.  В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком Работ, установленных настоящим Контрактом, с  Техническим заданием на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и другими обязательными для Подрядчика требованиями, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.
2.1.3. Отказать Подрядчику в приемке результатов Работ, мотивируя отказ несоответствием данных результатов с Техническим заданием на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.1.4. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.
2.1.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных в соответствии с настоящим Контрактом Работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации, действующего законодательства и настоящего Контракта.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик передает Подрядчику на содержание участок территории, на котором будут проводиться работы - (далее Объект) на основании Акта готовности объекта для выполнения работ (Приложение № 4), а Подрядчик принимает на содержание Объект, и по окончании выполнения работ, осуществляет возврат Объекта Заказчику путем сдачи объекта в результате выполненных работ по документу приемки, датой передачи объекта от Подрядчика Заказчику считается дата подписания документа о приемке выполненных работ.
2.2.2. Проводить экспертизу выполненных Работ с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2.3. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.
2.2.6. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Права Подрядчика:
2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему Контракту.
2.3.2. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты Работ.
2.4. Обязанности Подрядчика:
2.4.1. Принять объект по Акту готовности объекта для выполнения работ (Приложение №4) и выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, установить ограждение объекта. К дате заключения контракта предоставить Заказчику детальный план-график выполнения работ (понедельный).
2.4.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом в полном объеме в соответствии с  Техническим заданием на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3), национальными стандартами и сводами правил, в сроки, установленные настоящим Контрактом и согласно Графику выполнения работ.
2.4.3.  Выполнять и обеспечивать выполнение Работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
2.4.4. По первому требованию Заказчика представить ему сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям качества. Обеспечить Заказчику возможность оперативного контроля качества применяемых материалов, в том числе и путем использования инструментальных методов.
2.4.5. Обеспечить в течение всего периода Работ чистоту прилегающей к объекту территории, а также безопасность при проведении Работ.
2.4.6. Вести журнал работ. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителем строительного контроля Заказчика беспрепятственный доступ на объект.
2.4.7. При наличии скрытых Работ, известить Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющий строительный контроль, о готовности скрытых Работ (Работ, скрываемых последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ) не менее, чем за 48 часов до начала приемки соответствующих Работ. Факт выполнения Работ подтверждается путем оформления акта на выполненные скрытые Работы. Приступать к выполнению последующих Работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. 
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющий строительный контроль, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющий строительный контроль, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта
2.4.8. Обеспечить выполнение Работ всеми материальными ресурсами (материалами, изделиями и конструкциями) в соответствии требованиями СНиП, ГОСТ и НПБ в объеме,  Технического задания на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3), а также обеспечить доставку используемых материалов, изделий и конструкций к месту производства Работ и их складирование. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования.
2.4.9. Соблюдать требования по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и своевременное устранение помех.
2.4.10. Своими силами и за свой счет переделывать в указанный Заказчиком срок, обнаруженные Заказчиком некачественно выполненные Работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
2.4.11. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту, связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ, изучить все материалы (Приложения) Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ.
2.4.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
2.4.13. Осуществлять самостоятельно и в счет цены настоящего Контракта сбор необходимых для выполнения Работ исходных данных, технических условий. 
2.4.14. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
2.4.15. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком и (или) представителя Заказчика, осуществляющий строительный контроль, в ходе исполнения данного Контракта, за собственный счет, по получению от Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющий строительный контроль, мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.
2.4.16. По требованию Заказчика представлять отчет о ходе выполнения Работ.
2.4.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
2.4.18. Подрядчик не вправе использовать полученную от Заказчика для выполнения Работ по Контракту техническую документацию и результаты выполненных Подрядчиком Работ для собственных нужд.
2.4.19. Уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При этом Подрядчик, не уведомивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения 10-дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: _Hlk170289836]3.1. Общая цена Контракта составляет 504 083,12 (Пятьсот четыре тысячи восемьдесят три) рубля 12 копейек, в т. ч.  НДС 22% в размере 90 900,23 руб. (Девяносто тысяч девятьсот рублей) 23 копейки.
Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех выполняемых Работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в стоимость включаются: стоимость Работ, материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения Работ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Заказчик оплачивает Работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта.
3.3. Источник финансирования: средства федерального бюджета,средства бюджета Ленинградской области и Гатчинского муниципального округа на 2026 год.
3.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. Авансирование Контракта не предусмотрено.
3.6. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в установленные контрактом сроки.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4.3. Сдача и приемка Работ (части Работ) производится в соответствии с условиями Контракта и нормативно-техническими документами в области деятельности, соответствующей предмету Контракта.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий Контракта, не подлежат приемке Заказчиком до устранения таких отклонений. Последующие Работы, связанные технологической последовательностью с Работами, выполненными с отступлениями от технического задания, требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий Контракта, к приемке не принимаются.
4.4. Сдача результата Работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами:
4.4.1. По результатам выполнения работ Сторонами подписывается акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2).
Не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Заказчиком уведомления,  Подрядчик представляет Заказчику 3 (три) комплекта отчетно-исполнительной документации, сброшюрованной и скомплектованной в папки с приложением её перечня, отвечающей требованиям действующей нормативно-технической документации по приёмке работ с письменным подтверждением представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, соответствия переданной документации фактически выполненным работам (акты скрытых работ, журнал работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы, материалы  фотофиксации   процесса производства работ на бумажном и электронном носителе по 1 экз., технические документы (акты, протоколы, ведомости, листки осмотра), гарантийный паспорт).
4.5. Днём фактического выполнения Работ считается день, указанный в акте о приёмке выполненных работ (форма № КС-2).
4.6. Сдача-приемка результатов выполненных Работ осуществляется в рабочие дни Заказчика:
понедельник-четверг: с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
пятница: с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
суббота, воскресенье – нерабочие дни.
4.7. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности сдать результат Работ Заказчику, обеспечив получение Заказчиком такого уведомления в срок. Допускается направление такого уведомления Заказчику, в том числе по средствам факсимильной связи, электронной почты, экспресс-почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику, с последующим досылом (передачей) оригинала.
4.8. В уведомлении должна содержаться, в том числе следующая информация:
- реквизиты муниципального контракта, результаты Работ (отдельного этапа Работ) по которому они подлежат сдаче-приемке;
- дата, с которой Работы могут быть предоставлены Подрядчиком к их приемке Заказчиком (дата фактического выполнения Работ);
- информация о лице, участвующем в сдаче-приемке результатов работ со стороны Подрядчика, а также его контактные данные.
4.9. К уведомлению прилагаются, в том числе следующие документы:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- счёт на оплату. счет/фактура (при наличии).
4.10. Общий срок сдачи-приемки результатов выполненных Работ по Контракту не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней, со дня получения Заказчиком уведомления.
4.11. Заказчик осуществляет проверку результатов выполненных Работ и в случае выявления отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат Работы, несоответствий или недостатков в выполненных Работах письменно уведомляет Подрядчика о наличии таких несоответствий, недостатков в разумные сроки.
4.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации, в порядке, установленном частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.13. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ отступлений от условий Контракта, дефектов, несоответствий или иных недостатков (далее – недостатки) Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и Сторонами составляется соответствующий акт, в котором фиксируются такие недостатки, а также указываются сроки их устранения Подрядчиком. Срок устранения выявленных недостатков определяется Заказчиком и не может составлять более 3 (трёх) рабочих дней.
4.14. Подрядчик обязан в течение установленного Заказчиком срока со дня получения акта, устранить выявленные недостатки за свой счёт.
4.15. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при её приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.16. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.17. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления в них от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.18.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИИ
5.1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям настоящего Контракта, действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида Работ.
5.2. Подрядчик гарантирует:
а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта,  Техническим заданием на «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 2), локальным сметным расчетом № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) (Приложение № 3).
б) своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока.
5.3. Для участия в составлении списка недостатков и нарушений, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
5.4. Под гарантийными обязательствами понимается обязанность Подрядчика своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты, недоделки), выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.
5.5. Гарантия на выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом, должна составлять 60 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик несет все гарантийные обязательства. При невыполнении данных обязательств он может быть занесен в реестр недобросовестных подрядчиков (поставщиков, исполнителей).
5.6. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок) Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки) в срок, установленный Заказчиком;
- самостоятельно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки), потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.
5.7. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок), Заказчик вправе требовать возмещения понесенных им расходов на устранение таких недостатков (дефектов, недоделок).
Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком) (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
6.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
·  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6. Общая сумма начисленной штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, 
6.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
6.10. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
6.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
· 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12.Заказчик вправе удержать суммы не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
6.13. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Дата отсчета начинается с даты на почтовом штемпеле, свидетельствующем о поступлении претензии в почтовое отделение стороны, направившей требование.
6.14. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему Контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно в течение 10 (десяти) дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение. 
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, а в части не исполненных обязательств до полного их исполнения.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.4. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.
10.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
11.2. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.3. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий контракта.
11.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.2 и 11.3 контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.2 и 11.3 контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11.5. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 11.4 контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.
11.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 11.2 и 11.3 контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Контракте и за подписью полномочного лица.
12.3. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в настоящем Контракте, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
12.4. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.
12.6. Настоящий Контракт заключен и составлен в бумажном виде в 2-х экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Подрядчику, один - хранится у Заказчика.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 - Техническое задание «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни)».
2. Приложение № 2 -  Ведомость объемов работ «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни).
3. Приложение № 3 -  Локальный сметный расчет № ЛС-01 «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни)».
4. Приложение № 4 - Акт готовности объекта для выполнения работ (форма).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни)
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	1
	Наименование работ
	«Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни) 

	2
	Заказчик
	Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области
Юридический адрес: 188358 Ленинградская область, м.о. Гатчинский, д. Сяськелево, ул. Центральная, д. 12а
Почтовый адрес: 188358 Ленинградская область, м.о. Гатчинский, д. Сяськелево, ул. Центральная, д. 12а
ИНН 4705121837
КПП 470501001
ОГРН  1244700034930
ОКПО 93883179
ОКТМО 41518000
Е-mail: syaskelevo@gmolo.ru
Тел./факс 8(81371)67-071, 8(81371) 67-067

	3
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Сяськелево ул. Полевая

	4
	Источник финансирования
	Бюджет Гатчинского муниципального округа на 2026 год
и Бюджет Ленинградской области на 2026 год


	5
	Стоимость работ
	 504 083,12 (Пятьсот четыре тысячи восемьдесят три) рубля 12 копеек, в т. ч.  НДС 22% в размере 90 900,23 руб. (Девяносто тысяч девятьсот рублей) 23 копейки

	6
	Сроки выполнения работ
	Начало работ –       с даты заключения муниципального контракта;
Окончание работ - до 30 октября 2026 года включительно


	7
	Требования к разработке сметной документации
	Сметная документация разработана в ФСНБ-2022 (с изм. 1-17) с пересчетом в текущий уровень.
Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен выполнен использованием ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ-2022 (с изм. 1-17) с применением индексов изменения сметной стоимости строительства для Ленинградской области по состоянию на 2 квартал 2026 года, размещенных в Федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Методика расчета:
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 421/пр от 
04 августа 2020г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (с изменениями на 23 января 2025 года )»
Нормативы накладных расходов определены в соответствии:
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 812/пр от 21 декабря 2020г. Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с изменениями на 26 июля 2022 года);
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 636/пр от 02 сентября 2021 «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 611/пр от 26 июля 2022г. «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр»
Нормативы сметной прибыли определены в соответствии:
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11 декабря 2020г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с изменениями на 22 апреля 2022 года)»;

При составлении локального сметного расчета применён НДС по ставке 22% в соответствии с положениями подпункта «в» пункта 8 статьи 2 Федерального закона № 425-ФЗ года при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее-Кодекс), налогообложение производится по налоговой ставке по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) в размере 22 процента.

	8
	Требования к применяемым материалам
	Материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и разрешены для применения в учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия, за исключением материалов, стоимость которых исключена из локального сметного расчета Заказчика.
Возможно применение аналогичных материалов по всем позициям дефектной ведомости. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не ниже или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании. Соответствие материалов определяется по, техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы.
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, акты скрытых работ, журнал производства работ.

	9
	Особые условия
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1) (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3).
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	Требования к условиям выполнения работ
	Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами.
При направлении (на электронную почту подрядчика) заказчиком предписаний от надзорных органов управления, необходимо выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ.
Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов.
Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обеспечивает уборку мусора на объекте.
Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования.
Работы должны производиться по графику производства работ.
При готовности объекта известить об этом Заказчика в установленные договором сроки.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для строительства, должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями на 13 декабря 2024 года);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 декабря 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2025 года);
- Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 26 ноября 2024 года)»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 26 декабря 2024 года)»;
- Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 8 августа 2024 года);
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);
- СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2);
- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями N 1, 2, 3).
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	Обязанности подрядчика:
	1. До начала работ оформить разрешение на производство земляных работ у собственников сетей, расположенных на территории объект.
2. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». Форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР, и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств.
3. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
4. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб (дорожно-строительных материалов), а также обеспечивать в течение 3 календарных дней восстановление дорожной конструкции объекта после отбора проб лабораторией Заказчика.
5. Обеспечивать сохранность участка автомобильной дороги в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию.
6. Устранять все дефекты участка ремонта, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока.
7. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, составленный в 3-х экземплярах.
Комплект исполнительной документации включает в себя:
- общий журнал работ,
- журнал входного контроля материалов;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты освидетельствования ответственных конструкций;
- приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте строительства, за осуществление строительного контроля подрядной организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации,
- акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии),
- акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта,
- паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые материалы;
- результаты испытаний и иные подтверждающие документы;
- фотоотчет. Требования к фотофиксации: фотофиксацию проводить до начала производства работ, во время и после окончания производства работ с одного и того же ракурса. Требования к фотофиксации, пример оформления, периодичность и способ представления информации следует согласовать с Заказчиком в рабочем порядке.
При необходимости до начала производства работ разработать (актуализировать) схему временной дислокации дорожных знаков и нанесения дорожной разметки (в том числе с установкой сигнальных столбиков и дорожного ограждения) с указанием групп дорожных знаков, подлежащих установке на основании требований ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Поправками от 07.02.2023г.)» на ремонтируемом участке дороги и согласовать с Заказчиком.
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	Требования к безопасности
	Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий.
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований.
Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.
Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования.
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	Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий
	Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 60 месяцев со дня подписания документа о приемке работ.




Составил: главный специалист Сяськелевского ТУ   ___________ / Т.Л.Паталашко/



Приложение № 2
к муниципальному контракту   № 
от «  »______2026г.





	СОГЛАСОВАНО





______________  / _____________

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Сяськелевского территориального управления
администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ
Ленинградской области

__________________ / Федорова Е.Е.







Ведомость объемов работ

(в отдельном файле)




































Приложение № 3
к муниципальному контракту   № 
от «  »______2026г.


	СОГЛАСОВАНО





______________  / _____________

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Сяськелевского территориального управления
администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ
Ленинградской области

__________________ / Федорова Е.Е.







Локальный сметный расчет 

(в отдельном файле)






















Приложение №4
к муниципальному контракту 
от «» __________2026г.  № 

	СОГЛАСОВАНО





______________  / _____________

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Сяськелевского территориального управления
администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ
Ленинградской области

__________________ / Федорова Е.Е.




. 

(ФОРМА)
Акт готовности объекта для выполнения работ
по муниципальному контракту от  «__» ________ 2026 года.

д. Сяськелево                                                                                            «__» _________ 2026 года
Объект: «Ремонт памятника-стелы на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. (в части обустройства площадки для размещения полевой кухни)
Представитель Заказчика:__________________ Сяськелевского территориального управления управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области _________________ ;
Представитель Подрядчика:
составили настоящий Акт в том, что объект готов к выполнению работ по ремонту части автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сяськелево, ул. Полевая от д.10 до д.1(3 этап) .

Особые условия:


Мероприятия, необходимое для устранения факторов, мешающих проведению работ и сроки их выполнения силами Заказчика:

Дополнительные предложения и замечания сторон __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий Акт составляется в 2 экз.  по одному для каждой стороны (Подрядчик, Заказчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта Подрядчику на весть период выполнения работ.
Представители:
Заказчик:                                                                      Подрядчик:
Глава                                                                              Директор
Сяськелевского территориального управления                         
__________________ /Е.Е. Федорова                          __________________ /
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