МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
Санкт-Петербург





                   «__» __________2026 года
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр "Нева" СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МКУ «КДЦ «НЕВА»), выступая от имени Свердловского городского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ___________________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны. в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по текущему ремонту кровли 20%, Выполнение работ по обогреву кровли, Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1(6,7,8,10,11,12,14) 2(4,5,10,11) МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкр. 1, д. 18
1.2. Исполнитель является представителем Заказчика на объекте. Требования Исполнителя, касающиеся выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР), являются обязательными для подрядных организаций, выполняющих эти работы.
1.3. ИКЗ: 263470303586147030100100080000000000
2. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель обязуется начать осуществление технического контроля за работами на Объекте с момента подписания Контракта, но не ранее срока начала работ по Контракту, над которым осуществляется технический контроль, а именно: 
- начало: с момента подписания сторонами контракта, но не ранее начала срока выполнения работ по закупке:
- окончание: в течение срока выполнения и приемки выполненных работ по закупке: 
2.2.
Исполнитель осуществляет технический контроль за работами на Объекте на всём протяжении этих работ, до полного исполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту, над которым осуществляется технический контроль.
2.3. Место оказания услуг: 
· 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкр. 1, д. 18
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет ______________________ , согласно Расчету цены Контракта.
3.2. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств местного бюджета:

КБК: 001 0801 0140111160 244 226
3.3. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами Акты оказания услуг. Акты оформляются согласно объему проверенных Исполнителем стоимости СМР, с указанием реквизитов контрактов подряда. 
3.4. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета и Акта оказания услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг. 
3.5. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. 
3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3.7. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
3.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 
3.9. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.10. В случае если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, связанная с оплатой контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Исполнителя проведения внутреннего контрольного обмера выполненных работ до сдачи объекта.
4.1.2. В случае установления некачественного выполнения обязанностей со стороны представителя Исполнителя, требовать его замены на более квалифицированного.
4.1.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг или условиям Контракта.
4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в экспертизе услуг.
4.1.5. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение сроков оказания услуг, проверять соответствие оказанных услуг условиям настоящего Контракта.
4.1.6. При обнаружении недостатков услуг, требовать их устранения. Требование устранения недостатков услуг подлежит обязательному выполнению Исполнителем. 
4.1.6.1. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления Заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.

4.1.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. предоставить Исполнителю:
Копию комплекта контрактной документации с подрядной организацией по закупке:
Рабочее место для сотрудника Исполнителя.
4.2.2. Своевременно извещать Исполнителя и Подрядчика о сроках проведения оперативных совещаний по вопросам выполнения работ на объектах, а также уведомлять Исполнителя приостановке работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановке не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
4.2.3. Производить приемку и оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
4.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.6. Заказчик обязан принять услуги по объему и качеству в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения акта оказания услуг и направить Исполнителю подписанный акт оказания услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения;

4.2.7. Уведомлять Исполнителя о проведении контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим ремонт объекта, на основании полученного от Заказчика уведомления о назначении ответственного лица в установленное Заказчиком дату и время;

4.2.8. Организовывать для работников Исполнителя прохождение водного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектного режима, действующими на территории Заказчика и строительной площадке объекта;

4.2.9. Обеспечивать Исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Оказывать услуги по проведению технического контроля Объекта на условиях, предусмотренных Контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.3.2. Принять проектно-сметную и контрактную документацию.
4.3.3. Участвовать совместно с Заказчиком в составлении Акта передачи объекта подрядной организации для проведения СМР в сроки, установленные контрактами подряда, оперативных совещаний по вопросам выполнения работ на объектах.
4.3.2.1 Проводить контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим ремонт объекта, на основании полученного от Заказчика уведомления о назначении ответственного лица.

4.3.3. В процессе производства СМР проверять их соответствие СНиПам и утвержденной документации, в том числе по качеству, объему.
4.3.4. Осуществлять приемку скрытых работ с составлением Актов по форме приложений к СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
4.3.5. Представлять интересы Заказчика в контролирующих и инспектирующих органах по вопросам, касающимся производства работ.
4.3.6. Вести журнал производства работ, фиксировать в нем выявленные при осмотрах, выполняемых СМР отступления от проектно-сметной документации и нормативов, результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления Заказчику акта, нарушения требований СНиП и технических условий по производству работ, а также устанавливать сроки устранения обнаруженных отступлений и контролировать их соблюдение.
4.3.7. Следить за своевременным и качественным выполнением предписаний и указаний, внесенных в журналы технического контроля. В случаях невыполнения указаний давать предписания о прекращении производства работ и информировать об этом Заказчика.
4.3.8. Проверять соответствие государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование, в случае отступлений от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.
4.3.9. Визировать акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), предъяв​ляемые Заказчику в рамках Контракта, путём проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтвер​ждая тем самым объём и качество выполненных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям Контракта, соответ​ствие исполнительной документации, предъявленной Заказчику, требованиям нормативно-технической документации, а также подписывать электронно-цифровой подписью уполномоченного лица Исполнителя документы о приемке выполненных работ в Единой информационной системе. 
4.3.10. Контролировать правильность проведения подрядной организацией и поставщиками входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий и другой получаемой продукции, используемой при выполнении работ на Объекте, а также обеспечить предотвращение использования для работ на Объекте продукции, не прошедшей входной контроль.
4.3.11. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ согласно календарному плану (графику).
4.3.12. Вести переговоры с Подрядчиком для защиты интересов Заказчика.
4.3.13. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приоста​новления работ по Контракту в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству работ, либо создающих невозможность заверше​ния работ в установленный срок;
4.3.14. Своевременно информировать Заказчика обо всех нарушениях, выявлен​ных при осуществлении технического контроля за работами на Объекте (в том числе обнаружение отступлений от проекта, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям технической документации, ГОСТ и СНиП), также извещать Заказчика о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте, ставшем известным Исполнителю в ходе оказания им услуг, сообщать о случаях, при которых результаты работ создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, возникновения аварий
4.3.15. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить финансовые документы (счет), подписанный Исполнителем акт оказания услуг в 2-х экземплярах в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.
4.3.16.  Исполнитель обязан соответствовать единым требованиям в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель имеет право: 

4.3.17 Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом;

4.3.18 Вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае непредставления Заказчиком документов, определенных Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за:
- достоверность выполняемых и предъявляемых к оплате видов, и объемов СМР;
- соответствие скрытых работ СНиП;
- соответствие стоимости выполненных работ утвержденной смете;
- обоснованность объемов требуемых к выполнению дополнительных работ;
- комплектность и качество исполнительской документации, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию.
5.2. В случае непредставления по вине Заказчика исходно-разрешительной документации в установленные настоящим Контрактом сроки, конечный срок оказания услуг по настоящему Контракту переносится на время просрочки. При наличии указанных обстоятельств Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.
5.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф, размер которого устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, и составляет 1000 рублей 00 копеек.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа и (или) пеней. 
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в порядке, установленном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, и составляет 10 процентов цены Контракта.
5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом, срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Исполнителя с указанными требованиями.
5.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
5.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту в натуре.
5.15. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.16. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
5.17. Заказчик, в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЕГО 
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
6.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
6.1.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта, Приложением к Контракту.
6.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ с учетом положений  статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 
6.3. Расчеты между сторонами за оказанные до расторжения Контракта услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Контракта. 
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, выразившихся в неоднократном нарушении сроков оказания услуг (в случае нарушения начального, промежуточных и конечного сроков оказания услуг более чем на три рабочих дня), оказания услуг ненадлежащего качества, не соответствующих условиям Контракта, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Исполнителю. Расторжение Контракта производится согласно условиям гражданского законодательства РФ.
6.5. Изменение существенных условий Контракта по соглашению сторон возможно в следующих случаях:
6.5.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
6.5.2. По предложению заказчика увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, согласованы в установленном порядке. Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.
7.3. Стороны обязаны в течение 3 календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.
7.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
7.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
7.6. Обмен документами и юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ) Стороны осуществляют посредством факсимильной и/или электронной связи с последующим направлением оригиналов. До получения оригиналов, Стороны приравнивают такие документы к оригиналу и в порядке ст. 75 АПК РФ признают их и юридически значимые сообщения письменными доказательствами. В случае направления таких документов и/или юридически значимых сообщений с использованием почты (курьерской службы) они считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного соответствующей отметкой. В случае отправления посредством факсимильной связи и электронной почты они считаются полученными Стороной в день их отправки.
7.7. Стороны вправе обмениваться электронными документами с применением систем электронного документооборота.
7.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
7.9. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
7.9.1. Приложение № 1 – Расчет стоимости услуг по техническому надзору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕВА" СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МКУ «КДЦ «НЕВА»)

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 188682, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, имени Свердлова гп., 1-й мкр, Д. 18

Почтовый адрес: 188682, Ленинградская, Всеволожский, имени Свердлова, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп имени Свердлова, дом 18

Телефон: 7-81370-77700

Факс: 7-81370-77700

Email: Zakupki@kdcneva.ru

ИНН: 4703035861

ОГРН: 1034700557011

КПП: 470301001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 03232643416121684500

Наименование банка: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

Лицевой счет: 05453Р08270

Корреспондентский счет: 

БИК: 044030098

____________________ / ______________
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя 


	Исполнитель
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя 




Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя
Приложение №1 
к контракту № 
от «__» ____ 2026 года
Расчет стоимости оказание услуг по техническому надзору 
на Выполнение работ по текущему ремонту кровли 20%, Выполнение работ по обогреву кровли, Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1(6,7,8,10,11,12,14) 2(4,5,10,11) МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова мкр. 1, д. 18
	Наименование услуг
	Наименование вида работ, за которыми ведется технический контроль
	Цена работ, за которым ведется технический контроль (руб.)
	Количество
	Единица измерения
	Стоимость услуг

(руб.)

	Оказание услуг по техническому надзору на Выполнение работ по текущему ремонту кровли 20%
	Срок оказания услуг: с момента заключения Договора и до даты фактического выполнения работ подрядной организацией, но не позднее 27.11.2026 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0845600003826000051

Выполнение работ по текущему ремонту кровли 20%, МКУ «КДЦ «Нева»
	461413,31 рублей (Четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста тринадцать рублей 31 копейка), НДС не облагается на основании пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (в связи с применением упрощенной системы налогообложения и отсутствием обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость).
	1
	Усл.ед.
	

	Оказание услуг по техническому надзору на Выполнение работ по обогреву кровли
	Срок оказания услуг: с момента заключения Договора и до даты фактического выполнения работ подрядной организацией, но не позднее 27.11.2026 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0845600003826000051

Выполнение работ по обогреву кровли МКУ «КДЦ «Нева»


	397474,69 рублей (триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 69 копеек, НДС не облагается на основании пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (в связи с применением упрощенной системы налогообложения и отсутствием обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость).
	1
	Усл.ед.
	

	Оказание услуг по техническому надзору на Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1(6,7,8,10,11,12,14) 2(4,5,10,11) МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкр. 1, д. 18
	Срок оказания услуг: с момента заключения Договора и до даты фактического выполнения работ подрядной организацией, но не позднее 27.11.2026 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0845600003826000050

Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1(6,7,8,10,11,12,14) 2(4,5,10,11) МКУ «КДЦ «Нева»


	717900,00 рублей (Семьсот семнадцать тысяч девятьсот рублей, 00 копеек) в том НДС не облагается на основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2. Налогового Кодекса РФ
	1
	Усл.ед.
	

	
	ИТОГО:
	


ИТОГО: _________________рублей _______________________________
	____________________ / _______________ 
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

	_____________________/__________________
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя 



Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации
2

