ДОГОВОР № ___
выполнение работ по аварийному ремонту трубопровода тепловой сети от ввода в здание до узла резервного ввода Главного корпуса

Санкт-Петербург




                   

«__» ____ 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника административно-хозяйственных служб ГБУЗ ЛОКБ Бочкарева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25-110 от 02.06.2025г., с одной стороны и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

          1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по аварийному ремонту трубопровода тепловой сети от ввода в здание до узла резервного ввода Главного корпуса, расположенного по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, 45 корп.2, лит. А (Главный корпус (стационар) ГБУЗ ЛОКБ) (далее – объект), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого рода работ. 

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

          1.3. Срок выполнения работ: указан в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.4. Договор заключается с единственным Поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе). 
1.4. ИКЗ: 262470000125447060100100010000000244
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по результатам проведённых торгов на сайте электронного магазина Ленинградской области https://zakupki.lenreg.ru/ составляет:_____ (______________) руб., 00 коп, НДС __%, без НДС.
Цена Договора включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его возможных издержек и расходов, осуществляемых в целях и в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь расходов, связанных с приобретением, доставкой необходимых материалов: расходных материалов, запасных частей, подлежащих расходу (обязательной замене) при выполнении работ по Договору, указанных в Описании объекта, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, командировочные расходы, организационные и транспортные расходы, разнос, подъем или спуск на этаж, монтаж/демонтаж заменяемых запасных частей,  уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Стороны установили, что стоимость работ по настоящему Договору является достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Подрядчика, осуществляемых в целях и в связи с исполнением настоящего Договора, а также любых иных расходов Подрядчика, которые он может понести в рамках исполнения настоящего Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата фактически выполненных работ производится, по безналичному расчёту, в рублях РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств:

- за счет средств бюджетных учреждений на 2026 г.
Платежи по Договору производятся Заказчиком после предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком. 

2.4. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненный объем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее - Акт), но не ранее предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Описания объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), а также условий настоящего Договора оплате не подлежат.
2.6. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше затрат, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра цены настоящего Договора. Подрядчик берет на себя обязательства по риску возникновения дополнительных работ и затрат.

2.7. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (пени, штраф) при проведении расчета по настоящему Договору. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к качеству работ такого рода, своими силами и за свой счет.

3.1.2. Подготовить и предоставить Заказчику оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные отчетные документы (счет на оплату и прочие), в том числе Акт. 

3.1.3. Для производства работ назначить лиц, ответственных за организацию работ на объекте.
3.1.4. Вести документацию по учету технического состояния объекта.

3.1.5. Информировать Заказчика об изменении требований к эксплуатации объекта, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время производства работ и соблюдению требований учреждения, осуществляющего охрану Объекта.
3.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.

3.1.8. 3а свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока со дня подписания Акта.

3.1.9. Подрядчик обязан после окончания производства работ вывезти за территорию Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы, инструменты и мусор, возникший при производстве работ.
3.1.10. Выполнять работы в рабочие дни в соответствии с режимом, установленным Заказчиком.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Подрядчик имеет право требовать оплаты от Заказчика при условии надлежащего выполнения работ в соответствии с Локальным сметным расчетом и  условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. На период производства работ обеспечить Подрядчику подключение электрооборудования и электроинструмента (при наличии возможности).
3.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения о выполненных работах приступить к приемке результата выполненных работ. 

3.3.3. Обеспечить выполнение действующих Правил, норм, Положений и Инструкций по эксплуатации оборудования.

3.3.4. Обеспечить сохранность объекта и его правильную эксплуатацию.

3.3.5. Произвести оплату надлежаще выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
3.4.2. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока.
3.4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
4. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 

4.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней  с момента их завершения. Заказчик, получивший извещение Подрядчика о завершении выполнения работ,  приступает к приемке результата выполненных Подрядчиком работ, а также назначает ответственного представителя для участия в приемки работ.

4.2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня получения  документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора.

 4.3. При сдаче всех фактически выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику: 
4.3.1. акты о приёмке выполненных работ (по форме №КС-2), подписанные уполномоченным представителем Подрядчика;

4.3.2. справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанную уполномоченным представителем Подрядчика;

4.3.3. исполнительную документацию оформленную в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

4.3.4.акт выполненных работ, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика;
4.3.5. счет и счет-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) на оплату выполненных работ и иную необходимую документацию, подтверждающую выполненный объем работ.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр обратно Подрядчику.

4.4. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляется Актом, при этом дата подписания Акта и будет считаться днем исполнения обязательств Подрядчика по Договору. 
4.5. В случае обнаружения при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком.
4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте недостатков.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

          5.1.   Гарантийный срок на выполненные работы указан в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые недостатки (дефекты) выполненных работ, Подрядчик за свой счет, своими средствами и силами в безусловном порядке в согласованные с Заказчиком сроки устраняет выявленные недостатки (дефекты).

В таком случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) и сроках их устранения. 

Срок устранения недостатков с момента составления акта не может превышать более 5 (пяти) рабочих дней. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства Подрядчик уплачивает пени  в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В том случае, если Подрядчик необоснованно откажется от подписания Акта и/или не приступит в согласованный срок к устранению обнаруженных дефектов, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после поступления подтверждающих документов о проведении таких работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Договора. 

         За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

         6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

6.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.9. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.  

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 7.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев Договор может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 11 Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 

9.1.  Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией. 
9.2. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.

9.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 9.1. Договора, третьим лицам. 

9.4. Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 9.1. и 9.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 настоящего Договора. 

Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
10.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами. 

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: 
11.4.1. Если Подрядчик не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;

11.4.2. Если во время выполнения работы нарушены условия исполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

11.4.3. В случае не исправления некачественно выполненных работ по Договору.

11.4.4.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 
11.5. Договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2026 года, а в части неисполненных обязательств по настоящему Договору, в том числе взаиморасчетов между сторонами, гарантийных обязательств Подрядчика и ответственности - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует в течение срока, установленного п. 9.3 настоящего Договора.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 14 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

13.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны.

13.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

          13.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/. 

13.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: 

ГБУЗ ЛОКБ

Юридический адрес: 188663, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ М.Р-Н, КУЗЬМОЛОВСКОЕ Г.П., КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГП., ЗАОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 2

Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А

ИНН: 4700001254, КПП: 470601001

ОГРН: 1037804002125, 

Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003

ОКТМО 41612158051

Банк получателя:

ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
Единый казначейский счет   № 40102810745370000098
БИК 044030098
Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, ГБУЗ ЛОКБ л/сч 21871986055, 

ГБУЗ ЛОКБ л/сч. 22871986055)

Казначейский счет № 03224643410000004500

КБК 00000000000000000510
Тел.: (812) 655-14-64 (бухгалтерия)

E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия)
Ответственное лицо за исполнение Договора 

Пьянзов Сергей Юрьевич

Телефон +7 (921) 406-79-88, доб. 8031 janzov.sju@47lokb.ru 
Начальник административно-хозяйственных служб

___________________________ А.Н. Бочкарев 



	
	Подрядчик:

 

	
	
	


Приложение № 1
к Договору № _____
от _______ 2026 года 
Описание объекта закупки

Выполнение работ по аварийному ремонту трубопровода тепловой сети от ввода в здание до узла резервного ввода Главного корпуса

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение работ по аварийному ремонту трубопровода тепловой сети от ввода в здание до узла резервного ввода Главного корпуса.

	2. 
	Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (сокращённое наименование – ГБУЗ ЛОКБ), ИНН 4700001254. Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 45 к.2, литер А.

	3. 
	Основание 
	Акт осмотра.

	4. 
	Сроки, последовательность и условия производства работ
	4.1.  Срок производства работ – 7 (семь) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в работу, который подписывается в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. 

4.2.  Последовательность выполнения работ:

4.2.1. Демонтажные работы бетонного пола; 

4.2.2. Демонтаж отдельных элементов систем тепловой сети – трубопровода Т2;

4.2.3. Устройство временного деревянного покрытия лотка (при необходимости);

4.2.4. Монтаж трубопровода стального в ППУ в изоляции;

4.2.5. Испытания трубопровода;

4.2.6. Бетонирование и шлифовка пола подвала;

4.2.7. Вывоз мусора.

4.3. Условия производства работ:

4.3.1. Работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения без остановки рабочего процесса;

4.3.2. При производстве работ Заказчик не предоставляет Подрядчику лифты для подъема материалов и оборудования;

4.3.3. В случае повреждения имущества, в т.ч. транзитных сетей ИТО (инженерно–технического обеспечения), Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Заказчиком, восстановить поврежденное имущество Заказчика. В противном случае Заказчик выполняет восстановительные работы собственными силами или с привлечением сторонних Организаций. Понесенные убытки Заказчик возлагает на Подрядчика путем удержания из цены Контракта и не выплаты понесенных убытков Подрядчику;

4.3.4. Подрядчик складирует демонтированные возвратные материалы (металлолом от демонтажа трубопроводов) в месте по указанию заказчика за пределами здания;

4.3.5. Подрядчик выполняет генеральную уборку помещений, попадающих в зону производства работ.

	5. 
	Адрес объекта закупки
	Главный корпус ГБУЗ ЛОКБ: 194291, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, 45 корп.2, лит. А (Главный корпус (стационар) ГБУЗ ЛОКБ).

	6. 
	Цели 
	6.1.  Устранение аварии трубопровода;

6.2.  Ремонт для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, обеспечение надлежащего функционирования инженерных сетей; 

6.3. Восстановление эксплуатационных свойств трубопроводов.

	7. 
	Перечень объектов, подлежащих ремонту
	Трубопровод Т2 от ввода в здание до узла резервного  ввода Главного корпуса.

	8
	Основные требования к Подрядчику
	Подрядчик обязан: 

8.1. До начала производства работ предоставить Заказчику:

8.1.1. Приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за безопасное проведение работ на Объекте (в т.ч. за противопожарную, электробезопасность, охрану труда, охрану окружающей среды, инструктажи, выдачу наряд – допусков), за контроль качества работ на Объекте, наряд - допуски в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

8.1.2. Список персонала, привлечённого для выполнения работ на Объекте с приложением копий паспортов и разрешений на работу;

8.1.3. Проект производства работ, оформленный в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

8.2.       Обеспечить проведение вводного инструктажа персонала, занятого на производстве работ на Объекте у специалиста по охране труда ГБУЗ ЛОКБ и предоставить Заказчику заверенную копию инструктажа на рабочем месте Подрядчика.

8.3. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией и настоящим Описанием объекта закупки.

8.4.  Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима.

8.5. При выполнении работ руководствоваться действующими нормативными и руководящими документами, отраслевыми нормами, инструкциями, положениями.

8.6.  При выполнении работ должны быть применены материалы и оборудование в соответствии со сметной документацией, а также должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь технические паспорта на русском языке, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности и гигиеническим (санитарно-эпидемиологическим) требованиям. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ.

8.7. Соблюдать при выполнении работ требования к качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими документами.

8.8. Проводить мероприятия, а также выполнять требования Заказчика по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, хранению материалов и оборудования (охрану всех своих материальных ценностей обеспечивает Подрядчик), соблюдению производственного порядка и санитарно-гигиенического режима.

8.9. Нести ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения Товара, за сохранность всех применяемых материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

8.10. Полностью выполнить работы, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки и сметной документацией, для достижения конечной цели ремонта и возможности ввода объекта в эксплуатацию.

8.11. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.

8.12. Содержать зону производства работ в чистоте, осуществлять уборку и своевременный вывоз строительного мусора.

8.13. В случае нарушения функционирования действующих систем, оборудования, конструкций и т.п. выполнить необходимый комплекс мер по восстановлению работы поврежденных систем, оборудования, конструкций в полном объеме своими силами и за свой счет.

8.14. Обеспечить неизменность существующей конструкции здания.

8.15. Гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту.

8.16. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

8.17. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в случае сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течении срока выполнения Контракта необходимо обеспечить на объекте выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников строительной отрасли, а так же Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли и обеспечить соответствующие условия работы. Персональная ответственность за выполнение мероприятий в рамках профилактических мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на руководителя Подрядчика.

8.18. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и предъявлять ее Заказчику.

	9
	Состав работ
	9.1. Работы производить в соответствии с приложениями к настоящему Описанию объекта закупки: ведомостью объемов работ; планом производства работ.
9.2. Укрупненный состав работ:

9.2.1. Замена отдельных элементов систем тепловой сети;

9.2.2. Гидравлические испытания трубопроводов.


	10. 
	Требования к техническим характеристикам, качеству и безопасности работ
	10.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:

10.1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

10.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10.1.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

10.1.4. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

10.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

10.1.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

10.1.7. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

10.1.8. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

10.1.9. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»;

10.1.10. СП 70.13330.2012. «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

10.1.11. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

10.1.12. СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
10.1.13. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10.1.14. СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»;

10.1.15. Приказ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
10.1.16. Приказ от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»;

10.1.17. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

10.1.18. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

10.1.19. СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»;

10.1.20. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления от 24.06.1998 N89-ФЗ;

10.1.21. Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся.

10.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

10.3. Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Все рабочие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности.

10.5. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик.

10.6. Представители Подрядчика, допущенные к работе, должны знать и выполнять:

10.6.1. Правила техники безопасности;

10.6.2. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током, ожогах, травмах;

10.6.3. Требования об ответственности за нарушение правил техники безопасности и строительно-монтажных норм и правил;

10.6.4. Правила и нормы установки оборудования и материалов.

10.7. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

10.8. Охрана труда рабочих обеспечивается Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) и устройств в соответствии с действующими нормами. 

10.9. Подрядчик должен обеспечить освещение рабочих мест в вечернее время по установленным нормам. 

10.10. Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 

10.11. Подрядчик должен обеспечить наличие материальных и технически средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии на Объекте.

10.12. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и, каких бы то ни было расходов по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с травматизмом или смертью любого лица, привлеченного Подрядчиком к Работе на Объекте. Любые такие расходы подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами страховать свой персонал от несчастных случаев на производстве на весь период выполнения Работ.

	11. 
	Срок действия Договора
	11.1. Окончание срока действия Договора – 31.12.2026.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

	12.
	Гарантия на выполненные работы
	12.1.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет - 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на весь объем предусмотренных настоящим Договором работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

12.2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий, инженерного и технического оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в 5 (пять) лет, к соответствующим элементам, входящим в состав выполненных работ, применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками.

	13.
	Особые условия
	13.1.  Все содержащиеся в настоящем Описании объекта закупки и сметной документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в соответствии с показателями, изложенными в локальном сметном расчете. 
В случае применения материалов (комплектующих и оборудования) согласовать с Заказчиком.


Приложения: 

1. Ведомость объемов работ;

2. Зона производства работ; 

3. Локальный сметный расчет.

	Приложение №1 к Описанию объекта закупки

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

	По
	Аварийный ремонт участка обратного трубопровода системы горячего водоснабжения на объекте: ГБУЗ ЛОКБ по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, д. 45, корп. 2, литер А

	(наименование здания или сооружения)

	 

	(стадия проектирования)

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ). Здание ГБУЗ ЛОКБ 

	(наименование стройки, номер заказа)

	Архивные номера чертежей:
	

	Составил
	 

	(подписи)

	Проверил
	 

	(подписи)

	Авторы проекта
	 

	(подписи)

	

	№ п/п
	Шифр единичной расценки
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы (в подвале здания)

	1
	ГЭСН46-03-012-01
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,20
	 

	2
	ГЭСН46-04-003-05
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
	м3
	1
	 

	3
	ГЭСНр51-01-001-01
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
	100 м3
	0,131
	 

	4
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,131
	 

	5
	ГЭСН22-06-005-05
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	шт
	2
	 

	6
	ГЭСН24-01-020-07
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,012
	 

	Раздел 2. Монтажные работы (в подвале здания)

	1
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,11
	 

	1.1
	02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	1,21
	 

	2
	ГЭСН24-01-020-07
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,012
	 

	2.1
	23.4.01.03-0125
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм
	м
	12
	 

	2.2
	23.8.02.05-0020
	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм
	шт
	1
	 

	3
	ГЭСН24-01-043-07
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,4
	 

	3.1
	23.8.02.02-0022
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	4
	 

	4
	ГЭСН22-06-005-05
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	шт
	2
	 

	5
	ГЭСН16-07-005-03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	0,12
	 

	6
	ГЭСН24-01-050-07
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	10 стыков
	0,8
	 

	6.1
	24.1.01.06-0039
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр трубы 219 мм
	компл
	8
	 

	7
	ГЭСН11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1
	 

	7.1
	04.1.02.05-0424
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10
	м3
	0,204
	 

	8
	ГЭСН11-01-011-04
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2
	0,1
	 

	8.1
	04.1.02.05-0424
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10
	м3
	0,816
	 

	9
	ГЭСН11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,1
	 

	Раздел 3. Вывоз строительных отходов

	1
	36-1
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,6
	 

	2
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,6
	 

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,4
	 

	4
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	2,4
	 


Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Зона производства работ
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Приложение №3 к Описанию объекта закупки

Локальный сметный расчет

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ). Здание ГБУЗ ЛОКБ 

	(наименование стройки)

	Аварийный ремонт участка обратного трубопровода системы горячего водоснабжения на объекте: ГБУЗ ЛОКБ по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Луначарского, д. 45, корп. 2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	02-01-01
	

	Строительно-монтажные работы

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ №1 от «21» августа  2026 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	599,88
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	111,74
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	8,55
	тыс. руб.

	   строительных работ
	599,88
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	200,8743545
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	12,473287
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтажные работы (в подвале здания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-03-012-01
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,838
	 
	 
	 
	 
	2 867,29

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 146,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 867,29

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	 
	103%
	 
	 
	 
	 
	2 953,31

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	 
	59%
	 
	 
	 
	 
	1 691,7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 791,24

	2
	ГЭСН46-04-003-05
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
	м3
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	38,4
	 
	 
	 
	 
	20 673,41

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 403,44

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 076,85

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 673,41

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	18 812,8

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	 
	52%
	 
	 
	 
	 
	10 750,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 639,82

	3
	ГЭСНр51-01-001-01
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
V=13,1/100
	100 м3
	0,131
	 
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	87,377
	 
	 
	 
	 
	43 088,22

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,45

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0131
	 
	 
	 
	 
	7,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 671,59

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 776,2

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 096,16

	 
	Пр/812-085.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые вручную при ремонте
	%
	87%
	 
	87%
	 
	 
	 
	 
	37 493,66

	 
	Пр/774-085.2
	СП Земляные работы, выполняемые вручную при ремонте
	%
	40%
	 
	40%
	 
	 
	 
	 
	17 238,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 508,32

	4
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
V=13,1/100
	100 м3
	0,131
	 
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,8876445
	 
	 
	 
	 
	1 016,25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,35

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,429025
	 
	 
	 
	 
	260,09

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 460,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 276,34

	 
	Пр/812-001.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	0,9
	82,8%
	 
	 
	 
	 
	1 056,81

	 
	Пр/774-001.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	 
	 
	 
	 
	499,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 016,55

	5
	ГЭСН22-06-005-05
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сетей инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,368
	 
	 
	 
	 
	3 003,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 066,54

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,244
	 
	 
	 
	 
	1 534,1

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 604,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 537,8

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	4 778,3

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	2 854,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 236,92

	6
	ГЭСН24-01-020-07
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сетей инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,047936
	 
	 
	 
	 
	4 400,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 192,48

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,892512
	 
	 
	 
	 
	587,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	[12.2.03.06-0001]
Уд
	Пластина замковая из полиэтилена
Им=1,26; Материалы и изделия теплоизоляционные прочие
	шт
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.2.06.06
Уд
	Скорлупы из пенополиуретана
	компл
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.4.01.03
Уд
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	1 000
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 180,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 988,03

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	5 252,4

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	3 137,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 570,38

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы (в подвале здания)
	 
	 
	91 244,82

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	75 049,11

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	9 134,2

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	2 389,92

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	4 671,59

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	77 439,03

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	70 347,28

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	36 171,13

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы (в подвале здания)
	 
	 
	197 763,23

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	143,9185805

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	3,578637

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Монтажные работы (в подвале здания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
V=1,1/10
	10 м3
	0,11
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,2903
	 
	 
	 
	 
	665,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,81

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	30,66

	 
	02.3.01.02
Уд
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,94

	7.1
	[02.3.01.02-1104]
З
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
Им=2,61; Песок средний для строительных работ и дорожного строительства
	м3
	11
	 
	1,21
	573,7
	2,61
	1 497,36
	 
	1 811,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696,13

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	733,02

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	437,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 752,64

	8
	ГЭСН24-01-020-07
	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,508544
	 
	 
	 
	 
	8 433,79

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 484,3

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,8594
	 
	 
	 
	 
	1 224,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 328,39

	 
	[12.2.03.06-0001]
Уд
	Пластина замковая из полиэтилена
Им=1,26; Материалы и изделия теплоизоляционные прочие
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.2.06.06
Уд
	Скорлупы из пенополиуретана
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.4.01.03
Уд
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	1 000
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 471,04

	8.1
	[23.4.01.03-0125]
З
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм
Им=0,92; Трубы электросварные стальные в пенополиуретановой изоляции
	м
	1 000
	 
	12
	4 257,39
	0,92
	3 916,8
	 
	47 001,6

	8.2
	[23.8.02.05-0020]
Д
	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм
Им=1,02; Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром до 300 мм
	шт
	83,33333
	 
	1
	14 981,3
	1,02
	15 280,93
	 
	15 280,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 658,35

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	10 170,24

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	6 075,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 998,91

	9
	ГЭСН24-01-043-07
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
V=4/10
	10 шт
	0,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,6782
	 
	 
	 
	 
	2 613,85

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 965,16

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,655
	 
	 
	 
	 
	1 347,73

	 
	91.05.05-015
Уд
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,31
	1,25
	1,655
	 
	 
	1 791,64
	 
	2 965,16

	 
	23.8.02.02
Уд
	Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном
	шт
	10
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 926,74

	9.1
	[23.8.02.02-0022]
З
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм
Им=1,02; Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром до 300 мм
	шт
	10
	 
	4
	13 865,04
	1,02
	14 142,34
	 
	56 569,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 961,58

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	4 171,54

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	2 491,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 159,47

	10
	ГЭСН22-06-005-05
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,372
	 
	 
	 
	 
	5 757,09

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 388,63

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	4,675
	 
	 
	 
	 
	3 196,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 742,33

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 084,1

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 953,14

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	9 427,66

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	5 631,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 143,29

	11
	ГЭСН16-07-005-03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
V=12/100
	100 м
	0,12
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,69138
	 
	 
	 
	 
	506,09

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,74

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	611,39

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506,09

	 
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	 
	 
	 
	 
	551,13

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	 
	 
	 
	 
	309,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 472,25

	12
	ГЭСН24-01-050-07
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
V=8/10
	10 стыков
	0,8
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	16 024,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,19

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	48,5

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 707,42

	 
	24.1.01.06
Уд
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб из пенополиуретана, с полиэтиленовой муфтой
	шт
	10
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 861,44

	12.1
	[24.1.01.06-0039]
З
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр трубы 219 мм
Им=1,18; Материалы и изделия теплоизоляционные полиуретановые
	компл
	10
	 
	8
	1 518,98
	1,18
	1 792,4
	 
	14 339,2

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 072,83

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	 
	 
	 
	 
	16 924,69

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	 
	 
	 
	 
	10 109,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 235,14

	13
	ГЭСН11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
V=10/100
	100 м2
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,209
	 
	 
	 
	 
	2 075,58

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,87

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,15875
	 
	 
	 
	 
	85,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,75

	 
	04.1.02.05
Уд
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	2,04
	 
	0,204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 195,67

	13.1
	04.1.02.05-0424
З
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10
	м3
	2,04
	 
	0,204
	 
	 
	7 684,32
	 
	1 567,6

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 161,05

	 
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	2 178,34

	 
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	1 193,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 135,59

	14
	ГЭСН11-01-011-04
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
V=10/100
	100 м2
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	До 100 мм
	 (Кот=16; Кэм=16; Котм=16; Км=16; Коб=16; Кзт=16; Кзтм=16)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,8096
	 
	 
	 
	 
	399,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,48

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	226,12

	 
	04.1.02.05
Уд
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,51
	16
	0,816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	708,84

	14.1
	04.1.02.05-0424
З
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10
	м3
	0,51
	16
	0,816
	 
	 
	7 684,32
	 
	6 270,41

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625,36

	 
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	630,36

	 
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	345,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 955,12

	15
	ГЭСН11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
V=10/100
	100 м2
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,39675
	 
	 
	 
	 
	213,6

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,61

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	 
	 
	1,52

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409,88

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,12

	 
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	216,84

	 
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	118,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,57

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы (в подвале здания)
	 
	 
	207 879,95

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	36 689,04

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	12 099,79

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	6 160,61

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	152 930,51

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	42 849,65

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	45 003,82

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	26 714,21

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Монтажные работы (в подвале здания)
	 
	 
	279 597,98

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	56,955774

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	8,89465

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Вывоз строительных отходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16
	36-1
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,6
	 
	0,6
	 
	 
	410,72
	 
	246,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,43

	17
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,6
	 
	0,6
	 
	 
	449,11
	 
	269,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,47

	18
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,4
	 
	2,4
	 
	 
	1 293,96
	 
	3 105,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 105,5

	19
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	2,4
	 
	2,4
	 
	 
	449,11
	 
	1 077,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 077,86

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 3. Вывоз строительных отходов
	 
	 
	4 699,26

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	0

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	4 699,26

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 3. Вывоз строительных отходов
	 
	 
	4 699,26

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	482 060,47

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	303 824,03

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	111 738,15

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	21 233,99

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	8 550,53

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	157 602,1

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	4 699,26

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	120 288,68

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	115 351,1

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	62 885,34

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	482 060,47

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	303 824,03

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	111 738,15

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	21 233,99

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	8 550,53

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	157 602,1

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	4 699,26

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	120 288,68

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	115 351,1

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	62 885,34

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	200,8743545

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	12,473287

	 
	 
	Непредвиденные расходы
	((482 060,47+0+0+0)*2%) = 9 641,21
	2%
	9 641,21

	 
	 
	Итого
	 
	 
	491 701,68

	 
	 
	НДС
	(491 701,68*22%) = 108 174,37
	22%
	108 174,37

	 
	 
	Итого
	 
	 
	599 876,05


Начальник административно-хозяйственных служб

___________________________ А.Н. Бочкарев
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