
Государственный контракт № 	
(ИКЗ_____________________________________________)
	г. Санкт-Петербург
	«___» _______________ 2026 г.


  
Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» (далее - ГКУ «УС ЛО»), именуемое в дальнейшем - «Государственный заказчик», в лице руководителя Исьянова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно при упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.93 Закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
         1.1 Исполнитель выполняет комплекс работ по изготовлению технических планов с целью изменения сведений о местоположении и протяжённости сооружений: 47:01:0000000:53154; 47:01 :0000000: 52583 по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Круговая, уч.11.
1.2 Содержание и объем Работ, технические и другие требования к Работам и их результатам определены в приложение № 1 к Контракту.
1.3 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями (в том числе требованиям безопасности) иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида выполнения Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость Работ составляет___________ (________________) __ копеек, включая НДС / НДС не облагается. Стоимость Работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменятся в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.2. Оплата производится Государственным заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета. Количество передаваемых Исполнителем экземпляров Документации (схемы и технических планов) – 2 экземпляра в бумажном виде и 1 экземпляр на электронном носителе, согласно требованиям, указанным в приложении № 1 настоящего Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.4. Источник финансирования: бюджет Ленинградской области на 2026 год.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Срок начала выполнения Работ по Контракту – дата подписания Контракта. 
3.2. Срок окончания выполнения Работ по Контракту – 01.12.2026.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить Работы по Контракту качественно и в сроки, установленные в п. 3.1, п. 3.2 настоящего Контракта.
4.1.2. Передать Государственному заказчику готовую Документацию (схему и технические планы), удовлетворяющую требованиям Росреестра, Комитета государственного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области или иной государственной организации с целью введения Объекта в эксплуатацию. В случае выдачи замечаний Росреестром, Комитетом государственного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан устранить выявленные замечания за свой счет.
4.1.3. Приостановить выполнение Работ по Контракту из-за неготовности Объекта к обследованию и не предоставления исходных материалов, указанных в п. 4 приложения № 1 к Контракту. 
В этом случае Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней должны решить вопрос о целесообразности продолжения Работ. Если Сторонами будет принято решение о прекращении выполнения Работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Стороны производят расчеты по фактически выполненным Исполнителем и принятым Государственным Заказчиком объемам Работ.
4.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать, при необходимости, к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков), при этом всю ответственность за качество и сроки выполняемой Работы субподрядными организациями Исполнитель принимает на себя.
4.3. Государственный заказчик обязан:
4.3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Документации (схемы и технических планов), рассмотреть и принять результаты Работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, немедленно уведомить об этом Исполнителя.
4.3.2. Оплатить оказанные Исполнителем Работы в размере, предусмотренном Контрактом.
4.3.3. Предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию для выполнения данного вида Работ, указанную в п. 4 приложения № 1 к настоящему Контракту в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Контракта.
4.3.4. Государственный заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
4.4. Государственный заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемой Работы.
4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до сдачи Государственному заказчику результатов Работ, уплатив Исполнителю часть стоимости, пропорционально части выполненных Работ на момент отказа от исполнения Контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству.
4.4.3. Безвозмездно требовать исправлений выявленных недостатков, путем предоставления письменной претензии.
4.4.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении проектных и измерительных Работ в объеме и на условиях, согласованных Сторонами в оперативном порядке.

5. Порядок приемки Работ
5.1 По завершении Работ по настоящему Контракту, Исполнитель направляет Государственному заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах с приложением к нему оригиналов Документации (схемы и технических планов) и иной документации, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Контракту
5.2 При отсутствии мотивированных претензий, Государственный заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать Акт сдачи-приемки Работ в 2 (Двух) экземплярах, заверить подпись уполномоченного лица печатью, и один экземпляр передать Исполнителю.
5.3 При наличии мотивированных претензий по выполненной Работе, не противоречащих настоящему Контракту, признанных Сторонами, составляется двусторонний протокол с перечнем конкретных доработок и сроков их выполнения. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится Исполнителем за свой счет.
Непринятие Государственным заказчиком выполненных Работ 3 (Три) и более раза признается Сторонами ненадлежащим исполнением Исполнителем Контракта и дает право расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
5.4 Если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель не получил свой экземпляр Акта, либо уведомление о дате подписания Акта, или мотивированный отказ от приемки Работ, содержащий обоснованные замечания, Работа считается принятой.
5.5 Выдача Документации по результатам выполнения Работ (схемы и технических планов) по проведению Работ представителю Государственного заказчика осуществляется при условии наличия у него соответствующих документов на право их получения.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Надлежащим исполнением обязательств Исполнителя признается исполнение Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в сроки и в объеме, определенные настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также с соответствующим качеством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
6.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.3. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1000 рублей 00 копеек.
6.8. Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет отсутствие своей вины, а также в тех случаях, если ущерб причинен обстоятельствами, вследствие непреодолимой силы. 
6.9. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.10. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
6.11. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть и направить ответ на такую претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения.
7. Срок действия Контракта, порядок расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026.
В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, в том числе в части расчетов, возмещения убытков и начислении (выплаты) неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному соглашению Сторон. В этом случае Стороны подписывают соглашение о расторжении Контракта, в котором определяют порядок проведения взаиморасчетов.
7.3. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем: в случае непоступления денежных средств оплаты по данному Контракту на счет Исполнителя.
7.4. Контракт может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке Государственным заказчиком: 
- в случае нарушения Исполнителем срока выполнения Работ;
- согласно п. 5.3. настоящего Контракта.
7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, обязана письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней с указанием причин расторжения Контракта.
8. Антикоррупционная оговорка
        8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
        8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
        8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
        8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
        8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

9.Прочие условия
          9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.
         9.2.В случае, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
         9.3. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По желанию Сторон Контракта может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, один – Заказчику / Контракт составлен в 2 экземплярах на бумажном носителе для каждой из сторон.
        9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
       9.5. Все приложения к Контракту, которые будут дополнительно составляться и подписываться Сторонами в течение срока действия Контракта, становятся его неотъемлемой частью.
       9.6. Приложения:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки;



10.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон


	Исполнитель

	Государственный заказчик
Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» (ГКУ «УС ЛО»)
Юридический адрес: 188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 123
Почтовый адрес: 191028,
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 14, лит. А
Банковские реквизиты:
ИНН: 4703053973;
КПП: 470301001

Комитет финансов ЛО (ГКУ "УС ЛО" л/с 02167981003)
Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 1 СЗГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
БИК: 044030098
Р/счет: 40102810745370000098
К/счет: 03221643410000004500

	от Исполнителя
_________________


	/______________/

	От Государственного заказчика
_________________


	/______________/







Приложение №1 
к контракту №____________
«______» __________2026


Описание объекта закупки

[bookmark: _Hlk199944237][bookmark: _GoBack]Выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов с целью изменения сведений о местоположении и протяжённости сооружений: 47:01:0000000:53154; 47:01 :0000000: 52583 по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Город Выборг", г. Выборг, ул. Круговая, уч.11.
          Предмет работ
Объект: Кадастровый номер сети канализации: 47:01:0000000:53154 Кадастровый номер сети водопровода: 47:01 :0000000: 52583
Перечень проводимых работ
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1. 
	Комплекс работ в отношении здания:
0. Заказ сведений ЕГРН на земельный участок;
0. Проведение технического обследования объекта капитального строительства (обмерные работы);
0. Проведение геодезической съемки объекта;
0. Камеральная обработка данных; Формирование технической документации (изготовление поэтажных планов, ведомости помещений и их площадей)
0. Согласование с Заказчиком полученных результатов;
0. Подготовка технического плана и справки ТЭП на Объект с целью ввода в эксплуатацию и постановки на государственный кадастровый учет;
	Условная единица

	1


	1. 
	Комплекс кадастровых работ в отношении наружных инженерных сетей:
2.1.1 Заказ сведений ЕГРН на земельный участок;
0. Проведение геодезической съемки объектов в объеме доступном после строительства (координирование колодцев);
0. Камеральная обработка данных; Формирование технической документации, определение основных характеристик сооружения (протяженности)
0. Согласование с Заказчиком полученных результатов;
0. Подготовка технического плана для постановки на государственный кадастровый учет;
	
	


1. Требования, предъявляемые к Исполнителю
Работы должны проводится исполнителем с наличием членства в СРО, специалистами соответствующими требованиям ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (ред. от 31.07.2025).

1. Исходные материалы, предоставляемые Государственным заказчиком
1. Раздел проекта «Архитектурные решения».
1. Разделы проектной документации по наружным инженерным сетям.
1. Разрешение на строительство.

1. Требования к проведению работ

	№ п/п
	Вид работ
	Требования к проведению работ

	1. 
	Комплекс кадастровых работ в отношении здания
	ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ГК РФ, Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 года N П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места», Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 года N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений».

	1. 
	Комплекс кадастровых работ в отношении сетей
	ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ГК РФ, Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 года N П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места», Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 года N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений».




6.Результат выполнения работ

	№ п/п
	Вид работ
	Количество
	Результат выполнения работ

	1. 
	Комплекс кадастровых работ, изготовление технического плана в отношении здания
	Полный комплекс работ

	Формирование технической документации (изготовление поэтажных планов, ведомости помещений и их площадей), изготовление технического плана

	1. 
	Комплекс кадастровых работ, изготовление технических планов в отношении сетей
	
	Формирование технической документации, определение основных характеристик сооружения (протяженности), изготовление технических планов



	Исполнитель
_________________


	/______________/

	Государственный заказчик
_________________


	/______________/



