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Проект
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора)

пос. Совхозный                                                                                                   __   сентября  2026 г.

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Волкова Константина Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора), (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Объем и требования к выполнению работ определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Муниципальному контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. ИКЗ _________________________________________.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: 
-  Начало выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта;

-  Окончание выполнения работ: 30 сентября 2026 года.
2.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу. 

3. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты по Контракту

3.1. Общая стоимость выполнения  работ по настоящему Контракту с учетом всех налогов составляет: 503 090,63 рублей (Пятьсот три тысячи девяносто рублей 63 копейки), в том числе НДС/без НДС.
3.2. Финансирование контракта осуществляется за счет средств дорожного фонда Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
3.3. Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.4. Цена Контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для исполнения обязательств по Контракту надлежащим образом. 
3.5. Оплата выполненного объема работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Основанием для оплаты выполненных работ Подрядчиком являются счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  
3.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.
3.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случае приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
3.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме осуществить приемку Работ по Объекту в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документа о приемке, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Контракту.
4.1.4. Проводить проверку представленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
4.1.5. Оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах, установленных настоящим Контрактом, в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Иметь беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
    4.2.3. Вносить предложения по улучшению качества выполняемых Подрядчиком работ.
    4.2.4. Запрашивать от Подрядчика необходимую информацию, связанную с выполнением данных видов работ.
    4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.6. Отказаться полностью или частично от работ Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту
4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить на Объекте Работы в сроки, предусмотренные Контрактом. 
4.3.2. Осуществлять доставку на Объект необходимых для выполнения Работ материалов, а также обеспечивать их сохранность и сохранность выполненных Работ до приемки Работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4.3.3. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта;

4.3.4. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ.
4.3.5. Обеспечить выполнение работ на Объекте и выполнить связанные с ними обязательства в соответствии Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту).

4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.7. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту). 
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме, сформировать и подписать документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта, а также предоставить Заказчику счет на оплату, счет-фактуру (при наличии), предоставить Заказчику на бумажном носителе исполнительную документацию (в том числе Акт формы КС-2, Справку формы КС-3).
4.3.9. По окончании выполнения Работ произвести уборку и вывоз строительного мусора с Объекта.
4.3.10. Осуществлять в ходе выполнения Работ  фотофиксацию Работ с предоставлением Заказчику результатов фотофиксации посредством использования e-mail – samoilovo@list.ru.
4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных Работ на условиях настоящего Контракта.

5. Порядок и сроки осуществления приемки, оформления результатов приемки, гарантийные обязательства.
5.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со Сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта.

  5.2.    Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после дня окончания выполнения работ обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим разделом.
 5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
5.4. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.5. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в течение 19 (девятнадцати) рабочих дней в порядке, установленном настоящим разделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в течение указанных 19 (девятнадцати) рабочих дней Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено Подрядчиком.
5.8. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после дня окончания выполнения работ формирует и подписывает документ о приемке, который должен содержать сведения, установленные частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
5.9. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.7. настоящей статьи прилагаются следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
5.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Подрядчику.
5.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.14. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования исправленного документа о приемке.
5.16. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение 3 лет (36 месяцев) со дня приемки работ Заказчиком.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию дорог и проездов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов с продлением обеспечения гарантийных обязательств.
5.17. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки выполненных работ недоделок, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нём делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт,  подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приёмке.
5.18. Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017 в части выполняемых работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1.При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
7.2. Расторжение Контракта в соответствии с положением ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. В соответствии с положением ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой 
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
8.  Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

8.2.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. 

9.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме. 

9.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. 

9.4. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Санкт Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения 
и действует до 31 декабря 2026 г.

10.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны  от ответственности за неисполнение (ненадлежащее  исполнение) ими своих обязательств по Контракту.

11. Прочие условия
11.1.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом 
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. К настоящему Контракту прилагается и является неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Техническое задание

14. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Адрес: 187681, Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. Совхозный, д.11

ОГРН    1144715030767   
ОКАТО 41203876000

ИНН/ КПП       4715029573/ 471501001

КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            

лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 

КС   03231643416034764500 в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

ЕКС  40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41603476101

ОКПО 11169788, ОКОГУ 3300500

ОКФС 14, ОКОПФ 75404

ОКВЭД 84.11.31

e-mail: samoilovo@list.ru
тел./факс  (81366) 65-325 / 65-375   

Глава администрации 

______________________К.А. Волков
МП
	


Приложение № 1 

к муниципальному контракту №        от 00.09.2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора)


1. Предмет Контракта: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора).

2. Источник финансирования: средства дорожного фонда Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, Самойловское сельское поселение, д. Плутино.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 30.09.2026 года. 

5. Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком после полного выполнения работ в соответствии с техническим заданием в размере, установленным Контрактом, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6. Цели использования результатов работ: обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния дорог, дорожных покрытий, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Объем выполняемой работы: в соответствии с локальными сметами (сметными расчетами), общая протяженность ремонтируемых участков с учетом сопряжений – 50 м.(ширина 3 м.)
8. Время выполнения работ: работы проводить ежедневно с 08.00 до 21.00 час.
9. Требования к выполнению работ:
9.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта и действующими СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.
Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в строительных нормах и правилах, указанных в контракте и/или техническом задании, а также за не достижение указанных в п.7 технического задания показателей объекта работ.
9.2. В период выполнения работ по контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умений и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций.
9.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать безопасность работ – 
это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по контракту. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения.
9.4. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации 
или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства Российской Федерации (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).
9.5. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
9.6. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

9.7.
 В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.
9.8.  В ходе выполнения работ Подрядчик выполняет фотофиксацию работ.

9.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика 
о времени и месте проведения   приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением № 1);
- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями № 1,2,3);
- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2);
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

-СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению 
в строительстве;
-ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст);
-  ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;
- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.
Отраслевые дорожные нормы и нормативы (ВСН, ОДН):

-  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
- ОДМ 218.4.1.003-2021 Методические рекомендации по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта в эксплуатацию.
- ВСН 25-86. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
- ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. 

- ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.
- ОДН 218.5.016-2002. Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.
Методические документы:
- Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий.
- Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждено распоряжением "Росавтодора" от 23.10.2000 г. за N 177- р.

- Приказ № 1128 от 26 декабря 2006г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)».
-Приказ № 7 от 12 января 2007г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)».
- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

11. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:
Все поставляемые для ремонта материалы, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, транспортные документы.
Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ техническим характеристикам. Материалы поставляются с сертификатами соответствия Госстандарту России (подлежащее сертификации) заверенные в установленном порядке.
12.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:
14.1. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика, либо приемочной комиссией.
14.2 Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию 
которая должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН. 
При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
Перечень исполнительных документов: 

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего технического задания:
Приложение  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06 Д-доп.на ремонт  участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора).
	Заказчик:

Глава администрации 

______________________К.А. Волков

МП
	Подрядчик:

МП




Приложение к техническому заданию
	Согласовано:

Подрядчик:

__________________ /                        /
	Утверждаю:

Заказчик:

Глава администрации

___________________ /К.А.Волков /
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	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06 Д-доп.
на ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Плутино» (дополнительные работы по расчистке от кустарника, валке деревьев, вывозу мусора)
(наименование работ и затрат)

	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	


	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	503,09
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	412,37
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	56,60
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	29,74
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	109,60
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	43,76
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	9
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(900*1) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,8505
	
	
	
	
	23 220,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,43
	1,15
	45,8505
	
	
	506,43
	
	23 220,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 220,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 220,07

	 
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	20 665,86

	 
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	0,85
	34,85
	
	
	
	
	8 092,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 775,35
	 
	51 978,12

	трубопереезды

	2
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	-24
	1
	-24
	 
	 
	103,06
	 
	-2 473,44

	 
	
	Объем=-15*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 473,44

	3
	02-15-1-02-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	1т груза
	24
	1
	24
	 
	 
	68,06
	 
	1 633,44

	 
	
	Объем=15*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 633,44

	дорожные покрытия-1 участок

	дорожные покрытия-2 участок-доп. щебень

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	19,04
	1
	19,04
	 
	 
	1 638,33
	 
	69 497,40

	 
	
	Объем=35-15,96

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм 
	м3
	19,04
	
	19,04
	2 184,44
	0,75
	1 638,33
	
	31 193,80

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	26,656
	
	
	344,17
	-1
	-9 174,20

	4.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-1-01-0270
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 270 км 
	1т груза
	
	
	26,656
	
	
	1 781,13
	
	47 477,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 497,40

	неучтенные работы

	5
	ГЭСНр68-01-009-01
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	51,2
	
	
	
	
	27 563,52

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	5,12
	
	51,2
	
	
	538,35
	
	27 563,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	699,87

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00112
	
	0,0112
	
	
	62 488,16
	
	699,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 263,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 563,52

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	28 114,79

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	14 884,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 126,25
	 
	71 262,48

	6
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (деревья+кустарник)
	1т груза
	7,3
	1
	7,3
	 
	 
	82,13
	 
	599,55

	 
	
	Объем=(0,5*10)*0,65+1800/10000*45*0.5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	599,55

	7
	02-15-3-02-0001
	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км (деревья+кустарник)
	1т груза
	7,3
	1
	7,3
	 
	 
	113,43
	 
	828,04

	 
	
	Объем=(0,5*10)*0,65+1800/10000*45*0.5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	828,04

	8
	ГЭСН01-01-012-38
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (срезка растительного слоя дороги и обочин)
	1000 м3
	0,752
	1
	0,752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1431,75*0,15*5*0,7) / 1000

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,548248
	
	
	
	
	5 820,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,51
	1,15
	12,548248
	
	
	463,87
	
	5 820,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 807,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	43,757
	
	
	
	
	29 742,54

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10,24
	1,25
	9,6256
	887,54
	1,38
	1 224,81
	
	11 789,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,24
	1,25
	9,6256
	
	
	766,03
	
	7 373,50

	 
	91.01.05-084
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	36,31
	1,25
	34,1314
	947,64
	1,33
	1 260,36
	
	43 017,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	36,31
	1,25
	34,1314
	
	
	655,38
	
	22 369,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,70

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,09024
	2 184,44
	0,8
	1 747,55
	
	157,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 528,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 563,30

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	32 718,24

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	13 905,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 382,81
	 
	137 151,87

	9
	02-15-1-02-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	1т груза
	1203,2
	1
	1203,2
	 
	 
	68,06
	 
	81 889,79

	 
	
	Объем=(752)*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 889,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	293 986,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 604,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54 807,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 742,54

	 
	
	               Материалы
	70 354,97

	 
	
	               Перевозка
	82 477,38

	 
	
	     Строительные работы
	412 367,25

	 
	
	          Строительные работы
	329 889,87

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 604,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	54 807,38

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	29 742,54

	 
	
	                    материалы
	70 354,97

	 
	
	                    накладные расходы
	81 498,89

	 
	
	                    сметная прибыль
	36 881,74

	 
	
	          Перевозка
	82 477,38

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	86 346,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	81 498,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	36 881,74

	 
	
	Всего по разделу 1 подготовительные работы
	412 367,25

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	109,598748
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	43,757
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	293 986,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 604,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54 807,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 742,54

	 
	
	               Материалы
	70 354,97

	 
	
	               Перевозка
	82 477,38

	 
	
	     Строительные работы
	412 369,37

	 
	
	          Строительные работы
	329 889,87

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 604,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	54 807,38

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	29 742,54

	 
	
	                    материалы
	70 354,97

	 
	
	                    накладные расходы
	81 498,89

	 
	
	                    сметная прибыль
	36 881,74

	 
	
	          Перевозка
	82 477,38

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	86 346,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	81 498,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	36 883,85

	 
	
	     НДС 22%
	90 721,26

	 
	
	ВСЕГО по смете
	503 090,63

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	109,598748
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	43,757
	
	
	
	
	 


Составил: ___________________   /                                /

Проверил: ___________________   /                              /
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