[bookmark: _Hlk234864003]Контракт № _____________________

[bookmark: _Hlk238159277]Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Коммунарская СОШ №1» 
по адресу: 188320, Ленинградская обл., муниципальный округ Гатчинский, 
г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  
Идентификационный код закупки: 26 34719013246470501001 0001 000 0000 000

	г. Коммунар                                                                                                
	«___» _________ 2026 года



[bookmark: _Hlk119060480][bookmark: _Toc286830143]Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «КОММУНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (МБОУ "Коммунарская СОШ №1"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. директора Хямяляйнен Валерия Ивановича, действующего на основании Устава и Приказа Комитета образования ГМО ЛО № 158/к от 16.03.2026, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о следующем:

1. Предмет контракта
[bookmark: _Hlk152766257][bookmark: _Hlk120527124]1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Коммунарская СОШ №1» по адресу: 188320, Ленинградская обл., муниципальный округ Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  (далее – «Объект контроля») в течение всего периода проведения работ по контракту от 21.09.2026 № 0145600006926000269 с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН"  (далее – «Подрядчик») на объекте контроля, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту).

2. Сроки оказания услуг
2.1. Срок начала оказания услуг наступает: с даты заключения контракта.
[bookmark: _Hlk199426141]2.2. Срок окончания оказания услуг: не позднее 25.01.2027.
2.3. Строительный контроль осуществлять в течение всего периода выполнения работ на Объекте. 
2.4. Датой окончания оказания услуг по настоящему контракту считается дата завершения работ Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ.
2.5. В случае нарушения сроков строительства Объекта, допущенных Подрядчиком - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН", независимо от причин таких нарушений, Исполнитель обязан продолжить надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные настоящим контрактом, до подписания Сторонами Акта об оказании услуг, без увеличений цены контракта.
3. Цена контракта
3.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС _% -___ рублей __ копеек.
3.2. Источник финансирования: Бюджет Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.
3.3. Цена контракта может быть изменена в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Приемке и оплате подлежат оказанные услуги, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), после принятия Заказчиком выполненных Подрядчиком ___________________работ на Объекте.
4.2. Не позднее 15 календарных дней после приемки работ Заказчиком от Подрядчика _________________ по Объекту, Исполнитель направляет Заказчику акта об оказании услуг; счет на оплату, счет фактуру, копию предъявленных Подрядчиком _________________ справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
4.3. Одновременно Исполнитель передает Заказчику:
- заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал строительного контроля за строительно-монтажными работами на Объекте;
- данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования скрытых работ с указанием их реквизитов;
- формализованные предложения по внесению изменений в рабочую документацию (при наличии);
- информацию о несвоевременном или некачественном выполнении указаний Исполнителя, а также о предписаниях, выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов);
- фотоматериалы о состоянии строительно-монтажных работ на период посещения Объекта и выявленных несоответствиях строительно-монтажных работ рабочей документации, техническим нормам и регламентам.
4.4. 	Заказчик, получивший документы, указанные в п. 4.2., п.4.3. контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документов, осуществляет одно из следующих действий:
[bookmark: _Hlk238160512]а)	подписывает акт оказанных услуг;
б)	направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием причин такого отказа.
4.5.	Исполнитель в случае получения мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг может устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.2., п.4.3. контракта.
4.6.	Услуги считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
4.7. 	Устранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной контрактом.
4.8. 	Принятие услуг без замечаний не лишает Заказчика права ссылаться на дефекты (недостатки) оказанных услуг, которые могли быть установлены при обычном способе приемки услуг (явные дефекты (недостатки)).
4.9. 	В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по контракту, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств направляет Заказчику соответствующее уведомление с обоснованием невозможности выполнения обязательств по контракту в полном объеме. Заказчик обязан рассмотреть обоснованность указанного в настоящем пункте уведомления и принять решение о целесообразности дальнейшего оказания услуг по контракту.
4.10. В случае досрочного выполнения Работ по строительству Объекта, Заказчик вправе принять досрочно оказанные Исполнителем услуги и оплатить их, при условии доведения лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.

5. Порядок оплаты услуг
5.1. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнителя обязан в 5-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несёт Исполнитель.
5.2. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты услуг, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
5.3. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю за оказанные услуги по независящим от него причинам (приостановление или отсутствие бюджетного финансирования).
5.4. Авансирование оказания услуг по настоящему контракту не предусмотрено.
5.5. Заказчик производит расчет с Исполнителем после сдачи результатов услуг при условии, что услуга оказана надлежащим образом в согласованный срок в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту).
5.6. Оплата услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
5.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от технического задания (Приложение №1 к настоящему контракту), требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения таких отклонений. Последующие услуги, связанные технологической последовательностью с услугами, оказанными с отступлениями от Технического задания (Приложение №1 к настоящему контракту), требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий настоящего контракта, к оплате не принимаются.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на строительную площадку.
6.1.2. Обеспечить Исполнителю условия для безопасного и эффективного труда в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации в области охраны труда.
6.1.3. Принять от Исполнителя надлежащим образом оказанные услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с условиями контракта.
6.1.4. Оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями контракта.
6.1.5. Немедленно информировать Исполнителя в случае замены в процессе производства Подрядчиком работ видов и объемов выполняемых работ, замены строительных материалов, изделий и конструкций, изменения сроков выполнения работ, изменения стоимости работ.
6.1.6. Проинформировать Подрядчика о наличии строительного контроля на объекте.
6.1.7. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:
а) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии).
б) контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта со всеми приложениями;
в) результаты инженерных изысканий; 
г) проектная документация объекта;
д) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
ж) разрешение на строительство объекта (при наличии) градостроительный план земельного участка;
и) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
к) стандарты организаций (при наличии);
л) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
6.1.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее.
6.1.9. Передать в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному   ремонту   объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
6.1.10. При внесении в техническую документацию изменений, передать Исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
6.1.11. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения заказчиком.
6.1.12. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства и содержащим срок исполнения контракта, сроки исполнения и цену каждого отдельного этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены такие этапы).

6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и/или иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на Объекте, основаниях для приостановления Заказчиком работ на Объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.
6.2.2. Приостанавливать ведение работ с обоснованием. 
6.2.3. Осуществлять свой собственный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования на Объекте. 
6.2.4. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с настоящим контрактом, законами, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
6.2.5. Письменно извещать Исполнителя о ненадлежащем или некачественном выполнении им обязательств по настоящему контракту с указанием сроков устранения замечаний.
6.2.6. Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для оказания услуг по контракту, если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по контракту и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителем.  В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие оказанию услуг по контракту.
6.2.7. Дать Исполнителю письменные указания удалить/заменить любой персонал Исполнителя, участвующий в оказании Услуг, который:
 - проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; 
 - не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные законодательством РФ;
- не соблюдает требования Стандартов/Стандарта о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующих на объектах Заказчика.
Заказчик письменно указывает причину удаления, и Исполнитель обязан отстранить любого такого работника от оказания услуг и удалить его из перечня персонала Исполнителя.
- работник Исполнителя, удаленный по любой из причин, указанных в настоящем пункте контракта, не может быть привлечён повторно для оказания услуг по контракту, или к каким-либо другим услугам/работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.3. Исполнитель обязан:
6.3.1. Приказом по организации Исполнителя назначить руководителя и специалистов, ответственных за оказание услуг.
6.3.2. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе выполнения работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Коммунарская СОШ №1» по адресу: 188320, Ленинградская обл., муниципальный округ Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  (Далее - «Объект») на условиях, предусмотренных Контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -«Порядок»),  обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- каждое посещение Объекта специалистами регистрируется в журнале строительного контроля, один экземпляр которого хранится непосредственно на территории Объекта, второй экземпляр − у специалиста, осуществляющего строительный контроль. Запись об оказанных услугах удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Исполнителя. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
- все изменения, принятые утвержденным проектным решением, должны быть оформлены надлежащим образом в чертежах и подписаны специалистом, уполномоченным, согласно приказу на осуществление строительного контроля, и внесены в Общий журнал производства работ и в журналы строительного контроля.
6.3.3. Оказывать услуги до даты подписания Акта о приемке выполненных работ, принимать участие в работе приемочной комиссии и обеспечивать совместно с Заказчиком ввод в эксплуатацию Объекта.
6.3.4. Обеспечивать оказание всех услуг на Объекте контроля собственными силами в полном в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.
[bookmark: _Hlk41981992]6.3.5. Осуществлять строительный контроль в части проектных решений и требований нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в контракте на выполнение строительно-монтажных работ.
6.3.6. Осуществлять проверку соответствия применяемых Подрядчиком __________________ по контракту на выполнение строительно-монтажных работ, дорожных материалов, конструкций, изделий и оборудования, технической документацией и нормативно – техническими документами, ссылки на которые содержатся в контракте на выполнение подрядных работ, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, организует проведение собственных испытаний и измерений.
6.3.7. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком ___________________ по контракту на выполнение строительно-монтажных работ, указаний и предписаний авторского надзора, органов ведомственного контроля.
6.3.8. Вносить предложения Заказчику о приостановке работ на Объекте контроля в случаях выявления непригодности   или   недоброкачественности используемых Подрядчиком ________________ материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своём решении Заказчика.
6.3.9. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации 
в процессе производства работ и обеспечивает внесение в неё изменений Подрядчиком _________________ по контракту на выполнение строительно-монтажных работ в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
6.3.10. По окончании работ представлять Заказчику протоколы испытаний, выполненных за отчётный период с учётом фактически выполненных Подрядчиком_________________ строительно-монтажных работ.
6.3.11. С целью обеспечения возможности Подрядчику _________________ по контракту на выполнение строительно-монтажных работ предъявить Заказчику промежуточный объём выполненных строительно-монтажных работ, Исполнитель организует, выезды на Объект контроля с выполнением мер согласно техническому заданию с учётом фактически выполненных Подрядчиком _________________ строительно-монтажных работ и представляет Заказчику протоколы испытаний, выполненных за отчётный период.
6.3.12. Извещать Заказчика:
- о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического   обеспечения,	допущенных лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
- о	выявленных		случаях	несоответствия	 работ		требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или)
- о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
	дальнейшее	производство	работ	создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц,	
- окружающей	среде,	возникновения	 аварий,	допущенных		лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте; о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
6.3.13. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не   отвечает   условиям   контракта   на   выполнение   работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов,  изделий,  конструкций  и оборудования,  поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
- выявления нарушений лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

6.4. Исполнитель имеет право:
6.4.1 Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
В случае непредставления Заказчиком документов в соответствии с пунктом 6 настоящего документа или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.4.2. Принимать решение о приостановке работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте, в случае некачественного выполнения работ, уведомив Заказчика за три рабочих дня до приостановки. При угрозе возникновения аварийной ситуации либо жизни и здоровью людей, работы могут быть приостановлены немедленно, с обязательным уведомлением Заказчика.
6.4.3. Рассматривать состав и содержание проектных решений и документации в проектах производства работ. 
6.4.4. Привлекать к выполнению своих обязательств третьих лиц, с предварительным согласованием с Заказчиком указанных третьих лиц, процедуры и результатов их привлечения.
6.4.5.	Проверять наличие (если применимо) паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний оборудования, материалов, деталей и конструкций, применяемых на Объекте.
6.4.6.	Требовать от Подрядчика периодической проверки соответствия качества оборудования, материалов, деталей и конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
6.4.7.	Оценивать объем выполненных подрядчиком работ, участвовать в комиссии по приемке таких работ, формируемой Заказчиком.
6.4.8.	В пределах своей компетенции давать обязательные указания Подрядчику, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с сметной документацией, руководящими документами, запрещать подрядчику применять не отвечающие руководящим документам недоброкачественные материалы, оборудование, детали и конструкции.
6.4.9.	В любое время высказывать Заказчику свое мнение относительно качества выполнения Работ подрядчиком, как в устной, так и в письменной форме.
6.4.10.	В случае необходимости приостановки Исполнителем СМР, выполняемых Подрядчиком на Объекте, для выполнения функций строительного контроля, данные действия в обязательном порядке подлежат согласованию Исполнителем с Заказчиком.
6.5. Условия о представителях сторон
В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, каждая из Сторон в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
7.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
7.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
7.10. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
7.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта – 60000,00 руб.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате соответствующих неустоек (штрафов, пеней) с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) оплата осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).
7.13. Заказчик вправе исполнить обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.14. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
7.15. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.16. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Гарантийный срок (гарантийные обязательства)
8.1. Исполнитель гарантирует выполнение всех услуг проведения контроля качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, оценку соответствия качества и объемов работ нормативно-техническим требованиям, проектно-сметной документации, в том числе проведение контрольных измерений и испытаний конструкций, изделий, материалов, осуществление контроля за соблюдением технологии производства работ.
8.2. Гарантийный срок (гарантийные обязательства) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля соответствует гарантийному сроку на выполненные работы, установленному в контракте между Заказчиком и подрядчиком на выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Коммунарская СОШ №1» по адресу: 188320, Ленинградская обл., муниципальный округ Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  и составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком результата услуг в ЕИС, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
8.3. Исполнитель несет солидарную ответственность с подрядчиком, выполняющим работы по капитальному ремонту объекта, за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, с даты подписания Заказчиком документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации результата выполненных Подрядчиком работ.
8.4. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, работы выполнены подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом подрядчика и Исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков выполненных работ и оказанных услуг, но не превышающих 30 дней, а подрядчик и Исполнитель обязаны безвозмездно устранить соответствующие недостатки выполненных работ, оказанных услуг в рамках гарантийных обязательств.
8.5. Все материалы, применяемые для оказания услуг, должны сопровождаться документацией, подтверждающей качество материалов, и разрешены к использованию на территории Российской Федерации. 
8.6. Исполнитель несет материальную ответственность за причиненные Заказчику убытки и ущерб его имуществу, которые явились причиной неправомерных действие (бездействий) исполнителя и (или) его персонала при оказании услуг в рамках контракта.

9. Срок действия контракта
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 января 2027 год включительно. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по контракту. В этом случае контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту.
9.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные при исполнении обязательств по контракту.

10. Внесение изменений в контракт, расторжение контракта
10.1. Изменения условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.
10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
– в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями ч. ч. 8-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта:
– Исполнитель не преступил к осуществлению строительного контроля в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения контракта.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) оказание услуг не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказанным услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
10.6. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему контракту после расторжения настоящего контракта и урегулирования взаимных платежей.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.
Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.
11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
12. Особые условия
12.1. Для оказания услуг Исполнитель обязан соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
12.3. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
12.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика.
12.7. Приложения к контракту:
Приложение 1. Техническое задание.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «КОММУНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (МБОУ "Коммунарская СОШ №1")

Адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, 
г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, дом 22
ИНН 4719013246, КПП 470501001
ОГРН 1024702087651
ОКТМО 41518000
ОКПО 46247777
Банковские реквизиты:
Получатель: Комитет финансов Гатчинского муниципального округа (МБОУ "Коммунарская СОШ № 1" л/сч. 21570501124) 
Казначейский счет: 03234643415180004500
Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
БИК 044030098
ЕКС 40102810745370000098
тел. (812) 460-24-91
e-mail: shkola-1-kom@mail.ru

	

	
И.О. Директора 

____________________  В.И. Хямяляйнен

____________________ 
Подписано ЭП
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Техническое задание на
оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
при выполнении работ на объекте: «Капитальный ремонт фасада здания
МБОУ «Коммунарская СОШ №1» по адресу: 188320, Ленинградская обл., 
муниципальный округ Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  
	Заказчик 
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1»


	ОКПД 2 
	71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие


	1. Объект

	[bookmark: _GoBack]1.1. Наименование объекта: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Коммунарская СОШ №1» по адресу: 188320, Ленинградская обл., муниципальный округ Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.22  (далее – Объект).
1.2. Местоположение Объекта: 188320, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.22.


	2. Сроки оказания услуг 
	Строительный контроль осуществлять в течение всего периода выполнения работ на Объекте:
Начало осуществления строительного контроля - с даты заключения контракта.
Окончание – не позднее 25 января 2027 г.


	3. Задачи строительного контроля

	Строительный контроль осуществлять в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 № 468 и настоящим Техническим заданием.

Задачи строительного контроля (технического надзора):
-контроль за соблюдением проектных решений;
-контроль сроков ремонтно-строительных работ;
-контроль качества ремонтно-строительных работ;
- контроль качества и соответствия строительных материалов, конструкций и оборудования;
- контроль соответствия стоимости ремонтно-строительных работ;
- соблюдение требований нормативных документов: технических регламентов, стандартов и сводов правил.


	4. Перечень вопросов для проведения строительного контроля

	4.1. Проверка соответствия работ показателям, требованиям, касающихся технических и качественных характеристик установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
4.2. Проверка наличия требований и подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий.
4.3. Проверка выполняемых работ в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом. 
4.4. Исполнитель осуществляет контроль за соблюдением качества выполняемых работ на объекте в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;
4.5. Исполнитель осуществляет контроль за соответствием применяемых материалов в соответствии с Проектно-сметной документацией, соответствия технологий применения материалов техническим условиям производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) с материалами, поступающими на объект. 
4.6. Исполнитель осуществляет контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении работ.
4.7. Исполнитель осуществляет контроль за своевременным устранением дефектов и недостатков, выявленных при приемке отдельных видов работ. 
4.8. Подписание актов выполненных работ, актов приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. 
4.9. Составление необходимых документов, таких как экспертизы, акты результатов исследований, претензии и т.д. 


	5. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к качеству работ, материалов, изделий и конструкций
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);
· СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· СДОС-04-2009 «Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; 
· Иные нормативные документы, регламентирующие осуществление строительного контроля.

При оказании услуг по проведению строительного контроля необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых для выполнения поставленных целей и задач, действующих на момент оказания услуг. 

	6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ на Объекте

	Для оказания услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте Заказчик передает Исполнителю в полном объеме в электронном виде исходную рабочую документацию, необходимую для оказания услуг:
- ЛСР 



	7. Условия оказания услуг и требования к проведению строительного контроля на Объекте
	7.1. В целях обеспечения надлежащего проведения строительного контроля Объекта Исполнитель: 
· Назначает распорядительным документом Группу строительного контроля в составе инженерно-технических работников – специалистов (экспертов), определяет руководителя Группы строительного контроля и его заместителя, ответственного представителя, уполномоченного представлять интересы Исполнителя в рамках оказания услуг по проведению строительного контроля на Объекте;
· Предоставляет Заказчику, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта, распорядительные документы о назначении Группы строительного контроля, руководителя Группы строительного контроля, его заместителя, ответственного представителя, уполномоченного представлять интересы Исполнителя в рамках оказания услуг по проведению строительного контроля на Объекте на электронный адрес Заказчика shkola-1-kom@mail.ru ;
· Перед началом выполнения работ контролирует своевременность, качество и соответствие оформления Подрядчиком исходно-разрешительной документации, разработанной Подрядчиком организационно-технологической документации, Графика производства выполнения работ с предоставлением Заказчику документально оформленных решений о их согласовании, при необходимости мотивированных и обоснованных замечаний и необходимых дополнений к таким документам;
· Перед началом выполнения работ осуществляет проверку готовности Подрядчика к ведению выполнения работ на Объекте с предоставлением Заказчику соответствующего документально оформленного заключения;
· Перед началом выполнения работ разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику  Регламент проведения строительного контроля, в соответствии рабочей документации, разработанной Подрядчиком организационно-технологической документации, Графиком производства выполнения работ и требованиями настоящего Описания объекта закупки, включая, в том числе, карты проведения контрольных мероприятий, выборочного инструментального контроля, карты и схемы операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, формы отчетов по результатам осуществления строительного контроля (еженедельный, ежемесячный, заключительный);
· Контролирует своевременность и качество подготовки Подрядчиком исполнительных схем и исполнительных чертежей при производстве работ на Объекте в том числе исполнительной документации с проведением выборочных контрольных замеров (при необходимости);
- Оформляет и выдает предписание Подрядчику о приостановке работ по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Описанию объекта закупки) до получения от Заказчика соответствующих распоряжений при обнаружении:
· непригодности или несоответствие качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, технической документации и специализированных технических средств;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения способов исполнения работ;
· при невыполнении Подрядчиком в указанные сроки замечаний или при грубых нарушений технологии и ухудшения качества работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты;
· отступлений от условий Контракта на выполнение работ по благоустройству Объекта или иных недостатков и обстоятельств, влияющих на невозможность дальнейшего строительного производства на Объекте.
· Предписание о приостановке работ направляется Заказчику на подписание и представляется Подрядчику в день его оформления.
-	Подготавливает и представляет для рассмотрения и подписания Заказчику предписания об устранении нарушений правил производства выполнения работ Подрядчиком, в случае обнаружения некачественного выполнения им или привлеченными субподрядчиками работ, технологических операций и/или использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим регламентами нормам и сводам правил, действующим на территории Российской Федерации.
-	Предписания по результатам проведения строительного контроля по установленной форме, направляется Заказчику на подписание и представляется Подрядчику в день их оформления;
· Подготавливает и представляет для рассмотрения и подписания Заказчику предписания об устранении нарушений правил производства выполнения работ Подрядчиком, в случае обнаружения некачественного выполнения им или привлеченными субподрядчиками работ, технологических операций и/или использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим регламентами нормам и сводам правил, действующим на территории Российской Федерации.
· Принимает обязательное участие во всех проводимых технических и организационных совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте, при этом в случае, если участие ответственных лиц Исполнителя необходимо обеспечить путем проведения теле-(видео)-конференции, самостоятельно обеспечивает техническую возможность проведения такой теле-(видео)-конференции;
· Осуществляет оперативное взаимодействие со всеми участниками производства работ на Объекте и представляет интересы Заказчика по его поручению, при необходимости, оформленному надлежащим образом, с заинтересованными лицами, по всем вопросам, связанным с работами, выполняемыми на Объекте;
· Осуществляет оперативное взаимодействие с Подрядчиком, связанное с производством работ на Объекте, выдает Подрядчику обязательные для исполнения обоснованные указания, согласованные с Заказчиком, письменно разъясняет Подрядчику возникающие при производстве работ вопросы и предложения с обязательным предоставления копий таких писем в адрес Заказчика;
· Осуществляет постоянный контроль над ходом производства работ на Объекте с документированием результатов:
· обеспеченностью необходимой технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием и т.д.,
· качества применяемых Подрядчиком технологий, материалов, изделий и оборудования, проверка наличия документов о качестве (сертификатов, паспортов и др.) на применяемые материалы, изделия и оборудование, проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов и необходимых испытаний, проведение контрольных мероприятий и выборочных испытаний,
· соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения, а также транспортировки и перемещения применяемых материалов, изделий и оборудования, выполнение им контрольных мероприятий и достоверности документирования его результатов, проведение контрольных мероприятий и инструментального контроля с проведением выборочных контрольных замеров и испытаний,
· последовательности и состава технологических операций, качества выполнения работ, соблюдения технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением выборочных контрольных замеров и испытаний
· Осуществляет контроль над проведением Подрядчиком необходимых контрольных мероприятий производственного контроля качества производимых на Объекте работ, их надлежащего документирования и участвует в их проведении, уведомляя заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней;
· Назначает и совместно с заказчиком проводит необходимые контрольные мероприятия строительного контроля качества производимых на Объекте работ, уведомляя заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня;
· Своевременно предоставляет заказчику достоверную информацию о ходе строительного производства на Объекте, с приложением обосновывающих документов, фотоотчетов, в том числе незамедлительно уведомляет об обстоятельствах и сложностях, возникающих при выполнении работ по благоустройству Объекта, и в любой момент, по требованию заказчика, направляет ему запрашиваемую информацию и документы в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней;
· Осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда, транспортной безопасности и других мероприятий, влияющих на безопасность Объекта, в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами, правилами, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации;
· Осуществляет совместно с Подрядчиком своевременное и надлежащим образом документированное освидетельствование скрытых работ 
· Осуществляет постоянный контроль надлежащего ведения Подрядчиком исполнительной документации на выполнение работ по Объекту в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативно-технических документов и согласовывает предъявляемые Подрядчиком Общий журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, с письменным отражением в них подтверждения фактического выполнения объемов работ, указанных в предъявляемых актах, и их соответствия сметной документации и требованиям действующих в Российской Федерации техническим регламентам и нормативно-техническим документам;
· В случае отставания Подрядчиком от утвержденного графика производства работ или когда станет очевидно, что такое отставание будет иметь место, незамедлительно письменно уведомляет об этом Заказчика;
· Осуществляет контроль устранения Подрядчиком недостатков выявленных при производстве индивидуальных испытаний;
· Осуществляет постоянный учет выполненных и оплаченных работ на Объекте ведением накопительной ведомости с ежемесячным ее предоставлением заказчику, постоянное документирование результатов строительного контроля с фотофиксацией (периодической, контрольной, при приемке скрытых работ и ответственных конструкций) натурного положения производства работ на строительной площадке с описанием выполненных и выполняемых работ с предоставлением установленной отчетности заказчику (еженедельной, ежемесячной, заключительной и по отдельному запросу заказчика);
· Осуществляет подготовку документов к сдаче Объекта в эксплуатацию.
· Участвует в работе рабочих и приемочной комиссий по приемке Объекта и в подписании Акта приемки Объекта приемочной комиссией.

7.2. В целях обеспечения надлежащего контроля качества осуществляемых работ на Объекте Исполнитель осуществляет:
Постоянную проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком производственного контроля качества выполняемых на Объекте работ и надлежащего документирования их результатов.

	8. Требования к оформлению результатов работ и порядок предоставления отчетности

	8.1. Требования к ведению делопроизводства:
· Документооборот, в том числе документация, корреспонденция (деловая переписка) и документированные результаты проведения строительного контроля ведётся Исполнителем на всем протяжении оказания услуг по проведению строительного контроля при осуществлении работ на Объекте, сшивается в папки в двух экземплярах:
·  один экземпляр передаётся на хранение Заказчику;
·  один экземпляр хранится у Исполнителя.
· Любая исходящая документация и корреспонденция (деловая переписка) от Исполнителя в адрес Подрядчика в обязательном порядке должна сопровождаться предоставлением копии в адрес Заказчика на адрес электронной почты shkola-1-kom@mail.ru .

8.2. Требования к документированию контрольных мероприятий:
· Проводимые Исполнителем контрольные мероприятия в обязательном порядке должны документироваться, в том числе соответствующими трехсторонними актами с подробным описанием проводимого контрольного мероприятия и его результатах, с приложением обосновывающих документов,  исполнительных схем, фото-отчетов, протоколов проведенных измерений и испытаний, оформленных в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, сводов правил и нормативно-технических документов;
· Экземпляры документов (актов), составленных по результатам проведения контрольных мероприятий должны представляться в адрес Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения таких мероприятий.

8.3. Требования к ведению и предоставлению отчетности:
- Исполнитель с начала предоставления услуг по строительному контролю ведет постоянный учет выполненных строительно-монтажных работ на Объекте накопительной ведомостью и оперативную отчетность о ходе строительного производства с фотофиксацией натурного положения производства работ на строительной площадке, описанием выполненных и выполняемых работ, описания и результатов проведенных контрольных мероприятий, анализом соответствия утвержденному Графику производства работ и отражением любых факторов, которые могут повлиять на качество и установленные сроки производства работ;
- Исполнитель еженедельно предоставляет Заказчику, в первый рабочий день недели, оперативную информацию о ходе производства работ на Объекте, по состоянию на последний рабочий день отчетной недели;
- Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно информацию о ходе производства работ на Объекте, 
- По завершении выполнения работ на Объекте Исполнитель представляет заключительный (сводный) отчёт о проведенном строительном контроле при производстве работ на Объекте, сформированный помесячно в хронологическом порядке с приложением обосновывающих материалов, сброшюрованный в соответствующие тома и книги.

8.4. Требования к ведению документооборота:
- Исполнитель должен вести реестр документооборота (всей входящей, исходящей документации и корреспонденции) в табличном виде в электронном формате файлов MicrosoftOfficeExcel (XLSX), с указанием реквизитов документов, номеров папок;
- Исполнитель должен вести электронный архив сканированных копий документов и корреспонденции, скомпонованных в каталоги и папки с наименованиями соответствующих томов и книг (разделов, глав) печатного вида документов. Сканирование документов должно быть выполнено в электронном формате файлов PortableDocumentFormat (РDF) в цветном исполнении с включенной функцией поиска. 
Наименование файлов должно соответствовать сокращенному наименованию и реквизитам документов и легко идентифицироваться по реестру документооборота;
- Документооборот между участниками строительного производства на Объекте осуществляется посредством электронной почты, почтовым отправлением и нарочно.

8.5. Требования к сдаче-приемке услуг по строительному контролю:
· Окончательная сдача-приемка результата оказанных услуг по проведению строительного контроля оформляется Актом сдачи-приемки результата оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта и настоящего Описания объекта закупки;
- По окончании выполнения работ на Объекте, подписания Акта приемки Объекта приемочной комиссией и ввода Объекта в эксплуатацию, Исполнитель в день окончания работ направляет Заказчику (формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе) документ о приемке, акт, счет на оплату, отчет строительного контроля в формате в электронном формате файлов PortableDocumentFormat (РDF) в цветном исполнении с включенной функцией поиска.

	9. Гарантии качества результата услуг по строительному контролю при осуществлении капитального ремонта Объекта

	- Исполнитель гарантирует качество предоставляемых в соответствии с Описанием объекта закупки услуг по проведению строительного контроля при осуществлении работ на Объекте на протяжении всего гарантийного срока на выполненные Подрядной организацией работы;
- Гарантийный срок на выполняемые работы по Объекту в соответствии с Контрактом, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком акта оказанных услуг.
- В случае, если при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, неполадки, недоделки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Исполнитель (в случае, если будет установлена виновность Подрядчика) обязан произвести строительный контроль их устранения Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Подрядчиком и Заказчиком сроки;
- Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика;
- Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.





Приложение № 1
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ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
№____________						"___" _______________ 20   г.
Наименование и месторасположение объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент ______________________________________
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ _______________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _____________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. производителя работ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании заключенного с Заказчиком Контракта, обязываю: Подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов - рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.)
до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: _________________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель подрядной организации
________________________________________________________________________
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

Представитель Заказчика
__________________________________________________________________________
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

Руководитель группы строительного контроля
___________________________________________________________________________
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

"____" _______________ 20   г.
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ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№___________ 						"___" _________________ 20   г.

Наименование и месторасположение объекта ____________________________________________________________________________
Конструктивный элемент ______________________________________________________________
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ _______________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы ____________________________________________________
Ф.И.О. производителя работ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании заключенного с Заказчиком муниципального контракта, обязываю: Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительного производства, связанных с нарушением требований нормативных документов-  рабочей документации - технологических правил  
(нужное подчеркнуть):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д.)

Срок устранения нарушений до "___" _____________ 20__ г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:
Представитель подрядной организации
____________________________________________________________________________
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

Представитель Заказчика
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

Руководитель группы строительного контроля
_________________________________________________________________________
(занимаемая должность, личная подпись, Ф.И.О.)

"____" _________________ 20   г.


	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
__________________
Подписано ЭП
	
_________________
Подписано ЭП
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