Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
г. Тельмана 








               «___» _____ 2026 г.
Администрация муниципального образования Тельмановское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации _____________________, действующего на основании доверенности _____________________ от _____________________ г., с одной стороны, 
и _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице____________, действующий на основании _____________________ , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий муниципальный контракт  (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Высокий берег» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское городское поселение, поселок Войскорово (далее – услуги) и передать результат оказанных услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), в порядке и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Место оказания услуг: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское городское поселение, поселок Войскорово, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Высокий Берег».
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ___ руб. __ коп., в том числе НДС/НДС не облагается, в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение № 2).

2.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению.

2.3. Оплата Цены Контракта должна быть произведена не позднее семи календарных дней с момента сдачи Исполнителем результатов оказанных по настоящему Контракту услуг по Акту и подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Заказчик имеет право по своему усмотрению принять результаты досрочно оказанных услуг, сохранив ранее установленные сроки оплаты.

2.5. Источником финансирования услуг по настоящему контракту является бюджет муниципального образования Тельмановское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 01.12.2026 г. Услуги могут быть оказаны досрочно.
3.2. Даты, указанные в пункте 3.1. настоящего Контракта являются исходными для определения финансовых претензий при нарушении сроков оказания услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Осуществлять строительный контроль в течение всего периода выполнения работ на объекте, уделяя особое внимание:
срокам выполнения работ согласно утвержденному Заказчиком графику;

соблюдением проектных решений;

выполнению требований нормативных документов по строительству и ремонту;

качеству строительно-монтажных работ;

качеству применяемых материалов, изделий и конструкций.

4.1.2. При проверке технологии производства дорожно-строительных работ и соблюдении объема выполненных работ производителем работ (подрядчиком) на объекте руководствоваться СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 82.013330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», другими действующими обязательными к применению нормативно-распорядительными документами в области строительства.

4.1.3. Проверять наличие у производителя работ (подрядчика) документов о качестве (сертификатов, паспортов, свидетельств соответствия) на применяемые ими материалы и изделия.

4.1.4. Контроль в части соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространить на эти технологические операции; соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
4.1.5. Обеспечить проверку наличия и правильность повседневного ведения производителем работ (подрядчиком) исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, в том числе контроль и оценку достоверности исполнительных схем выполненных конструкций.

4.1.6. Контроль и оценку (совместно с представителем Заказчика) соответствия выполненных работ нормативным требованиям и проектной документации, наличия и правильности ведения производителем работ (подрядчиком) исполнительной документации, подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.1.7. При проведении лабораторного контроля в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ГОСТ и законодательства:

4.1.7.1. Организовать и провести лабораторные испытания продукции Заказчика – материалов строительных нерудных, порошков минеральных для асфальтобетонных смесей, битумов нефтяных дорожных, смесей асфальтобетонных (при необходимости).

4.1.7.2. Организовать и провести входной, лабораторный и операционный контроль качества строительных материалов и дорожных работ.

4.1.8. Произвести заключительную оценку (совместно с представителем Заказчика) соответствия законченного строительством объекта требованиям технической, нормативной и сметной документации, участвовать в приемке законченных работ или этапов работ.

4.1.9. При выявлении нарушений (в том числе – грубых) производителем работ (подрядчиком) проектных решений и нормативных требований, оказывающих влияние на характеристики надежности и безопасности объекта, немедленно проинформировать об этом Заказчика для принятия им решения о приостановке (исправлении, повторном выполнении) работ.

4.1.11. По результатам строительного контроля оформить Заключение в Трех экземплярах, два из которых передать Заказчику с приложением протоколов испытаний материалов лабораторных мероприятий.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ, качество строительных материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения исполнительной и отчетной документации, в том числе журналов работ, на контролируемом объекте в соответствии с действующим законодательством по своему усмотрению.

4.2.2. Отказаться от согласования работ, выполненных с отступлениями от проекта, строительных норм и правил, технических условий, контрактной, технической, сметной и нормативной документацией.

4.2.3. Отказать в согласовании актов приема результатов скрытых работ в следующих случаях:

4.2.3.1. Несоответствия видов и объемов работ технической, нормативной или сметной документации.
4.2.3.2. Нарушения строительных норм и правил при выполнении работ их производителем (подрядчиком).

4.2.3.3. Отсутствия или неполного объема исполнительной и отчетной документации на выполненные работы их производителем (подрядчиком).

4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Передать Исполнителю по Акту при подписании настоящего Контракта всю необходимую для строительного контроля контрактную (договорную), проектную и техническую документацию, в том числе:
4.3.1.1. Контракт на выполнение работ со всеми приложениями.

4.3.1.2. План земельного участка (помещений) с границами ремонта (при наличии).

4.3.1.3. Ведомость объемов работ (при наличии).

4.3.1.4. Ведомость материалов (при наличии).

4.3.1.5. Спецификации на изделия (при наличии).

4.3.1.6. Схемы и рабочие чертежи (при наличии).

4.3.1.7. Утвержденный Заказчиком, согласованный всеми заинтересованными лицами и имеющий отметку Заказчика «производство работ» рабочий проект (при наличии).

4.3.1.8. Проект производства работ (при наличии); 

4.3.1.9. График производства работ (при наличии);

4.3.1.10. Техническую и технологическую документацию, необходимую для осуществления строительного контроля.

4.3.2. Обеспечить представителю Исполнителя доступ на строительную площадку и условия для безопасного и эффективного труда в соответствии с требованиями законодательных актов РФ в области охраны труда. При необходимости отбора проб для лабораторных исследований обеспечить подготовку материалов и покрытий – очистить от снега, наледи, грязи.

4.3.3. Уведомить производителя работ (подрядчика) о наличии строительного контроля на объекте. Обеспечить сопровождение представителя Исполнителя специалистом, который должен иметь доверенность на право представления интересов Заказчика по настоящему Контракту с правом подписи.

4.3.4. Заказчик обязан немедленно письменно информировать Исполнителя в случае замены в процессе производства работ видов и объемов выполняемых работ, замены строительных материалов, изделий и конструкций, изменения сроков выполнения работ, изменения стоимости работ.
4.3.5. Оплатить услуги Исполнителя по ведению строительного контроля с лабораторным сопровождением, независимо от результатов Заключения, в том числе – обоснованного отказа Исполнителя от согласования актов приема результатов работ, скрытых работ, актов приема и ввода в эксплуатацию.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых по Контракту услуг, в том числе присутствовать в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с любыми документами оказания услуг по настоящему Контракту, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.2. Требовать от Исполнителя соблюдения правил техники безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. До начала производства работ Исполнитель и Заказчик назначают приказами своих ответственных представителей, наделённых правом согласования актов приемки выполненных работ и подписания актов приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, акта приемки и ввода объекта в эксплуатацию на объекте контроля и информируют об этом письменно друг друга и производителя работ (подрядчика).

5.2. Перед началом работ на объекте контроля Исполнитель проверяет у производителя работ (подрядчика) наличие первичной учетной документации на объекте, обеспеченность строительными материалами, необходимыми для начала производства работ. Исполнитель заполняет журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Представители Исполнителя и Заказчика в случае выявления несоответствий и нарушений нормативных документов вносят свои замечания в указанный журнал.

5.3. Приёмка скрытых работ на объекте контроля по мере их готовности осуществляется совместно Исполнителем и Заказчиком с подписанием Исполнителем и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ, подготовленных производителем работ (подрядчиком) и информирует Исполнителя и Заказчика за ДВА дня до начала приёмки скрытых работ.

5.4. До начала приемки ввода законченного объекта контроля Заказчик обеспечивает получение от производителя работ (подрядчика) исполнительной и отчетной документации и передает её Исполнителю для изучения.

5.5. Исполнитель принимает участие в процессе приемки выполненных производителем работ (подрядчиком) в рамках настоящего Контракта в части:

5.5.1. Проверки соответствия фактически выполненных видов и объемов работ контрактной документации.

5.5.2. Проверки соответствия выполненных работ требованиям строительных норм и правил.
5.5.3. Проверки полноты и правильности исполнительной документации.

5.6. Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя, который должен иметь все необходимые для контроля инструменты и оборудование с действующими сертификатами поверки.

5.7. Исполнитель не несет ответственность за правильность складирования материалов, изделий, их сохранность на строительной площадке производителя работ (подрядчика), соблюдение на объекте правил электробезопасности, правил охраны труда, противопожарной, экологической безопасности.

5.8. Заказчик самостоятельно получает все необходимые разрешения и согласования компетентных государственных органов (ГИБДД и т.д.), которые необходимы для проведения работ в рамках данного Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены Контракта.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке товаров, результатов оказания услуг, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб * ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается
равным 0,01
ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется
за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063.

6.7. Стороны вправе требовать уплаты штрафа за каждый выявленный случай ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.8. При ненадлежащем исполнении или неисполнении Исполнителем обязательств по Контракту, а также в случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), при этом обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Администрации муниципального образования Тельмановского городское поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области осуществляются Заказчиком.

6.9. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.12. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования спора является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента её получения.

6.13. Все споры, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, либо вытекающее из него, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.14. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами всех обязательств по контракту.

6.7. Контракт составлен в ДВУХ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение № 1 (Техническое задание)

       Приложение № 2 (Расчет стоимости услуг)
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик

Администрация муниципального образования Тельмановское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области 

187032, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тельмана, д.50

ИНН 4716024747 / КПП 471601001

ОКПО 46244233 / ОГРН 1054700604837

ОКВЭД 84.11.35 / ОКТМО 41648109

ОКАТО 41248513

ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

Банковский счет:

40102810745370000098

Казначейский счет:

03231643416481094500

л/с 0217208110

БИК 044030098

тел./факс 8-81361 48171


	Исполнитель




9. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель главы администрации 

  ______________________ / __________/


	___________________
_________________ / __________ /


Приложение № 1

к Контракту № 
от «___» _________ 2026 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Исходные данные

1.1. Предмет контракта: оказание услуг по осуществлению строительного контроля по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Высокий берег» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское городское поселение, поселок Войскорово.

Место оказания услуг: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское городское поселение, поселок Войскорово, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Высокий Берег».
Классификация услуг: 71.12. «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

После заключения контракта Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные для оказания услуг: технические задания, ведомости работ, материалов или/и сметную документацию работ, согласно которым Исполнитель должен контролировать ремонтные работы при оказании услуги строительного контроля.

2. Характеристики объекта, в отношении которого должны быть оказаны услуги по строительному контролю при выполнении работ.

2.1. Основные виды работ, адреса объектов по которым выполняются работы, стоимость, по которым должен осуществляться строительный контроль, приведены в исходных данных, указанных в Приложении №2 к Контракту.

3. Основные требования к качеству работ Подрядчика, при выполнении которых Исполнителем оказываются услуги строительного контроля.
3.1. Требования к качеству применяемых материалов ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ. Технические условия ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

Предприятие-изготовитель каждую партию щебня и песка сопровождает документом о качестве, в котором указывает:

· наименование и адрес предприятия-изготовителя;

· номер, дату выдачи документа;

· наименование продукции и ее количество;

· размер фракции;

· плотность (истинную и среднюю);

· пористость;

· пустотность (объем межзерновых пустот);

· водопоглощение.

До начала устройства каждого слоя основания и покрытия следует производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок слоев. При 
применении машин, оборудованных автоматическими следящими системами, закрепление бровок и высотных отметок осуществляется путем установки копирных струн с одной или двух сторон укладываемого слоя. Разбивочные работы и их контроль следует выполнять с использованием геодезических инструментов.

Уплотнение катками слоев земляного полотна, оснований и покрытий необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 1/3.

Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с учетом коэффициента запаса на уплотнение материалов следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

Работы по устройству щебеночных оснований и покрытий методом заклинки следует производить в два этапа:

· распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание);

· распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, трехразовая) с уплотнением каждой фракции. Для оснований допускается одноразовая расклинцовка. При применении щебня осадочных пород марки по прочности менее 600 при устройстве оснований работы можно выполнять в один этап.

После окончания уплотнения покрытия по его поверхности следует распределять каменную мелочь из изверженных пород марки по прочности не ниже 800 (из осадочных пород - не ниже 600) в количестве 1 куб. м на 100 кв. м и уплотнять ориентировочно за 4 - 6 проходов катка.

4. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к качеству работ, материалов, изделий и конструкций

4.1. Полнота учета нормативно-технических требований обеспечивается соблюдением нормативно-технических требований в полном объеме при проведении строительного контроля за ремонтно-строительными работами: Градостроительного Кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», технических требований Заказчика, основанных на действующих нормативах оптимально применимых для конкретного объекта в определенных условиях: СНиП, ГОСТ, СП, ППБ, ПР, ФЗ, ВСН, таких, как: Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; Технический регламент Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; Технический регламент Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;  СП 48.13330.2011 
от 27 декабря 2010 года Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП; Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре МДС от 02 февраля 1988 года №12-3.2000 Постановление Госстроя СССР от 02 февраля 1988 года №16.

5. Требования к оказанию услуг по строительному контролю

при выполнении ремонтных работ

5.1. Общие требования.

Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, должен:

1. Принять от Заказчика исходные данные для оказания услуг.

2. Проверить техническую документацию и контролировать устранение выявленных дефектов в технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости работ.

3. Осуществить строительный контроль при выполнении работ, в соответствии с объемами, стоимостью и качеством работ по сметным расчетам, строительным нормам и правилам. 

4. Осуществить приемку выполненных работ и конструкций.

5. Участвовать в комиссиях, при необходимости промежуточных приемок.

6. Контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ технической документации.

7. Подписать представленный к оплате пакет документов (при необходимости).

8. По окончании работ Подрядчика проверить и подписать исполнительную документацию и проконтролировать представление фотоотчета о выполнении ремонтных работ.

9.  Составление Акта выполненных работ.  

6. Оборот документов и отчётность

6.1. Документы, подлежащие постоянному контролю:

· Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;

· Акты освидетельствования скрытых работ;

· Сметная документация;

6.2. Деловая переписка должна вестись на протяжении периода оказания услуг по техническому инспектированию при выполнении работ на объектах, сшиваться в папки и храниться в двух экземплярах:
· один экземпляр у Заказчика;

· один экземпляр у Исполнителя.

6.3. Отчетность по строительному контролю:

6.3.1.
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с Заказчиком.

7. Особые условия

7.1. Исполнитель несёт материальную ответственность за причинённые Заказчику убытки и ущерб его имуществу, которые явились причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя и/или его персонала при оказании услуг в рамках договора.

7.2. Исполнитель имеет право:

7.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ на объекте.

7.2.2. Приостанавливать работы на объекте в случае грубых нарушений технологии работ или использования материалов ненадлежащего качества.

8. Гарантийный срок на выполненные работы

8.1. Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока - 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации.

8.2. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1 приложения 1 к контракту «техническое задание», будет установлено, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга (в том числе СНиП), а также требованиям обычно предъявляемые к работам соответствующего рода, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и Исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков выполненных работ и оказанных услуг, но не превышающих тридцати дней, а Подрядчик и Исполнитель обязаны безвозмездно устранить соответствующие недостатки выполненных работ, оказанных услуг в рамках гарантийных обязательств.

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель главы администрации 

  ______________________ / А.С. Маслов /


	_________
_________________ / ________ /


Приложение № 2

к Контракту № ________
от «___» ______ 2026 г. 

Расчет стоимости услуг 
	№
	Наименование услуги
	Ед-ца
	Кол-во
	Цена за ед. рубли
	Сумма, 

рубли

	1
	Строительный контроль за выполнением работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Высокий берег» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское городское поселение, поселок Войскорово
	Усл. ед


	1
	
	

	ИТОГО:
	


	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель главы администрации 

  ______________________ / А.С. Маслов /


	______________________
_________________ / _____________ /


