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ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №
(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 263472000756847250100100070000000244)


с. Русско-Высоцкое									«___» сентября 2026 г.

[bookmark: _Hlk209091214]Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Волковой Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава с одной стороны и
____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пп.4 п.1 ст.93 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. На основании муниципального контракта (далее «Контракт») Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов к многоквартирным домам в с. Русско-Высоцкое, (далее «Объект») и иные, неразрывно связанные с ремонтируемым Объектом работы, в соответствии с приложенным к Контракту локальным сметным расчетом (Приложения №1), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные Работы и обеспечить оплату по Контракту в пределах общей сметной стоимости Работ.

2.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок окончания работ: не позднее 15 октября 2026 г.
2.2. Подрядчик вправе с согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, а Заказчик имеет право принять их, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ______________________________, в том числе:
- из средств местного бюджета Русско-Высоцкого сельского поселения – _________________ __________________________________________. 
Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании Смет.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.2. Цена Контракта указана с учетом затрат на расходные материалы, перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Контракта устанавливается в рублях, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.4. Источник финансирования подлежащих выполнению Работ по Контракту: местный бюджет Русско-Высоцкого сельского поселения на 2026 год.
3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных Работ.
[bookmark: _Hlk124851656]3.6. Работы оплачиваются Заказчиком в срок не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акта приема-сдачи) выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета.
3.7. Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: 
	•	акты о приёме выполненных Работ (форма № КС-2);
	•	справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3).
	3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от утверждённой Заказчиком сметной документации, требований действующих нормативных документов РФ, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст.8 Контракта. Последующие Работы, связанные технологической последовательностью с Работами, выполненными с отступлениями от сметной документации и требований действующих нормативных документов РФ, к оплате не принимаются.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
4.1. После выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи-приёма выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3). Обязательно прикладывается исполнительная документация (в 2-х экземплярах), в том числе журнал производства работ; акты освидетельствования скрытых работ; ведомость выполненных работ; ведомость контрольных измерений и испытаний; исполнительная схема; сертификаты и паспорта на материалы, используемые при производстве работ; исполнительная документация в соответствии с СНиП 3.06.03-85; акт приёмки объекта в эксплуатацию; гарантийный паспорт на выполненные работы, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов. В случае предоставления неполного комплекта документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.
4.2. Подрядчик составляет и передает Заказчику все документы в 2 (двух) экземплярах, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных Работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает 1 (один) экземпляр Подрядчику.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Предоставить Подрядчику Объект для выполнения Работ.
5.1.2. Передать Подрядчику утверждённую и согласованную в установленном порядке сметную документацию, а также при необходимости соответствующую разрешительную и исполнительную документацию.
5.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ технический надзор, назначив своего представителя.
5.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качество материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной или устной форме, назначив срок их устранения.
5.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком Работ (этапов работ), осуществить приём их результата.
5.1.8. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях Контракта.
5.1.9. При возникновении претензий по качеству и количеству выполненных Работ, Заказчик обязан предъявить претензию в установленном порядке.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять от Заказчика Объект и сметную документацию.
5.2.1.1. До начала выполнения работ произвести необходимые согласования с собственниками земельных участков и объектов, примыкающих к объекту ремонта.
5.2.2. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом.
5.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенического режима, охраны окружающей среды, зелёных насаждений и земельного участка, неся за это ответственность. Назначить лицо, ответственное за проведение Работ и соблюдение вышеуказанных правил. Любые огневые работы проводятся Подрядчиком только при наличии наряда-допуска. У исполнителя огневых работ должно быть соответствующее действующее удостоверение.
5.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
5.2.5. Осуществлять уборку Объекта и территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий Контракта.
5.2.8. Обеспечить сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в выполненной Работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.
5.2.9. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчёты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
5.2.10. Своевременно оформить исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа о времени освидетельствования скрытых работ.
5.2.11. Сдать Объект и результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным Работам. 
5.2.12. После сдачи Объекта в эксплуатацию, в течение 2 (двух) календарных дней или в иные, согласованные с Заказчиком, сроки, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
5.2.13. Обеспечить соответствие Объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям Контракта качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня сдачи в эксплуатацию.
5.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами или Контрактом.
5.2.15. Доставка стройматериалов, оборудования и иных, необходимых для производства Работ материалов, осуществляется силами Подрядчика и за его счёт. Все материалы, используемые для проведения Работ должны иметь паспорта или сертификаты качества, или соответствия.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМА РАБОТ
6.1. По завершению всех Работ по Контракту, Подрядчик извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
6.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приёму результата выполненных Работ.
6.3. Сдача Подрядчиком и приём Работ Заказчиком оформляется Актом сдачи-приема Работ, подписанным обеими Сторонами.
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приёма Работ недостатков в выполненной Работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нём делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
	Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при приёме.
6.5. Заказчик вправе отказаться от приёма Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ на срок 24 (Двадцать четыре) месяца с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
7.2. В случае выявления в течение срока предоставления гарантии качества недостатков, образовавшихся по вине Подрядчика, у Подрядчика возникает обязательство устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента его уведомления.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом, том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает штраф, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4. В случаях просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется по правилам, утвержденным Частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 рублей.
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется по правилам, утвержденным Частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти РФ.
9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2026 года или до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
10.2. Контракт может быть расторгнут (прекращен) до окончания срока его действия по соглашению Сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, установленным в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
10.3. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
11.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Отношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
12.3. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 34, 95 Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
12.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде подписанных обеими Сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями Контракта.
12.5. Вся документация, связанная с Контрактом, может передаваться Сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа.
12.5.1. Датой получения документа, кроме уведомления о расторжении Контракта, считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по факсу.
12.5.2. Уведомление о расторжении Контракта вручается непосредственно или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
12.6. Приложения к Контракту:
	1) Локальный сметный расчет (Приложение №1).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Адрес юридический: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, с. Русско-Высоцкое, д.3
Адрес фактический: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, с. Русско-Высоцкое, д.3
КФ Ломоносовского муниципального района (Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения) л/сч 01912111510
Казначейский счет (расчетный) 
№ 03231643416304444500 
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург//
БИК: 044030098
Единый казначейский счет (корреспондентский) 
№ 40102810745370000098 
ОГРН 1024702183835 
ИНН 4720007568 КПП 472501001   
ОКТМО 41630444 ОКПО 04184712
E. mail: russ@komfin.ru

Глава Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

 _____________________ /Л.И. Волкова/
	 Подрядчик: 
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